Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/11– ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-7/61» ծածկագրով                       ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում 02.09.2014թ. կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-7/61-1 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2014թ-ի դեկտեմբերի 19-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Պայամանգրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են Պայմանագրի գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:

Փոփոխության նկարագրություն։   Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն: Սույն Փոփոխությամբ Կողմերը կատարում են Պայմանագրին կից գնման և վճարման ժամանակացույցերի հետևյալ փոփոխությունը` 540  հատ Արկղեր (Հենակետի սննդամթերքի պահպանման արկղ /կոմբինացված/) ապրանքատեսակի խմբաքանակից  412 հատի և 20 հատ Ջրի թիթեղյա ամաններ (բիդոն) (Ջրի բաք 50 լիտրանոց) ապրանքատեսակների մատակարարուման ժամկետը 2014թ.          4-րդ եռամսյակի փոխարեն սահմանել մինչև 2015թ. մարտի 20-ը: Փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո Գնորդը 2 բանկային օրվա ընթացքում, բայց   ոչ  ուշ քան՝ 25.12.2014թ. Վաճառողին վճարում է կանխավճար` 78 002 400 /յոթանասունութ միլիոն երկու հազար չորս հարյուր/ ՀՀ դրամի չափով, ներառյալ ԱԱՀ-ն։ Գնորդը վճարումը կատարում է` դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Կանխավճարի մարումն կիրականացվի հանձման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա:

Փոփոխության հիմնավորում։	 Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի  9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Պայմանագրով կողմերի փոխադարձ պարտավորությունները դեռ չեն ավարտվել:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ,             ՔՀԾ 3-րդ դասի խորհրդական  Հ. Մարտիրոսյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-44-99։

Էլ. փոստ՝ h.martirosyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: