Ծրագրերի նախապատրաստության տեխնիկական աջակցության Խորհրդատվական ծառայություններ Առաջարկված ARM 46415 – Լայնամասշտաբ Արևային ֆոտովոլտային նախագծի հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավեր

Հայաստանի Հանրապետությունը հայցում է ֆինանսավորում Ասիական Զարգացման Բանկի կողմից (ԱԶԲ) առաջարկվող Լայնամասշտաբ Արևային ֆոտովոլտային ծրագրի իրականացման համար, որի նպատակն է բարձրացնել վերականգնվող էներգետիկայի արտադրությունը Հայաստանում մասնավոր սեկտորին արտոնյալ պայմաններում ֆինանսավորելով, ինչն էլ հանգեցնում է լայնամասշտաբ արևային ֆոտովոլտային կայանների ստեղծման ծրագրերի: Ծրագրի նախապատրաստության տեխնիկական աջակցությունը պետք  է հաստատի, որ ծրագիրը և ենթածրագրերը լավ պատրաստված են, գործարքները նախագծված և համակարգված են համապատասխանբար:

Ծրագրի նախապատրաստության տեխնիկական աջակցությունը կգնահատի արևային ռեսուրսները, կուսումնասիրի իրագործելիությունը, կիրականացնի պահանջվող փաստաթղթաշրջանառությունը, կնախագծի և կհամակարգի ենթավարկերը և գործարքները, կպատրաստի ծրագիրը ԱԶԲ-ի հաստատման համար, կաջակցի մրցույթային փաստաթղթերի պատրաստմանը, կիրականացնի մարքեթինգը և մրցույթային փուլը մինչև նախնական համաձայնագրերի ստորագրումը հաղթող մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչների հետ: ԾՆՏԱ-ն պետք է նաև պատշաճ կերպով անդրադառնա հերթական  վարկային ծրագրի հետևյալ ասպեկտներին. 1/ վարկային գործակալության ներուժի մանրամասն գնահատում, մասնավորապես գնումների, ֆինանսների կառավարումը և ֆինանսական միջնորդությունը, ինչպես նաև կառաջարկի արագ գործողությունների ծրագիր իրականացնող գործակալության ենթակառուցվածք ստեղծելու համար՝ նվազագույնի հասցնելով գնումների, ֆինանսների կառավարման և ֆինասական գործունեության ռիսկերը, 2/ նշվող վարկի հետ կապված գնումների և վարչարարական ծրագիր առաջարկված առաջնահերթության մակարդակով, եթե կիրառելի է, իրականացնող գործակալության կարողությունների գնահատման վրա հիմնված հետվերանայում, և 3/ նշված ժամանակացույցի իրականացման հերթականությունը՝ խորհրդատուի կողմից հավաքագրված տվյալները, ենթածրագրի կառուցվածքը, մրցույթը և պարգևատրումը:

Համաձայն ԾՆՏԱ, երկու խորհրդատվական ընկերություններ, որենցից մեկը ծրագրի նախապատրաստման, իսկ մյուսը գործարքային խորհրդատվության ծառայություններ են մատուցում, պետք է ներգրավված լինեն, կիրառելով որակի և գնի վրա հիմնված ընտրության մեթոդը (որակ, գին հարաբերակցությամբ 90:10) ամբողջական տեխնիկական առաջարկների որոշակիությունը, հետևելով ԱԶԲ-ի Խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման ուղեցույց-ին (2013, ժամանակ առ ժամանակ փոփոխության ենթակա): Գնահատված առավելագույն բյուջեն ծրագրի նախապատրաստման հանձնարարության համար կազմում է 1.65 մլն ԱՄԴ և 0.5 մլն ԱՄԴ ՏԱՀ-իհամար: Այս երկու առաջադրանքները կիրագործվեն 22 ամիսների ընթացքում:

Ծրագրի նախապատրաստության խորհրդատուները պետք է հավաքագրեն արևային ռեսուրսները, ուսումնասիրեն իրագործելիության հնարավորությունները, իրականացնեն պահանջվող փաստաթղթաշրջանառությունը հաշվի առնելով նախագծի տեխնիկական, տնտեսական, ֆինանսական, կառավարական, հասարակական և բնապահպանական ասպեկտները, պատրատեն հերթական վարկը և նախագիծը ԱԶԲ-ի հաստատման համար և 
աջակցեն մրցույթային փաստաթղթերի պատրաստմանը: Ծրագրի պատրաստումն իրականացնելու են 9 միջազգային (31 մարդ-ամիս) և 8 տեղական փորձագետ (36 մարդ-ամիս) հետևյալ կերպ.

| A. | Ծրագրի Նախապատրաստման պորհրդատվական ընկերություն |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Միջազգային փորձագետներ | Մ-Ա | Տեղական փորձագետներ | Մ-Ա |
| 1 | Ֆոտովոլտային համակարգերի փորձագետ/Թիմի ղեկավար | 7.0 | ՖՀ փորձագետ/Թիմի ղեկավարի տեղակալ | 6.0 |
| 2 | Տեղում արևային չափագրման փորձագետ | 5.0 | Ռեսուրսների գնահատման փորձագետ | 4.0 |
| 3 | Ցանց/Էլ. փորձագետ | 2.0 | Էլ. ինժեներ | 4.0 |
| 4 | Հեռակառավարման սենսորային/Երկրատեղեկատվական համակարգի փորձագետ | 2.0 | Ինժեներ-շինարար | 4.0 |
| 5 | Ինժեներ-շինարար/Երկրատեխնիկական փորձագետ | 2.0 | Տնտեսական և ֆինանսական փորձագետ | 6.0 |
| 6 | Տնտեսական և ֆինանսական փորձագետ | 4.0 | Գնումների մասնագետ | 4.0 |
| 7 | Գնումների մասնագետ | 5.0 | Բնապահպանության փորձագետ | 4.0 |
| 8 | Բնապահպանության փորձագետ | 2.0 | Սոցապահովագրության և գենդերային փորձագետ | 4.0 |
| 9 | Սոցապահովագրության և գենդերային փորձագետ | 2.0 |  |  |
|  |  | 31.0 |  | 36.0 |

ՏԽԾ խորհրդատուները կիրականացնեն պահանջվող փաստաթղթաշրջանառությունը, հատկապես իրավական, ֆինանսական, հարկային, հաշվապահական և ապահովագրական կողմերը, ինչպես նաև ներկայացնել նախագիծը որպես հանրային մասնավոր գործընկերություն: ՏԽԾ-ն պետք է սերտ համագործակցի ծրագրի նախապատրաստման խորհրդատուների հետ՝ պատրաստելու համար մրցույթային փաստաթղթերը , նախաձեռնի ենթավարկերի և գործարքների նախագծման, կառուցման իրականացումը , մարքեթինգը և մրցույթային փուլը մինչև նախնական համաձայնագրի ստորագրումը հաղթող մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչների հոտ: Գործարքի խորհրդատվական ծառայությունների համար կաշխատի 5 միջազգային (14 մարդ-ամիս) և 2 տեղական փորձագետ (9 մարդ ամիս).

| B. Գործարքների կայացման խորհրդատվական ընկերություն |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Միջազգային պաշտոններ | P-M | Տեղական պաշտոններ | P-M |
| Գործարքների կայացման խորհրդատու /Թիմի ղեկավար | 5.0 | Իրավաբանական և Կարգավորող փորձագետ | 5.0 |
| Հարկային և հաշվապահական հաշվառման փորձագետ | 2.0 | Հարկային և ապահովագրության մասնագետ | 4.0 |
| Ապահովագրության մասնագետ | 1.0 |  |  |
| Ֆինանսական/PPP փորձագետ | 2.0 |  |  |
| Իրավաբանական /Կարգավորող/ Պայմանագրերի փորձագետ | 4.0 |  |  |
|  | 14.0 |  | 9.0 |

Բոլոր շահագրգիռ խորհրդատվական ընկերությունները իրավասու երկրներից պետք է գրանցվեն ԱԶԲ-ի Խորհրդատուների Կառավարման Համակարգ-ում cms.adb.org կայքում և ներկայացնեն Հետաքրքրությունների արտահայտման հրավերներ ԽԿՀ-ի օգնությամբ:

ՀԱԾ ներկայացման վերջնաժամկետը 2015թ.-ի Փետրվարի 16-ին, Մանիլայի ժամանակով ժամը 16:00-ին:

Ցանկացած ծախս, որ կապված է հետաքրքրությունների հայտ ներկայացնելու հրավերի նախապատրատման և ընդունման հետ, կրում է գործակալությունը:

Խորհրդատուների հավաքագրած տվյալներով ընդունվում է նախնական համաձայնագիրը: ԱԶԲ-ի կողմից հաստատված նախնական համաձայնագիրը չի պարտավորեցնում ԱԶԲ-ին հետագայում հաստատել Ծրագիրը կամ ֆինանսավորել գնումների ծախսերը:

Տկն. Սինդի Թիանկո
Էներգետիկայի մասնագետ
Էներգետիկայի բաժին, Կենտրոնական և Արևմտյան Ասիայի վարչություն
Ասիական Զարգացման Բանկ
6 ԱԶԲ պողոտա, ք. Մանդալույոնգ, 1550 Մետրո Մանիլա, Ֆիլիպիններ
Հեռ.՝ + (+632) 683 1856, Ֆաքս՝ + 632 636 2444
Է.հասցե ՝ ctiangco@adb.org