ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՀՀ Լոռու մարզի  ք. Վանաձորի գյուղատնտեսական  քոլեջի  վերակառուցման  նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների  կատարման 03.12.2014 թ. Կողմերի միջև կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/3 պետական գնման պայմանագրwum 10.03.2015 թ. թիվ 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ 		Լրացուցիչ հետազոտական աշխատանքների կատարում:

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում։		Լրացուցիչ հետազոտական աշխատանքների կատարումն օբյեկտիվորեն առաջացնում է աշխատանքների կատարման համար նոր ժամկետի տրամադրման անհրաժեշտություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Դավիթ Վարդանյանին:

Հեռախոս՝ 010-56-43-16:

Էլ. փոստ՝ urbanpiu.gnumner1@gmail.com

Պատվիրատու` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ: