ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ-ն, որը գտնվում է ՀՀ, ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային մասնաշենքի փլուզված հատվածամասի վերակառուցման աշխատանքների կատարման 20.12.2014 թ. կողմերի միջև կնքված N ԲԸՀԱՇՁԲ-14/25 պետական գնման պայմանագրում 10.03.2015 թ. թիվ 1 համաձայնագրով կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ 		Շինության տեխնիկական վիճակի լրացուցիչ հետազոտության աշխատանքներ:

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում։		Շինության տեխնիկական վիճակի լրացուցիչ հետազոտության աշխատանքներն օբյեկտիվորեն առաջացնում են աշխատանքների կատարման համար նոր ժամկետի տրամադրման անհրաժեշտություն:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Դավիթ Վարդանյանին:

Հեռախոս՝ 010-56-43-16:

Էլ. փոստ՝ urbanpiu.gnumner1@gmail.com

Պատվիրատու` ՀՀ ՔՆ <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> ՊՀ: