Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ՇՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/6–ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՇՀԱՊՁԲ-4/6» ծածկագրով ՇՀ ընթացակարգի արդյունքում  2015թ-ի հունիսի 13-ին կնքված N ՇՀԱՊՁԲ-4/6-2 ծածկագրով  պայմանագրում  2015թ-ի հունիսի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ Պայամանգրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են պայմանագրի  գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն:
Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրում կատարել փոփոխություն և  10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ , 20-րդ 21-րդ անվանատողերով նախատեսված ապրանքների 2015թ. 2-րդ եռամսյակում մատակարարվելիք քանակները տեղափոխել 2015թ. 3-րդ եռամսյակ և սահմանել Պայմանագրի` նոր գնման և վճարման ժամանակացույցեր` համաձայն N 1 և N 2 հավելվածների: 

Փոփոխության հիմնավորում։
Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ: Ընդունել ի գիտություն, որ փոփոխության ենթակա պայմանագրով նախատեսված ապրանքի գնման գործընթացը սկսվել է մինչև ՀՀ կառավարության 30.01.2015 թվականի  N  105-Ն որոշման ուժի մեջ մտնելը: 
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության բաժնի պետի տեղակալ  Ա. Ամիրյանին:
Հեռախոս՝ 010-29-43-53։
Էլ. փոստ՝ a.amiryan@mil.am։
Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
Հավելված N 1

ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ

	Հ/Հ
	Ապրանքի անվանում
	Չ/Մ
	Քանակ
	Մեկ

միավ.

գին /ՀՀ դրամ/
	Ընդհանուր գումար /ՀՀ դրամ/
	Գնման ժամանակացույց. քանակներն` ըստ 2015թ համապատսախան եռամսյակների

	
	
	
	
	
	
	3-րդ եռամսյակ
	4- եռամսյակ, բայց ոչ ուշ քան 20.12.2015թ.

	
	Բեռնատար մեքենաների պահեստամասեր` այդ թվում
	դրամ
	1
	
	
	
	

	1
	Երրորդ օդի բալոնի փողրակ
	հատ
	30
	2900
	87000
	30
	

	2
	Փողրակ երորդ բալոնից
	հատ
	30
	5800
	174000
	30
	

	3
	Անկյունավոր փողրակ
	հատ
	30
	1500
	45000
	30
	

	4
	Փողրակ  արտահոսքի առքման
	հատ
	60
	2300
	138000
	60
	

	5
	Հիդրոուժեղարարի ներքաշող խողովակ
	հատ
	60
	7500
	450000
	60
	

	6
	Յուղի զտիչ
	հատ
	1800
	1000
	1800000
	1800
	

	7
	Վառելիքի զտիչ
	հատ
	60
	5100
	306000
	60
	

	8
	Օդի զտիչ
	հատ
	200
	3000
	600000
	200
	

	9
	Օդի զտիչ
	հատ
	170
	3000
	510000
	170
	

	10
	Դերմանտին 
	քմ
	200
	1500
	300000
	150
	50

	11
	Մեկուսիչ ժապավեն 
	հատ
	100
	130
	13000
	100
	

	12
	Հերմետիկ 
	հատ
	100
	800
	80000
	70
	30

	13
	Հղկաթուղթ 
	հատ
	200
	150
	30000
	150
	50

	14
	Հղկաթուղթ 
	հատ
	200
	150
	30000
	150
	50

	15
	Կլինգրիտ տակդիրային 
	կգ
	100
	2700
	270000
	70
	30

	16
	Թուղթ մամլած 
	քմ
	400
	1700
	680000
	300
	100

	17
	Ցածր լարման հաղորդալար 
	մետր
	400
	400
	160000
	300
	100

	18
	Ցածր լարման հաղորդալար 
	մետր
	1200
	220
	264000
	700
	500

	19
	Ցածր լարման հաղորդալար 
	մետր
	2000
	200
	400000
	1500
	500

	20
	Էլեկտրոդ Փ3 
	կգ
	200
	950
	190000
	150
	50

	21
	էլեկտրոդ Փ4 
	կգ
	200
	950
	190000
	150
	50


Հավելված N 2
ՓՈՓՈԽՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ` ՍՈՒՅՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ
                                                                                                                                                                                                                   ՀՀ դրամ

	Հ/Հ
	CPV կոդը
	Ապրանքի անվանումը
	Ընդհանուր գինը
	Նախատեսվում է ֆինանսավորել 2015թ.` ըստ եռամսյաների

	
	
	
	
	3-րդ
	4-րդ, բայց ոչ ուշ քան 25.12.2015թ.

	
	34331100/1
	Բեռնատար մեքենաների պահեստամասեր` այդ թվում
	
	
	

	1
	
	Երրորդ օդի բալոնի փողրակ
	87000
	87000
	87000

	2
	
	Փողրակ երորդ բալոնից
	174000
	174000
	174000

	3
	
	Անկյունավոր փողրակ
	45000
	45000
	45000

	4
	
	Փողրակ  արտահոսքի առքման
	138000
	138000
	138000

	5
	
	Հիդրոուժեղարարի ներքաշող խողովակ
	450000
	450000
	450000

	6
	
	Յուղի զտիչ
	1800000
	1800000
	1800000

	7
	
	Վառելիքի զտիչ
	306000
	306000
	306000

	8
	
	Օդի զտիչ
	600000
	600000
	600000

	9
	
	Օդի զտիչ
	510000
	510000
	510000

	10
	
	Դերմանտին 
	300000
	225000
	300000

	11
	
	Մեկուսիչ ժապավեն 
	13000
	13000
	13000

	12
	
	Հերմետիկ 
	80000
	56000
	80000

	13
	
	Հղկաթուղթ 
	30000
	22500
	30000

	14
	
	Հղկաթուղթ 
	30000
	22500
	30000

	15
	
	Կլինգրիտ տակդիրային 
	270000
	189000
	270000

	16
	
	Թուղթ մամլած 
	680000
	510000
	680000

	17
	
	Ցածր լարման հաղորդալար 
	160000
	120000
	160000

	18
	
	Ցածր լարման հաղորդալար 
	264000
	154000
	264000

	19
	
	Ցածր լարման հաղորդալար 
	400000
	300000
	400000

	20
	
	Էլեկտրոդ Փ3 
	190000
	142500
	190000

	21
	
	էլեկտրոդ Փ4 
	190000
	142500
	190000


                             *Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով:
