ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ԹՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 16.04.2015թ-ին կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ԹՀ պայմանագրում 2015թ. հուլիսի 7-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը         
       Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
· Ելնելով երթևեկության անվտանգության ապահովման նկատառումներից և հաշվի առնելով թունելի հարավային մուտքի երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի քայքայված վիճակը, ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ԹՀ պայմանագրի հավելված 1-ում՝ աշխատանքների ընդհանուր ծավալաթերթում նախատեսված, սակայն 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթում չընդգրկված հարավային ճակատամուտքի /երթևեկելի մաս/ հիմնանորոգման, ինչպես նաև այդ աշխատանքների հետ տեխնոլոգիապես փոխկապկցված ջրահեռացման համակարգի աշխատանքները նախատեսվել են իրականացնել 2015 թվականի ընթացքում և ընդգրկվել են 2015թ. իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվում: Այդ աշխատանքների գումարին համարժեք որոշ աշխատանքներ հանվել են 2015թ. իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշվից և կիրականացվեն հաջորդող տարիներին: 

Փոփոխության նկարագրություն: 
Պայմանագիրը անբաժանելի մաս հանդիսացող թիվ 1.1 Հավելվածը՝ 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը և Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի՝ «2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկ» բաժինը հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում:
Պայմանագրի 8.4 կետը և հեղինակային հսկողություն իրականացնող «Տրանսնախագիծ» ինստիտուտ ՓԲԸ-ի 2015թ-ի հունիսի 30-ի թիվ 39/15 մասնագիտական եզրակացությունը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:
Հեռախոս՝     010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ
PAGE  
1

