ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՃՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 10.04.2015թ-ին կնքված ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՃՀ-4 պայմանագրում 2015թ. հուլիսի 9-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը         
       Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
· Ելնելով շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական հաջորդականությունն ապահովելու անհրաժեշտությունից, ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/1ՃՀ-4 պայմանագրի թիվ 1.1 հավելվածով նախատեսված՝ Տ-9-34, Մ-2-Չիվա-Ռինդ հիմնանորոգման 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթում իրականացվել են որոշ տեսակի աշխատանքների ծավալային ճշգրտումներ: Պայմանագրով նախատեսված 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների արժեքը չի փոփոխվել: 

Փոփոխության նկարագրություն: 
Պայմանագիրը անբաժանելի մաս հանդիսացող թիվ 1.1 Հավելվածը՝ 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը և Պայմանագրի թիվ 2 Հավելվածի՝ «2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների Օրացուցային գրաֆիկ» բաժինը հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում:
Պայմանագրի 8.4 կետը և հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ԱՐՄՍՏՈՐՅ» ՍՊԸ-ի 2015թ-ի հուլիսի 8-ի թիվ 41/15 մասնագիտական եզրակացությունը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:
Հեռախոս՝      010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ
PAGE  
1

