Հաստատված է

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

հանձնաժողովի

16.07.2015թ.  որոշմամբ

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ

Բաց առաջարկների հարցման  փաստաթղթեր

(հրավեր)

«Աբովյանի ԳՍՊԿ» -ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման գնման գործընթացի

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք

ա. մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը, քանի որ բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերին  չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

բ. գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերվում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը :

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

##### «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կարիքների համար «Աբովյանի ԳՍՊԿ»-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման համար հայտարարված բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթեր

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և

դրանց գնահատման կարգը

3. Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների

հարցման փաստաթղթերում  փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը

6. Հայտերի բացումը

7. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

8. Պայմանագրի կնքումը

9. Բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարելը

10.Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐԻ ՀԱՐՑՄԱՆ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Բաց առաջարկների հարցման  հայտը

3.	Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները

հավաստող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հայտը պատրաստելու կարգը

6.	Հավելվածներ 1-9

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  տրամադրվում է ի լրումն «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  (այսուհետև` Պատվիրատու) կարիքների համար « Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» շինհավաքակցման աշխատանքների կատարման համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով №107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով անցկացվող բաց առաջարկների հարցման  ծանուցմամբ (հայտարարություն)։

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը կազմվել է «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող 27.12.2013 թ.-ի  N 110 հրամանով հաստատված գնումների իրականացման կարգի (այսուհետ՝ Կարգ) և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված բաց առաջարկների հարցմանը  մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև` Մասնակից) տեղեկացնելու բաց առաջարկների հարցման  պայմանների` գնման առարկայի, բաց առաջարկների հարցման  անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին,  ինչպես նաև օժանդակելու  բաց առաջարկների հարցման  հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Սույն բաց առաջարկների հարցման  հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքը և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող  գնումների մասին Կարգը:

Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակումը պետք է իրականացվի համատեղ գործունեության կարգով՝ կոնսորցիումով «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղի հետ:

ՄԱՍ  I

### 1. Գնման  առարկայի  բնութագիրը

Գնման առարկա է հանդիսանում՝  «Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» օբյեկտի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերումը:

Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» օբյեկտի կառուցման համար  նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների  ձեռքբերման  տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի N 5 նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում։

Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիաները.

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները)*. |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում» | Քաղաքաշինարարական փաստաթղթերի մշակում և փորձաքննություն ` - բնակելի հասարակական և արտադրական, -Էնեգետիկ, Քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազոտում, |

*-Նշված լիցենզիաները ներկայացվում է «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղը

2.  Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման

կարգը

2.1 եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն (հավելված 3), ապա տվյալ մասնակիցը իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը:

2.2 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք`

1) որոնք դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու բաց առաջարկների հարցմանը ։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը

2) մասնագիտական փորձառություն

3) տեխնիկական միջոցներ

4) ֆինանսական միջոցներ

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

Մասնագիտական  գործունեության  համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեության չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով՝

1) մասնակիցը համարվում է նշված պահանջին բավարարող, եթե հայտով ներկայացնում է պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն (հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման /նմանատիպ/ աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր: Նմանատիպ են համարվում հրավերով պահանջվող լիցենզիաներին համապատասխան՝ գազային արդյունաբերության ոլորտում կատարված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները ։

Մասնագիտական փորձառություն  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1)մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.2), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագիր՝ համանման է համարվում՝ հրավերով պահանջվող լիցենզիաներին համապատասխան՝ գազային արդյունաբերության ոլորտում կատարված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած  պայմանագրերի  պատճենները, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների հանրագումարային ծավալը` գումարային արտահայտությամբ, որը պակաս չէ տվյալ գնման մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի տաս տոկոսից, իսկ դրանց պատշաճ կատարումները գնահատելու համար`  պայմանագրերի կողմերի հաստատած` պայմանագրերի սահմանված ժամկետներում կատարումը հավաստող ակտերի (հանձման-ընդունման արձանագրությունների և այլն) պատճենները կամ տվյալ պայմանագրերի կատարումները  ընդունած կողմի գրավոր հավաստումները:

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Տեխնիկական միջոցներ  չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող տեխնիկական միջոցների առկայության մասին,

2) մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ։

Ֆինանսական միջոցների չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) նախորդ տարվա ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում՝ շահութահարկի հաշվարկ՝ հաստատված ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից,

Աշխատանքային ռեսուրսներ ՝չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) մասնակիցը որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ:  Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում.

3) մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում մասնակցի հայտը մերժվում է է։

3.  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանումը և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում փոփոխություն կատարելու կարգը

3.1 «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի կողմից իրականացվող գնումների Կարգի 9.4.5-րդ կետի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պարզաբանում։

3.2 Մասնակիցը կարող է փոփոխել, լրացնել կամ հետ կանչել առաջարկների հարցմանը մասնակցելու իր հայտը այն ներկայացնելուց հետո այն պայմանով, որ Կազմակերպիչը ստանա   գրավոր ծանուցում առաջարկի փոփոխման, լրացման կամ հետ կանչման վերաբերյալ, մինչև առաջարկների հարցման վերաբերյալ  փաստաթղթերում սահմանված` առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտ։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի, ցանկացած ժամանակ, երկարաձգելու առաջարկների հարցմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետը, համապատասխանաբար հետաձգելու հայտերի բացման նիստի անցկացման ամսաթիվն  ու ժամը, մինչև առաջարկների հարցմանը մասնակցելու` հայտերի ներկայացման ժամկետի ավարտը, ինչպես նաև ցանկացած ժամանակ ծանուցման ու առաջարկների հարցման վերաբերյալ փաստաթղթերի մեջ կատարելու  փոփոխություններ:

3.5 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի փոփոխելու մասնակիցների բաց առաջարկների դիտարկման և բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների ամփոփման վայրը և ամսաթիվը ։

4.  Հայտը ներկայացնելու կարգը

4.1 Սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելու համար մասնակիցը Կազմակերպչին է ներկայացնում բաց առաջարկների հարցման հայտ։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ներկայացվում են մինչև  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  II մասում` Բաց առաջարկների հարցման հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Կազմակերպչին ոչ ուշ, քան բաց առաջարկների հարցման ծանուցման և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի տեղեկագրում հրապարակման պահից  մինչև հուլիսի 29-ը  ժամը` 9:30-ն, ք.Երևան Թբիլիսյան 43  «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ  1 մասնաշենք 3-րդ հարկ ՄԳՆ և Ա բաժին։

Բաց առաջարկների հարցման հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար  Սահակ Բարսեղյանը։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ ստացման հերթականության` նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը։ Մասնակցի պահանջով Կազմակերպիչը տրամադրում է հայտի ընդունման մասին տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են։

4.3 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են իրենց կողմից հաստատված`

ա. սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին իր տվյալների       համապատասխանության մասին հայտարարությունը,

բ. Գնային առաջարկ,

գ.  Հայտի ապահովում,

դ. Ոչ գնային առաջարկը (տեխնիկական առաջարկ)

ե. Պետական գրանցման վկայական (պատճենը)

զ. Կանոնադրություն (առաջին և վերջին էջերի պատճենը)

է. Տեղեկանք Հայաստանի Հանրապետության Արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից

ը.   Շահութահարկի հաշվարկ՝ հաստատված ՀՀ ՊԵԿ-ի կողմից

թ. Հարկատուի համաձայնությունը հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվությունը երրորդ անձանց հաղորդելու համար (հավելված 7),

ժ. Տեղեկատվություն սեփականատերերի, ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին(հավելված 8):

ի .Սերտիֆիկատներ և լիցենզիաներ

Բացառությամբ, երբ մասնակիցը ներկայացնում է  գրավոր հիմնավորում՝ թ. և ժ կետերով պահանջված փաստաթղթերը չտրամադրելու վերաբերյալ ։

բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված այլ փաստաթղթեր (տեղեկություններ) ։

Վերը նշված փաստաթղթերից որևէ մեկը չներկայացնելու դեպքում հայտը մերժվում է ։

5. Հայտի 	և պայմանագրի  ապահովումը

5.1 Մասնակիցը հայտով` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի և պայմանագրի  ապահովում(միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով ) մասնակցի,  որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի 2  տոկոսից՝ հայտի ապահովման մասով և 10 տոկոսից` պայմանագրի ապահովման մասով։

Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը ներկայացվում է մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (մեկ փաստաթուղթ), որի նախագիծը ներկայացված է սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  N 7  հավելվածով։

5.2 Հայտի և պայմանագրի  ապահովումը` տուժանքը, վճարում է մասնակիցը, եթե նա`

Հայտի ապահովում՝

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունը, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

4) Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելը։

Պայմանագրի ապահովում՝

1..Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում:

2.Մասնակիցը վճարում է պայմանագրի ապահովումը այն դեպքում , եթե ժամանակին չի կատարում, կատարումից խուսափում է  կամ հրաժարվեում է կատարել պայմանագրի պահանջները:

3.Տուժանքի սույն համաձայնությունն ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագրի ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի գործողության ավարտը։

4. Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության:

6.  Հայտերի բացումը

6.1 Հայտերի բացումը կկատարվի  հանձնաժողովի բացման նիստում`կազմակերպչի կողմից, բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերում նշված օրը, ժամին և վայրում ։

6.2 Հայտերի բացման նիստում հրապարակվում են հայտ ներկայացրած յուրաքանչյուր մասնակցի անվանումը (անունը),  տեղեկություններ` հայտեր պարունակող ծրարների կազմման և ներկայացման` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ, տեղեկություններ`  բացված յուրաքանչյուր ծրարում սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության վերաբերյալ, տեղեկություններ` յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի` բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված վավերապայմաններին համապատասխանելու մասին, յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը` տառերով և թվերով արտահայտված, տեղեկություններ` հայտերի հետ կանչման կամ փոփոխությունների մասին։

6.2.1 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) մասնակիցը հայտերի բացման վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել հայտերի բացման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն կետում նշված արձանագրությանը։

6.2.2 Հանձնաժողովը  ինքն է , որոշում հայտերի գնահատման  և գնման գործընթացի  ամփոփման օրը :

7. Հայտերի  գնահատումը,  համեմատումը  և  արդյունքների  ամփոփումը

7.1 Սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը  գնահատվում են հանձնաժողովի կողմից հաստատած ժամանակահատվածում, որից հետո հրավիրվում է բաց առաջարկների հարցման  արդյունքների  ամփոփման նիստ`

1. հանձնաժողովը գնահատում է բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  համապատասխանությունը  բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջներին։

2. որակավորումը հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում` հանձնաժողովի կողմից անհամապատասխանություն արձանագրվելու (հայտնաբերվելու) դեպքում՝ հանձնաժողովի որոշմամբ, տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է։

7.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հարվերի 6.2 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է  բաց առաջարկների հարցման հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։ Նման դեպքում մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։

.  գնահատման արդյունքներն արտացոլվում է գնահատման թերթիկում։

7.3 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման և ամփոփման  նիստի արձանագրություն։ Արձանագրությունը ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները, եթե հանձնաժողովը որոշում է անմիջապես գնահատել ներկայացված հայտերը, ապա բացման և ամփոփման  համար կազմվում է մեկ արձանագրություն։

7.3.1 Հայտերը գնահատվում են սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.3.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` էականորեն լավ  առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով ։

7.3.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` տվյալ օրվա Կենտրոնական Բանկի սահմանած փոխարժեքով։

7.3.4 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում

- Հանձնաժողովն ինքն է ընտրում հաղթող մասնակցին:

7.3.5 Գնումների կազմակերպիչը ամփոփում է հանձնաժողովի անդամների ներկայացրած գնահատման թերթիկները և կազմում  հայտերի գնահատման արձանագրություն, որը ստորագրում են հանձնաժողովի անդամները։

7.4 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնումների կազմակերպիչը  և (կամ) հանձնաժողովը կարող են ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը։ Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) սույն գնման գործընթացին տվյալ մասնակցի մասնակցությունը դադարեցվում է, այդ թվում՝ այդ մասնակցի հետ գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում կնքված բոլոր պայմանագրերը պատվիրատուների կողմից միակողմանիորեն լուծվում են.

2) մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում.

7.5 Պայմանագրերը կարող են իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն բաց առաջարկների հարցմանը հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։ Եթե գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով իրականացվում է պայմանագրի ավելի քան քսանհինգ տոկոսը, ապա`

1)	մասնակիցը հայտով ներկայացնում է նաև գործակալության կամ ենթակապալի  պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի` սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված փաստաթղթերը (տվյալները).

2) հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ հանդիսացող անձի որակավորումը ,որը պետք է  համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով պայմանագրով նախատեսված տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված որակավորման պահանջներին.

3)	պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալի փոփոխությունն իրականացվում է պատվիրատուի համաձայնությամբ.

4)	մասնակիցն է պատասխանատվություն կրում գործակալի կամ ենթակապալի պարտավորությունների համար։

7.5.1 Մասնակիցները կարող են սույն բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	 հայտը ներառում է նաև համատեղ գործունեության պայմանագիր.

2)	 հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

3) մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

4)	 կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

7.6 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում, այդ հանգամանքը հայտնի դառնալուց կատարում է բաց առաջարկների հարցման արդյունքների ամփոփում:

7.8 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը    5  օրացուցային օր է՝ մինչև 50 մլն. դրամի գնման դեպքում և 10 օր` 50 մլն.-ն գերազանցելու  դեպքում։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

8. Պայմանագրի կնքումը

8.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

8.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող տաս օրացուցային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը ։

8.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերի  7.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  10 (տաս) օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթուղթի 9.1 կետով նախատեսված ժամկետում պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագիրը, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

8.4 Մինչև սույն բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթի 8.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9. Բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարելը

9.1  Կարգի 9.7.7 կետի  համաձայն` հանձնաժողովը սույն բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած է հայտարարում, եթե` ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

9.2 Պատվիրատուն (Կազմակերպիչը) իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ հրաժարվելու առաջարկների հարցում անցկացնելուց`այդ դեպքում չկրելով որևէ պատասխանատվություն գնման մասնակիցների առջև և չի հատուցում մասնակցի կողմից կատարված ծախսերը:

9.3. Բաց առաջարկների հարցման չկայացած հայտարարվելուց հետո արգելվում է բացել չբացված հայտերը, որոնք վերադարձվում են մասնակիցներին։

9.4 Տեղեկագրում հրապարակելու նպատակով, բաց առաջարկների հարցումը  չկայացած հայտարարվելուց հետո երեք օրացուցային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն լիազորված մարմին է ներկայացնում հայտարարություն, որում նշվում է գնման ձևը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

10. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները

բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

10.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

10.2 Պատվիրատուի, հանձնաժողովի, կազմակերպչի գործողությունների(անգործության) և որոշումների բողոքարկումն իրականացվում «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. Ընդհանուր դրույթներ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը)  պետք է կազմված լինեն հայերեն,ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով։

2. Բաց առաջարկների հարցման հայտը

2.1  Սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է, որը ներկայացվում է բաց առաջարկների հարցման մասնակցելու դիմումով` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2 Մասնակիցները հայտով ներկայացնում են`

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը»  չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված այն մասին, որ մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման բաց առաջարկների հարցման։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2 Հրավերով նախատեսված որակավորման պահանջներին իրենց համապատասխանության մասին իր իսկ կողմից հաստատված` ստորագրված և կնքված հայտարարություն (Հավելված N 3), որ ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1)մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ

և  պարտավորվում է սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները),

2.2.3 Հավելված N 3.1-ով պահանջվող տեղեկությունները և հայտարարություն, որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 1) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Գործարքները կհամարվեն համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են  սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում։ Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները՝ հրավերով պահանջվող լիցենզիաներին համապատասխան՝ գազային արդյունաբերության ոլորտում կատարված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներն են:

# 2.2.4 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին (Հավելված N 3.2), որ հայտը  ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) մեկ պայմանագրեր:

2.2.5 Հայտարարություն(Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 3) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական  միջոցների նվազագույն պահանջներն են`

| Հ/Հ | Անվանումը | Տիպը | Պահաջվող քանակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Էլեկտրոնային գեոդեզիական չափիչ սարք | Ցանկացած տեսակի | 2 հատ |
| 2 | Էլ. տախոմետր | Ցանկացած տեսակի | 1 հատ |
| 3 | Համակարգչային տեխնիկա | Ցանկացած տեսակի | 14 հատ |
| 4 | Տպագրական սարք | Ցանկացած տեսակի | 1 հատ |

2.2.6  Հայտարարություն (Հավելված N 3.4) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է 2.2.2 կետի 5) ենթակետի պահանջին բավարարող։

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են`

Աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

| Հ/Հ | Մասնագետներ | Քանակ | Կարգ | Փաստաթղթերի առկայություն | Այլ փաստաթղթեր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Քաղաքաշինարար կամ Ճարտարապետ | 4 | Բարձրագույն կրթություն | Դիպլոմ |  |
| 2 | Տեխնոլոգներ | 2 | Բարձրագույն կրթություն | Դիպլոմ |  |
| 3 | Ճարտարագետներ, ըստ հետևյալ մասնագիտությունների՝ |  |  |  |  |
| ա | Ջրամատակարարում և կոյուղի | 1 | Բարձրագույն կրթություն | Դիպլոմ |  |
| բ | Գազամատակարարում, ջերմամատակարարում և օդափոխություն | 2 | Բարձրագույն կրթություն | Դիպլոմ |  |
| գ | Էլեկտրիկներ | 3 | Բարձրագույն կրթություն | Դիպլոմ |  |
| ե | Հեռահաղորդակցում եւ ավտոմատացում | 3 | Բարձրագույն կրթություն | Դիպլոմ |  |
| դ | Գեոդեզիա կամ երկրաբանություն | 1 | Բարձրագույն կրթություն | Դիպլոմ |  |
| 4 | Շինէկոնոմիկա | 2 | Բարձրագույն կրթություն | Դիպլոմ |  |

2.2.7 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է ինքնարժեք և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

2.2.8. հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 6),

2.2.9 ոչ գնային առաջարկ (տեխնիկական առաջարկ), առաջարկներ գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների վերաբերյալ (ծավալաթերթ-նախահաշիվ` Հավելված N 4.1)

3. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները և որակավորման չափանիշները հավաստող փաստաթղթերը

3.1 Գնումներին մասնակցելու` հրավերի I մասի 2-րդ կետով նախատեսված իր` իրավունքը և սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար մասնակիցը Պատվիրատուին է ներկայացնում `

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ)  պայմանագրեր: Նմանատիպ է համարվում ՝ հրավերով պահանջվող լիցենզիաներին համապատասխան՝ գազային արդյունաբերության ոլորտում կատարված նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների մեկ պայմանագիր, որի արժեքը չպետք է պակաս լինի

մասնակցի կողմից առաջարկվող գնի 50 տոկոսից  (Հավելված N 3.2)։

բ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող տեխնիկական միջոցների  մասին (Հավելված N 3.5)։

գ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին (Հավելված N 3.6)։

դ) մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ, որը չի դիտարկվում որպես հրավերի պարտադիր պայման։

3.2 Հայտում ներառվող`  տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Պայմանագրերը  գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով իրականացվելու դեպքում, անհրաժեշտ է հայտով ներկայացնել սույն հրավերի 1-ին մասի 7.5 կետով  սահմանված փաստաթղթերը։

3.4 Հայտում ներառված բոլոր կնքված փաստաթղթերը պետք է ստորագրված լինեն կնքողի կողմից։

3.5 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

3.6 Սույն հրահանգի բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք ստորագրվում և (կամ) կնքվում են մասնակցի կողմից, ինչպես նաև այն փաստաթղթերը, որոնք պահանջվել են ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն տրամադրողի կողմից` պետք է ստորագրված և (կամ) կնքված լինեն բնօրինակով։

4.   Հայտի   գնային  առաջարկը

4.1 Առաջարկվող գինը  աշխատանքների  արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով։

4.2 Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի չափը։ Ընդ որում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության անունից կնքված համաձայնագրերով (պայմանագրերով) նախատեսված դեպքերի մասնակցի (մասնակիցների) գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

5. Հայտերը  պատրաստելու  կարգը

5.1 Մասնակիցը հայտը ներկայացնում է սույն հրավերով սահմանված կարգով։

Հայտը փաստաթղթային ձևով ներկայացնելու դեպքում մասնակցի առաջարկները, դրանց վերաբերող փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը սոսնձվում է այն ներկայացնողի կողմից։ Ծրարում ներառված փաստաթղթերը, ինչպես նաև 7.4 կետով նախատեսված փաստաթղթերը, կազմվում են բնօրինակից և 1 պատճենից։ Փաստաթղթերի փաթեթների վրա համապատասխանաբար գրվում են «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը՝ ( որոնք դրվում  են  մեկ  ծրարի մեջ)։ Ծրարը և հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

5.2 Սույն հրահանգի 5.1 կետում նշված ծրարի վրա հայտը կազմելու լեզվով նշվում են`

ա) պատվիրատուի անվանումը և հայտի ներկայացման վայրը (հասցեն).

բ) բաց առաջարկների հարցման ծածկագիրը.

գ) «չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը» բառերը.

դ) մասնակցի անվանումը (անունը), գտնվելու վայրը և հեռախոսահամարը։

ե) էլեկտրոնային փոստի հասցեն.

5.3 Սույն հրահանգի 5.1 և 5.2 կետերի պահանջներին չհամապատասխանող հայտերը հանձնաժողովը հայտերի բացման նիստում մերժում է և նույնությամբ վերադարձնում ներկայացնողին։

Հավելված 1

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Բաց   առաջարկների հարցմանը  մասնակցելու

«                              »   հայտնում է, որ ցանկություն   ունեն  մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ -ի կողմից №107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով հայտարարված բաց առաջարկների հարցման հրավերի  պահանջներին համապատասխան

ներկայացնում  է հայտը։

-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` «Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցե» ։

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 2

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց  առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է  որ.

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) «                       » -ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) «                              » -ն   ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

_________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերով  նախատեսված որակավորման պահանջներին

համապատասխանության մասին

-ն հայտնում և հավաստում է, որ .

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ունի պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը,

2) մասնագիտական փորձառություն,

3) տեխնիկական միջոցներ,

4) ֆինանսական միջոցներ,

5) աշխատանքային ռեսուրսներ։

-ն պարտավորվում է «Գնումների մասին»  ՀՀ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

Օրենքով և «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ-ի  կողմից իրականացվող  գնումների Կարգով  նախատեսված դեպքերում և կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը (տեղեկությունները)։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.1

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Մասնագիտական գործունեության ` պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը համապատասխանությունը մասին

| Նախկինում կատարված պայմանագրերի |  |  |
| --- | --- | --- |
| առարկան | ծավալը` գումարային արտահայտությամբ (ՀՀ դրամ) | պատվիրատուի և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
| 1 | 2 | 3 |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |
| Տարեթիվը` ........... թվական |  |  |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| .. |  |  |

Սույնով                                                                                    -ն հայտնում և հավաստում է, որ հայտը

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում վերջինս պատշաճ ձևով իրականացրել է գնման առարկա հանդիսացող կամ համանման աշխատանքների կատարման գործարքներ` նախկինում կատարված պայմանագրեր։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.2

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Մասնագիտական փորձառության մասին

Սույնով «                   -ն հայտնում և հավաստում են, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

բաց առաջարկների հարցման հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել  է մեկ պայմանագիր                                                        որի  արժեքը

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

կազմել  է                                                                                                                                ՀՀ դրամ։

Կից ներկայացվում է պայամնագրի պատճենը:

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

### (ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.3

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Տեխնիկական միջոցների մասին

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

###### Հավելված 3.4

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

Աշխատանքային ռեսուրսների մասին

Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտարարում և հավաստում է, որ

Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)

կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.5

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրո

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| N ը/կ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |

- Կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։ Վարձակալության դեպքւմ պետք է ներկայացվի վարձակալության պայմանագրի պատճեները:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 3.6

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող

հիմնական աշխատակազմի մասին

| N | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անուն Ազգանունը | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |  | Գործատուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները |
|  |  |  | Ժամանակա-հատվածը | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

Կից պետք է  ներկայացվի յուրաքանչյուր աշխատողի մասով պահանջվող փաստաթղթերի պատճեները  (դիպլոմ, վկայական, թույլատվություն)  և այլն:

__________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

Հավելված 4

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

Գ ն ի   ա ռ ա ջ ա ր կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված №107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթերը , այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

## -----------------------  ----ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

## Բաց առաջարկների հարցման մասնակցի անվանումը (անունը)  	հետևյալ գներով.

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք* | ԱԱՀ** | Առաջարկված գինը /տառերով և թվերով/ (ՀՀ դրամ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | «Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում» |  |  |  |

*3-րդ սյունյակում նշված «Արժեքը» ներառում է ինքնարժեքը և շահույթը:

**Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

400,000,000  ՀՀ դրամից պակաս գնային առաջարկ ներկայացնելու դեպքում  (անտիդեմպինգ)  հայտը մերժվելու է:

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.1

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

«Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում»

|  | Նախագծման հիմքեր | - 09.11.2004թ. «Գազպրոմ» ԲԲԸ-ի և «ՀայՌուսգազարդ» ՓԲԸ-ի (ներկայումս՝ «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ) աշխատանքային խմբերի (մասնագետների) խորհրդակցության արձանագրությունը: - 2015թ. մարտի 25-27 «Գազպրոմ» ԲԲԸ-ի, «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի և «ИНГТ» ԲԲԸ-ի ներկայացուցիչների խորհրդակցության արձանագրությունը: |
| --- | --- | --- |
|  | Ելքային տվյալներ | - Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի ճնշակային արտադրամասի վերակառուցման և արդիականացման 2002թ. Գործարար նախագիծը, - Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի տեխնիակական անձնագիրը, - «Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի ստորգետնյա պահեստարանների տեխնիկական վիճակի վերլուծությունը, 2013-2020 թթ. ընթացքում գազապաստարանի ապահով ու հուսալի շահագործման և դրա ընդլայնման ուղղությամբ միջոցառումների մշակման առաջարկությունները» «Подземгазпром» ԲԲԸ-ի (ներկայումս՝ «Газпром геотехнологии») 20.02.2013 թ. № 396-13 գրությունը |
|  | Կառուցման տարածքը | Գ. Պտղնի, Կոտայքի մարզ, Հայաստանի Հանրապետություն |
|  | Կառուցման տեսակը | Նոր շինարարություն |
|  | Նախագծային փաստաթղթերի մշակման կարգը և նրա փորձաքննություն,այդ թվում շրջական միջավայրի պահպանման բաժին | Համաձայն գործող СТО Газпром 2-3.5-442-2010 , Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվների: |
|  | Համապատասխան տարբերակներով մրցույթային փաթեթի մշակման պահանջները | - Հիմնավորել գազի պահեստավորման անհրաժեշտ քանակները և Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի հզորությունը - Հիմնավորել ճնշակային արտադրամասի տեխնոլոգիական սարքավորումների ընտրությունը՝ առաջատար արտադրող ընկերությունների գազամղող ագրեգատների համապատասխան տարբերակներով՝ դիտարկելով նաև էլեկտրաշարժաբեր գազամղող ագրեգատները: |
|  | Շինարարության հատուկ պայմաններ | - Բարձրությունը ծովի մակերևույթի նկատմամբ՝ 1300մ, - Սեյսմակայունությունը՝ 9 բալ, - Նախատեսել աշխատանքների իրականացումը ԳՍՊԿ-ի գործող մասի շահագործմանը զուգահեռ: |
|  | Կառույցի հիմնական տեխնիկա-տնտեսական տվյալները | - Առավելագույն օրական արտամղումը՝ 16 մլն. մ3 - Առավելագույն օրական ներմղումը՝ 2,5÷3,0 մլն. մ3 - ԳՍՊԿ-ի ճնշակայանի մուտքային ճնշումը: min – 0,8 մՊա max – 2.5 մՊա - Գազի ներմղման առավելագույն ճնշումը ՝ 12,5 մՊա - Աշխատանքային ռեժիմը՝ ամբողջ տարի, օպերատիվ անհրաժեշտությունից ելնելով - Ներմղման ժամանակահատված՝ 90 օր |
|  | Նախագծման հատուկ պահանջներ | - Իրականացնել ԳՍՊԿ-ի վերգետնյա մասի (ներառյալ կառավարման ավտոմատացված համակարգով համալրված նոր ճնշակայանի կառուցումը) վերականգնման և արդիականացման նպատակով անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումների գնահատումը: - Մշակել նախագծի ֆինանսավորման առաջարկություններ: |
|  | Պահանջներ արտադրանքի որակի, մրցունակության և էկոլոգիական չափանիշների նկատմամբ | Ապահովել արտամղվող գազի համապատասխանությունը ГОСТ 5542-87-ի պահանջներին |
|  | Պահանջներ ձեռնարկության տեխնոլոգիաների և ռեժիմների նկատմամբ | Նախատեսել արդի գազամղող ագրեգատներով համալրված նոր ճնշակային արտադրամասի կառուցումը: Անհրաժեշտության դեպքում վերակառուցել՝ - գազի օդային հովացման ագրեգատները (АВО) ըստ բոլոր աստիճանների , - շրջանառու «տաք» և «սառը» ջրերի օդային հովացման ագրեգատները (АВО)՝ կիրառելով մխոցային գազամղող ագրեգատներ, - հանգույցները: - գազի ճնշման անկման, - գազի չափման և հաշվառման, - գազի մաքրման, տարանջատման և չորացման, - վառելիքային գազի նախապատրաստման, - էներգամատակարարման համակարգի, ինչպես նաև, ԷՔՊ միջոցների համալիր վերականգնման: |
|  | Տեխնոլոգիական կապը | Նախատեսել ԳՍՊԿ-ի և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի ու «Տրանսգազ» ՍՊԸ-ի դիսպետչերական ծառայությունների մոդեմային կապը գործող կապուղիներով: |
|  | Փուլերի հերթականությունը | Երկփուլային նախագծում -նախագիծ, -աշխատանքային փաստաթղթեր, |
|  | Պահանջներ աշխատանքի հիգիենայի և անվտանգության ռեժիմի նկատմաբ | Ապահովել աշխատանքի հիգիենան և աշխատողների՝ միջազգային ժամանակակից պահանջնեևին համապատասխան անվտանգությունը |
|  | Արտադրության միաձուլման պահանջներ | Նախատեսել գոյություն ունեցող շենքերի, շինությունների, սարքավորումների, տեխնոլոգիական կոմունիկացիաների և համակարգերի հնարավորինս օգտագործումը |
|  | Պահանջներ քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներա-տեխնիկական միջոցառումների և արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման միջոցառումների նկատմամբ | Մշակել քաղաքացիական պաշտպանության ինժեներա-տեխնիկական միջոցառումների և արտակարգ իրավիճակների կանխարգելման և վերացման միջոցառումների բաժինները՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան |
|  | Պահանջեր փորձարարա-կոնստրուկտորական և գիտահետազոտական աշխատանքների կատարման նկատմամբ | Օգտագործել ստորգետյան պահեսարանների ուսումնասիրության և հորերի արատորոշման արդյունքները: |
|  | Շիանարարական աշխատանքների ապահովագրման ծախսումների որոշում | ՀՀ-ում գործող նորմատիվներին համապատասխան |
|  | Գլխավոր պատվիրատու | «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ |
|  | Գլխավոր նախագծող ընկերություն | Որոշվում է մրցույթի արդյունքում |
|  | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | Կապիտալ ներդրումներ |
|  | Աշխատանքների կատարման ժամկետը | 8 ամիս |
|  | Աշխատանքի հանձնման կարգը | Գլխավոր նախագծողը պատվիրատուին է տրամադրում անհրաժեշտ նյութերը ռուսերեն, 4 թղթային և 1 էլեկտրոնային կրիչով (CD) օրինակներից |

Աշխատանքների կատարման փուլերը

| Հ/Հ | Անվանումը | Մասնակցի կողմից կատարվող աշխատանքները | «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղի կողմից կատարվող աշխատանքները |
| --- | --- | --- | --- |
| «Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում» |  |  |  |
|  | Նախագծի կազմը | մշակում |  |
| 1 | Բաժին 1. Բացատրագիր Пояснительная записка | մշակում |  |
| 1.1 | Հավելված 1. Ինժենարագեոդեզիական հետազոտում Инженерно-геодезические изыскания. | ստուգում | մշակում |
| 1.2 | Հավելված 2. Ինժենարաերկրաբանական հետազոտում Инженерно-геологические изыскания | ստուգում | մշակում |
| 1.3 | Հավելված 3. Ինժեներահիդրոօդերևութաբանական հետազոտում Инженерно-гидрометеорологические изыскания | ստուգում | մշակում |
| 1.4 | Հավելված 4. Ինժեներաէկոլոգիական հետազոտում Инженерно-экологические изыскания | ստուգում | մշակում |
| 1.5 | Հավելված 5. Ելակետային տվյալների հավաքագրման հաշվետվություն (սկզբնական թույլտվությունների փաստաթղթեր) Отчет по сбору исходных данных (исходно-разрешительная документация) | ստուգում | մշակում |
| 2 | Բաժին 2. Հողատարածքի հատակագծման սխեմա Схема планировочной организации земельного участка. | մշակում |  |
| 3 | Բաժին 3. Ճարտարապետական լուծումներ Архитектурные решения | մշակում |  |
| 4 | Բաժին 4. Կառուցվածքային և ծավալահատակագծային լուծումներ Конструктивные и объемно-планировочные решения | մշակում |  |
| 5 | Բաժին 5 Տեղեկատվությունին ինժեներական սարքավորումների մասին, ինժեներատեխնիկական ապահովման ցանցերի,ինժեներատեխնոլոգիկան միջոցառումների անվանացանկ,տեխնոլոգիական լուծումների բովանդակություն Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений | մշակում |  |
| 5.1 | Ենթաբաժին 1. էլետրամատակարարման համակարգ Система электроснабжения | մշակում |  |
| 5.2 | Ենթաբաժին 2. Ջրամատակարաման համակարգ Система водоснабжения | մշակում |  |
| 5.3 | Ենթաբաժին 3. Ջրահեռացման համակարգ Система водоотведения | մշակում |  |
| 5.4 | Ենթաբաժին 4. Ջեռուցում, օդափոխություն և օդի լավորակում, ջերմային ցանցեր Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | մշակում |  |
| 5.5.1 | Ենթաբաժին 5.1 Կապի ցանց Сети связи | մշակում |  |
| 5.5.2 | Ենթաբաժին 5.2 Հրդեհային ազդանշանում Пожарная сигнализация | ստուգում | մշակում |
| 5.6 | Ենթաբաժին 6. Գազամատակարարման համակարգ Система газоснабжения | մշակում |  |
| 5.7 | Ենթաբաժին 7. Տեխնոլոգիական լուծումներ Технологические решения | մշակում |  |
| 6 | Բաժին 6. Շինարարության կազմակերպման նախագիծ Проект организации строительства | մշակում |  |
| 7 | Բաժին 7. Կապիտալ շինարարության օբյեկտների քանդման կամ ապամոնտաժման աշխատանքների կազմակերպման նախագիծ Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | մշակում |  |
| 8 | Բաժին 8. Բնապահպանական և շրջակա միջավայրի պահպանության միջոցառումների անվանացանկ Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ստուգում | մշակում |
| 9 | Բաժին 9. Հրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումներ Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ստուգում | մշակում |
| 10.1 | Բաժին 10.1. Էներգաէֆեկտիվության պահպանման և շենքեր շինությունների ու կառույցների էներգետիկ պաշարների հաշվառման սարքորումներով հագեցվածության ուղղված միջոցառումներ:Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ստուգում | մշակում |
| 11 | Բաժին 11. Շինարարական նախահաշիվ Смета на строительство | մշակում | ստուգում |
| 12 | Բաժին 12. Այլ փաստաթղթեր, Иная документация, |  |  |
| 12.1 | Ենթաբաժին 1. Քաղպաշտպանության միջոցառումների, բնական և տեխնիկական արտակարգ իրավիճակների իրազեկման միջոցառումների անվանացակ Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ստուգում | մշակում |
| 12.2 | Ենթաբաժին 2. Աշխատակիցների աշխատանքային պայմանների կազմակերպում Организация и условия труда работников | ստուգում | մշակում |
| 12.3 | Ենթաբաժին 3. Ներդրումների էֆեկտիվություն Эффективность инвестиций | մշակում |  |
| 12.4 | Ենթաբաժին 4. Ինժենրատեխնիկական միջոցների պահպանության համալիր Комплекс инженерно-технических средств охраны | մշակում |  |

Մասնակիցը պետք է ունենա ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004),ISO9001:2008,                                                   СТО Газпром ISO9001:2012  և ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 ստանդարտներին համապատասխան սերտիֆիկատներ:

Մասնակիցը հաղթող ճանաչվելուց հետո՝ 10 (տաս) օրյա ժամկետում (մինչև պայմանագրի կնքումը), «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ում պետք է անցկացնի տեխնիկական շնորհանդես, նախագծման փուլերը և առանձնահատկությունները «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի մասնագետների հետ համաձայնեցնելու և ամրագրելու նպատակով (կազմելով համապատասխան փաստաթուղթ):

Մասնակիցը Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի ճնշակայանի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում պետք է իրականացնի նաև հեղինակային հսկողություն:

Վավերապայմաններ

Իրավաբանական հասցե_________________________	                                          ՀՎՀՀ  ___________________________

Սպասարկող բանկը   __________________________	                                         Էլ. փոստ___________________________

Հ/հ                 ___________________________	Հեռ.  ____________________________

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 4.2

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

բաց  առաջարկների  հարցման

հանձնաժողովին

ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

| Հ/հ | Աշխատանքի անվանումը | Կատարման առավելագույն ժամկետը | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Հիմնական տեխնիկական լուծումների մշակում և հաստատում | 2 ամիս՝ պայմանագիրը ստորագրելու պահից | Հիմնական տեխնիկական լուծումների հաստատման արձանագրություն |
| 2 | Նախագծային փաստաթղթերի մշակում | 4 ամիս՝ պայմանագիրը ստորագրելու պահից | Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված նախագծային փաստաթղթեր |
| 3 | Աշխատանքային փաստաթղթերի մշակում | 8 ամիս՝ պայմանագիրը ստորագրելու պահից | Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված աշխատանքային փաստաթղթեր |

§Հիմնական տեխնիկական լուծումների (ՀՏԼ)¦ փուլ, որի արդյունք է հանդիսանում նախագծային փաստաթղթերի հատորը (գիրքը), որը իր մեջ ներառում է նախագծային օբյեկտի հիմնական լուծումները (հիմնական տեխնոլոգիոկան սարքավորումների ընտրություն, գլխավոր նախագծի հայեցակարգային լուծումներ և այլն):

Գլխավոր նախագծողը նյութերը ներկայացնում է Պատվիրատուին 4 օրինակով, ռուսերեն լեզվով՝ թղթային կրիչի վրա և 1 օրինակ CD-կրիչի վրա:

Փաստաթղթերը հաստատելուց հետո ստորագրվում է աշխատանքների կատարման ակտ և վճարվում է 10%-ի չափով (աշխատանքների կատարման ակտը ստորագրելուց հետո 10 օրվա ընթացքում՝ Հավելված 4-ում նշված գնային առաջարկի ամբողջ գումարից):

§Նախագծային փաստաթղթերի¦ փուլ, որի արդյունք են հանդիսանում նախագծային փաստաթղթերի հատորները (գրքերը)՝ նախագծի բովանդակությանը համապատասխան: Գլխավոր նախագծողը նյութերը ներկայացնում է Պատվիրատուին 4 օրինակով, ռուսերեն լեզվով՝ թղթային կրիչի վրա և 1 օրինակ CD-կրիչի վրա. փաստաթղթերը տրվում են փորձաքննության Պատվիրատուի հետ խորհրդակցելուց հետո:

Ստորագրվում է աշխատանքների կատարման ակտ և վճարվում է 40%-ի չափով (աշխատանքների կատարման ակտը ստորագրելուց հետո 10 օրվա ընթացքում՝ Հավելված 4-ում նշված գնային առաջարկի ամբողջ գումարից):

§Աշխատանքային փաստաթղթերի¦ փուլ, որի արդյունք են հանդիսանում աշխատանքային փաստաթղթերի հատորները (գրքերը)՝ աշխատանքային գծագրերի հիմնական լրակազմերի տեղեկանքին համապատասխան: Գլխավոր նախագծողը նյութերը ներկայացնում է Պատվիրատուին 4 օրինակով, ռուսերեն լեզվով՝ թղթային կրիչի վրա և 1 օրինակ CD-կրիչի վրա. փաստաթղթերը տրվում են փորձաքննության Պատվիրատուի հետ խորհրդակցելուց հետո:

Ստորագրվում է աշխատանքների կատարման ակտ և վճարվում է 50%-ի չափով (աշխատանքների կատարման ակտը ստորագրելուց հետո 10 օրվա ընթացքում՝ Հավելված 4-ում նշված գնային առաջարկի ամբողջ գումարից):

| Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր |  |
| --- | --- |
| «Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում» |  |
| Աշխատանքի կատարման ժամկետը |  |
| սկիզբը | ավարտը |
| Պայմանագրի կնքման օրվանից |  |

______________________________________________ 	            _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

______________________20   թ.

(ամսաթիվը, ամիսը)

Հավելված 6

№107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով

գնման հանձնաժողովին

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈւԹՅՈւՆ

№107GARM15_2.1-43-16.07.15

ք. Երևան					                                           	                      «       » _____________ 20   թ.

«Մասնակցի անվանումը»-ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն -----------յանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

Հաշվի առնելով, որ Ընկերությունը մասնակցում է «Գազպրոմ Արմենիա»  ՓԲԸ (այսուհետ` «Պատվիրատու») կողմից կազմակերպված` «Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ №107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով  բաց առաջարկների հարցմանը, պետք է ներկայացնի հայտի ապահովում, իսկ պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ հանձնաժողովի կողմից  որոշում ընդունելու դեպքում նաև պայմանագրի ապահովում, ուստի բաց առաջարկների հարցմանը մասնակցելուց բխող պարտավորությունների պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

Հայտի ապահովում

Վճարվում է եթե հանձնաժողովի կողմից հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպված` Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ №107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 ծածկագրով բաց առաջարկների հարցմանը Ընկերության մասնակցելուց բխող` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ և բաց առաջարկների հարցման փաստաթղթով սահմանված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք առաջարկվող ամբողջ գումարի 2 %-ի չափով `  (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

Պայմանագրի ապահովում

Պայմանագրի ապահովման մասին համաձայնությունը ուժի մեջ է մտնում միայն պայմանագիրը կնքելուց հետո:

Սույն բաց առաջարկների հարցման արդյունքում կնքվելիք  գնման պայմանագիրը Ընկերության կողմից ժամանակին և ամբողջ ծավալով կատարումն ապահովելու նպատակով Ընկերությունը սահմանում է իր հետևյալ պատասխանատվությունը.

1.1.2 Պատվիրատուի կողմից կազմակերպված Աբովյանի ԳՍՊԿ-ի նոր ճնշակայանի կառուցման համար նախածա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ (բաց առաջարկների հարցման ծածկագիր՝ №107/GArm/15_2.1-43/16.07.15 պայմանագիրը ժամանակին չկատարելու, կատարումից խուսափելու կամ հրաժարվելու դեպքում  Ընկերությունը Պատվիրատուին վճարում է տուժանք պայմանագրի ամբողջ գումարի  10%-ի չափով` (----------------------------------------------տառերով---------------------------------------------------)  ՀՀ դրամի չափով։

    - «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի Ընկերության կողմից սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2 կետում նշված պարտավորություների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման դեպքում նշված համապատասխան գումարի գանձման պահանջ ներկայացնել Ընկերությանը, որն Ընկերությունը անվերապահորեն կկատարի նման պահանջ ստանալու օրվանից 5 բանկային օրվա ընթացքում։

    - Ընկերությունն իրավունք է վերապահում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ին, առանց նախնական պահանջ ներկայացնելու, անվիճելի և անառարկելի կարգով գանձել համապատասխան գումար, սույն համաձայնության 1.1.1 կամ 1.1.2  կետում նշված գումարի սահմաններում, Ընկերությանը սպասարկող «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկում կամ Ընկերությանը սպասարկող ցանկացած այլ բանկում բացված` Ընկերության ցանկացած  հաշվից։ Սույնով «Մասնակցի անվանումը»-ն հանձնարարում է «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» բանկին, ինչպես նաև իրեն սպասարկող բոլոր բանկերին, սույն համաձայնության գործողության ամբողջ ժամկետի ընթացքում «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի առաջին իսկ պահանջով և հետագա բոլոր պահանջներով տուժանքի մասին սույն համաձայնության հիման վրա Ընկերության բանկային հաշիվներից անակցեպտ (անվիճելի)  կարգով գանձել պահանջվող գումարը։

2. Այլ պայմաններ

2.1 Տուժանքի սույն համաձայնությունն  հայտի ապահովման մասով ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից ստորագրման և կնքման պահից և վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան՝ պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն բաց առաջարկների հարցումը չկայացած հայտարարվելը։

2.2 Տուժանքի սույն համաձայնությունն պայմանագրի ապահովման մասով  ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից  պայմանագիրի ստորագրման և կնքման պահից և գործում է մինչև պայմանագրի ավարտը:

2.3 Սույն համաձայնությունը չի կարող վաղաժամկետ դադարել, Ընկերության կողմից հետ կանչվել, փոփոխվել կամ այլ կերպ դադարել առանց «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ի գրավոր համաձայնության։

2.4 Սույն Համաձայնության կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

«Մասնակցի անվանումը» «Մասնակցի հասցեն» «Ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը» հ/հ ---------------- տնօրեն ---------------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ ---------------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները

Հավելված 7

ՀԱՐԿԱՏՈՒԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԳԱՂՏՆԻՔ Պ ԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ես՝

(նշել անուն, ազգանունը, հայրանունը ամբողջությամբ)

(հարկատուի իդենտիֆիկացման /նույնականացման/ համարը) ____________________,

Անձնագրի սերիան 		համարը 			, երբ  և ում կողմից է տրված

,

ստորաբաժանման կոդը 			, բնակվող հետևյալ հասցեում՝																	)

(նշվում է հասցեն, որտեղ գրանցված է հարկատուն)

Ռուսաստանի Դաշնության Հարկային օրենսգրքի 102 հոդված դրույթների համաձայն տալիս եմ համաձայնությունս՝ հաղորդելու իմ մասին հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հարկային մարմինների կողմից՝ ՌԴ էներգետիկայի նախարարություն, Ռուսֆինմոնիթորինգ, ԴՀԾ, կապված եկամուտների, գույքի /սեփականության/, գույքային բնույթի պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունների հավաստիության ստուգման հետ՝  ներկայացված իմ կողմից համաձայն կիրառելի օրենդրության:

______________________________________________________________________________

(օրինակ՝ «Ռուսաստնաի Դաշնության օրենսդրությամբ կոռուպցիայի հակազդեցության վերաբերյալ»)

Հարկատուի մասին մարմնին ներկայացված տեղեկատվության վրա տարածվում են.

- հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հրապարակման նկատմամբ արգելքը,

- նշված տեղեկությունների պահպանման հատուկ ռեժիմի պահանջները և դրանց հասանելիությունը,

- նշված տեղեկությունները պարունակող փաստաթղթերի կորստի կամ այդ տեղեկությունները հաղորդելու համար պատասխանատվությունը:

Հարկային մարմինների ղեկավարների կողմից սահմանված և հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների անվտանգությունն ապահովող այն պաշտոնյաներին են հասանելի հարկային գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները, որոնց ներկայացվել են այդ տեղեկությունները հարկային մարմիններից՝ Հարկերի և հավաքագրումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության  համաձայն: Սույն համաձայնությունը գործում է:

ա) ստորագրման օրվանից մինչև գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը ;

բ)  համաձայնության ստորագրման պահից 12 ամիս

(ամսաթիվ)                                                                                                                                             (ստորագրություն)

Հավելված 8

| (Տեղեկատվություն տրամադրող ընկերության անվանումը) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Տեղեկատվություն Պայմանագրի կողմի սեփականատերերի , ներառյալ շահառուները (այդ թվում՝ վերջնական) շղթայի մասին |  |  |  |  |  |  |
|  | Հարկատուի նույնականացման համարը | Պետական գրանցման համարը | Անվանում/ անուն, ազգանուն, հայրանուն | Գրանցման հասցեն | Անձը հաստատող փաստաթղթի սերիան և համարը (ֆիզիկական անձի համար | Ղեկավար/Մասնակից/Բաժնետեր/Շահառու | Տեղեկատվություն հաստատող փաստաթղթերի մասին (անվանում, վավերապայմաններ և այլն) |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  |

Ծանուցում`

1.1, 1.2 և այլն՝ Պայմանագրի կողմի սեփականատերերը (առաջին աստիճանի սեփականատերեր)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 և այլն՝ 1.1 կազմակերպությունների սեփականատերեր  (երկրորդ աստիճանի սեփականատերեր)

_________________                  _____________________________

(ամսաթիվ)                                       (ստորագրություն)

Նախագիծ 5

ՆԱԽԱԳԾԱ-ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ù.ºñ¨³Ý	   							§        ¦  _                2015Ã.

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն, այսուհետ` Պատվիրատու, ի դեմս  Վարչության  նախագահ-Գլխավոր տնօրեն Վ. Հարությունյանի, որը գործում է Ընկերության  կանոնադրության հիման վրա, մի կողմից, և «---------------------» ՓԲԸ-ն, այսուհետ՝ Կապալառու, ի դեմս տնօրեն ------------------,  որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա, մյուս կողմից, այսուհետ երկուստեք՝ Կողմեր,  կնքեցին սույն պայմանագիրը, այսուհետ՝ Պայմանագիր, հետևյալի մասին.

1.Պայմանագրի առարկան

1.1. Կապալառուն  պարտավորվում է Պատվիրատուի առաջադրանքով կատարել -------------------------------------------------- նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները` համաձայն Պայմանագրի անբաժանելի մասը հանդիսացող հավելվածում (այսուհետ՝ Հավելված) նշված նախագծային առաջադրանքի  (այսուհետ` Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն  պարտավորվում է ընդունել Աշխատանքի արդյունքը (այսուհետ՝ նաև Նախագիծ) և վճարել դրա համար:

1.2.	Աշխատանքը կամ դրա փուլը /ենթափուլը/ համարվում է կատարված Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի (Աշխատանքի փուլի  /ենթափուլի/) հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելու պահից:

2.Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները

2.1.	Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

2.1.1.	ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից Աշխատանքի կատարման   ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը,

2.1.2.	Աշխատանքի կատարման ընթացքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում Կապալառուից պահանջել 3-օրյա ժամկետում անհատույց վերացնել դրանք և հատուցել Պատվիրատուին դրանով հասցված վնասները,

2.1.3.	կատարված Աշխատանքի արդյունքն ընդունելուց հետո Նախագծում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում, պահանջել Կապալառուից անհատույց վերացնելու այդ թերությունները կամ հատուցելու իր կամ երրորդ անձանց ուժերով  թերությունները վերացնելու կապակցությամբ կատարված ծախսերը,

2.1.4. մինչև Աշխատանքի արդյունքի հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելը ցանկացած ժամանակ հրաժարվել Պայմանագիրը կատարելուցª Կապալառուին վճարելով մինչև Պայմանագիրը կատարելուց Պատվիրատուի հրաժարվելու վերաբերյալ ծանուցումը ստանալու պահը մատուցած Ծառայությանը համարժեք գին:

2.2.	Պատվիրատուն պարտավոր է ՝

2.2.1.	Կապալառուին   ներկայացնել   Աշխատանքի կատարման համար  ելակետային  տվյալները և այլ  անհրաժեշտ   փաստաթղթերը,

2.2.2.	ընդունել կատարված Աշխատանքի արդյունքը և վճարել դրա համար Պայմանագրով սահմանված կարգով,

2.2.3. Նախագծում թերություններ հայտնաբերելու դեպքում՝ այդ մասին անհապաղ տեղեկացնել Կապալառուին:

2.3.	Կապալառուն պարտավոր է՝

2.3.1.	Նախագիծը հանձնել Պատվիրատուին Հավելվածում նշված կարգով և ժամկետներում,

2.3.2.	Աշխատանքը կատարել նախագծային առաջադրանքին, մյուս ելակետային տվյալներին, նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջներին և Պայմանագրին համապատասխան, պատշաճ որակով,

2.3.3. Աշխատանքի պատշաճ կատարումն ապահովելու նպատակով, անհրաժեշտության դեպքում, ներգրավել երրորդ անձանց  (մասնագիտացված կազմակերպությունների),

2.3.4. պատրաստի Նախագիծը համաձայնեցնել Պատվիրատուի, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` Պատվիրատուի հետ միասին` իրավասու պետական և (կամ) տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ,

2.3.5. Նախագիծը հանձնելուց հետո թերություններ հայտնաբերելու դեպքում, Պատվիրատուի պահանջով ողջամիտ ժամկետում անհատույց վերացնել բոլոր հայտնաբերված թերությունները,

2.3.6.	Նախագիծը հանձնելուց հետո՝ Աշխատանքների անպատշաճ կատարման հետևանքով Պատվիրատուին կամ երրորդ անձանց վնաս պատճառելու դեպքում, հատուցել պատճառված վնասները լրիվ չափով,

2.3.7 առանց Պատվիրատուի համաձայնության Նախագիծը և դրա հետ կապված տեղեկությունները չհանձնել երրորդ անձանց:

2.4.	Կապալառուն իրավունք ունի՝

2.4.1.	Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրի 2.2.2. ենթակետով սահմանված իր պարտավորությունը չկատարելու դեպքում հրաժարվել Աշխատանքը կատարելուց,

2.4.2.	Պատվիրատուի համաձայնությամբ Աշխատանքը կատարել Պայմանագրով սահմանված ժամկետից շուտ:

3.Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը

3.1.	Պայմանագրի գինը սահմանվում է ------------- (----------------------) ՀՀ  դրամ, ներառյալ՝  ԱԱՀ-ն:

3.2.  Պայմանագիրն ստորագրելուց հետո 10 (տասը) աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն Կապալառուին վճարում է -------------------------------:

3.3.	Պատվիրատուն փաստացի կատարված Աշխատանքի համար Կապալառուին վճարում է Աշխատանքի (Աշխատանքի փուլի /ենթափուլի/) հանձնման-ընդունման ակտը ստորագրելուց և Կապալառուի կողմից հաշվարկային փաստաթուղթը ներկայացնելու օրվանից 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում՝ հաշվի առնելով Պայմանագրի 3.2. կետով նախատեսված կանխավճարը,  սույն կետում ստորև նշված գումարներին համապատասխան:

3.4. Պայմանագրով վճարումները կատարվում են անկանխիկª բանկային փոխանցմամբ:

4. Կողմերի պատասխանատվությունը

4.1.	Աշխատանքի արդյունքի հանձնման ժամկետի խախտման համար Պատվիրատուն իրավունք ունի պահանջել Կապալառուից վճարել տույժ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար` Պայմանագրի գնի  0,1%-ի չափով:

4.2. Պատվիրատուի կողմից Պայմանագրով սահմանված ժամկետներում վճարումները չկատարելու դեպքում Կապալառուն իրավունք ունի պահանջել Պատվիրատուից վճարել տույժ կետանցի յուրաքանչյուր օրվա համար` չվճարված գումարի  0,1%-ի չափով:

4.3. Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքն անպատշաճ կատարելու համար` ներառյալ Նախագծի հիման վրա ստեղծված օբյեկտի շինարարության, ինչպես նաև հետագայում դրա շահագործման ընթացքում հայտնաբերված թերությունների համար:

4.4. Պայմանագրով իրենց պարտականությունները չկատարելու կամ անպատշաճ կատարելու համար Կողմերը պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

5.Վեճերի լուծման կարգը

5.1.	Պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

5.2.	Պայմանագրի 5.1. կետի պայմանը չի սահմանափակում Կողմերի իրավունքը՝ վեճերը լուծելու դատական կարգով:

6. Այլ Պայմաններ

6.1. Կապալառուն  Պատվիրատուին երաշխավորում է, որ երրորդ անձանց մոտ բացակայում են Նախագծի հիման վրա աշխատանքներ կատարելուն խոչընդոտող կամ դրանց կատարելը սահմանափակող իրավունքներ:

6.2. Կապալառուն երաշխավորում է, որ ունի Աշխատանքը կատարելու համար պահանջվող համպատասխան որակավորում ունեցող աշխատանքային ռեսուրսներ,  նյութական միջոցներ և համապասխան մարմիններից ստացված լիցենզիաներ:

7. Եզրափակիչ դրույթներ

7.1.	Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման պահից և դադարում է պարտականությունների պատշաճ կատարմամբ:

7.2.	Պայմանագրում բոլոր փոփոխություններն ու լրացումները կատարվում են Կողմերի գրավոր համաձայնությամբ:

7.3.	Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

7.4.	Պայմանագիրը կազմված է հայերեն լեզվով, հավասարազոր իրավաբանական ուժ ունեցող երկու օրինակից, մեկական օրինակ յուրաքանչյուր կողմի համար:

8. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները

| ä²îìÆð²îàô | Î²ՊԱԼԱՌՈՒ |
| --- | --- |
| «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ ՀՀ, ք.Երևան, Թբիլիսյան խճուղի 43 Հ/Հ 2380003097950500 «Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ ՀՎՀՀ 00046317 հեռ. (37410) 294-728 ‎ֆաքս (37410) 294-728 |  |
| ### Վարչության նախագահ- ### Գլխավոր տնօրեն ### __________________ Վ. Հարությունյան | ### Տնօրեն ### __________________ |

Հարկատուի որոշմամբ համապատասխան քառակուսու մեջ դրվում է «V» նշանը, իսկ չնշման դեպքում համաձայանությունը գործում է ստորագրման օրվանից մինչեւ գրավոր ձևով հետ կանչման ամսաթիվը: