Առաջարկների հարցման մասնակցի հրահանգ

'ԱՐՄԵՆՏԵԼ' ՓԲԸ –Ի` ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ 24/1 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՆՏՎՈՂ ՇԵՆՔԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

ք. Երևան, 2015 г.

## 1. Առաջարկների հարցման առարկան

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու) հրավիրում է Ձեր Ընկերությանը (այսուհետ՝ Մասնակից) մասնակցելու 'ԱրմենՏել' ՓԲԸ –ի` Ազատության 24/1 հասցեում գնտվող շենքի շինարարական աշխատանքների իրականացման մատակարարի ընտրության համար առաջարկների հարցմանը (այսուհետ՝ ԱՀ):

Առաջարկների հարցման շրջանակներում շինարարական աշխատանքների ենթադրվող ծավալը ներկայացված է Հավելված 1-ում:

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել այն առաջարկները,որոնց ընդհանուր արժեքը գերազանցում է 131 000 000 ՀՀ դրամը առանց ԱԱՀ:

Ենթադրվող աշխատանքները  պետք է կատարվեն ոչ ավել քան 110 օրացույցային օրվա ընթացքում,աշխատանքների կատարման ցանկալի ժամկետը ներկայացված է Հավելված 1-ում:

Մատակարարի կողմից իրականացվելիք աշխատանքներն են` (կատարվելիք աշխատանքների  անվանացանկն ու շենքի նախագիծը ներկայացված է Հավելված 1-ում)

- Նախագծման աշխատանքներ,

- Շինության շին-մոնտաժային աշխատանքներ,

- HVAC  տարածքի շին-մոնտաժային աշխատանքներ,

- Սանհանգույցի շին-մոնտաժային աշխատանքներ,

- Էլեկտրական մոնտաժի աշխատանքներ:

Առաջարկների պատրաստման փուլում(մինչև առաջարկների հանձման վերջնաժամկետը) Մասնակիցը կարող է դիմել Պատվիրատուին` շինարարության տարածքում due diligence անցկացնելու համար:Դրա համար անհրաժեշտ է ուղարկել Մասնակցի ներկայացուցչի ԱԱՀ-ը LuMelikyan@beeline.am հասցեին,ինչպես նաև ներկայացուցիչը տարածք մուտք գործելիս պետք է ներկայացնի անձը հաստատող փաստաթուղթ:

ԱՀ անցկացման արդյունքում Պատվիրատուն ընտրում է  1 հաղթող և 1 պահուստային մատակարար:

ԱՀ հաղթողների հետ  կարող են կնքվել միանգամյա մատակարարման պայմանագրեր Հավելված 3-ում բերված ձևով:

## 2. Առաջարկների հարցման անցկացման կարգը

ԱՀ անցկացման հետ կապված հարցերով Պատվիրատուի կոնտակտային անձը՝

- Ազգանուն Անուն՝  Լուսինե Մելիքյան

- Պաշտոն՝ Գնումների և պայմանագրերի մոնիտորինգի բաժնի ղեկավար

- Հասցե՝ ք. Երևան, Ազատության 24/1

- Էլեկտրոնային հասցե՝ LuMelikyan@beeline.am

ԱՀ անցկացվում է 4 փուլով:

2.1. Փուլ 1՝ Մասնակիցների առաջարկների հավաքագրում

- Պատվիրատուն հրապարակում է ԱՀ մասնակցի հրահանգը  (այսուհետ՝ ԱՀՄՀ) www.beeline.am  և www.gnumner.am ինտերնետային կայքերում:

- Մասնակիցը ծանոթանում է ԱՀՄՀ-ին, որից հետո պատրաստում է առաջարկը և ուղարկում այն Պատվիրատուին:

2.1.1 Մասնակցի առաջարկի կազմին ներկայացվող պահանջները

Առաջարկը պետք է ներառի.

- Կոմերցիոն առաջարկը և աշխատանքների կատարման ժամկետները (ձևը ներկայացված է Հավելված 2-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիր (ձևը ներկայացված է Հավելված 4-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Որակավորման պահանջներին համապատասխանության մասին հայտարարագիր (ձևը ներկայացված է Հավելված 5-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Չշահագրգռվածույան մասին նամակ (ձևը ներկայացված է Հավելված 6-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Մասնակցի քարտ(ձևը ներկայացված է Հավելված 5-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Ք³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ  ÷áñÓ³ùÝáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ Çñ Ý»ñ¹ÇñÝ»ñáí` µÝ³Ï»ÉÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³:

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել Մասնակցի առաջարկը, եթե ներկայացված փաստաթղթերի կազմը կամ դրանց ձևաչափը չի համապատասխանում ԱՀՄՀ 2.1.1 բաժնում թվարկված պահանջներին:

2.1.2 Առաջարկի կազմի մեջ մտնող փաստաթղթերի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներ

- Կոմերցիոն առաջարկը պետք է ընդգրկի ՏԱ (Հավելված 1) ընդգրկված աշխատանքերի անվանացանկն ամբողջությամբ ։

- Մասնակիցները տրամադրում են կոմերցիոն առաջարկը՝ ներկայացված ՀՀ դրամով (AMD առանց ԱԱՀ):

- Կոմերցիոն առաջարկում Մասնակցի կողմից ներկայացվող գները Մասնակցի հաղթանակի դեպքում կարող են ամրագրվել ԱՀ անցկացման արդյունքներով կնքված պայմանագրում և չեն կարող վերանայվել դեպի բարձրացում պայմանագրի գործողության ժամկետի ընթացքում (մինչև մեքենաներ մատակարարումը), նույնիսկ տարադրամի էական տատանումների դեպքում:

- Պատվիրատուն առաջարկում է Մասնակցին վճարման հետևյալ պայմանները՝

  - հետվճար հանձնման-ընդունման  ակտի ստորագրման պահից 60 օրացուցային օր հետո,

  - հետվճար հանձնման-ընդունման  ակտի ստորագրման պահից 90 օրացուցային օր հետո,

  - հետվճար հանձնման-ընդունման  ակտի ստորագրման պահից 180 օրացուցային օր հետո,

- Վճարման տարբեր պայմաններով կոմերցիոն առաջարկների համեմատումը կիրականացվի՝ հաշվի առնելով Պատվիրատուի ազատ շրջանառու միջոցների եկամտաբերությունը:

- ԱՀ ավարտից հետո հաղթողը և Պատվիրատուն կարող են համաձայնություն ձեռք բերել վճարման ժամկետի կրճատման մասին մեքենաների արժեքի իջեցման դիմաց, բայց դա չի նշանակում մեքենաների վճարման ժամկետի կրճատման վերաբերյալ հաղթողի առաջարկն ընդունելու Պատվիրատուի պարտավորություններ:

- Կոմերցիոն առաջարկի գործողության ժամկետը պետք է ուժի մեջ լինի մինչև պայմանագրով նախատեսված մեքենաների մատակարարումը։

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել Մասնակցի առաջարկը, եթե այն չի համապատասխանում ԱՀՄՀ 2.1.2 բաժնում թվարկված պահանջներից գոնե մեկին:

2.1.3. Առաջարկների տրամադրման ձևին ներկայացվող պահանջներ

- Մասնակիցը ներկայացնում է առաջարկն էլեկտրոնային տեսքով:

- Առաջարկը պետք է ներառի հետևյալ ֆայլերը՝

- Կոմերցիոն առաջարկ՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով, ինչպես նաև ֆայլը EXCEL ձևաչափով (ֆայլերի անունները ԿԱ.pdf և ԿԱ.xlsx),

- Որակավորման պահանջներին մասնակցի առաջարկի համապատասխանության մասին հայտարարագիր՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով (ֆայլի անունը Համապատասխանության մասին հայտարարագիր.pdf),

- Մասնակցի քարտ EXCEL ձևաչափով( ֆայլի անվանումը ՄՔ.xlsx

- Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիր՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով (ֆայլի անունը NDA.pdf),

- Չշահագրգռվածույան մասին նամակ(ֆայլի անվանումը  (ՉՄՆ.pdf);

- ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ  å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ  ÷áñÓ³ùÝáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ Çñ Ý»ñ¹ÇñÝ»ñáí` µÝ³Ï»ÉÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³(Հավաստագիր.pdf).

- Փաստաթղթերի սկան արված պատճեններին ներկայացվող պահանջները՝

  - փաստաթղթի բոլոր էջերը գտնվում են PDF ձևաչափի մեկ ֆայլում,

  - Մասնակիցը ներկայացնում է սկան արված պատճենը գունավոր ձևաչափով,

  - սկան արված պատճենի հստակությունը պետք է ապահովի փաստաթղթի ընթերցանելիությունը,

  - փաստաթղթի յուրաքանչյուր էջ պետք է ստորագրված լինի Մասնակցի ղեկավարի կամ առաջարկը ներկայացնելու համար լիազորված ներկայացուցչի կողմից և վավերացված լինի Մասնակցի կնիքով (Մասնակցի մոտ կնիքի առկայության դեպքում):

- Մասնակիցը միախմբում է հետևյալ ֆայլերը՝

- Կոմերցիոն առաջարկ.pdf,

- Կոմերցիոն առաջարկ.xls,

- Համապատասխանության մասին հայտարարագիր.pdf,

- Քարտ.doc

- Չշահագրգռվածություն.pdf

- Հավաստագիր.pdf

RAR ձևաչափի մեկ արխիվում (ֆայլի անունը «Մասնակցի անունը՝ ARM – R016-15 'ԱՐՄԵՆՏԵԼ' ՓԲԸ –ի` ազատության 24/1 հասցեում գնտվող շենքի շինարարական աշխատանքների իրականացման մատակարարի ընտրության համար առաջարկների հարցում»):

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել Մասնակցի առաջարկը, եթե այն չի համապատասխանում ԱՀՄՀ 2.1.3 բաժնում թվարկված պահանջներից գոնե մեկին:

2.1.4. Առաջարկի տրամադրման կարգը

Մասնակիցն ուղարկում է Էլեկտրոնային առաջարկը Հավելված 8-ում ներկայացված կարգով(Էլեկտրոնային առաջարկների ներկայացման կարգ) ոչ ուշ քան 16:00 (ՀՀ տեղական ժամանակով) 31/08/15.

Առաջարկների բացումը տեղի կունենա Ազատության 24/1,1ին հարկ,Գնումների և պայմանագրերի մոնիտորինգի բաժնում 31/08/15-ին:Այն մասնակիցները,որոնք ցանկանում են մասնակցել առաջարկների բացման գործընթացին,պետք է ներկայացնեն իրենց ներկայացուցչի ԱԱՀ-ն ոչ ուշ քան 28/08/15 (առաջարկներն անհրաժեշտ է ուղարկել LuMelikyan@beeline.am հասցեով:Առաջարկների բացման օրը մասնակցի ներկայացուցիչը պետք է ունենա անձը հաստատող փաստաթուղթ):

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել Մասնակցի առաջարկը, եթե այն ուղարկվել է ԱՀՄՀ 2.1.4 բաժնում սահմանված ժամկետից ուշ:

2.1.5. Հարցեր, հստակեցումներ, առաջարկների հետ կանչում և փոփոխում

- Մասնակիցների և Պատվիրատուի միջև ողջ հաղորդակցությունն իրականացվում է ԱՀՄՀ 2 բաժնում նշված կոնտակտային անձի հետ էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով:

- ԱՀՄՀ տեքստի հետ կապված հարցերը, եթե այդպիսիք առաջանան առաջարկի պատրաստման ընթացքում, ընդունվում են Մասնակիցներից մինչև  24/08/2015 18։00 (տեղական ժամանակով):

- Ստացված հարցերի պատասխանները և հստակեցումները կտրվեն Պատվիրատուի կողմից ոչ ուշ, քան 27/08/2015 18։00 (տեղական ժամանակով):

- 31/08/2015 15։00 (տեղական ժամանակով) հետո Մասնակցի առաջարկում ցանկացած փոփոխություն, լրացում կամ հստակեցում հնարավոր է Պատվիրատուի հարցումների հիման վրա:

- Մասնակցի կողմից ԱՀՄՀ որևէ բաժինների կամ մասերի միջև տարընթերցումների հայտնաբերման դեպքում Մասնակիցը պարտավոր է անհապաղ  ԱՀՄՀ  բաժին 2  նշված կոնտակտային անձից պարզաբանում խնդրել:

- Հայտ ներկայացնելով՝ ԱՀ մասնակիցները տալիս են իրենց համաձայնությունը ընկերությունների ֆինանսական կայունության ստուգման և մատակարարի ընտրության ընթացակարգում նշված չափանիշներին համապատասխան իրենց կողմից պարտավորությունների չկատարման ռիսկերի գնահատման վերաբերյալ:

2.2. Փուլ 2՝ Մասնակիցների որակավորումը և կարճ ցուցակի ձևավորումը

- Երկրորդ փուլում ստացված առաջարկները կգնահատվեն ըստ հետևյալ որակավորման պահանջներին համապատասխանության՝

- Առաջարկը համապատասխանում է ԱՀՄՀ 2.1.1-2.1.4 բաժինների բոլոր պահանջներին:

- Ամբողջական գումարը չի գերազանցում 131 000 000  առանց ԱԱՀ:

- Մասնակիցը հանդիսանում է արտադրողի պաշտոնական ներկայացուցիչ և ապահովում է երաշխիքային սպասարկում:

- Մասնակիցը համաձայն է կնքել պայմանագիր Հավելված 3-ում նշված ձևով,առանց փոփոխության:

- Մասնակիցը համաձայն է իրականացնել աշխատանքները ոչ ուշ քան 110 օրացույցային օրվա ընթացքում:

- ÞÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ  å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ù³Õ³ù³ßÇÝáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý  ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨ ù³Õ³ù³ßÇÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ  ÷áñÓ³ùÝáõÃÛ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³Ý»ñ Çñ Ý»ñ¹ÇñÝ»ñáí` µÝ³Ï»ÉÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³:

- Մասնակիցը չունի պետական բյուջեի և/կամ այլ պատվիրատուների առջև ժամկետանց պարտք, որը գերազանցում է ակտիվների 50%-ը, նրա նկատմամբ չեն տարվում դատավարություններ՝ կապված նրա անվճարունակության և սնանկության հետ:

- Մասնակիցը չունի ժամկետանց պարտքեր երրորդ անձանց առջև:

- Չկան Մասնակցի ղեկավար աշխատակիցների կողմից տնտեսական հանցագործությունների կատարման համար չմարված դատվածության փաստեր:

- Չկան Մասնակցի և Պատվիրատուի միջև գնման գործընթացին նախորդող երեք տարվա ընթացքում ապրանքների/ծառայությունների մատակարարման պայմանագրերից բխող վեճերի վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած այնպիսի դատական կամ արբիտրաժային որոշումներ կամ վճիռներ, որոնք վկայում են Մասնակցի կողմից օրենքի, պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների և գործարար շրջանառության սովորույթների կոպիտ խախտման մասին:

- Մասնակիցն արտացոլում է որակավորման պահանջներին իր առաջարկի համապատասխանության աստիճանը Որակավորման պահանջներին համապատասխանության մասին հայտարարագրում (Հավելված 5՝ ձևանմուշ):

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում թույլ չտալ մասնակցել Առաջարկների հարցման հաջորդ փուլերին այն Մասնակցին, որի առաջարկը չի համապատասխանում  ԱՀՄՀ 2.2 բաժնում թվարկված որակավորման պահանջներից գոնե մեկին:

- Մասնակիցների առաջարկների՝ որակավորման պահանջներին համապատասխանության վերլուծության արդյունքներով Պատվիրատուն ձևավորում է այն Մասնակիցների կարճ ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցել ԱՀ հաջորդ փուլերին:

- Պատվիրատուն կտեղեկացնի կարճ ցուցակում չընդգրկված մասնակիցներին այն պատճառների մասին, որոնք թույլ չտվեցին Մասնակցին շարունակել իր մասնակցությունը ԱՀ-ին:

- ԱՀ-ի անցկացման պահին որակազրկված մասնակիցներին թույլ չի տրվում մասնակցել ԱՀ:

2.3  Փուլ 3՝ Առաջարկների բարելավում

- Տվյալ փուլ կհասնեն այն Մասնակիցները, որոնք հաստատել են իրենց առաջարկների համապատասխանությունը ԱՀՄՀ 2.2 բաժնում թվարկված որակավորման պահանջներին:

- Փուլը կանցկացվի էլեկտրոնային աճուրդի ձևաչափով: Աճուրդի դրույք է հանդիսանալու աշխատանքների ընդհանուր արժեքը:

- Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում սահմանել կոմերցիոն առաջարկի շեմային արժեքը (շեմային դրույքաչափը) էլեկտրոնային աճուրդ մուտք գործելու համար:

- Էլեկտրոնային աճուրդի մասնակցի հրահանգը կուղարկվի կարճ ցուցակում ընդգրկված Մասնակիցներին:

- Այն դեպքում, եթե էլեկտրոնային աճուրդը չկայանա (Մասնակիցներից ոչ մեկը մուտք չգործի աճուրդ կամ Մասնակիցներից ոչ մեկը աճուրդին դրույքաչափեր չկատարի, ինչպես նաև Պատվիրատուի կողմում տեխնիկական խափանումների դեպքում) Պատվիրատուն կարող է անցկացնել կրկնակի էլեկտրոնային աճուրդ նույն կամ այլ պարամետրերով կամ օգտագործել բարելավված առաջարկների հարցման այլ ձևաչափ:

## 2.4.   Փուլ 4՝ Հաղթողի ընտրությունը և հայտարարումը

- Մասնակիցները հաստատում են էլեկտրոնային աճուրդում իրենց եղրափակիչ դրույքները համապատասխան եզրափակիչ կոմերցիոն առաջարկ ներկայացնելով:

- Պատվիրատուն դասակարգում է  ստացված եզրափակիչ կոմերցիոն առաջարկները ըստ հետևյալ չափանիշի ՝ «Աշխատանքների նվազագույն ընդհանուր արժեք»:

- Հաղթող կճանաչվի այն մասնակիցը, որի եզրափակիչ կոմերցիոն առաջարկին շնորհվել է դաս 1

- Պահուստային մատակարար կընտրվի այն մասնակիցը, որի եզրափակիչ կոմերցիոն առաջարկին շնորհվել է դաս 2

- ԱՀ հաղթողների հետ կարող են ստորագրվել պայմանագրեր Հավելված 3-ում առաջարկված ձևով:

- Պահուստային մատակարարը կարող է ներգրավվել ԱՀ առարկային առնչվող ապրանքների մատակարարմանը հաղթողի որակազրկման դեպքում:

- Հաղթողները կտեղեկացվեն ընդունված որոշման մասին էլեկտրոնային փոստով ԱՀ այդ փուլի ավարտին:

- ԱՀ հաղթողի մասին ինֆորմացիան կհրապարակվի www.beeline.am և www.gnumner.am կայքերում

- Կարճ ցուցակում հայտնված, բայց ԱՀ հաղթողների ցուցակում չընդգրկված բոլոր մասնակիցները կտեղեկացվեն այդպիսի որոշման պատճառների մասին էլեկտրոնային փոստով ԱՀ այդ փուլի ավարտին:

- Պատվիրատուի հաճախորդ հանդիսացող, նաև այն մասնակիցները, որոնք համաձայն են դառնալ Պատվիրատուի բաժանորդ այլ հավասար պայմաններում կունենան առավելություն:

3. Պատվիրատուի իրավունքները

- Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում ընդունել Մասնակցի առաջարկն ամբողջությամբ կամ դրա որևէ մասը:

- Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում մեկնաբանել Մասնակցի առաջարկը՝ ելնելով սեփական շահերի լավագույնս պահպանման տեսանկյունից:

- Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում մերժել Մասնակցի առաջարկը, եթե այն չի ներկայացվել ժամանակին և/կամ եթե չեն պահպանվել սույն ԱՀ այլ ձևական պահանջները:

- Պատվիրատուն կարող է ԱՀ  ճանաչել չկայացած, եթե՝

- Չի ստացվել ոչ մի առաջարկ կամ ստացվել է միայն մեկ առաջարկ:

- Ներկայացված առաջարկներից ոչ մեկը չի համապատասխանում որակավորման պահանջներին:

- Ներկայացված առաջարկներից միայն մեկն է համապատասխանում Պատվիրատուի պահաջներին

- Այլևս չկա տվյալ գնման անհրաժեշտություն:

- Ծագել են անհաղթահարելի ուժի հանգամանքներ, որոնք անհնար են դարձնում գնման հետագա իրականացումը:

- Տեղի է ունեցել շուկայի էական փոփոխություն:

- Բոլոր ներկայացված կոմերցիոն առաջարկները գերազանցում են գործող շուկայական գները:

- Անհնար է գնումն իրականացնել համապատասխան դրամական միջոցների բացակայության պատճառով:

4. Մասնակցի որակազրկումը

- Որակազրկում է կոչվում Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ Մատակարարի հետ գնումների, մատկարարումների ոլորտում ցանկացած փոխհարաբերությունից հրաժարումը` անցկացվող Մատակարարի ընտրության միջոցառումների շրջանակներում (Մատակարարի հեռացումը Ընկերության պոտենցիալ պայմանադիր կողմերի ցուցակից) կամ կնքվելիք/կնքված պայմանագրի շրջանակներում (պայմանագիր չկնքելը/լուծելը):

- Մասնակցի որակազրկումը կրում է միակողմանի բնույթ:

- Մասնակիցը կարող է որակազրկվել հետևյալ չափանիշներից ելնելով՝

- Մասնակցի կողմից աղավաղված, միտումնավոր կեղծ, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ ամբողջական տեղեկատվության տրամադրումը՝ Մատակարարի  կողմից   մատակարարի  ընտրության ընթացակարգի ժամանակ (կամ  պայմանագրի  շրջանակներում մատակարարի  հետ  հետագա  աշխատանքի ընթացքում) աղավաղված  տեղեկատվության տրամադրում, որն  ազդել է  Մատակարարի  առաջարկի  կամ  պայմանագրի  պայմանների տեխնիկական և/ կամ  կոմերցիոն  գնահատականի  վրա:

- Մատակարարի  ընտրության  արդյունքում  ծագած պարտավորությունների  կատարումից հրաժարումը.

- Անցկացված էլեկտրոնային աճուրդի կամ առաջարկների հարցման արդյունքում  հաղթած  Մատակարարը  նշված ժամկետում չի  հաստատում  ավելի  վաղ  արված  առաջարկները, կամ  հրաժարվում է  դրանցից,

- Բանակցությունների կամ առաջարկների հարցման արդյունքում  հաղթած  Մատակարարը չի  հաստատում  ավելի  վաղ  արված  առաջարկները համաձայն հարցման փաստաթղթերի պայմանների, կամ  հրաժարվում է  դրանցից ,

- Հաղթած  Մատակարարը  հրաժարվում է  պայմանագիր  կնքելուց  կամ  գնացուցակը համաձայնեցնելուց:

- Պայմանագրի կամ ձեռքբերման պատվերի պայմանների չկատարելը՝ Մատակարարը   չի  կատարում  պայմանագրի կամ ձեռքբերման պատվերի պայմանները՝   ժամկետների,  ծավալների  կամ պայմանագրի  այլ  էական  պայմանների  մասով   (մատակարարման  ժամկետների  խախտում,  թերի  մատակարարում  և   այլն):

- Խարդախություն/կաշառելու փորձ. մատակարարը  փորձել է կաշառել կամ այլ կերպ  շահագրգռել Պատվիրատուի ցանկացած  աշխատակցի,  որն  անմիջականորեն  ազդում է  մատակարարի  ընտրության  վրա (Մրցութային կոմիտեի, Փորձագիտական խմբի անդամի և ցանկացած այլ աշխատակցի)՝ մատակարարի ընտրության անցկացվող միջոցառումների շրջանակներում այլ մասնակիցների առջև առավելությունների ստացման համար:

- Էական տեղեկատվության հրապարակում (NDA պայմանների խախտում):

5. Այլ

- Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն առաջարկը (բոլոր փաստաթղթերը) հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով:

- ԱՀ հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:

- Առաջարկի ներկայացման փաստը համաձայնություն է այն պայմանի  հետ, որ բոլոր առաջարկները և Պատվիրատուի կողմից  ներկայացված ուղեկցող նյութերը չեն վերադարձվում: Պատվիրատուն չի փոխհատուցում առաջարկի պատրաստման, պրեզենտացիաների, բանակցությունների անցկացման, թեստավորման և այլնի հետ կապված Մասնակցի ծախսերը:

6. Հավելվածներ

| Հավելված 1. Տեխնիկական առաջադրանք (Աշխատանքների անվանացանկ) իրականացման գրաֆիկ |  |
| --- | --- |
| Հավելված 2. Կոմերցիոն առաջարկ ներառյալ աշխատանքների իրականացման առաջարկվող գրաֆիկը (ձևանմուշ) |  |
| Հավելված 3. Պայմանագիր (ձևանմուշ) |  |
| Հավելված 4. Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիր (ձևանմուշ) |  |
| Հավելված 5. Որակավորման պահանջներին համապատասխանության մասին հայտարարագիր (ձևանմուշ) |  |
| Հավելված 6: Չշահագռգռվածության բացակայության մասին նամակ(ձևանմուշ) |  |
| Հավելված 7: Մասնակցի հարցաթերթիկ(ձևանմուշ) |  |
| Հավելված 8: Առաջարկների ներկայացման հրահանգ (ձևանմուշ) |  |