
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ՀՀ Արմավիրի մարզի գ. Ակնաշենի դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների կատարման թիվ ԲԸՀԱՇՁԲ–14/7 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի դեկտեմբերի 8-ին կնքված պայմանագրում և 27.01.2015թ. կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող թիվ 1 համաձայնագրում 2015թ. սեպտեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ։ 
27.01.2015թ. կնքված պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող թիվ 1 համաձայնագրով նախատեսված 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում շինաշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:
Փոփոխության նկարագրություն։  ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշեն գյուղի դպրոցի վերակառուցման աշխատանքները գտնվում են ավարտական փուլում, սակայն ելնելով լրացուցիչ աշխատանքների կատարման անհրաժեշտությունից (ցինկապատ թիթեղից արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում 40քմ, գործող մասնաշենքում, նոր ցանկապատի կառուցում դարպասի հետ միասին), անհրաժեշտ է կատարել 2015 թվականին կատարվելիք աշխատանքների ժամկետի երկարաձգում:
Փոփոխության հիմնավորում։
Չնախատեսված աշխատանքների կատարում, որը հանգեցնում է օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների փաստացի կատարման ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտության։
Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ

PAGE  
1

