ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Զորավանի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ, Կոտայքի մարզ, գյուղ  Զորավան 1-ին փողոց  թիվ 19 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՄԶՀ-ՊԸԱՇՁԲ 15/01 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2015 թ-ի հուլիսի 1-ին կնքված պայմանագրում 2015 թ-ի սեպտեմբերի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ 	Պայմանագրով նախատեսված 2015 թվականին հատկացված գումարների շրջանակներում նախատեսված շինաշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Պայմանագրի N 2  «Աշխատանքի կատարման  օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածում կատարվել է ժամկետների փոփոխություն:

Փոփոխության հիմնավորում։	 Չնախատեսված աշխատանքների կատարում, որը հանգեցնում է օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված աշխատանքների փաստացի կատարման ժամկետների երկարաձգման անհրաժեշտության։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Արմեն Դուրյանին։

Հեռախոս՝ 093833900, 077335199:

Էլ. փոստ՝ armen.duryan@mail.ru։

Պատվիրատու` Զորավանի գյուղապետարան: