ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ԹՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 16.04.2015թ-ին կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ԹՀ պայմանագրում 2015թ. հոկտեմբեր 22-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը         
       Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
2015թ մայիսի 8-ին կնքված թիվ 1 համաձայնագրով ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ԹՀ պայմանագրեւմ կատարվել է փոփխություն՝ պայամանագրով նախատեսված առաջին փուլի՝ 2015թ իրականացվելիք Դիլիջանի թունելի հիմնանորոգման աշխատանքների  սկիզբը հետաձգվել է 30 օրով, ինչով պայմանավորված դժվարություններ են առաջացել պայմանագրով նախատեսված ժամկետում աշխատանքներն ավարտելու հետ կապված:: 
Փոփոխության նկարագրություն: 
Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված առաջին փուլի՝ 2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ավարտման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 15.12.2015թ: 

Համապատասխան փոփոխություն է կատարվել նաև Պայմանագրի 2-րդ հավելվածի  2015 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների «Օրացուցային գրաֆիկ» բաժինը:
Փոփոխության հիմնավորում:
Պայմանագրի 8.4 կետը:
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:
Հեռախոս՝      010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ
PAGE  
1

