ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՀՐԱՎԵՐ

/Խորհրդատվական ծառայություններ – Կազմակերպության ընտրություն – Որակի և գնի վրա հիմնված ընտրություն /ՈԳՀԸ/

Հայաստանի Հանրապետություն
Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագիր

Դրամաշնորհ`  P152039

Ծրագրի անվանումը - Տեխնիկական հսկողության և աջակցող խորհրդատու (ՏՀԱԽ, Հղում  No. GEDP-CS-9/2015

Սույն հետաքրքրության հայտ ներկայացնելու հրավերը հետևում է ծրագրի գնումների ընդհանուր ծանուցմանը, որը տպագրվել է UN Development Business-ում 2015թ. մարտի 12-ին:

Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել է դրամաշնորհ Կլիմայի ներդրումների Հիմնադրամից Վերականգնվող Էներգետիկայի Ընդլայնումը ցածր եկամուտ ունեցող Երկրներում Ծրագրի շրջանակներում (ՎԷԸԾ) /կառավարվող Վերակառուցման և Զարգացման Միջազգային Բանկի /ՎԶՄԲ/ կողմից/ Երկրաջերմային հետախուզական հորատման ծրագրի ծախսերը հոգալու համար և նպատակ ունի միջոցների մի մասն ուղղել սույն խորհրդատվական ծառայությունների մատուցմանը: Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամի կողմից /ՀՎԷԷ Հ / Պատվիատու/:

Խորհրդատվական ծառայությունները /Ծառայություններ/ ներառում են`

Նպատակը

ՀՎԷԷՀ-ն փնտրում է Տեխնիկական հսկողության և աջակցող խորհրդատուի՝ (ՏՀԱԽ) հորատման իրականացման ընթացքում տեխնիկական հսկողության իրականացման,  հորատանցքի երկրաֆիզիկական և հորատանյութի գազային կարոտաժի, հոսքերի ստուգման արդյունքների և տվյալների վերանայման,  հատույթների քիմիական վերլուծությունների, տեղանքի  երկրաբանության տվյալների տրամադրման, ինչպես նաև առաջադրանքի հետ կապված  այլ տեխնիկական խորհրդատվության և աջակցության տրամադրման նպատակով, այդ թվում  հորատող կապալառուների հայտերի գնահատման և  այլ   մասնագիտացված պայմանագրերի համար:

Հաշվի առնելով  երկրաջերմային համապատասխան փորձառության բացակայության առկայությունը Հայաստանում, ՀՎԷԷՀ-ն կվարձի ՏՀԱԽ-ի (մասնագիտացած երկրաջերմային հորատման ծրագրերի  կառավարման մեջ), որը կապահովի   անհրաժեշտ տեխնիկական, համակարգման և ծրագրի իրականացման աջակցություն՝ ժամանակին և ծախսարդյունավետ հորատում  իրականացնելու նպատակով:

Աշխատանքների շրջանակը

Սույն առաջադրանքի շրջանակը սահմանափակվում է Երկրաջերմային Էներգիայի Հետախուզական Հորատման Ծրագրի (ԵԷՀՀԾ) I փուլով: Այն ներառում է մեկ կամ երկու նեղ հորատանքերի հորատում (3 ½ դյույմ գծային տրամագծով) Քարքարի երկրաջերմային տեղանքում՝1,200-1,500 մետր խորության վրա, և նպատակ ունի ստուգելու 500-1,000 մետրի վրա գտնվող  ցածր դիմադրության շերտի բնույթը և չափելու  այդ շերտի անմիջապես  ներքևի  հատվածի ջերմաստիճանը: Երկրորդ նեղ հորատանցքի հորատումը կմեկնարկի առաջին հորատանցքի հորատումից հետո, և կախված կլինի առաջին հորատանցքի հորատման արդյունքում ստացված եզրափակիչ տվյալներից, որոնք վերաբերում են  խոստումնալից  երկրաջերմային պաշարի առկայությանը: Երկու նեղ հորատանցքերի հորատման կոորդինատները ճշգրտվել են տեղանքում իրականացված հետախուզական աշխատանքների ընթացքում: Մանրամասներ կտրամադրվեն ՏԱ-ի մեջ:

ՏՀԱԽ -ի  երկրաջերմային տեխնիկական թիմը կաջակցի Պատվիրատուին ԵԷՀՀԾ-ի  առաջին փուլի իրականացման ընթացքում:  Խորհրդատուն պետք է աշխատանքները սկսի  վաղ  փետրվարից կամ փետրվարի կեսերից:  Հորատումը ակնկալվում է սկսել 2016 թ-ի  հունիս-սեպտեմբեր ամիսներն ընկած ժամանակահատվածում:  ՏՀԱԽ -ն պետք է ունենա   փորձագետների թիմ՝ բաղկացած տեղանքում  հորատման գծով  տեխնիկական հսկիչից,  ջրամբարների/ռեզերվուարների գծով ճարտարագետից՝  հորատանցքերի փորձարկման  փորձի առկայությամբ,  հորատանցքերի երկրաբանից և երկրաքիմիկից: ՏՀԱԽ -ն  կտրամադրի ընդհանուր ծրագրի համակարգումը և հորատման գործողությունների տեխնիկական կառավարումը, ինչպես նաև  հորատանցքի ուսումնասիրության և վերլուծության մեկնաբանությունները: Խորհրդատուն կօժանդակի  կառավարել  Հորատման ծառայությունները իրականացնող ընկերության  (ՀԾԻԸ) պայմանագիրը, և  լրացուցիչ այլ պայմանագրեր, որոնք առընչվում են  հորերի փորձարկման և կարոտաժի հետ:

ՀՎԷԷՀ-ն այժմ հրավիրում է իրավասու խորհրդատուներին ներկայացնելու իրենց հետաքրքրության հայտերը Ծառայությունների մատուցման համար: Հետաքրքրված խորհրդատուները պետք է տեղեկություններ տրամադրեն այն մասին, որ իրենք ունեն անհրաժեշտ որակավորում և համապատասխան փորձ Ծառայությունները մատուցելու համար:

Կարճ ցանկի կազմման չափորոշիչնեչն են`

  - Ընկերության փորձը երկրաջերմային հորատման ծրագրերի տեխնիկական հսկողության և հորատանցքերի փորձարկման ոլորտում, վերջին 10 տարիների ընթացքում /առավելագույնը 45 միավոր/;

  - Ընկերության փորձը երկրաջերմային հորատման և հորատանցքերի փորձարկման և հորատման ու փորձարկման ընթացում հավաքված տվյալների մեկնաբանման ոլորտում, վերջին 10 տարիների ընթացքում /առավելագույնը 45 միավոր/;

  - Ընկերության համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձը Հայաստանում /առավելագույնը 10 միավոր/;

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրվում է Բանկի կողմից 2011թ. հունվարին հրատարակված Համաշխարհային Բանկի Ուղեցույցի 1.9 կետին՝ “Խորհրդատուների ընտրությունը և աշխատանքի ընդունումը ՎԶՄԲ փոխառության, ՄԶԸ վարկերի և  Համաշխարհային Բանկի վարկառուների դրամաշնորհների շրջանակում” /Խորհրդատուի ուղեցույց/, որը սահմանում է Համաշխարհային Բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ: Խորհրդատուի ընտրությունը կատարվում է ըստ Համաշխարհային Բանկի՝ “Խորհրդատուների ընտրությունը և աշխատանքի ընդունումը ՎԶՄԲ փոխառության, ՄԶԸ վարկերի և Համաշխարհային Բանկի վարկառուների դրամաշնորհների շրջանակում” Ուղեցույցում /հունվար 2011, վերանայված հուլիս 2014/ բերված ընթացակարգերի համաձայն:

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ ընկերությունների հետ Համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության կամ ենթախորհրդատուի ձևով, որպեսզի ուժեղացնեն իրենց որակավորումները:

Խորհրդատուն ընտրվելու է համաձայն Որակի և գնի վրա հիմնված ընտրության /ՈԳՀԸ/ մեթոդի ինչպես նշված է Խորհրդատուների Ուղեցույցում:

Լրացուցիչ տեղեկություն կարելի է ստանալ ստորև նշված հասցեով 9:00-18:00 (տեղական ժամանակով):

Հետաքրքրությունների հայտը պետք է հանձնել թղթային տարբերակով կամ էլ-փոստով ստորև նշված հասցեով մինչև 2015թ. նոյեմբերի 18-ը, ժ. 18:00, (տեղական ժամանակով):

Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամ
Տնօրեն` Թամարա Բաբայան
Հասցե` ՀՀ, ք. Երևան, Պռոշյան 1-ին նրբանցք, 32 տուն;
Հեռախոս / Ֆաքս` 374 10 – 58 – 80 -11;
e-mail: g.zara@r2e2.am; info@r2e2.am; artgrigoryan@yahoo.com 
Վեբ կայք՝ www.r2e2.am