
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 
ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 հասցեում,  ներկայացնում է ԲԸԱՀԱՊՁԲ-15/7-2 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2015թ սեպտեմբերի 17-ին կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։
Փոփոխության պատճառ 1։ Կատարվող փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության «Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի և «Վալենսիա Հ/Ձ» ՍՊԸ-ի միջև 2015 թվականի սեպտեմբերի 17-ին կնքված գույքի մատակարարման պայմանագրի համաձայն «ՎալենսիաՀ/Ձ» ՍՊԸ-ի կողմից պետք է իրականացվի ք. Երևան, Կենտրոն վարչական շրջան, Վազգեն Սարգսյան փող., հ.3 հասցեում կառուցվող Հասարակական /վարչական/ համալիրի 145379.935 հազ. դրամի կահավորման աշխատանքներ՝ համաձայն պայմանագրով նախատեսված գույքի ցանկի: Ելնելով վարչական համալիրում տեղակայվող պետական մարմինների նախնական պահանջարկի փոփոխությունից՝ դիզայներական փոփոխություններ և որոշ կահույքի փոխարինում, անհրաժեշտություն է առաջացել պայմանագրում կատարել համապատասխան փոփոխություն (համաձայն նախագծող կազմակերպության կողմից ներկայացված լրամշակված նախագծի) մոտ 58000.0 հազ ՀՀ դրամ որը գերազանցում է ՀՀ կառավարության 168-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 60-րդկետի 3-րդենթակետով սահմանված առավելագույն չափը (15%):

Համաձայն ՀՀ կառավարության 2015 թվականի  դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1476-Ա որոշմամբ տրված թույլտվության՝ կատարվել համապատասխան փոփոխություն 40 տոկոսի սահմաններում՝ այն համապատասխանեցնելով հապատասխան նախարարությունների առաջարկներին, իսկ պայմանագրի կատարման վերջնաժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2016 թվականի փետրվարի 20-ը:

Փոփոխության նկարագրություն։ 
Նշված փափոխությամբ պայմանավորված սահմանվել է ապրանքի մատակարարման նոր ժամկետ, մատակարարվող ապրանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը, գնման ժամանակացույցը հաստատվել են նոր խմբագրությամբ:
Փոփոխության հիմնավորում։
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի  դեկտեմբերի 17-ի թիվ 1476-Ա որոշում:
Պատվիրատու`      ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> ՊՀ

PAGE  
2

