ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈւԹՅԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ – ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈւԹՅՈւՆ)

10.05.2016 թ.

Հայաստանի Հանրապետություն

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ

«Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիր»

Վարկի համարը՝ 3284-ARM (ԱԶԲ)

Առաջադրանքի անվանումը՝	 Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի թիվ 7 հիմնական դպրոցի կառուցման ծրագրի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողություն

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` ATS-01

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (ՀՏԶՀ) Ասիական զարգացման բանկի (ԱԶԲ) կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը տրամադրված վարկի շրջանակներում իրականացնում է «Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագիրը» (ՍԱԲԾ) և նպատակ ունի ծրագրային միջոցների մի մասն օգտագործել խորհրդատվական ծառայությունների ձեռք բերման համար:

Ծրագրով նախատեսված Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի թիվ 7 հիմնական դպրոցի կառուցման ծրագրի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության համար կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ տեղական խորհրդատուներին` ստորև բերվող աշխատանքների կատարման նպատակով:

Խորհրդատուի հետ կկնքվի ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր՝ շինարարության տեխնիկական վերահսկողության համար: Շինարարության տևողությունը նախատեսվում է 24 ամիս, իսկ ակնկալվող մեկնարկը 2016թ. օգոստոս ասմվա սկզբում:

Կնքված պայմանագրի սահմաններում կազմակերպությանը կհանձնարարվի Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի թիվ 7 հիմնական դպրոցի կառուցման ծրագրի շինարարական աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության իրականացումը:

Խորհրդատուն պետք է `

- Մասնակցի շենքերի և շինությունների առանցքների նշահարմանը, շինարարության ընթացքում ստուգի և չափագրի գեոդեզիական նիշերը,

- Պարբերաբար ստուգի բոլոր կատարված շինմոնտաժային աշխատանքների որակն ու տեխնոլոգիական հերթականությունը, նրանց համապատասխանությունը նախագծին, շինարարական նորմերին և կանոններին, հատուկ աշխատանքների տեխնիկական պայմաններին,

- Ստուգի շինարարությունում օգտագործվող նյութերի, շինվածքների, կոնստրուկցիաների և ինժեներական սարքավորումների որակը հաստատող սերտիֆիկատների, տեխնիկական անձնագրերի և լաբորատոր փորձարկումների և վերլուծությունների արդյունքների գոյությունը և, նախագծի ու արտադրանքի որակի պահանջներին անհամապատասխանության դեպքում, արգելի դրանց օգտագործումը, այն ձևակերպելով համապատասխան ակտերով և ներկայացնի ՀՏԶՀ,

- Տեխնիկական հսկողության մատյանում նշի նկատողությունները և դիտողությունները հայտնաբերված թերությունները և դրանց վերացման մասին համապատասխան գրառումները,

- Մասնակցի պետական քաղաքաշինական հսկողության և այլ լիազորված մարմինների կողմից անցկացվող շինարարության որակի ստուգումներին և հետևի հայտնաբերված թերությունների ժամանակին վերացմանը:

- Անավարտ աշխատանքների և զգալի թերությունների հայտնաբերման դեպքում կազմի նրանց ցանկը, սահմանի վերացման ժամկետները և անհապաղ տեղյակ պահի ՀՏԶՀ-ին,

- Մասնակցի  սառեցված (կոնսերվացված) կամ դադարեցված շինարարական օբյեկտների ընդունմանը` նշելով օբյեկտների տեխնիկական վիճակը,

- Մասնակցի ինժեներական կոմունիկացիաների և կառույցների, խողովակաշարերի, էլեկտրասարքավորումների փորձարկումներին և ստորագրի համապատասխան փորձարկման ակտեր,

- Վարի շինարարության ընդհանուր մատյան, կանոնավոր կերպով գրանցի օրական կատարված աշխատանքների ընթացքը, շինհրապարակ ներմուծվող կոնստրուկցիաների, իրերի, նյութերի քանակը և որակը,

- Իրականացնի կատարված աշխատանքների տեսակների ընդունում` ծածկվող աշխատանքների ընդունման ակտերի միջոցով, ՀՏԶՀ-ի և կապալառուի հետ համատեղ,

- Կապալառու կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ համատեղ կազմի և վավերացնի վճարման ներկայացվող կատարողական ակտերը: Տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունը պատասխանատու է կատարողական ակտում բերված աշխատանքների ծավալների իսկության և որակի համար,

- Ստորագրի շինարարության ավարտական ակտերը,

- ՀՏԶՀ ներկայացնի ամսեկան հաշվետվություններ,

- Իրականացնի ամսեկան բնապահպանական մոնիտորինգ և ապահովի դրանց համապատասխանությունը ԱԶԲ բնապահպանական կառավարման պլաններին:

- Թերությունների բացահայտման դեպքում որոնք սպառնում են շենքերի կայունությանն և հուսալիությանը և չեն համապատասխանում ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական պահանջներին, անհապաղ տեղեկացնի կապալառուին և պատվիրատուին:

- Խորհրդատուն պետք է երաշխավորի, որ շինարարության ընթացքում ցանկացած չպլանավորված հողի օգտագործում պետք է ներկայացվի պատվիրատուին:

Խորհրդատուների կարճ ցուցակի կազմման չափանիշներն են`

Վերջին 10 տարիների ընթացքում.

- շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը,

- նմանատիպ դպրոցների և հատուկ դպրոցների տեխնիկական հսկողության փորձը,

- միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում շինարարության աշխատանքների տեխնիկական վերահսկողության իրականացման փորձը:

Հայտատուների իրավասությունը պետք է սահմանվի համաձայն 2013թ. մարտին հրատարակված, պարբերաբար լրամշակվող, ԱԶԲ-ի «Խորհրդատվական ծառայությունների օգտագործում» գնումների ուղեցույցի, հետևաբար, ոչ մի հայտատու կամ հավակնորդ հայտատու չպետք է հայտարարվի ոչ իրավասու բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք շարադրված են գնումների ուղեցույցում: Համաձայն ԱԶԲ-ի Գնումների ուղեցույցի ԱԶԲ-ի կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի գնումների գործընթացներում կարող են ներգրավված լինել  միայն հայտատուներ ԱԶԲ-ի անդամ-երկրներից: Ստորև բերվող hղումով կարելի ներբեռնել ԱԶԲ-ի անդամ-երկրների ցանկը՝ http://www.adb.org/countries/main: Ինչպես նաև հետաքրքրված Խորհրդատուների ուշադրությունն ենք հրավիրում ԱԶԲ-ի «Խորհրդատվական ծառայությունների օգտագործում», մարտ 2013թ., ուղեցույցի 1.10 «Շահերի բախում», 1.13 «Իրավասություն» և 1.23 «Խարդախություն և կաշառակերություն» կետերում շարադրված պահանջներին:

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի՝ «Խորհրդատուների ընտրություն և վարձում», հունվար 2011թ., փոփոխված հուլիս 2014թ., 3.7 կետում սահմանված «Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն» ընթացակարգի համաձայն և նախորդ պարբերության սահմանումների համադրված կիրառմամբ:

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ ձեռնարկության ձևով կամ վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով:

Լրացուցիչ տեղեկություններ հնարավոր է ստանալ ստորև բերված հասցեում, ՀՏԶՀ-ի գրասենյակից, աշխատանքային օրերին, ժամը 09:00-ից մինչև 18:00-ը:

ՀՏԶՀ-ի գրասենյակի հասցեն՝ ՀՀ, 0037, Երևան, Կ.Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ 409 սենյակ, Գնումների վարչություն:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն գրավոր ձևով ստորև ներկայացված հասցեով (առձեռն կամ փոստով, կամ ֆաքսով, կամ Էլ-փոստով) ոչ ուշ քան 2016թ. մայիսի 24-ը, ժամը 17:00:

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ,

ՀՀ, ք.Երևան, 0037, Կ.Ուլնեցու 31, ՀՏԶՀ գրասենյակ,

Գնումների վարչություն, 409 սենյակ,

Հեռախոսը՝ 	(37410) 24-71-42,

Ֆաքսը՝	(37410) 24-01-59 ,

Էլ-փոստը՝	procurement@atdf.am :