Հայաստանի ՀանրապետությԱն

Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ 5398-ԱՄ

ԹԱԼԻՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝

Ա. Օսիպովա- Բնապահպանության գծով մասնագետ

Ն. Գրիգորյան- Սոցիալական երաշխիքների մասնագետ

ԱՊՐԻԼ 2016

ՄԱՍ Ա. ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիրը | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագիր» (ՍՊՎԾ 2) Թալինի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերանորոգում |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների շրջանակը | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունը` շենքի մասնակի առաջին և մասնակի երկրորդ հարկերի վերանորոգումը, որը ներառում է մասնակի սեյսմազինվածության բարձրացում, առկա 2 մուտքերի վերանորոգում և երրորդ մուտքի ստեղծում, բաժանարար պատերի քանդում և կառուցում, հատակի փոխարինում նորով, դռների փոխարինում նորով, արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, ինչպես նաև ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում, ետին արտաքին պատի արտաքին վերանորոգում, ներքին ենթկառուցվածքների մոնտաժ, թեքահարթակի կառուցում և մուտքային տարածքների արտաքին բարեկարգում: |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (Համաշխարհային Բանկ) | Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար` Իվան Դռաբեկ | Անվտանգության մասնագետ`Դարեջան Կապանաձե Սոցիալական Զարգացման ավագ մասնագետ` Սոֆիա Գեորգիևա |  |
| Աշխատանքների իրականացման կարգավորումները (ՀՀ) | Իրականացնող մարմին` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, (ՀՀ ԱՍՀՆ) | Աշխատանքները վերահսկող անձիք` Ասյա Օսիպովա, բնապահպանության գծով մասնագետ- ՍՊՎԾ 2, Նանե Գրիգորյան սոցիալական երաշխիքների մասնագետ ՍՊՎԾ 2 | Կապալառու` |
| ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ |  |  |  |
| Հաստատության անվանումը | Թալինի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն (ՀՍԾՏԿ) |  |  |
| Հաստատության հասցեն | ՀՀ, Արագածոտնի մարզ, ք. Թալին, Գայի փող. 1 |  |  |
| Հատկացված շենքի տվյալները (պաշտոնական/ոչ պաշտոնական) | Ավագանու 27.02.2015թ թիվ 6-Ա որոշում Սեփականության օգտագործման իրավունքները գրանցված են ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի սպասարկման գրասենյակ. Շենքի տվյալները Կադաստրաին համարը-24092015-02-0013 Նպատակային նշանակություն- քաղաքապետարան, հասարակական Մակերեսը-295 քմ Իրավունքի տեսակը – պետական սեփականություն Հողը հանդիսանում է պետական սեփականություն և այլ օգտագործողներ չկան: |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրի շրջակա առարկայական և բնական միջավայրը | Շենքը իրենից ներկայացնում է 1960-ական թվականների եռահարկ կառույց: Այն գտնվում է Թալին քաղաքի կենտրոնում՝ խիտ բնակեցված մասում և հանդիսանում է քաղաքապետարանի շենք: Այն շրջապատված է բազմաթիվ բարձրահարկ բազմաբնակարան շենքերով: Հարակից տեղակայված են բոլոր հասարակական նշանակության հաստատությունները՝ բանկերի մասնաճյուղեր, խանութներ, գեղեցկության սրահ, փոստ, մշակույթի տուն՝ կից հրապարակով: Վերանորոգման ընթացքում պահպանվում է բոլոր ծառերն ու թփերը: ՀՍԾՏԿ-ի արտաքին էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, ջրի մատակարարումը և կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է համայնքային մակարդակում, իսկ տարածքի ներսում ամբողջովին փոխվելու են էլէկտրոլարերը, ջրատար խողովակները: Շինարարական աշխատանքների ընթացքը չի խանգարի հարակից բնակելի տների բնակիչների առօրյա կյանքին, ինչպես նաև շինարակական աշխատանքները չեն խոչընդոտի հանրային երթևեկին: Շինարարական աշխատանքները սկսման պահից կընթանան 8 ամիս: |  |  |
| Գտնվելու վայրը և հեռավորությունը` նյութերի մատակարարման` հատկապես` ագրեգատների, ջրի, քարերի մատակարարման տեսանկյունից: | Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը հասանելի են Թալինում գտնվող վաճառասրահներում: Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի է շենքի ներսում, որը մատակարարվում է համայնքային ծառայության կողմից: ՀՍԾՏԿ-ի հարող տարածքում հնարավոր է կայանել շինարարական փոխադրամիջոցներ, ինչպես նաև հնարավոր է ստեղծել ժամանակավոր պահեստ` շինարարական նյութերի և շինարարական աղբի համար: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ |  |  |  |
| Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին: | Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը. - «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994) «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները` մթնոլորտային oդի մաքրության եւ որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային oդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենuաբանական եւ այլ վնաuակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հաuարակական հարաբերությունների կարգավորումը: Սույն օրենքին համապատասխան`կապալառուն պարտավորվում է վերանորագման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը` նվազեցնելով փոշու և այլ տիպի արտանետումները օդ: - «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը (2004) Օրենքը սահմանում է աղբի հավաքման, տեղափոխման, աղբի հեռացման, մշակման և վերամշակման, ինչպես նաև բնական հանածոների, մարդու կյանքի և առողջության վրա աղբի բացասական ներգործության կանխման իրավական և տնտեսական հիմքերը: Այն նաև սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև աղբահանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դերը և պարտականությունները աղբահանման գործողություններում: Սույն օրենքի համաձայն` շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած աղբը պետք է վերամշակման ենթարկվի պատշաճ կերպով կամ տեղադրվի աղբավայրում: - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (1995) Օրենքը սահմանում է այն գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության: Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության շենքի վերանորոգման աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության: -Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրք (2001թ.) Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը` ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրների կարգավորում: Ինչպես սույն օրենքի, այնպես էլ ՀԲ Գործառնական քաղաքականություններ/Բանկային ընթացակարգերի (ԳՔ/ԲԸ) 4.12 կետի համաձայն Վանաձորի ՀՍԾՏԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրներ առաջ չեն բերի: - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարության թույլտվության: Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար չի պահանջվում շինարարության թույլտվություն: |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ |  |  |  |
| Ե՞րբ և որտե՞ղ են անցկացվելու հանրային քննարկումները. | Տվյալ շինարարական հրապարակի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության կառավարման պլանը հնարավոր կլինի գտնել ԱՍՀՆ ինտերնետային կայքում (www.mlsa.am): Հանրային քննարկման հատարությունը կայքում տեղադրելուց 10 օրվա ընթացքում իրականացվում է հանրային բաց լսումներ: Նախագծված աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կապալառուի կոնտակտային տեղեկատվությունը` հարցերի և դիտողությունների դեպքում` հասանելի կլինի շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում: Շինարարության ընթացքում շին. տարածքի մոտ կփակցվեն իրազեկման վահանակներ և տեղեկատվական տախտակ՝ բողոքների և առաջարկությունների համար: |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ |  |  |  |
| Հավելված 1. Շինարարական հրապարակի լուսանկարներ Հավելված 2. ք. Թալին, Գայի 1 հասցեում գտնվող տարածքի սեփականության իրավունքի վկայական Հավելված 3. . Սեյսմակայունության փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություն Հավելված 4. Հանրային քննարկման արձանագրություն Հավելված 5. Աղբահանության համաձայնագիր |  |  |  |

ՄԱՍ Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՞ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը: | Գործողությունը/Խնդիրը | Կարգավիճակը | Սկսված գործողությունը |
|  | Ա. Շենքի վերանորոգում | [× ] Այո [ ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
|  | Բ. Նոր շինարարություն | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
|  | Գ. Կեղտաջրերի մաքրման առանձին համակարգ | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |
|  | Դ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Գ ներքևում |
|  | Ե. Հողի ձեռք բերում | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Դ ներքևում |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ե ներքևում |
|  | Է. Ազդեցությունը անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Զ ներքևում |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների օգտագործում և կառավարում | [ ] Այո [ ×] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Է ներքևում |
|  | Թ. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն | [×] Այո [] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |

ՄԱՍ Գ. ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ |  | ՉԱՓԱՆԻՇԸ | ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդհանուր պայմանները |  | Ծանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը | ա. Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչությունները և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին: բ. Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ` շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն: գ. Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել: դ. Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքները իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով` նվազեցնելու բացասական սոցիալական ազդեցությունը (ներգործությունը) հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա: ե. Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում` դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ): զ. Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել: |  |
| Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքները |  | Օդի որակը | ա. Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան` նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին: բ. Պատերի մեջ անցքեր անելիս/ պատը քանդելիս` առաջացող փոշին պետք է վերացնել` շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ: գ. Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից` նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը: դ. Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում: ե.Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է: |  |
|  |  | Աղմուկը | ա. Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին- տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ: Շինարարությունից որոշակի աղմուկ կառաջանա հիմնականում աշատանքային սահմանաված ժամերին,սակայն կապալառուն պարտավորվում է հարակից շենքերի բնակիչներին հնարավորինս քիչ անհարմարություն պատճառել, բ. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդաճնշիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու: |  |
|  |  | Ջրի որակը | ա. Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ` հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը` կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման: |  |
|  |  | Թափոնների կառավարումը | ա. Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում: բ . Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից` հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում: գ. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով` նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից: դ. Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպապանվեն` որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց: ե. Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից): |  |
| Բ. Հետիոտների և երթևեկության անվտանգություն | Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հացվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում |  |  | Ներպետական կարգավորումների համաձայն` կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում` - նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի կլինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին. - երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես` մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը, հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները: - Շինարարների աշխատանքային ժամերի հարմարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ` շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում. - Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակզմի կողմից` հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար. - Գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց: |

ՄԱՍ Դ. ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

| Գործողությունը | Ի՞նչ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) |  | Ո՞րտեղ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) | Ի՞նչպես (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթարկա՞ է) |  | Ե՞րբ (Որոշել հաճախականությունը/ շարունակական) լինելը ) | Ի՞նչու (Չափորորշիչը վերահսկվու՞մ է) | Ո՞վ (Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում |  | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից | Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ |  | Նյութերի պիտակների և/կամ փաստաթղթերի ստուգում | Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում | Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում | ԱՍՀՆ |
| Շինարարական թափոնների առաջացում |  | -Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ նախատեսված վայրում - Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայր | Աշխատանքների իրականացման վայր |  | Հսկողություն | Պարբերաբար, շինարարական աշխատանքների ընթացքում և դրա ավարտին | -Տարածքի աղտոտման կանխում -շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում -վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում | ԱՍՀՆ |
| Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը |  | -Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը -Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց թաղանթով -Փոխադրումների սահմանված երթուղու և ժամանակի պահպանում | -Շինարարական հրապարակ -Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ |  | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհների հսկողություն երթուղու ուղղությամբ | Ընտրովի հսկողություն` աշխատանքային ժամերին | -Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում -Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության` աղմուկի և վիբրացիայի սահմանափակում -Նվազեցնել երթևեկության խափանումը | Ճանապարհային ոստիկանություն |
| Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը |  | -շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում -շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում - Շինարարական հարպարակում հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն - Ամբողջ շինարարության ընթացքում ՀՍԾՏԿ աշխատակիցների տեղափոխում մեկ աշխատասենյակից այլ աշխասենյակ, որի հետևանքով կարող են ժամանակավոր անհարմարություններ առաջանալ ՀՍԾՏԿ աշխատանքային գործընթացում | Շինարարական հրապարակ |  | Գոծողությունների հսկողություն | Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածը | Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում | ԱՍՀՆ |
| Երթևեկությունը և ճանապարհների անվտանգությունը |  | - Երթևեկությունը կանոնակարգող և նախազգուշացնող նշանների առկայություն, - Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում, - Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս | Շինարարական հրապարակի հարակից մասում |  | Տեսողական զննմամբ | Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում | Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքերի հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը | ԱՍՀՆ |
| Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |  | Հետևյալ տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝ - Աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ), աշխատանքները ֆինանսավորող ծրագրի (ՍՊՎԾ II) անվանումները, - Կոնտակտային տվյալներ/թեժ գիծ ԱՍՀՆ-ում՝ հարցերի և բողոքների դեպքում ԾՀԳ-ի հետ կապվելու համար: | Կապալառուի դաշտային գրասենյակ և շինարարկան հրապարակ: Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ |  | Այցելությունների միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությոնների վահանակը միջոցով | Շինարարական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում | Շինարարկան հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ կաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար | Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |
| ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործառնական թափոնների կառավարում | ՀՍԾՏԿ-ի գործառնությունների ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբի համակարգված հավաքում - ՀՍԾՏԿ–ի կենցաղային աղբի հեռացման գործողությունների կարգավորում |  | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | Տարածքի հսկողություն |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | Սանիտարական անվտանգության և բարենպաստ պայմանների ապահովում ՀՍԾՏԿ-ի անձնակազմի համար | ՀՍԾՏԿ |
| Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում | Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանումը լավ գործառնական վիճակում |  | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | Տարածքի հսկողություն |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | Էլեկտրականությունից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում | ՀՍԾՏԿ |
| Բարեկարգված տարածք | Բարեկարգման կարիք ունեցող, ուղեհարթված, ամրացված, ջրահեռացված, թեքահարթակով տարածք |  | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | Տեսողական զննմամբ |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը | Բարեկարգված տարածքը բարենպաստ սոցիալական ազդեցություն կունենա կենտրոն այցելող շահառուների վրա | ՀՍԾՏԿ |

Հավելված 1.

Շինարարական հրապարակին առնչվող ֆոտո-փաստաթղթերը`

նախքան վերանորոգումը

Հավելված 2.  Շենքի  սեփականության իրավունքի վկայական

Հավելված 3.

Սեյսմակայության փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություն

Հավելված 4.

Հանրային քննարկման հայտարարություն և արձանագրություն

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԱԼԻՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

2016թ. մայիսի  17-ին` ժամը 12:00-ին, Թալին քաղաքի սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վարչական շենքի (հասցե` ՀՀ, Արագածոտնի  մարզ, ք. Թալին, Գայի փող. 1) խորհրդակցությունների դահլիճում  տեղի կունենա ՛՛Թալինի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագրի”  նախագծի քննարկման հանրային բաց լսումներ:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի» համակարգման գրասենյակը  (ՍՊՎԾ 2) հրավիրում է համայնքի բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու սույն ծրագրի  նախագծի քննարկմանը:

Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կարող եք ուղարկել infospap@mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով  կամ ներկայացնել ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N3,  361 սենյակ, ոչ ուշ քան ս/թ մայիսի 16-ը:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության http://www.mlsa.am  կայքում, ինչպես նաև ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N3,  361 սենյակ հասցեում, հեռ: 010541572:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի» համակարգման գրասենյակ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԹԱԼԻՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ   ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ

Ամսաթիվ՝ 17.05.2016 թ.

Հանրային  քննարկման  ժամանակահատվածը` 12:00 - 14:00

Թալինի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) վերանորոգման, բնապահպանական և սոցիալական ծրագրի քննարկման վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն լեզուներով հայտարարության պաշտոնական հրապարակումից հետո (http://www.mlsa.am, 03.05.2016 թ.), Թալինի քաղաքապետարանի  վարչական շենքի (ք. Թալինի, Գայի փ. 1)  դահլիճում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Համաշխարհային բանկի համատեղ սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի (ՍՊՎԾ-2)  համակարգման գրասենյակի (ԾՀԳ) կողմից ապագա ՀՍԾՏԿ-ի կազմի մեջ մտնող ծառայությունների աշխատակիցներին և այդ ծառայությունների շահառուներին (այսուհետ՝ շահագրգիռ անձինք) իրազեկելու նպատակով  կազմակերպվեց  հանրային քննարկում:  Քննարկմանն ակտիվորեն մասնակցեցին շուրջ 20 շահագրգիռ անձինք  (որոնց թվում՝ 6 կին), այդ թվում՝ Թալինի քաղաքապետարանից, <<Թալին աշխարհ>> թերթից,  տարածքային հասարակական կազմակերպություններից և այլն:

ՕՐԱԿԱՐԳ

- ՀՀ բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների համակարգում Համալիր սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման հետ կապված հիմնական փոփոխությունները:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացման մասնագետ ՝ Վարդան Գևորգյան.

- Թալինում  ստեղծվող ՀՍԾՏԿ-ի նախագծանախահաշվարկային աշխատանքների և շինարարական ու տարածքային ծառայությունների ամենօրյա գործունեության միաժամանակ իրականացման հետ  կապված հնարավոր խնդիրների ներկայացում:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի ճարտարագետ-խորհրդատու՝ Արտաշես Մելիքսեթյան:

- Թալինում ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված հնարավոր բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքները:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու՝ Ասյա Օսիպովա:

4. Թալինում ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված սոցիալական հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունների հաղթահարման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքները:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական երաշխիքների հարցերով մասնագետ՝ Նանե Գրիգորյան:

- Հարց և պատասխան:

Հանրային քննարկման ժամանակ ներկայացրվեց հետևյալը.

ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացման մասնագետ՝  Վ. Գևորգյանը, հանգամանալից ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի   ներդրման ուղղությամբ իրականացված և իրականացվող հիմնական փոփոխությունները: Նշեց, որ Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի (ԻՍԾՀ) ներդրմանն ուղղված բարեփոխումը նախաձեռնվել է 2010 թվականից:  ԻՍԾՀ-ի ներդրման նպատակը  կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված (ԿԴԻՀ) անձանց/ընտանիքներին  նրանց իրական կարիքների համակողմանի գնահատման հիման վրա, միևնույն տարածքում, միասնական մեթոդաբանությամբ, այդ կարիքների հնարավորինս լիարժեք բավարամանն ուղղված բազմաբնույթ սոցիալական ծառայությունների (ՍԾ)  տրամադրման ապահովումն է: ԻՍԾՀ-ի ներդրման ուղղությամբ 2010-ից ի վեր իրականացվել են   իրավական, ինստիտուցիոնալ/կազմակերպական բնույթի մի շարք  միջոցառումներ: Համառոտ ներկայացրեց ԻՍԾՀ-ի հետ կապված իրավական ակտերը: Նաև նշեց, որ ԻՍԾՀ-ի ներդրման ուղղությամբ նախաձեռնվել և իրականացվել են մի շարք ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, մասնավորապես՝  ՀՀ  18  տարածքներում ՀՀ ԱՍՀՆ  և ՀՀ մարզպետարանների կամ քաղաքապետարանների վարչական ենթակայությամբ գործառնող ՍԾ-ներ տրամադրող 4 տարբեր կառույցների (ԶՏԿ, ՍԱՏԲ, ԲՍՓՀ և ՍԱՏԳ/ՍԱՏԲ) մեկ տարածքում տեղադրման հիման վրա ձևավորվել են  Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններ(ՀՍԾՏԿ), ՀՍԾՏԿ-ի տարածքում  վերը նշված 4 կառույցներից բացի ստեղծվել է ինստիտուցիոնալ նոր օղակ՝  միասնական ընդունարանը, որի վրա է դրված քաղաքացիների դիմումների միասնական ընդունման և դրանց՝ մեկ պատուհանից պատասխանելու գործառույթները, ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծումով ՍԾ-ների համակարգում իրականացվում է մեկ այլ ինստիտուցիոնալ փոփոխություն ևս.  ներդրվում է պրոֆեսիոնալ սոցիալական աշխատողի օղակը, որը կոչված է լինելու ՀՍԾՏԿ-ի կողմից  բնակչությանը  ՍԾ-ների համալիր տրամադրումը կազմակերպող  առանցքային օղակը, ՀՀ ԱՍՀՆ-ում առանձնացվել է նաև ԻՍԾՀ-ի գործունեությունը համակարգող ենթահամակարգ, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ կարևորագույն փոփոխություններից մեկն էլ  դրամական վճարումների միասնական մարմնի ստեղծումն է, որը  նախատեսվում է կյանքի կոչել 2017-ից:

ՍՊՎԾ-2-ի  ճարտարագետ-խորհրդատու՝ Ա. Մելիքսեթյանը, նշեց, որ շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունները` շենքի առաջին և  երկրորդ  հարկերի վերանորոգում, որը ներառում է մասնակի սեյսմազինվածության բարձրացում,  տանիքի մասնակի վերանորոգում, առկա 2  մուտքերի  վերանորոգում և երրորդ մուտքի ստեղծում, բաժանարար պատերի քանդում և կառուցում, հատակի, դռների և պատուհանների մասնակի փոխարինում, ինչպես նաև ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում, ներքին ենթկառուցվածքների մոնտաժ, թեքահարթակի կառուցում և մուտքային տարածքների  արտաքին բարեկարգում:

ՍՊՎԾ-2-ի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու՝ Ա. Օսիպովան, ներկայացրեց բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանը՝ համապատասխան մեղմացուցիչ միջոցառումներով: Վերանորոգման աշխատանքների հետ կապված շեշտադրվեց տեղական իշխանությունների կարևորությունը, ինչպես նաև նշվեց, որ նախքան  աշխատանքների  սկիզբը և վերանորոգման նախնական փուլում պետք է ապահոված լինեն անհրաժեշտ բոլոր լիցենզիաների և թույլտվությունների առկայությունը: Ա.Օսիպովան նշեց, որ վերանորոգման աշխատանքները կիրականացվեն բնակավայրում և գերբնակեցված տարածքում ու պետք է պահպանվեն բոլոր բնապահպանական նորմերը, պահպանվեն աշխատանքային ժամերը, սարքավորումներն ու մեքենաները պետք է պահվեն սարքին վիճակում, արգելվում է միացած թողնել շարժիչները, եթե աշխատանք չի կատարվում` ավելորդ աղմուկից խուսափելու համար և բնակիչների անդորրը չխաթարելու նպատակով: Բոլոր հարկերում   անվտանգության ժապավենների, նշանների և ցանկապատման կիրառումը պարտադիր է և խիստ վերահսկվելու է: Այնուամենայնիվ, տեխնիկական վերահսկողները պետք է վերահսկեն բնապահպանական բոլոր մեղմացուցիչ միջոցառումների իրականացումը, ըստ՝ ԲԿՊ-ի և խախտումների հայտնաբերման դեպքում տեղեկացնեն ՍՊՎԾ-2-ի ԾՀԳ-ին և համապատասխան կապալառուին: Ա. Օսիպովան ընդգծեց ծրագրի իրականացման հետ կապված հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Այն ներառում է օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները և թափոնների տեղափոխությունը: Նշվեց, որ շատ փոշի առաջացնող աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ կլինի ջուր ցանել շինարարության տարածքում, ավելորդ շինանյութերն ու թափոնները/շինարարական աղբը պետք է դասավորված լինեն  վերանորոգման տարածքում հատուկ առանձնացված կետերում և պարբերաբար պետք է դուրս բերվեն` ավելորդ կուտակումներից խուսափելու համար: Շինանյութերն ու թափոնները/շինարարական աղբը պետք է մեքենաներով դուրս բերվեն ծածկված վիճակում (ծածկ ունեցող բեռնատարներով),  շինարարներն ու  անձնակազմը պետք է ապահովված լինեն դիմակներով, մաքուր խմելու ջրով և  զուգարաններով: Ա. Օսիպովան բացատրեց, թե ինչ միջոցառումներ անհրաժեշտ կլինի կիրառել՝  մեղմացնելու հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի տեղափոխումը: Նշվեց նաև, որ թափոնների, բեկորների տեղափոխումն ու հեռացումը կիրականացվի ըստ ԲԿՊ-ի:

ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական երաշխիքների հարցերով մասնագետ Ն. Գրիգորյանը նշեց, որ  վարչական շենքի վերանորոգման աշխատանքերի ժամանակ միակ բացասական սոցիալական ազդեցությունն է լինելու ՀՍՏԾԿ աշխատակիցների սենյակից- սենյակ տեղափոխումը, որը մի փոքր անհարմարավետություն կարող է առաջացնել, թե աշխատակիցների, և թե կենտրոնի այցելուների համար, սակայն այն կունենա ժամանակավոր բնույթ: Վերանորոգման աշխատանքները սկսելուն պես, շինարարական հրապարակի տեսանելի մասում կտեղադվրի հանրային իրազեկման վահանակ՝ աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ) և ԱՍՀՆ ՍՊՎԾ-2 Ծրագրի համակարգման գրասենյակի կոնտակտային տվյալներով: Ինչպես նաև բողոքների, հարցերի կամ շինարարական աշխատանքների պատճառած անհարմարությունների համար կարող են զանգահարել ՀՀ ԱՍՀՆ <<114>> թեժ գիծ ծառայություն:

Հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված հիմնական հարցերի ու տրված պատասխանների հակիրճ ամփոփումը ներկայացված է ստորև:

Հարց և պատասխան

1. Հարց. Թալինի ՍԱՏԳ-ի առաջատար մասնագետ՝ Ա. Ավագյան

-Ծրագրով, ե՞րբ է նախատեսվում սկսել շենքի 1-րդ և 2-րդ հարկերի վերանորգումը և որքա՞ն է այն տևելու:

Պատասխան. Ա.Մելիքսեթյան

-Հավանաբար վերանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է սկսել աշնան ամիսներին: Այն կտևի 7-8 ամիս, իսկ անբարենպաստ եղանակը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ վերանոգմանը:

2. Հարց. Թալինի քաղաքապետարանի աուդիտի բաժնի պետ ՝ Հ. Ավդալյան

-Արդյո՞ք արխիվարիուսը նստելու է արխիվի պահպանման համար նախատեսված սենյակում:

Պատասխան. Ա.Մելիքսեթյան

-Ոչ՛, նա աշխատելու է հատուկ արխիվարիուսի համար նախատեսված սենյակում, առողջական խնդիրներից խուսափելու համար:

3.Հարց. ք.Թալինի ԲՍՓՀ  նախագահ՝ Ս. Սահակյան

-Արդյո՞ք ընթացիկ փաստաթղթերը նույնպես պահվելու են արխիվի համար նախատեսված սենյակում:

Պատասխան. Ա.Մելիքսեթյան

-Ո՛չ, ԲՍՓԳ/ՏԲ սենյակները նախատեսվում է կահավորել այսնպիսի պահարաններով, որտեղ հնարավոր կլինի ընթացիկ փաստաթղթերի պահպանումը:

4. Հարց. ք.Թալինի Հոգևոր հովիվ՝ Հ.Սահակյան

-Արդյո՞ք համայնքային կազմակերպությունների կամ քաղաքապետարանի կողմից ֆինանսական ներդրում լինելու է վարչական շենքը վերանորոգելու համար:

Պատասխան.Վ. Գևորգյան

-Ո՛չ, ամբողջ ֆինանսավորումը կատարվելու է Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի շրջանակներում: Իսկ համայնքի կողմից միակ ներդրումը լինելու է շենքի տրամադրումը ԱՍՀՆ-ին:

5. Հարց.  ք.Թալինի << ՍԷՄԱՆՏ>> ՀԿ-ի կամավոր՝

Արդյո՞ք մաքրուհու և տնտեսավարի հաստիք նախատեսվում է լինել ՀՍԾՏԿ-ում:

-Պատասխան.Վ. Գևորգյան

Այո՛, նախատեսվում է այդպիսի հաստիքներ, և ներկայումս, ՀՀ ԱՍՀՆ ՍՊՎԾ-2-ի շրջանակներում իրականացվում է Համալիր սոցիալական ծառայությունների  տրամադրման  համակարգի ֆինանսավորման մոդելների մշակում և նոր մեխանիզմների կիրառման մեթոդաբանություն:

6. Հարց. ք.Թալինի ՍԱՏԲ-ի մասնագետ՝ Ս. Գևորգյան

-Ինչպիսի՞ն է եղել ԻՍԾ համարգի արդյունավետությունը:

Պատասխան. Վ.Գևորգյան

-ԻՍԾ համակարգում եղել են և՛ առավելություններ և թերություններ, և այդ թերությունները հաշվի առնելով, այս փուլում փորձելու են բացթողումներ թույլ չտալ:

7. Հարց.<<Թալին-հույս>>սոցիալական ՀԿ նախագահ՝Ա.Աբգարյան

-Նախատեսվու՞մ է արդեն գործող 18 ՀՍԾՏԿ-ների շահառուների շրջանում հարցումներ կատարել  և իրականացնել ազդեցության գնահատում:

-Այո՛, ՍՊՎԾ-2-ի միջոցառման շրջանակում ծառայություններ մատուցող խորհրդատվական կազմակերպության կողմից նախատեսվում է մշակել արդեն գործող ՀՍԾՏԿ-ների գործունեության ազդեցության գնահատման հետազոտության մեթոդաբանություն և ՀՍԾՏԿ-ներում տեղակայված բոլոր չորս տարածքային ստորաբաժանումների՝ ՍԱՊԾ, ՍԱՏԳ/Բ, ԲՍՓՀ և ԶՏԿ շահառուների շրջանում իրականացնել հարցումներ և ազդեցության գնահատում:

Կից ներկայացվաում  է մասնակիցների ցանկը և քննարկման ընթացքը  պատկերող լուսանկարներ:

Հավելված 5.

Աղբահանության համաձայնագիր

Հողի ձեռք բերումն ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է  և առնչվում է  այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում:

Թունավոր/ վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում` ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութեր և այլն: