Հայաստանի ՀանրապետությԱն

Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ 5398-ԱՄ

ԱՄԱՍԻԱԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝

Ա. Օսիպովա- Բնապահպանության գծով մասնագետ

Ն. Գրիգորյան- Սոցիալական երաշխիքների մասնագետ

ՄԱՅԻՍ 2016

ՄԱՍ Ա. ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիրը | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագիր» (ՍՊՎԾ 2) Ամասիա համայնքի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերակառուցում |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների շրջանակը | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունը` շենքի ամբողջական վերակառուցում, որը ներառում է սեյսմազինվածությանն բարձրացմանը ուղղված աշխատանքներ, տանիքի կառուցում, ջերմամեկուսացում, բաժանարար պատերի քանդում և կառուցում, հատակի փոխարինում նոր հատակով, դռների փոխարինում նոր դռներով, արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, ինչպես նաև ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում, արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, ներքին և արտաքին ենթկառուցվածքների մոնտաժ, թեքահարթակի կառուցում և կից ավտոտնակի քանդում, բակային տարածքի բարեկարգում և ավտոկայանատեղի ստեղծում: |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (Համաշխարհային Բանկ) | Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար` Իվան Դռաբեկ, Մարինա Պետրովիչ | Անվտանգության մասնագետ`Դարեջան Կապանաձե Սոցիալական Զարգացման ավագ մասնագետ` Սոֆիա Գեորգիևա |  |
| Աշխատանքների իրականացման կարգավորումները (ՀՀ) | Իրականացնող մարմին` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն, (ՀՀ ԱՍՀՆ) | Աշխատանքները վերահսկող անձիք` բնապահպանության գծով մասնագետ ՍՊՎԾ 2, Նանե Գրիգորյան, սոցիալական երաշխիքների մասնագետ ՍՊՎԾ 2 | Կապալառու` |
| ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ |  |  |  |
| Հաստատության անվանումը, որի շենքում պետք է իրականացվեն վերանորոգման աշխատանքները | Ամասիաի սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոն (ՀՍԾՏԿ) |  |  |
| Հաստատության հասցեն | ՀՀ, Շիրակի մարզ, Ամասիա համայնք, 25 փողոցի 4 շենք |  |  |
| Հողի օգտագործողը (պաշտոնական/ոչ պաշտոնական) | ՀՀ ՇՄ Ամասիա գյուղական համայնքի ղեկավարի 18.07.2015թ. 13-Ա որոշում Կադաստրային համար-08-010-0074-0018-001 Նպատակային նշանակություն-հասարակական Շենքի չափը -606.68քմ Հողամասի չափը -82.55քմ Իրավումքի տեսակը – պետական սեփականություն Հողը հանդիսանում է պետական սեփականություն և օգտագործվելու է ՀՍԾՏ կենտրոնի կողմից; |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրի շրջակա առարկայական և բնական միջավայրը | Շենքը կառուցվել է 1980-ական թվականների սկզբին: Շենքը գտնվում է համայնքի կենտրոնական հատվածում: Հարևանությամբ են գտնվում համայնքի հասարակական նշանակության բոլոր կառուցները՝ քաղաքապետարան, բանկ, փոստ: Շահառուների համար շատ հարմար վայրում է գտնվում նախատեսված շինությունը: Տարածքը ունի հարակից կանաչապատ մեծ տարածք, որը հնարավոր է հարմարավետ բարեկարգել: Նախատեսված շենքը հարմար կլինի նաև հարակից գյուղերի շահառուներին տրանսպորտի կանգառի հասանելության առումով: Շինարարկան ախշատանքները ամենևին չեն խոչընդոտում տրանսպորտային երթևեկին և տրանսպորտային կանգառի գործունեությանը: Բարեկարգվելու է շենքի բակը և ետնամասը՝ պահպանվելով բոլոր ծառերն ու թփերը: ՀՍԾՏԿ-ի արտաքին էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, ջրի մատակարարումը և կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է համայնքային մակարդակում, իսկ տարածքի ներսում ամբողջովին փոխվելու են էլէկտրալարերը, ջրատար խողովակները:Շինարարական աշխատանքների ընթացքը չի խանգարի հարակից բնակելի տների բնակիչների առօրյա կյանքին, ինչպես նաև շինարակական աշխատանքները չեն խոչընդոտի հանրային երթևեկին: Շինարարական աշխատանքները սկսման պահից կընթանան 23 ամիս: |  |  |
| Գտնվելու վայրը և հեռավորությունը` նյութերի մատակարարման, հատկապես` ագրեգատների, ջրի, քարերի մատակարարման տեսանկյունից | Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը հասանելի են Գյումրի քաղաքում գտնվող վաճառասրահներում: Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի է շենքի ներսում, որը մատակարարվում է համայնքային ծառայության կողմից: ՀՍԾՏԿ-ի հարող տարածքում հնարավոր է կայանել շինարարական փոխադրամիջոցներ, ինչպես նաև հնարավոր է ստեղծել ժամանակավոր պահեստ` շինարարական նյութերի և շինարարական աղբի համար: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ |  |  |  |
| Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին: | Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը. - «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994) «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները` մթնոլորտային oդի մաքրության եւ որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային oդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենuաբանական եւ այլ վնաuակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հաuարակական հարաբերությունների կարգավորումը: Սույն օրենքին համապատասխան կապալառուն պարտավորվում է վերանորագման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը` նվազեցնելով փոշու և այլ տիպի արտանետումները օդ: - «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը (2004) Օրենքը սահմանում է աղբի հավաքման, տեղափոխման, աղբի հեռացման, մշակման և վերամշակման, ինչպես նաև բնական հանածոների, մարդու կյանքի և առողջության վրա աղբի բացասական ներգործության կանխման իրավական և տնտեսական հիմքերը: Այն նաև սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև աղբահանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դերը և պարտականությունները աղբահանման գործողություններում: Սույն օրենքի համաձայն շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած աղբը պետք է վերամշակման ենթարկվի պատշաճ կերպով կամ տեղադրվի աղբավայրում: - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (1995) Օրենքը սահմանում է այն գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության: Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության շենքի վերանորոգման աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության: - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարության թույլտվության: Սույն օրենքի համաձայն հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար չի պահանջվում շինարարության թույլտվություն: Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրք (2001թ.) Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը` ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրների կարգավորում: Ինչպես սույն օրենքի, այնպես էլ ՀԲ Գործառնական քաղաքականություններ/Բանկային ընթացակարգերի (ԳՔ/ԲԸ) 4.12 կետի համաձայն Ամասիաի ՀՍԾՏԿ-ի վերանորոգման աշխատանքները վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրներ առաջ չեն բերի: |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ |  |  |  |
| Ե՞րբ և որտե՞ղ են անցկացվելու հանրային քննարկումները. | Հանրային քննարկման հայտարությունը կայքում տեղադրելուց 10 օրվա ընթացքում հայտարարվում է հանրային բաց լսումներ սույն համայնքում:Հանրային լսումների անց կացման վայրի վերաբերյալ տեղեկությունները նախապես համաձայնեցվում է համայնքային և սոցիալական ծառայությունների ղեկավարների հետ, որից հետո հայտարարվում է այդ մասին ԱՍՀՆ ինտերնետային կայքում (www.mlsa.am), ինչպես նաև համայնքում: ԾՀԳ-ի կողմից հանրային քննարկման մասին իրազեկումը իրականացվում է յուրաքանչյուր համայնքի շահագրգիռ բոլոր կողմերին (համայնքային ղեկավարություն-աշխատակիցներ, սոցիալական ծառայությունների ղեկավարություն-աշխատակիցներ, ՀԿ-ներ) պաշտոնական էլեկտրոնային նամակ-հրավերի միջոցով, ինչպես նաև հեռախոսազանգերի ու ինտերնետային կայքում տեղադրման միջոցով: Այնուհետև հանրային քննարկման հրավերի թերթիկներ են փակցվում յուրաքանչյուր համայնքի կենտրոնական, տեսանելի և մարդաշատ վայրերում, որպեսզի դրա մասին տեղեկանան նաև համայնքի բնակիչներն ու շահառուները: Նախագծված աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կապալառուի կոնտակտային տեղեկատվությունը` հարցերի և դիտողությունների դեպքում` հասանելի կլինի շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում: Շինարարության ընթացքում շին. տարածքի մոտ կփակցվեն իրազեկման վահանակներ և տեղեկատվական տախտակ՝ բողոքների և առաջարկությունների համար: |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ |  |  |  |
| Հավելված 1. Շինարարական հրապարակի լուսանկարները Հավելված 2. Շիրակի մարզի, Ամասիա համայնքի 25-րդ փողոց, շենք 4-րդ հասցեում գտնվող շենքի սեփականության իրավունքի վկայականը Հավելված 3. Սեյսմակայության փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություն Հավելված 4. Հանրային քննարկման հայտարարություն և արձանագրությունը Հավելված 5. Աղբահանության համաձայնագիր |  |  |  |

ՄԱՍ Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՞ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը: | Գործողությունը/Խնդիրը | Կարգավիճակը | Սկսված գործողությունը |
|  | Ա. Շենքի վերանորոգում | [× ] Այո [ ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
|  | Բ. Նոր շինարարություն | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
|  | Գ. Կեղտաջրերի մաքրման առանձին համակարգ | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |
|  | Դ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Գ ներքևում |
|  | Ե. Հողի ձեռք բերում | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Դ ներքևում |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ե ներքևում |
|  | Է. Ազդեցությունը անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Զ ներքևում |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների օգտագործում և կառավարում | [ ] Այո [ ×] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Է ներքևում |
|  | Թ. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն | [×] Այո [] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |

ՄԱՍ Գ. ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ |  | ՉԱՓԱՆԻՇԸ | ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդհանուր պայմանները |  | Ծանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը | ա. Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչությունները և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին: բ. Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ` շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն: գ. Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել: դ. Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքները իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով` նվազեցնելու բացասական սոցիալական ազդեցությունը (ներգործությունը) հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա: ե. Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում` դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ): զ. Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել: |  |
| Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքները |  | Օդի որակը | ա. Ներքին պատերը քանդելու ընթացքում առաջին հարկից վերև պետք է օգտվել աղբատարից: բ. Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան` նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին: գ. Պատերի մեջ անցքեր անելիս/ պատը քանդելիս` առաջացող փոշին պետք է վերացնել` շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ: դ. Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից` նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը: ե. Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում: զ.Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է: |  |
|  |  | Աղմուկը | ա. Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին. տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ: Շինարարությունից որոշակի աղմուկ կառաջանա հիմնականում աշատանքային սահմանաված ժամերին,սակայն կապալառուն պարտավորվում է հարակից շենքերի բնակիչներին հնարավորինս քիչ անհարմարություն պատճառել, բ. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդաճնշիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու: |  |
|  |  | Ջրի որակը | ա. Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ` հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը` կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման: |  |
|  |  | Թափոնների կառավարումը | ա. Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում: բ . Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից` հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում: գ. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով` նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից: դ. Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպապանվեն` որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց: ե. Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից): |  |
| Բ. Հետիոտների և երթևեկության անվտանգություն | Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հացվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում |  | ա. Ներպետական կարգավորումների համաձայն` կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում` - նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի կլինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին. - երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես` մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը, հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները: - Շինարարների աշխատանքային ժամերի հարմարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ` շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում: - Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակզմի կողմից` հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար. - Գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց: |

ՄԱՍ Դ. ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

| Գործողությունը | Ի՞նչ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) | Ո՞րտեղ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) | Ի՞նչպես (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթարկա՞ է) | Ե՞րբ (Որոշել հաճախականությունը/ շարունակական) լինելը ) | Ի՞նչու (Չափորորշիչը վերահսկվու՞մ է) |  | Ո՞վ (Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից | Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ | Նյութերի պիտակների և/կամ փաստաթղթերի ստուգում | Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում |  | Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում | ԱՍՀՆ |
| Շինարարական թափոնների առաջացում | -Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ նախատեսված վայրում - Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայր | Աշխատանքների իրականացման վայր | Հսկողություն | Պարբերաբար, շինարարական աշխատանքների ընթացքում և դրա ավարտին |  | -Տարածքի աղտոտման կանխում -շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում -վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում | ԱՍՀՆ |
| Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը | -Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը -Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց թաղանթով -Փոխադրումների սահմանված երթուղու և ժամանակի պահպանում | -Շինարարական հրապարակ -Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհների հսկողություն երթուղու ուղղությամբ | Ընտրովի հսկողություն` աշխատանքային ժամերին |  | -Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում -Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության` աղմուկի և վիբրացիայի սահմանափակում -Նվազեցնել երթևեկության խափանումը | Ճանապարհային ոստիկանություն |
| Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը | -շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում -շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում - Շինարարական հարպարակում հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն | Շինարարական հրապարակ | Գոծողությունների հսկողություն | Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածը |  | Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում | ԱՍՀՆ |
| Երթևեկությունը և ճանապարհների անվտանգությունը | - Երթևեկությունը կանոնակարգող և նախազգուշացնող նշանների առկայություն, - Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում, - Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս | Շինարարական հրապարակի հարակից մասում | Տեսողական զննմամբ | Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում |  | Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքերի հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը | ԱՍՀՆ |
| Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում | Հետևյալ տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝ - Աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ), աշխատանքները ֆինանսավորող ծրագրի (ՍՊՎԾ II) անվանումները, - Կոնտակտային տվյալներ/թեժ գիծ ԱՍՀՆ-ում՝ հարցերի և բողոքների դեպքում ԾՀԳ-ի հետ կապվելու համար: | Կապալառուի դաշտային գրասենյակ և շինարարկան հրապարակ: Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ | Այցելությունների միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությոնների վահանակը միջոցով | Շինարարական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում |  | Շինարարկան հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ կաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար | Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |
| ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործառնական թափոնների կառավարում | ՀՍԾՏԿ-ի գործառնությունների ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբի համակարգված հավաքում - ՀՍԾՏԿ–ի կենցաղային աղբի հեռացման գործողությունների կարգավորում | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | Տարածքի հսկողություն | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Սանիտարական անվտանգության և բարենպաստ պայմանների ապահովում ՀՍԾՏԿ-ի անձնակազմի համար | ՀՍԾՏԿ |
| Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում | Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանումը լավ գործառնական վիճակում | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | Տարածքի հսկողություն | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Էլեկտրականությունից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում | ՀՍԾՏԿ |
| Բարեկարգված տարածք | Բարեկարգման կարիք ունեցող, ուղեհարթված, ամրացված, ջրահեռացված, թեքահարթակով տարածք | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք | Տեսողական զննմամբ | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Բարեկարգված տարածքը բարենպաստ սոցիալական ազդեցություն կունենա կենտրոն այցելող շահառուների վրա | ՀՍԾՏԿ |

Հավելված 1.

Շինարարական հրապարակի նախագիծը և տարածքին առնչվող ֆոտո-փաստաթղթերը`

նախքան վերանորոգումը

Հավելված 2. Շենքի  սեփականության իրավունքի վկայական

Հավելված 3.

Սեյսմակայության փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություն

Հավելված 4. Հանրային քննարկման հայտարարություն և արձանագրությունը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄԱՍԻԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

2016թ. հունիսի  3-ին` ժամը 14:00-ին, Ամասիա համայնքի սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վարչական շենքի (հասցե` ՀՀ, Շիրակի  մարզ, գ. Ամասիա, գյուղապետարանի շենք) խորհրդակցությունների սենյակում  տեղի կունենա ՛՛Ամասիա համայնքի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագրի”  նախագծի քննարկման հանրային բաց լսումներ:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի» համակարգման գրասենյակը  (ՍՊՎԾ 2) հրավիրում է համայնքի բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու սույն ծրագրի  նախագծի քննարկմանը:

Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կարող եք ուղարկել infospap@mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով  կամ ներկայացնել ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N3,  361 սենյակ, ոչ ուշ քան ս/թ հունիսի 02-ը:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության http://www.mlsa.am  կայքում, ինչպես նաև ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N3,  361 սենյակ հասցեում, հեռ: 010541572:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի» համակարգման գրասենյակ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՄԱՍԻԱՅԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ   ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ

Ամսաթիվ՝ 03.06.2016 թ.

Հանրային  քննարկման  ժամանակահատվածը` 14:00 - 16:00

Ամասիայի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) կառուցման, բնապահպանական և սոցիալական ծրագրի քննարկման վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն լեզուներով հայտարարության պաշտոնական հրապարակումից հետո (http://www.mlsa.am, 26.05.2016 թ.), գ. Ամասիայի Գյուղապետարանի շենքում, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Համաշխարհային բանկի համատեղ սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի (ՍՊՎԾ-2)  համակարգման գրասենյակի (ԾՀԳ) կողմից ապագա ՀՍԾՏԿ-ի կազմի մեջ մտնող ծառայությունների աշխատակիցներին և այդ ծառայությունների շահառուներին (այսուհետ՝ շահագրգիռ անձինք) իրազեկելու նպատակով  կազմակերպվեց  հանրային քննարկում:  Քննարկմանն ակտիվորեն մասնակցեցին 12 շահագրգիռ անձինք  (որոնց թվում՝ 6 կին), այդ թվում՝ ՀՀ կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի <<Ամասիայի>> սպասարկան գրասենյակից (ԿԱԱԳԿՊԿ), տեղական միջնակարգ ուսումնական հաստատությունից, ԲՈՒՀ-ից, տարածքային հասարակական կազմակերպությունից,  Սանէպիդ կայանից և այլն:

ՕՐԱԿԱՐԳ

- ՀՀ բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների համակարգում Համալիր սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման հետ կապված հիմնական փոփոխությունները:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացման մասնագետ ՝ Վարդան Գևորգյան.

- Ամասիայում վերակառուցվող ՀՍԾՏԿ-ի նախագծանախահաշվարկային աշխատանքների ներկայացում:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի ճարտարագետ-խորհրդատու՝ Արտաշես Մելիքսեթյան:

- Ամասիայում ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված հնարավոր բնապահպանական խնդիրների լուծմանն ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքները:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու՝ Ասյա Օսիպովա:

4. Ամասիայում ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված սոցիալական հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունների հաղթահարման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքները:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական երաշխիքների հարցերով մասնագետ՝ Նանե Գրիգորյան:

5.  Հարց և պատասխան:

Հանրային քննարկման ժամանակ ներկայացվեց հետևյալը.

ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացման մասնագետ՝  Վ. Գևորգյանը, հանգամանալից ներկայացրեց Հայաստանի Հանրապետությունում ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի   ներդրման ուղղությամբ իրականացված և իրականացվող հիմնական փոփոխությունները: Նշեց, որ Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի (ԻՍԾՀ) ներդրմանն ուղղված բարեփոխումը նախաձեռնվել է 2010 թվականից:  ԻՍԾՀ-ի ներդրման նպատակը  կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված (ԿԴԻՀ) անձանց/ընտանիքներին  նրանց իրական կարիքների համակողմանի գնահատման հիման վրա, միևնույն տարածքում, միասնական մեթոդաբանությամբ, այդ կարիքների հնարավորինս լիարժեք բավարամանն ուղղված բազմաբնույթ սոցիալական ծառայությունների (ՍԾ)  տրամադրման ապահովումն է: ԻՍԾՀ-ի ներդրման ուղղությամբ 2010-ից ի վեր իրականացվել են   իրավական, ինստիտուցիոնալ/կազմակերպական բնույթի մի շարք  միջոցառումներ: Համառոտ ներկայացրեց ԻՍԾՀ-ի հետ կապված իրավական ակտերը: Նաև նշեց, որ ԻՍԾՀ-ի ներդրման ուղղությամբ նախաձեռնվել և իրականացվել են մի շարք ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, մասնավորապես՝  ՀՀ  18  տարածքներում ՀՀ ԱՍՀՆ  և ՀՀ մարզպետարանների կամ քաղաքապետարանների վարչական ենթակայությամբ գործառնող ՍԾ-ներ տրամադրող 4 տարբեր կառույցների (ԶՏԿ, ՍԱՏԲ, ԲՍՓՀ և ՍԱՏԳ/ՍԱՏԲ) մեկ տարածքում տեղադրման հիման վրա ձևավորվել են  Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններ(ՀՍԾՏԿ), ՀՍԾՏԿ-ի տարածքում  վերը նշված 4 կառույցներից բացի ստեղծվել է ինստիտուցիոնալ նոր օղակ՝  միասնական ընդունարանը, որի վրա է դրված քաղաքացիների դիմումների միասնական ընդունման և դրանց՝ մեկ պատուհանից պատասխանելու գործառույթները, ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծումով ՍԾ-ների համակարգում իրականացվում է մեկ այլ ինստիտուցիոնալ փոփոխություն ևս.  ներդրվում է պրոֆեսիոնալ սոցիալական աշխատողի օղակը, որը կոչված է լինելու ՀՍԾՏԿ-ի կողմից  բնակչությանը  ՍԾ-ների համալիր տրամադրումը կազմակերպող  առանցքային օղակը, ՀՀ ԱՍՀՆ-ում առանձնացվել է նաև ԻՍԾՀ-ի գործունեությունը համակարգող ենթահամակարգ, ինչպես նաև ինստիտուցիոնալ կարևորագույն փոփոխություններից մեկն էլ  դրամական վճարումների միասնական մարմնի ստեղծումն է, որը  նախատեսվում է կյանքի կոչել 2017-ից:

ՍՊՎԾ-2-ի ճարտարագետ-խորհրդատու՝ Ա. Մելիքսեթյանը, մանրամասն խոսեց ստեղծվելիք ՀՍԾՏԿ-ի կառուցման հիմնական աշխատանքերի մասին, նշեց, որ նախատեսվում է շենքի արտաքին և ներքին պատերի  ուժեղացում միաձույլ երկաթբետոնե շերտով:  Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունները` տանիքի կառուցում,  ջերմամեկուսացում, բաժանարար պատերի քանդում և կառուցում, հատակի, դռների  փոխարինում և պատուհանների տեղադրում, ինչպես նաև ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում, արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, ներքին և արտաքին ենթկառուցվածքների մոնտաժ, թեքահարթակի կառուցում և կից ավտոտնակի քանդում,  բակային տարածքի բարեկարգում և ավտոկայանատեղի ստեղծում: Շենքը գտնվում է համայնքի կենտրոնական հատվածում: Հարևանությամբ են գտնվում համայնքի հասարակական նշանակության բոլոր կառուցները՝ գյուղապետարան, բանկ, փոստ: Տարածքը ունի հարակից կանաչապատ մեծ տարածք, որը հնարավոր է հարմարավետ բարեկարգել: Ավելացրեց նաև, որ 1-ին հարկում տեղադրված  կլինի սրահը, ընդունարանը, խորհրդակցության սենյակը, ԲՍՓՀ բժիշկների և զննման սենյակները,  ռեսուրս կենտրոնի սենյակը, 2-րդ հարկում նախատեսված է լինելու դահլիճը  3 տարբեր կառույցների պետերի և աշխատակիցների աշխատասենյակները, խոհանոցը և տեխնիկական սենյակը, արխիվը: Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը հասանելի են  Գյումրիում գտնվող վաճառասրահներում:

ՍՊՎԾ-2-ի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու՝ Ա. Օսիպովան, ներկայացրեց բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանը՝ համապատասխան մեղմացուցիչ միջոցառումներով: Վերանորոգման աշխատանքների հետ կապված շեշտադրվեց տեղական իշխանությունների կարևորությունը, ինչպես նաև նշվեց, որ նախքան  աշխատանքների  սկիզբը և վերանորոգման նախնական փուլում պետք է ապահոված լինեն անհրաժեշտ բոլոր լիցենզիաների և թույլտվությունների առկայությունը: Ա.Օսիպովան նշեց, որ վերանորոգման աշխատանքները կիրականացվեն բնակավայրում և գերբնակեցված տարածքում ու պետք է պահպանվեն բոլոր բնապահպանական նորմերը, պահպանվեն աշխատանքային ժամերը, սարքավորումներն ու մեքենաները պետք է պահվեն սարքին վիճակում, արգելվում է միացած թողնել շարժիչները, եթե աշխատանք չի կատարվում` ավելորդ աղմուկից խուսափելու համար և բնակիչների անդորրը չխաթարելու նպատակով: Բոլոր հարկերում   անվտանգության ժապավենների, նշանների և ցանկապատման կիրառումը պարտադիր է և խիստ վերահսկվելու է: Այնուամենայնիվ, տեխնիկական վերահսկողները պետք է վերահսկեն բնապահպանական բոլոր մեղմացուցիչ միջոցառումների իրականացումը, ըստ՝ ԲԿՊ-ի և խախտումների հայտնաբերման դեպքում տեղեկացնեն ՍՊՎԾ-2-ի ԾՀԳ-ին և համապատասխան կապալառուին: Ա. Օսիպովան ընդգծեց ծրագրի իրականացման հետ կապված հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Այն ներառում է օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները և թափոնների տեղափոխությունը: Նշվեց, որ շատ փոշի առաջացնող աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ կլինի ջուր ցանել շինարարության տարածքում, ավելորդ շինանյութերն ու թափոնները/շինարարական աղբը պետք է դասավորված լինեն  վերանորոգման տարածքում հատուկ առանձնացված կետերում և պարբերաբար պետք է դուրս բերվեն` ավելորդ կուտակումներից խուսափելու համար: Շինանյութերն ու թափոնները/շինարարական աղբը պետք է մեքենաներով դուրս բերվեն ծածկված վիճակում (ծածկ ունեցող բեռնատարներով),  շինարարներն ու  անձնակազմը պետք է ապահովված լինեն դիմակներով, մաքուր խմելու ջրով և զուգարաններով: Ա.Օսիպովան բացատրեց, թե ինչ միջոցառումներ անհրաժեշտ կլինի կիրառել՝  մեղմացնելու հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի տեղափոխումը: Նշվեց նաև, որ թափոնների,բեկորների տեղափոխումն ու հեռացումը կիրականացվի ըստ ԲԿՊ-ի:

ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական երաշխիքների հարցերով մասնագետ՝ Ն. Գրիգորյանը նշեց, որ սոցիալական  ազդեցությունը ընդհանուր առմամբ կարելի է գնահատել դրական: Տարհանման կամ վերաբնակեցման խնդիրներ չեն առաջանալու: Շենքը գտնվում է համայնքի կենտրոնական հատվածում և այն հարմար կլինի նաև հարակից գյուղերի շահառուներին  տրանսպորտի կանգառի հասանելության առումով: Կառուցման շիանարարական աշխատանքները սկսելուն պես, շինարարական հրապարակի տեսանելի մասում կտեղադվրի հանրային իրազեկման վահանակ՝ աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ) և ԱՍՀՆ ՍՊՎԾ-2 Ծրագրի համակարգման գրասենյակի կոնտակտային տվյալներով: Ինչպես նաև բողոքների, հարցերի կամ շինարարական աշխատանքների պատճառած անհարմարությունների համար կարող են զանգահարել ՀՀ ԱՍՀՆ <<114>> թեժ գիծ ծառայություն:

Հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված հիմնական հարցերի ու տրված պատասխանների հակիրճ ամփոփումը ներկայացված է ստորև:

Հարց և պատասխան

1. Հարց. գ. Ամասիայի դպրոցի ուսուցչուհի՝ Լ.Սահակյան

- Արդյո՞ք ցցաչոր և չորացած ծառերի հատման խնդիրներ առաջանալու են:

Պատասխան. Ա.Մելիքսեթյան

- Այո՛, նախատեսվում է քիչ քանակությամբ ցցաչոր և չորացած ծառերի հատում:

2. Հարց. ՀՀ ՍԱՊԾ Ամասիայի ՏԲ առաջատար մասնագետ՝Ա. Պողոսյան

-Արդյո՞ք հնարավոր է շինարարության ընթացքում նախագծի փոփոխություն կատարել:

Պատասխան. Ա.Մելիքսեթյան

- Ո՛չ, շինարարության ընթացքում հնարավոր չէ փոփոխություն կատարել: Եթե ինչ- որ դժգոհություններ կան կապված ՀՍԾՏԿ-ի նախագծման հետ, կարող են հանրային քննարկման ժամանակ ներկայացնել:

3. Հարց. ՀՀ ԿԱԱԳԿՊԿ աշխատակազմի «Ամասիա» սպասարկման գրասենյակի առաջատար մասնագետ՝ Ա. Մանուկյան

-Արդյո՞ք ՀՍԾՏԿ-ի դիմային մասում ցանակապատում նախատեսվում է:

- Պատասխան.Ա.Մելիքսեթյան

-Այո՛, Ամասիայի ՀՍԾՏԿ-ը վարակառուցելու ժամանակ ցանակապատում կատարվելու է:

4. Հարց. գ. Ամասիայի ԶՏԿ-ի առաջատար մասնագետ՝ Հ. Հովսեփյան

-Ծրագրով, ե՞րբ է նախատեսվում սկսել շենքի կառուցումը և որքա՞ն է այն տևելու:

Պատասխան. Ա.Մելիքսեթյան

-Հավանաբար վերանորոգման աշխատանքները նախատեսվում է սկսել աշնան ամիսներին: Այն կտևի 23 ամիս, իսկ անբարենպաստ եղանակը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ վերանոգմանը:

Հավելված 5.

Աղբահանության համաձայնագիր

Հողի ձեռք բերումն ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է  և առնչվում է  այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում:

Թունավոր/ վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում` ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութեր և այլն: