Հայաստանի ՀանրապետությԱն

Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ԲԱՆԿ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ 5398-ԱՄ

ՀՀ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ՀՀ ԲՓԳ) ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝

Ա. Օսիպովա- Բնապահպանության գծով մասնագետ

Ն. Գրիգորյան- Սոցիալական երաշխիքների մասնագետ

ՄԱՅԻՍ 2016

ՄԱՍ Ա. ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Երկիրը |  | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |  |
| Ծրագրի անվանումը |  | «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագիր» (ՍՊՎԾ 2) ՀՀ բժշկասոցիալական Փորձաքննության Գործակալության տարածքի վերանորոգում |  |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների շրջանակը |  | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունը` շենքի չորրորդ հարկի ամբողջական վերանորոգում, բաժանարար պատերի մասնակի քանդում և կառուցում, հատակի փոխարինում նոր հատակով, դռների փոխարինում նոր դռներով, արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում: Ինչպես նաև քանդվելու և վերակառուցվելու է գլխավոր մուտքը, և թեքահարթակը, շենքում գործող լիֆտը փոխարինվելու է նորով, բարեկարգվելու է շենքի մուտքային հատվածը: |  |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (Համաշխարհային Բանկ) |  | Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար` Իվան Դռաբեկ, Մարինա Պետրովիչ |  | Անվտանգության մասնագետ`Դառեջան Կապանաձե Սոցիալական Զարգացման ավագ մասնագետ` Սոֆիա Գեորգևա |  |
| Աշխատանքների իրականացման կարգավորումները (ՀՀ) |  | Իրականացնող մարմին` Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն |  | Աշխատանքները վերահսկող անձիք` Ասյա Օսիպովա` բնապահպանության գծով մասնագետ- ՍՊՎԾ 2, Նանե Գրիգորյան սոցիալական երաշխիքների մասնագետ ՍՊՎԾ 2 | Կապալառու` |
| ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ |  |  |  |  |  |
| Հաստատության անվանումը |  |  | ՀՀ Բժշկասոցիալական Փորձաքննության Գործակալության (ՀՀ ԲՓԳ) |  |  |
| Հաստատության հասցեն |  |  | ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Ա.Արմենակյան 129 շենքի չորորդ հարկի վերանորոգում |  |  |
| Հողի օգտագործողը (պաշտոնական/ոչ պաշտոնական) |  |  | Ա.Արմենակյան 129 հասցեում գտնվող շենքի համար հատկացված հողատարածքի ընդհանուր մակերեսը 2,288.2 քմ է: Հողի սեփականատերը պետությունն է: Կադաստրային գրքույկի համարը` N 1234334, 19.04.2005թ. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության հրամանով` 2004 թվականի նոյեմերի 22-ին` Ա.Արմենակյան 129 հասցեում գտնվող շենքի չորորդ հարկի հանդեպ օգտագործման իրավունքը տրվել է ՀՀ ԲՓԳ-ին: Չորորդ հարկի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 316,6 քմ: Գրասենյակային տարածքը`228,5 քմ: Օժանդակ տարածքը`81,1 քմ: Շենքում տեղակայված են ևս մի քանի այլ կազմակերպություններ: Սակայն վերանորոգման աշխատանքները հնարավորին չափ չեն խանգարի այդ կազմակերպությունների բնականոն աշխատանքներին: |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրի շրջակա առարկայական և բնական միջավայրը |  |  | Ա.Արմենակյան 129 հասցեում գտնվող շենքը գտնվում է Նորք-Մարաշ համայնքում` քաղաքի կենտրոնին շատ մոտ: Այն շրջապատված է բազմաթիվ բարձրահարկ բազմաբնակարան շենքերով: Մոտակայքում են գտնվում դպրոցը, մանկապարտեզը, ինչպես նաև անհատ ձեռներեցությամբ զբաղվող որոշ իրավաբանական անձինք` խանութներ, գեղեցկության սրահ: ԲՓԳ գրասենյակի արտաքին էլեկտրալարերը, բնական գազի, ջրի խողովակները մնում են անփոփոխ, իսկ ներքին կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքները լիովին ենթակա են փոփոխման: Գործում է ջեռուցման տեղային համակարգ: ԲՓԳ գրասենյակին հարող տարածքում հնարավոր է կայանել շինարարական փոխադրամիջոցներ, ինչպես նաև հնարավոր է ստեղծել ժամանակավոր պահեստ` շինարարական նյութերի և շինարարական աղբի համար: Տարածքը հարմար է համայնքի ազգաբնակչությանը տրանսպորտային կանգառի առումով: Շինարարկան ախշատանքները ամենևին չեն խոչընդոտում տրանսպորտային կանգառի գործունեությանը և հանրային երթևեկին: Երևանում շինարարական աշխատանքների ընթացքում շին. աղբը կտեղափոխվի և կթափվի շին. հրապարակից առնվազն 15 կմ հեռավորության վրա գտնվող աղբավայրերից որևէ մեկում: Աղբահանության կազմակերպման համար պատասխանատու է կապալառուն (Շինարարական կազմակերպությունը), որի ծախսերը ներառված են շինարարական նախահաշվային փաստաթղթերում: Վերանորոգման աշխատանքները սկսման պահից կընթանան 64 շաբաթ, անհրաժեշտության դեպքում ԲՓՀ աշխատակիցները շինարարության ընթացքում ժամանակավորապես կտեղափոխվեն այլ աշխատանքային տարածք: |  |  |
| Գտնվելու վայրը և հեռավորությունը` նյութերի մատակարարման` հատկապես` ագրեգատների, ջրի, քարերի մատակարարման տեսանկյունից: |  |  | Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը հասանելի են Երևանում գտնվող վաճառասրահներում: Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի է շենքի ներսում, որը մատակարարվում է համայնքային ծառայության կողմից: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ |  |  |  |  |  |
| Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին: | Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը. - «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994) «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները` մթնոլորտային oդի մաքրության եւ որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային oդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենuաբանական եւ այլ վնաuակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հաuարակական հարաբերությունների կարգավորումը: Սույն օրենքին համապատասխան կապալառուն պարտավորվում է վերանորագման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը` նվազեցնելով փոշու և այլ տիպի արտանետումները օդ: - «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը (2004) Օրենքը սահմանում է աղբի հավաքման, տեղափոխման, աղբի հեռացման, մշակման և վերամշակման, ինչպես նաև բնական հանածոների, մարդու կյանքի և առողջության վրա աղբի բացասական ներգործության կանխման իրավական և տնտեսական հիմքերը: Այն նաև սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև աղբահանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դերը և պարտականությունները աղբահանման գործողություններում: Սույն օրենքի համաձայն շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած աղբը պետք է վերամշակման ենթարկվի պատշաճ կերպով կամ տեղադրվի աղբավայրում: - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (1995) Օրենքը սահմանում է այն գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության: Սույն օրենքի համաձայն հաստատության շենքի վերանորոգման աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության: - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարության թույլտվության: Սույն օրենքի համաձայն հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար չի պահանջվում շինարարության թույլտվություն: -Հայաստանի Հանրապետության Հողային օրենսգիրք (2001թ.) Սույն օրենսգիրքը սահմանում է հողային հարաբերությունների պետական կարգավորման կատարելագործման, հողի տնտեսավարման տարբեր կազմակերպական-իրավական ձևերի զարգացման, մարդկանց կյանքի ու առողջության համար բարենպաստ շրջակա միջավայրի պահպանման և բարելավման, հողի նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության իրավական հիմքերը` ելնելով հողի կարևոր բնապահպանական, տնտեսական ու սոցիալական նշանակությունից, վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրների կարգավորում: Ինչպես սույն օրենքի, այնպես էլ ՀԲ Գործառնական քաղաքականություններ/Բանկային ընթացակարգերի (ԳՔ/ԲԸ) 4.12 կետի համաձայն ՀՀ ԲՓԳ տարածքի վերանորոգման աշխատանքները վերաբնակեցման և տարհանման խնդիրներ առաջ չեն բերի: |  |  |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ |  |  |  |  |  |
| Ե՞րբ և որտե՞ղ են անցկացվելու հանրային քննարկումները. | Տվյալ շինարարական հրապարակի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության կառավարման պլանը հնարավոր կլինի գտնել ԱՍՀՆ ինտերնետային կայքում (www.mlsa.am): Հանրային քննարկման հատարությունը կայքում տեղադրելուց 10 օրվա ընթացքում հայտարարվում է հանրային բաց լսումներ: Նախագծված աշխատանքների վերաբերյալ կարճ տեղեկատվությունը, ինչպես նաև կապալառուի կոնտակտային տեղեկատվությունը` հարցերի և դիտողությունների դեպքում` հասանելի կլինի շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում և/կամ դրա անմիջական մոտակայքում: Շինարարության ընթացքում շին. տարածքի մոտ կփակցվեն իրազեկման վահանակներ և տեղեկատվական տախտակ՝ բողոքների և առաջարկությունների համար: |  |  |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ |  |  |  |  |  |
| Հավելված 1. Շինարարական հրապարակի քարտեզը/լուսանկարները Հավելված 2. ՀՀ պետական զբաղվածության ծառայություն գործակալության Ա.Արմենակյան 129 հասցեում գտնվող շենքի 4-րդ հարկի օգտագործման իրավունքների մասին հավաստագիր Հավելված 3. Սեյսմակայության փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություն Հավելված 4. Հանրային քննարկման հայտարարությունն ու արձանագրությունը |  |  |  |  |  |

ՄԱՍ Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՞ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը: | Գործողությունը/Խնդիրը | Կարգավիճակը | Սկսված գործողությունը |
|  | Ա. Շենքի վերանորոգում | [× ] Այո [ ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
|  | Բ. Նոր շինարարություն | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
|  | Գ. Կեղտաջրերի մաքրման առանձին համակարգ | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |
|  | Դ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Գ ներքևում |
|  | Ե. Հողի ձեռք բերում | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Դ ներքևում |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ե ներքևում |
|  | Է. Ազդեցությունը անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Զ ներքևում |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների օգտագործում և կառավարում | [ ] Այո [ ×] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Է ներքևում |
|  | Թ. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն | [×] Այո [] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |

ՄԱՍ Գ. ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ |  | ՉԱՓԱՆԻՇԸ | ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդհանուր պայմանները |  | Ծանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը | ա. Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչությունները և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին: բ. Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ` շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն: գ. Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել: դ. Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքները իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով` նվազեցնելու բացասական սոցիալական ազդեցությունը (ներգործությունը) հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա: ե. Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում` դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ): զ. Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել: |  |  |
| Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքները |  | Օդի որակը | ա. Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան` նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին: բ. Պատերի մեջ անցքեր անելիս/ պատը քանդելիս` առաջացող փոշին պետք է վերացնել` շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ: գ. Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից` նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը: դ. Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում: ե.Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է: |  |  |
|  |  | Աղմուկը | ա. Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին- տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ: Շինարարությունից որոշակի աղմուկ կառաջանա հիմնականում աշատանքային սահմանաված ժամերին,սակայն կապալառուն պարտավորվում է հարակից շենքերի բնակիչներին հնարավորինս քիչ անհարմարություն պատճառել, բ. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդաճնշիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու: |  |  |
|  |  | Ջրի որակը | Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ` հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը` կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման: |  |  |
|  |  | Թափոնների կառավարումը | ա. Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում: բ . Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից` հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում: գ. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով` նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից: դ. Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպապանվեն` որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց: ե. Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից): |  |  |
| Բ. Հետիոտների և երթևեկության անվտանգություն | Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հացվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում |  |  | ա. Ներպետական կարգավորումների համաձայն` կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում` - նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի կլինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին. - երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես` մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը. հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները: - Շինարարների աշխատանքային ժամերի հարմարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ` շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում. - Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակզմի կողմից` հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար. - Գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց: |

ՄԱՍ Դ. ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

| Գործողությունը | Ի՞նչ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) |  | Ո՞րտեղ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) |  |  | Ի՞նչպես (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթարկա՞ է) |  | Ե՞րբ (Որոշել հաճախականությունը/ շարունակական) լինելը ) | Ի՞նչու (Չափորորշիչը վերահսկվու՞մ է) | Ո՞վ (Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում |  | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից | Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ |  | Նյութերի պիտակների և/կամ փաստաթղթերի ստուգում |  |  | Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում | Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում | ԱՍՀՆ |  |
| Շինարարական թափոնների առաջացում |  | -Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ նախատեսված վայրում - Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայր | Աշխատանքների իրականացման վայր |  | Հսկողություն |  |  | Պարբերաբար, շինարարական աշխատանքների ընթացքում և դրա ավարտին | -Տարածքի աղտոտման կանխում -շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում -վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում | ԱՍՀՆ |  |
| Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը |  | -Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը -Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց թաղանթով -Փոխադրումների սահմանված երթուղու և ժամանակի պահպանում | -Շինարարական հրապարակ -Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ |  | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհների հսկողություն երթուղու ուղղությամբ |  |  | Ընտրովի հսկողություն` աշխատանքային ժամերին | -Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում -Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության` աղմուկի և վիբրացիայի սահմանափակում -Նվազեցնել երթևեկության խափանումը | Ճանապարհային ոստիկանություն |  |
| Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը |  | -շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում -շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում - Շինարարական հարպարակում հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն -Ամբողջ շինարարության ընթացքում ԲՓԳ-ան աշխատակիցների տեղափոխում մեկ աշխատասենյակից այլ աշխասենյակ, որի հետևանքով կարող են ժամանակավոր անհարմարություններ առաջանալ ԲՓԳ աշխատանքային գործընթացում | Շինարարական հրապարակ |  | Գոծողությունների հսկողություն |  |  | Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածում | Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում | ԱՍՀՆ |  |
| Երթևեկությունը և ճանապարհների անվտանգությունը |  | - Երթևեկությունը կանոնակարգող և նախազգուշացնող նշանների առկայություն, - Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում, - Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս | Շինարարական հրապարակի հարակից մասում |  | Տեսողական զննմամբ |  |  | Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում | Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքերի հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը | ԱՍՀՆ |  |
| Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |  | Հետևյալ տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝ - Աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ), աշխատանքները ֆինանսավորող ծրագրի (ՍՊՎԾ II) անվանումները, - Կոնտակտային տվյալներ/թեժ գիծ ԱՍՀՆ-ում՝ հարցերի և բողոքների դեպքում ԾԻԳ-ի հետ կապվելու համաի : | Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ |  | Այցելությունների միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությոնների վահանակը միջոցով |  |  | Շինարարական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում | Շինարարկան հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ կաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար | Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |  |
| ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործառնական թափոնների կառավարում | ԲՍՓԳ գործառնությունների ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբի համակարգված հավաքում - ԲՓԳ կենցաղային աղբի հեռացման գործողությունների կարգավորում |  | ԲՍՓԳ տարածք | Տարածքի հսկողություն |  |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Սանիտարական անվտանգության և բարենպաստ պայմանների ապահովում ՀՍԾՏԿ-ի անձնակազմի համար |  | ԲՍՓԳ |
| Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում | Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանումը լավ գործառնական վիճակում |  | ԲՍՓԳ տարածք | Տարածքի հսկողություն |  |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Էլեկտրականությունից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում |  | ԲՍՓԳ |
| Բարեկարգված տարածք | Բարեկարգման կարիք ունեցող, ուղեհարթված, ամրացված, ջրահեռացված, թեքահարթակով տարածք |  | ԲՍՓԳ տարածք | Տեսողական զննմամբ |  |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Բարեկարգված տարածքը բարենպաստ սոցիալական ազդեցություն կունենա կենտրոն այցելող շահառուների վրա |  | ԲՍՓԳ |

Հավելված 1.

Շինարարական հրապարակի նախագիծը և տարածքին առնչվող ֆոտո-փաստաթղթերը`

նախքան վերանորոգումը

Շենքի 4-րդ հարկի գծագիրը

| 4-րդ հարկի ընդհանուր մակերեսը | Գրասենյակային տարածքը | Օժանդակ տարածք |
| --- | --- | --- |
| 316.6 քմ | 228.5 քմ | 88.1 քմ |

Հողամասի հատակագիծը

| Շինության համարը | Նկարագիրը |
| --- | --- |
| 1 | Վարչական շենք |  |  |
| 1-2 | Մայթ |  |  |
| 5-6 | Ճանապարհ |  |  |
| 6-7 | Ազատ տարածք |  |  |
| 7-8 | Ճանապարհ |  |  |
| 9-1 | Մայթ |  |  |

Հավելված 2.  Շենքի  սեփականության իրավունքի վկայական

Հավելված 3.

Սեյսմակայության փորձաքննության վերաբերյալ եզրակացություն

Հավելված 4. Հանրային քննարկման հայտարարությունն ու  արձանագրությունը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ՀՀ ԲՍՓԳ)   ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

2016թ.հունիսի  28-ին` ժամը 11:00-ին, ՀՀ Բժշկասոցիալական Փորձաքննության Գրոծակալության վարչական շենքի (հասցե -ք. Երևան, Նորք-Մարաշ, Ա.Արմենակյան 129  շենքի չորրորդ հարկ) խորհրդակցությունների սենյակում  տեղի կունենա “ՀՀ Բժշկասոցիալական Փորձաքննության Գրոծակալության վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագրի”  նախագծի քննարկման հանրային բաց լսումներ:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի» համակարգման գրասենյակը  (ՍՊՎԾ 2) հրավիրում է համայնքի բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու սույն ծրագրի  նախագծի քննարկմանը:

Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կարող եք ուղարկել infospap@mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով  կամ ներկայացնել ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N3,  361 սենյակ, ոչ ուշ քան ս/թ հունիսի 27-ը:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության http://www.mlsa.am  կայքում, ինչպես նաև ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N3,  361 սենյակ հասցեում, հեռ: 010541572:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի» համակարգման գրասենյակ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԲԺՇԿԱՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ (ԲՍՓԳ) ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ   ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ

Ամսաթիվ՝ 28.06.2016 թ.

Հանրային  քննարկման  ժամանակահատվածը` 11:00 - 12:00

ԲՍՓԳ վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական ծրագրի քննարկման վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն լեզուներով հայտարարության պաշտոնական հրապարակումից հետո (http://www.mlsa.am, 20.06.2016 թ.), ԲՍՓԳ (ք․ Երևան, Նորք Մարաշ վարչական շրջան Արմենակ Արմենակյան փողոց № 129/4) խորհրդակցությունների  դահլիճում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Համաշխարհային բանկի համատեղ սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի (ՍՊՎԾ-2)  համակարգման գրասենյակի աշխատակիցների (ԾՀԳ) կողմից ծառայությունների աշխատակիցներին և այդ ծառայությունների շահառուներին (այսուհետ՝ շահագրգիռ անձինք) իրազեկելու նպատակով  կազմակերպվեց  հանրային քննարկում:  Քննարկմանը ակտիվորեն մասնակցեցին շուրջ 20 շահագրգիռ անձինք  (որոնց թվում՝ 10 կին), այդ թվում՝ ներկայացուցիչներ ԲՍՓԳ-ից, և շահագրգրիռ հասարակական կազմակերպություններից:

ՕՐԱԿԱՐԳ

Բանախոս. Կ.Հարությունյան՝ ՍՊՎԾ-2-ի ճարտարագետ-խորհրդատու - ԲՍՓԳ տարածքի վերանորոգման, նախագծա-նախահաշվարկային աշխատանքների և շինարարության ու տարածքային ծառայությունների ամենօրյա գործունեության համատեղման հետ կապված խնդիրների ներկայացում: Բանախոս. Ա. Օսիպովա՝ ՍՊՎԾ-2-ի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու: - ԲՍՓԳ տարածքի վերանորոգման հետ կապված հնարավոր բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքները: Բանախոս. Ն. Գրիգորյան՝ ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական երաշխիքների հարցերով մասնագետ: - ԲՍՓԳ տարածքի վերանորոգման հետ կապված սոցիալական հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունների հաղթահարման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքները: - Հարցեր և քննարկում:

Հանրային քննարկման ժամանակ ներկայացրվեց հետևյալը.

ՍՊՎԾ-2-ի ճարտարագետ-խորհրդատու՝ Կարեն Հարությունյանը հանգամանալից ներկայացրեց ԲՍՓԳ-ի ուղղությամբ իրականացման ենթակա շին-վերանորոգման աշխատանքները՝ նշելով, որ վերոնշյալ շենքը իրենից ներկայացնում է հարթ տեղանքի վրա տեղակայված, հինգ հարկանի, տեխնիկական ընդհատակով, հասարակական, գործառնական նշանակության կառույց: Այն իրականացվել է անհատական նախագծով, 1970-ական թվականներին: Ճարտարագետ-խորհրդատուն նշեց, որ վերանորոգվելու է շենքի չորրորդ հարկն ամբողջությամբ՝ շուրջ 600 քմ. տարածք, մասնավորապես նախատեսված է կատարել  հետևյալ գործողությունները. շինության չորրորդ հարկում նախատեսվում է իրականացնել կրող պատերում նոր բացվածքներ և գոյություն ունեցող բացվածքների ընդլայնումներ, նոր աստիճանների և հովարի կառուցում, բաժանարար պատերի մասնակի քանդում և կառուցում, հատակի, դռների, պատուհանների  փոխարինում,  ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում: Ինչպես  նաև քանդվելու և վերակառուցվելու է գլխավոր մուտքը, և թեքահարթակը, շենքում գործող վերելակը փոխարինվելու է նորով, բարեկարգվելու է շենքի  մուտքային հատվածը: Նախագծի ծավալի մեջ մտնում են  նաև չորրորդ հարկի համակարգչային ցանցերը: Ընդհանուր առմամբ նախագիծը կազմված է  ՀՀ գործող նորմերի և կանոնների համապատասխան:

ՍՊՎԾ-2-ի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու՝ Ա. Օսիպովան ներկայացրեց ԲՍԿՊ-ն և ընդգծեց Ծրագրի իրականացման հետ կապված հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Այն ներառում է օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները և տեղափոխությունը: Ա. Օսիպովան բացատրեց, թե ինչ միջոցառումներ պետք է  կիրառել մեղմացնելու հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի տեղափոխումը: Ա. Օսիպովան խոսեց հնարավոր բնապահպանական ռիսկերի և վերջիններիս բացառման կամ մեղմացման միջոցառումների մասին: Նա մատնանշեց, որ ծրագիրը չի ներառում կանաչ ծածկույթի վերացում, քանի որ շինարարության համար առաջարկվող տարածքը հանրային սեփականություն է, բնակեցված չէ և չի օգտագործվում կանանչապատման նպատակներով: Նշեց, որ շատ փոշի առաջացնող աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ կլինի ջուր ցանել շինարարության տարածքում, ավելորդ շինանյութերն ու թափոնները/շինարարական աղբը պետք է դասավորված լինեն  վերանորոգման տարածքում հատուկ առանձնացված կետերում և պարբերաբար պետք է դուրս բերվեն` ավելորդ կուտակումներից խուսափելու համար:

ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական երաշխիքների հարցերով մասնագետ՝ Ն. Գրիգորյանը նշեց, որ կատարվող վերակառուցման և նորոոգման աշխատանքերը որևէ կերպ բացասաբար չեն կարող ազդել շենքի փաստացի կրողունակության և սեյսմակայունության վրա: Միակ բացասական ազդեցությունը կարող է լինել ԲՍՓԳ-ի աշխատակիցների շենքից շենք տեղափոխումը, որը կկրի ժամանակավոր բնույթ: Տարածքը հարմար է  համայնքի ազգաբնակչությանը  տրանսպորտային կանգառի առումով: Շինարարական աշխատանքները ամենևին չեն խոչընդոտում տրանսպորտային կանգառի գործունեությանը և հանրային երթևեկին: Մասնակի վերակառուցման և նորոգման շինարարական աշխատանքերը պետք է կատարել գործող նորմերին համապատասխան մշակված և սահմանված կարգով համաձայնեցված նախագծով:   Վերանորոգման աշխատանքները սկսելուն պես շինարարական հրապարակի տեսանելի մասում կտեղադվրի հանրային իրազեկման վահանակ՝ աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ) և ԱՍՀՆ ՍՊՎԾ-2 Ծրագրի համակարգման գրասենյակի կոնտակտային տվյալներով: Ինչպես նաև բողոքների, հարցերի կամ շինարարական աշխատանքների պատճառած անհարմարությունների համար կարող են զանգահարել ՀՀ ԱՍՀՆ <<114>> թեժ գիծ ծառայություն:

Հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված հիմնական հարցերի ու տրված պատասխանների հակիրճ ամփոփումը ներկայացված է ստորև:

Հարց և պատասխան

- Հարց. ԲՍՓԳ պետ՝ Արմեն Սողոյան

- Արդյո՞ք հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված է առանձին սանհանգույց:

Պատասխան.Կ. Հարությունյան

- Այո՛, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար նախատեսված է առանձին սանհանգույց:

2. Հարց. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող խորհրդատու՝ Անուշ Սիմոնյան

- Արդյո՞ք նախատեսվում է միջանցքներում ջեռուցման մարտկոցներ տեղադրել:

Պատասխան. Կ. Հարությունյան

- Ո՛չ, միջանքներում նախատեսվում չէ ջեռուցման մարտկոցներ տեղադրել, դրա կարիքը չկա, քանի որ աշխատասենայկներում տեղադրված ջեռուցման մարտկոցերը բավարար կլինեն միջանցքների տաքությունը ապահովելու համար:

3. Հարց.  Իրավական ապահովման բաժնի պետ՝ Էդգար Գրիգորյան

- Որքա՞ն կտևի շենքի շինարարութունը:

Պատասխան. Կ. Հարությունյան

- Շինարարությունը նախատեսված է ավարտին հասցնել 40 շաբաթվա ընթացքում և անբարենպաստ եղանակը չի կարող խոչընդոտ հանդիսանալ վերանորոգման աշխատանքերին:

4. Հարց.  Տեղեկատվական-վերլուծական բաժնի պետ՝ Նունե Մկրտչյան

- Զննման սենյակներում արդյո՞ք լվացարաններ նախատեսված է:

Պատասխան. Կ. Հարությունյան

-Այո՛, լվացարաններ լինելու են բոլոր զննման սենյակներում:

5. Հարց. <<Փրկություն>> ՀԿ տնօրեն՝ Արփինե Աբրահամյան

Արդյո՞ք ընդունարաններում  նախատեսված է տեսահսկման համակարգերի տեղադրում:

Պատասխան. Կ. Հարությունյան

Այո՛, Ծրագրով նախատեսված է տեսախցիկների տեղադրում:

6.Հարց. Շահառու՝ Հեղինե Հովհաննիսյան

- Ծրագրով նախատեսվա՞ծ է շենքի ներսում եղած աղբի դուրս բերում:

Պատասխան.Ա Օսիպովա

Այո՛, անպայաման, շինարարական աղբը՝ շինանյութերն ու թափոնները, պետք է դուրս բերվեն ծածկված վիճակում:

Կից ներկայացվում  է մասնակիցների ցանկը և քննարկման ընթացքը  պատկերող լուսանկարներ:

Հողի ձեռք բերումն ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է  և առնչվում է  այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում:

Թունավոր/ վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում` ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութեր և այլն: