ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ  Տավուշի մարզպետարան, որը գտնվում է ք. Իջևան, Սահմանադրության 1 հասցեում,  ներկայացնում է ՏՄ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-15-10-2, ՏՄ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15-10-1 և ՏՄ-ԲԸԱՀԾՁԲ-15-10-2 ծածկագրերով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2015թ-ի  սեպտեմբերի 23-ին կնքված պայմանագրերում 2016թ. օգոստոսի 23-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել աշխատանքների կատարման ժամկետը:

Փոփոխության հիմնավորում: ՀՀ կառավարության 18 օգոստոսի 2016թ. թիվ 853-Ա որոշում:

Փոփոխության նկարագրություն։ Նախատեսվել է Հ-73 Մ-4-Պարզ լիճ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի վերակառուցման և կամրջի կառուցման աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետներն երկարաձգել մինչև 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ա. Խաչատրյանին:

Հեռ. 0263-4-61-45

Էլ. Փոստ. ax1963@rambler.ru

Պատվիրատու`      ՀՀ Տավուշի մարզպետարան: