# ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

Միկրոծրագրի վայրը                                 Լոռու մարզ,  Գյուլագարակ համայնք

Միկրոծրագրի անվանումը                       Գյուլագարակի մանկապարտեզի կառուցում

Միկրոծրագիր 			            TLR-03

Արդյո՞ք Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Պլանը /ԲՍԿՊ/ մշակվել է`

Այո +      Ոչ -

Արդյո՞ք ԲՍԿՊ տրամադրել ` հնարավոր ազդեցությունների ամբողջական ցուցակը և հաստատել  համապատասխան միջոցներ դրանց մեղմացման համար

Այո +      Ոչ -

Վերջնական բնապահպանական գնահատման եզրակացությունը

| Եզրակացություն |  |
| --- | --- |
| Միկրոծրագիրը մերժել | Միկրոծրագիրը հաստատված է: Բնապահպանական գնահատումը ավարտված է: |
|  | + |

# ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

| ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիր | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | TLR-03 Գյուլագարակի մանկապարտեզի կառուցում |  |  |
| Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր | Մանկապարտեզ ունեցել են մինչև 1988թ, երկրաշարժից այն փլուզվել է: Կառուցել են նորը, կիսատ է մնացել, 22*22մ չափերի է: Իրականացված է առաջին հարկի հատակը ե/բ էլեմենտներից, պատերը աղյուսից են, ե/բ միջուկներով բարձրացված է մինչև 2.7մ, պատերի և ե/բ էլեմենտների առանձին հատվածներ վնասված են: Համայնքի խնդրանքն է կառուցել նոր մանկապարտեզ կամ ավարտել կիսակառույցը: Նոր մանկապարտեզի համար նախատեսված տարածքը փոքր է մոտ 33*45մ: Առաջարկվում է կիսակառույցը շինությունը ավարտել 2 հարկով, անցկացնել ջեռուցում, արտաքին ինժեներական ցանցեր, հարդարման և բարեկարգման աշխատանքներ: Շինաշխատանքների ավարտից հետո մանկապարտեզը կարող է ունենալ 3 խումբ: |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ) | Ծրագրի ղեկավար Երկին Մամադալիև | Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանաձե, բնապահպանական Սոֆիա Գեորգիևա, սոցիալական | Շահառու է հանդիսանում գյուղի ողջ բնակչությունը |
| Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ) | Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ | Տեխնիկական վերահսկիչը կընտրվի մրցույթով արտոնագրված վերահսկող ընկերությունից | Կապալառուն կընտրվի մրցույթով արտոնագրված ընկերությունից |
| ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր հանդիսացող հաստատության անվանումը | Լոռու մարզպետարանի ուսումնական վարչություն (մարզպետի գրասենյակ), Գյուլագարակի N l մանկապարտեզ (ոչ առեւտրային կազմակերպություն) |  |  |
| Վերանորոգվող/կառուցվող հաստատության հասցեն | Հասցե: Լոռու մարզ, Գյուլագարակ, փողոց 9, 2/2 շենք |  |  |
| Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ) | Հողը հանդիսանում է Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղապետարանի սեփականությունը: Համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման 03/02/2005թ. շենքի սեփականության վկայականը առկա է (06-029-0045-0007), ընդհանուր հողատարածքի մակերեսը 0.35376 հա,. |  |  |
| Վերականգնվող տարածքը շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրություն | Մանկապարտեզը գտնվում է գյուղի կենտրոնական մասում , շրջապատված է բնակելի շենքերով, խանութներով և այլ օբյեկտներով. Մանկապարտեզի տարածքով անցնում են էլեկտրական, գազի և կոյուղու կոմունիկացիաներ. Ճանապարհը դեպի մանկապարտեզ ասֆալտպատած է. Տարածքում չկան ծառերի և թփեր, որոնք կարող են խանգարել շինարարությանը: Այն ծառերը որոնկ պիտի կտրվեն, նորից կտնկվեն մանկապարտեզի տարացքում 1/5: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք կկիրառվեն ծրագրի իրականցման ընթացքում | Այս նոր մանկապարտեզի կառուցումը ենթակա չի Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացությանը; Ծրագրում պահանջվում են են հետևյալ թույլտվությունները: Շին.ախբի թույլտվություն, սան.ինսպեկցիայի թույլտվություն,տեխ.պայմաններ (էլ.սնուցում, գազ, ջուր,կոյուղի),շահագործման և պահպանման պարտավորագիր |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Երբ / որտեղ տեղի կունանա/տեղի է ունեցել Հանրային խորհրդատվությունը | Հասարակական խորհրդատվությունը իրականացվել է Գյուլագարակի գյուղապետարանում 05.08.2016թ. |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ |  |  |  |
| Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները Հավելված 2. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային լսումների արձանագրություն Հավելված 3. Շինարարական թույլտվության պատճեն (կտրամադրվի) Հավելված 4. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն Հավելված 5. Հողի սեփականության վկայականը/ավագանու որոշուման պատճենը |  |  |  |

## ԲԱԺԻՆ Բ: ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ստուգումներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը | Գործունեություն/հիմնահարց | Կարգավիճակ | Խթանային գործողություններ |
|  | Ա. Շենքի վերականգնում | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Բ. Նոր շինարարարություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Գ. Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն |
|  | Դ. Պատմական շենքեր եւ շրջաններ | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն |
|  | Ե. Հողի ձեռքբերում | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն |
|  | Է. Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Է-ն |
|  | Թ. Երթեւեկության եւ հետիոտնային անվտանգություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն |

## ԲԱԺԻՆ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

| Գործունեություն | Պարամետր | Նվազեցման միջոցառումներ (ներկայացնել ծախսեր, ուր կիրառելի է) |
| --- | --- | --- |
| 0. Ընդհանուր պայմաններ | Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն | - Շինարարական եւ շրջակա միջավայրի տեղական տեսչություններին տեղեկացվել է առաջիկա աշխատանքների մասին: - Հանրությանը համապատասխանաբար տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ (այդ թվումª տեղանքի աշխատանքների վերաբերյալ): - Ձեռք են բերվել իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները շինարարության եւ/կամ վերականգնման համար - Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ողջ աշխատանքն իրականացվի ապահով եւ սահմանված կարգով, նվազեցնելով ազդեցությունները հարեւան բնակավայրերի եւ միջավայրի վրա: - Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավ փորձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգ ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով երկարաճիտ կոշիկներով): - Տեղանքների համապատասխան ցուցասյուները պետք է տեղեկացնեն աշխատողներին հետեւել հիմնական կանոններին: |
| ². Ընդհանուր շիրարարական պայմաններ | Օդի որակ | - Շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող գոտում եւ ցողվի ջրովª շինարարական փոշին նվազեցնելու համար: - Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբիցª փոշին նվազեցնելու համար: - Տեղանքում բաց վիճակում չպետք է այրել շինարարական թափոններ: - Տեղանքներում չպետք է լինի չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ: |
|  | Աղմուկ | - Շինարարության աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելի սահմաններում: - Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղադրվի բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու: |
|  | Ջրի որակ | - Տեղանքում պետք է սահմանվեն էռոզիայի եւ նստվածքի վերահսկման միջոցառումներ, ինչպես օրինակª հնձած խոտի հակեր և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կանխում են նստվածքի հեռացումը տեղանքից եւ մեծ պղտորության պատճառ են հանդիսանում մոտակա վտակներում եւ գետերում: |
|  | Թափոնների կառավարում | - Թափոնների հավաքման եւ հեռացման ու տեղանքները պետք է հատկացվեն բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք ակնկալվում են շենքերի քանդման եւ շինարարական աշխատանքներից: - Շենքերի քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն եւ տեսակավորվեն համապատասխան կոնտեյներներում: - Շինարարական թափոնը պետք է հավաքվի եւ համապատասխանաբար հեռացվի հավաքողների կողմից: - Թափոնների հեռացման մասին տվյալները պետք է որպես ապացույց պահպանվեն համապատասխանաբար մշակված կառավարման համակարգում: |
| Բ. Երթևեկության և հետիոտնային ապահովություն | Ուղղակի կամ անուղղակի վտանգներ հասարակական երթեւեկությանը եւ հետիոտներին շինարարական աշխատանքների հետեւանքով | - Համաձայն ազգային կանոնակարգի, կապալառուն պետք է երաշխավորի, որ շինարարական տեղանքը պատշաճ կերպով անվտանգ է եւ երթեւկության հետ կապված շինարարարությունը կարգավորված: Սա ներառում, բայց չի սահմանափակումª - Ցուցասյուները, զգուշացնող նշանները, ուղեփակերը եւ ճանապարհային շրջանցումները պետք է հստակ տեսանելի լինեն եւ հասարակությանը զգուշացվի բոլոր պոտենցիալ վտանգների մասին: - Երթեւեկության կառավարում եւ աշխատակազմի վերապատրաստում, մասնավորապես տեղանքի հասանելիության եւ տեղանքին կից ծանր երթեւեկության համար: Ապահով անցումներ հետիոտների համար, ուր շինարարությունը խոչընդոտում է երթեւեկությանը: - Աշխատանքային ժամերի կարգավորում երթեւեկության տեղական կաղապարներին, օրինակª խուսափելով տրանսպորտային հիմնական աշխատանքներից լարված ժամերին կամ անասունների գլխաքանակի շարժման ընթացքում: - Երթեւեկության ակտիվ կառավարում տեղանքում վերապատրաստված աշխատակազմի կողմից, եթե անհրաժեշտ է հասարակության ապահով ու հարմար անցումների համար: - Վերանորոգման ընթացքում ապահով ու շարունակական մուտք դեպի գրասենյակային հաստատությունները, խանութները ու բնակավայրերը, եթե կառույցները բաց են հասարակության համար: |

## ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ

Շինարարություն փուլ

| Գործունեություն | Ինչ (չափանիշն է վերահսկվելու) | Որտեղ (չափանիշն է վերահսկվելու) | Ինչպես (չափանիշն է վերահսկվելու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու (չափանիշն է վերահսկվե լու) | Ով (պատասխանատու է չափանիշի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Շին.նյութերի մատակարարում | Շին.նյութերի գնումը լիցենզավորված մատակարարներից | Մատակարարների գրասենյակները և պահեստները, պատվիրատուի շին.հրապարակը | Փաստաթղթերի ստուգում , նյութերի որակի վերստուգում | Նյութերի մատակարարման համաձայանգրի ստորագրման ընթացքում | Ապահովել շին. տեխ. որակը; Պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը | ՀՏԶՀ |
| 2.Շին. նյութերի և թափոնների տեղափոխումը Սարքավորումների շարժը | Շին.միջոցների և տեխնիկայի. տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների բեռի համապատասխանություն, բեռի հավասար բաշխում, նյութերի ծածկում. Շին. տրանսպորտային միջոցների շարժումը իրականացնել նախապես սահմանված ճանապարով | Շին. նյութերի և շին. թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ | Շին:հրապարակին հարակից ճանապարհների և տեղափոխման համաձայնեցված երթուղինեի զննում | Առանց նախօրոք զգուշացմանստուգումներ աշխատանքային ժամերին | Խուսափել օդի և ճանապարհի աղտոտվածությունից փոշիով և պինդ նյութերով Կրճատել երթևեկության խափանումները | ՀՏԶՀ, Գյուղապետարան |
| 3.Շինարարական թափոնների առաջացում | Թափոնների Ժամանակին տեղափոխում պաշտոնապես նշանակված աղբավայրում | Շին.հրապարակ և հիմք (եթե կիրառելի է), Թափոնների համար նախատեսված տեղեր | Փաստաթղթերի ստուգում, Արտաքին զննում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից | ՀՏԶՀ, Գյուղապետարան |
| 4.Կենցաղային աղբի առաջացում | Թափոնների բեռնարկղների ապահովում, թափոնների տեղադրումը տեղում: տեղական մարմինների հետ համաձայնեցնել թափոնների կանոնավոր դուրս փոխադրումը: | Շին.հրապարակ և հիմք (եթե կիրառելի է) | Արտաքին զննում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Խուսափել հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից, կենցաղային աղբով | ՀՏԶՀ, Գյուղապետարան |
| 5.Աշխատանքի անվտանգությունը | Հատուկ հագուստի և պաշտպանական միջոցների տրամադրումը: Շին.տեխնիկայի շահագործման կանոնների հետևողականությունը, օգտագործման մասնավոր անվտանգության միջոցները: | Շինարարական հրապարակ | Գործնեությունների դիտարկում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Նվազեցնել պատահարների հավանականություները | ՀՏԶՀ, Գյուղապետարան |
| 6.Վտանգավոր թափոնների վերացում | Ասբեստ պարունակող տանիքապատման թերթը նախքան ապամոնտաժումը ջրել: Վտանգավոր թափոնների ժամանակավոր պահման վայրը առանձնացնել, թափոնները պահել փակ վիճակում: Վտանգավոր թափոնները ժամանակին հեռացնել, տեղափոխել անվտանգ վայրեր, գրավոր համաձայնությամբ գյուղապետարանից: Հագնել անհատական ասբեստ պարունակող թափոններիծց պաշտպանիչ հագուստ: Թափոնների բեռնարկղեր տրամադրում տեղում: Համաձայնագիր գյուղապետարանից թափոնների հերթական դուրս փոխադրման մասին Կապալառուի կողմից աշխատողներին ապահովել համազգեստով մինչև աշխատանքների սկիզբը: Հետեւողականությունը կանոնների շահագործման է շինարարական տեխնիկայի եւ օգտագործման մասնավոր անվտանգության միջոցների | շինհրապարակի | զննումը | Ընթացքում ապամոնտաժման տանիքը տնօրինել | Պաշտպանել աշխատողների առողջությունը . Խուսափել առողջությանը սպառնացող վտանգներից | ՀՏԶՀ, Համայնքապետարան |
| 7. Բնակեցման հետ կապված աշխատանքների կատարում | Աշխատանքսյին տարածքի ազատում և ցանկապատում Չի թույլատրվում շինարարական մեքենաների և սարքավորումների կայանումը շին.հրապարակից դուրս երթևեկության և հետիոտների ազատ տեղաշարժը չխոչընդոտելու նպատակով: Շինարարական նյութերը և թափոնները աշխատանքային վայրերից դուրս | Շինարարական հրապարակ և հարակից տարածք | Արտաքին զննում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Նվազեցնել երթևեկության խափանումները շին.հրապարակի շուրջը և | ՀՏԶՀ, Գյուղապետարան |

Շահագործման փուլ

| Գործունեություն | Ինչ (չափանիշն է վերահսկվելու) | Որտեղ (չափանիշն է վերահսկվելու) | Ինչպես (չափանիշն է վերահսկվե լու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու չափանիշն է (վերահսկվե լու) | Ով ( պատասխանատու Է չափանիշի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Շին.հրապարակի մակերեսի մաքրում աղբի կուտակումից և կենցաղային թափոններից | Նոր մանկապարտեզի բակում գոյացող կենցաղային աղբի կանոնավոր հավաքում և տեղափոխում Գյուլագարակի գյուղի այղբավայրը | Մանկապարտեզի անմիջական շրջապատում | զննում | Մանկապարտեզի շենքի շահագործման ողջ ընթացքում | Լավ սանիտարական պայմանների պահպանում մանկապարտեզում | ՀՏԶՀ, Գյուղապետարան |
| Շենքի մաքրման կայանի տնօրինումը | Մաքրման կայանի կանոնավոր շահագորձում հատուկ միջոցներով | Մանկապարտեզի շենքում | զննում | Մանկապարտեզի շենքի շահագործման ողջ ընթացքում | Կանխել հողի և ջրի աղտոտումը | ՀՏԶՀ, Համայնքապետարան |

Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները

Հավելված 2. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային լսումների արձանագրություն

Արձանագրություն

Հանրային քննարկում

Լոռվա մարզի Գյուլագարակ համայնքում մանկապարտեզի կառուցման

բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ

Սույն թվականի Օգոստոսի 5-ին Լոռվա մարզի Գյուլագարակ համայքում տեղի ունեցավ շահագրգիռ կողմերի հանրային քննարկում՝ համայնքային կենտրոնի շինարարության Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՍԿՊ) վերաբերյալ:

Սույն թվականի  Հուլիսի 26-ին ՀՏԶՀ պաշտոնական կայք էջում (www.atdf.am) հրապարակվել է հանդիպման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ ներառյալ հանդիպման ամսաթիվը և ժամը:

Հանրային քննարկումը իրականացվել է ՀՏԶՀ Բնապահպանական մասնագետ Ա. Օսիպովայի  կողմից:

Հանդիպման սկզբում համայնքի ղեկավար Ա.Գրիգորյանը ողջունեց ներկա գտնվողներին  և ներկայացրեց քննարկման հիմնական նպատակը: Հանդիպման մասին հայտարարությունը փակցվել է նախապես համայնքապետարանի հայտարարությունների տախտակին, ինչպես նաև համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է հեռախոսային զանգեր՝ մասնակիցների ներկայությունը ապահովելու համար:

Ա. Օսիպովան ներկայացրեց ԲՍԿՊ-ն և ընդգծեց ծրագրի իրականացման հետ կապված հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Նա հիմնավորեց ԲՍԿՊ մշակելու անհրաժեշտությունը՝ նշելով, որ միկրոծրագիրը ի լրումն առկա մասնաշենքի վերանորոգման ներառում է նաև նոր մասնաշենքի կառուցում: Այն ներառում է օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները, աղբի տեղափոխությունը և համայնքի բնակիչների անվտանգությունը: Ա. Օսիպովան բացատրեց թե ինչ միջոցառումներ է ՀՏԶՀ-ն կիրառելու մեղմացնելու հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի և ասբեստի տեղափոխումը: Նշվեց, որ ԲՍԿՊ-ն ծածկում է շինարարական աղբի և ավելորդ հողի տեղափոխության և հեռացման խնդիրը: Ա. Օսիպովան նաև ներկայացրեց կեղտաջրերի հեռացման համակարգը՝ նշելով, որ կառուցվելու է կեղտաջրերի կուտակման հոր, որոնք պարբերաբար հեռացվելու են:

Քանի որ մանկապարտեզի տարածքը ցանկապատված չէ և տեղակայված է համայնքի կենտրոնում Ա. Օսիպովան խոսեց համայնքի անդամների և աշխատակիցների անվտանգության ապահովման միջոցառումների և շինարարության պատճառով համայնքային կյանքի խաթարման մասին: Ամսական կտրվածքով իրականացվելու է տեխնիկական վերահսկողություն երաշխավորելու, որ ԲՍԿՊ-ում ներառված բոլոր բնապահպանական մեղմացուցիչ միջոցառումները կատարված են և շեղումների մասին զեկուցվել է ՀՏԶՀ-ին:

Ս.Մսրյանը խոսեց ԲՍԿՊ-ի հիմնական սոցիալական ասպեկտների մասին:

Նա մատնանշեց, որ ծրագիրը չի ներառում տարաբնակեցում, քանի որ շինարարության համար առաջարկվող տարածքը հանրային սեփականություն է, բնակեցված չէ և չի օգտագործվում այն նպատակներով և համայնքապետարանը ունի հողի սեփականության վկայական տրամադրված կադաստրի կողմից:

Ս.Մսրյանը նաև խոսեց հիմնական սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների մասին՝ ներառյալ կանանց, երիտասարդների և խոցելի խմբերի ներառումը օգուտների բաշխմանը: Նա ընդգծեց, որ այս խմբերը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ ներգրավված լինելու ծրագրի օգուտների մեջ:

Ս.Մսրյանը բացատրեց նաև թե ինչպես է գործում բողոքների ներկայացման մեխանիզմը ՍՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում: Համայնքային մակարդակում ընտրված բողոքների համակարգողը՝ Լ.Շահինյանը ներկայացվեց համայնքի անդամներին: Ս.Մսրյանը բացատրեց համայնքայի  մակարդակում բողոքների համակարգողների ընտրության նպատակը և ուղղորդեց ծրագրի հետ կապված հարցերի և բողոքների առկայության դեպքում դիմել Շահինյանին:

Ա.Օսիպովան մատնանշեց, որ համայնքի անդամները հնարավորություն կունենան ուղիղ դիմել ՀՏԶՀ այն դեպքում, երբ չեն ցանկանա իրենց բողոքը հայտնել ԾԻԿ-ին կամ համայնքային մակարդակում բողոքների համակարգողին: Օսիպովան բացատրեց բողոքների ուղարկման բոլոր տարբերակները, այդ թվում էլ հասցեն, թեժ գծի հեռախոսահամարը, փոստային հասցեն և կայքի հասցեն՝ նշելով, որ ՀՏԶՀ կոնտակտային տվյալները նշված են ժողովի մասնակիցներին բաժանված բուկլետների, ինչպես նաև հանրային տեսանելի վայրում փակցված ցուցապաստառների վրա: Օսիպովան  ներկայացրեց, որ հանրային վայրերում և շինհրապարակում տեղեկատվական  վահանակների վրա պարբերաբար կփակցվեն ծրագրի ընթացի վերաբերյալ հայտարարություններ՝ երաշխավորելու, որ համայնքի ներկայացուցիչները կարող են բարձրացնել իրենց ձայնը մտահոգություններ ունենալու դեպքում:

Որոշ տեխնիկական հարցեր բարձրացվեցին մասնակիցների կողմից կապված կառուցապատող կազմակերպության ընտրության գործընթացի և աշխատանքների սկզբի հետ, որոնց Ա.Օսիպովան պատասխանեց:

Կից ներկայացված է մասնակիցների ցանկը և լուսանկարները:

Հավելված 3. Շինարարական թույլտվության պատճեն (կտրամադրվի)

Հավելված 4. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն

Հավելված 5. Հողի սեփականության վկայականը/ավագանու որոշուման պատճենը