ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ քննչական կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Մամիկոնյանց 46/5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՔԿԴ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի օգոստոսի 26-ին կնքված «ՀՀՔԿԴ-ԲԸԱՇՁԲ-16/2.1» պայմանագրում 2016թ-ի հոկտեմբերի 06-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ 1։ 	Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի ավելացում։

Փոփոխության պատճառ 2։ 	Անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում։

Փոփոխության նկարագրություն։ 	1.Պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը ավելացնել 15 օրացուցային օրով:

2. Պայմանագրի ընդհանուր գինն ավելացնել է 1938138 ՀՀ դրամով: Պայմանագրի ծավալաթերթի 1-ին, 5-րդ, 9-րդ տողերում կատարվել է աշխատանքների ծավալների ավելացում:

Փոփոխության հիմնավորում։	ՀՀ կառավարության 10.02.11թ. թիվ 168-Ն որոշմամբ հաստատված <Գնումների գործընթացի կազմակերպման> կարգի 60-րդ կետի 2-րդ, 4-րդ մասեր:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Մ.Մուրադյանին ։

Հեռախոս՝ 011 880 123։

Էլ. փոստ՝ departmentofcommittee@gmail.com

Պատվիրատու` ՀՀ քննչական կոմիտե