# ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

Միկրոծրագրի վայրը                                 Շիրակի մարզ, Սպանդարյան համայնք

Միկրոծրագրի անվանումը                       Նոր մանկապարտեզի  կառուցում

Սպանդարյան համայնքում

Միկրոծրագիր 			            TSH-09

Արդյո՞ք Բնապահպանական և Սոցիալական կառավարման պլանը /ԲՍԿՊ/ մշակվել է`

Այո +      Ոչ -

Արդյո՞ք ԲՍԿՊ տրամադրել է հնարավոր ազդեցությունների ամբողջական ցուցակը և հաստատել  համապատասխան միջոցառումներ դրանց մեղմացման համար

Այո +      Ոչ -

Վերջնական բնապահպանական գնահատման եզրակացությունը

| Եզրակացություն |  |
| --- | --- |
| Միկրոծրագիրը մերժել | Միկրոծրագիրը հաստատված է: Բնապահպանական գնահատումը ավարտված է: |
|  | + |

# ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

| ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիր | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | TSH -09 Նոր մանկապարտեզի կառուցում Սպանդարյան համայնքում |  |  |
| Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր | Գոյություն ունեցող մանկապարտեզը կառուցվել է 1950թ: Մեկ հարկանի կառույց է (31մ*16մ) առանց նկուղային հարկի: Նախկինում մանկապարտեզ են հաճախել 33 երեխա: Այժմ այն չի գործում սննդի տեսչության պահանջով՝ ելնելով անբավարար սանիտարական պայմաններից: Գոյություն ունեցող մանկապարտեզի շենքը ունի փայտյա ծածկ, դռները և պատուհանները պայտյա են, հատակը ծածկված է լամինատե պաստառներով: Սալվածքը բացակայում է: Շենքը չունի ջեռուցման համակարգ: Համայնքը դիմել է մանկապարտեզի հիմնանորոգման կամ նոր մանկապարտեզի կառուցման հայտով: Հիմք ունենալով ավագանու թիվ 14-N, 04.29.2016 որոշումը՝ կկառուցվի նոր մանկապարտեզ երեք խմբի համար: Որոշում է կայացվել կառուցել նոր մանկապարտեզ, քանի որ հին կառույցը չուներ բավարար սեյսմիկ, ֆիզիկական և սանիտարական պայմաններ և նախագծված էր սպասարկել 2 խմբի (առավելագույնը 50 երեխա), մինչդեռ համայնքը ունի մանկապարտեզի տարիքի 90 երեխա: Կարճաժամկետ հեռանկարում հին կառույցի ապամոնտաժում չի նախատեսվում: Համայնքը հատկացնում է համապատասխան տարածք նոր մանկապարտեզի կառուցման համար: |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ) | Ծրագրի ղեկավար Երկին Մամադալիև | Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանաձե, բնապահպանական Սոֆիա Գեորգիևա, սոցիալական | Շահառու է հանդիսանում գյուղի ողջ բնակչությունը |
| Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ) | Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ | Տեխնիկական վերահսկիչը կընտրվի մրցույթով արտոնագրված վերահսկող ընկերությունից | Կապալառուն կընտրվի մրցույթով արտոնագրված ընկերությունից |
| ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կառույցի անվանումը | Սպանդարյան համայնք |  |  |
| Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը | Հասցե: Շիրակի մարզ, Սպանդարյան գյուղ, փողոց 15, շենք 58 |  |  |
| Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ) | Հողը հանդիսանում է Շիրակի մարզի Սպանդարյան գյուղի համայնքային սեփականությունը: Համաձայն ավագանու որոշման (ապրիլ, 2016 N 14), մանկապարտեզի շենքի կառուցման համար իրականացվել է ընդհանուր 0,32431 հեկտար մակերեսով հողակտորի հատկացում: Առկա է կադաստրային սեփականության վկայական (կադաստրային համար՝ 08-107-0016-0002), որի համաձայն հողը համանքային սեփականություն է: Մանկապարտեզի շինարարության համար նախատեսված հողակտորը համընկնում է սեփականության վկայականում նշված չափերին: |  |  |
| Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի ամբողջական նկարագրություն | Առաջարկվող հողակտորը տեղակայված է համայնքի կենտրոնական հատվածում: Տարածքը ցանկապատված չէ: Հողակտորը չի օգտագործվում որևէ մասնավոր տնային տնտեսության կողմից. հողակտորի վրա առկա չեն մշակաբույսեր, ծառեր, բիզնես գործունեություն: Տարածքը ներառում է հին համայնքային շենքի ավերակներ, որը կհեռացվի համայնքապետարանի կողմից: Քանի որ շինարարության համար նախատեսված տարածքն ընդարձակ է, ճանապարհների և մասնավոր սեփականության մտքի արգելքներ, ինչպես նաև երթևեկության խաթարում չի սպասվում: Հետիոտնային անցումների անվտանգության բարձրացման միջոցառումներ կիրականացվեն նշանների/անցման հատվածների տեղադրման միջոցով: Արտաքին հաղորդակցության համակարգերը շատ մոտ են առաջարկվող տարածքին: Համայնքը մատակարարված է գազով: Կկառուցվեն արտաքին գազատարներ գլխավոր գազատարին միացման համար, որը մոտ 25 մետր հեռավորության վրա է: Հիմնական ջրատարը տեղակայված է 30 մետր հեռավորության վրա և կկառուցվի արտաքին խողովակաշար ջրատարին միացման համար: Հիմնական էլեկտրականության հոսանքագիծը 50 մետր հեռավորության վրա է և կներդրվի հոսանքալար միացման համար: Համայնքը կոյուղու համակարգ չունի: Կկառուցվի կոյուղահոր կամ մաքրման համակարգը մանկապարտեզի շենքի համար: Շինարարությունից հետո մանկապարտեզը կունենա 3 խումբ՝ մոտ 80-90 երեխա: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում | Այս նոր մանկապարտեզի կառուցումը ենթակա չէ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացությանը և բնապահպանական փորձագիտական եզրակացությանը՝ - Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ - Շինարարական աղբի թույլտվություն, - Սանիտարական վերահսկողության թույլտվություն - Տեխնիկական պայմաններ (էլեկտրական սնուցում, գազ, ջուր,կոյուղի), - Շահագործման և պահպանման պարտավորագիր Շենքի շահագործումը պահանջում է հավելյալ թույլտվություններ, որոնք կվկայեն, որ էլեկտրականության, գազի, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգի տեխնիկական պարամետրերը ապահովված են: |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Երբ / որտեղ տեղի կունանա/ Հանրային խորհրդատվությունը | Հանրային խորհրդատվությունն իրականացվել է Սպանդարյան համայնքում 16.08.2016թ.: |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ |  |  |  |
| Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները Հավելված 2. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային քննարկման արձանագրություն Հավելված 3. Շինարարական թույլտվության պատճեն (կտրամադրվի) Հավելված 4. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն Հավելված 5. Հողի սեփականության վկայականը/ավագանու որոշուման պատճենը |  |  |  |

## ԲԱԺԻՆ Բ: ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ստուգումներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը | Գործունեություն/հիմնահարց | Կարգավիճակ | Խթանային գործողություններ |
|  | Ա. Շենքի վերականգնում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Բ. Նոր շինարարարություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Գ. Կեղտաջրերի հեռացման մասնավոր համակարգ | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն |
|  | Դ. Պատմական շենքեր եւ շրջաններ | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն |
|  | Ե. Հողի ձեռքբերում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [+ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն |
|  | Է. Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Է-ն |
|  | Թ. Երթեւեկության եւ հետիոտնային անվտանգություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն |

## ԲԱԺԻՆ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

| Գործունեություն | Պարամետր | Մեղմացման միջոցառումներ (ներկայացնել ծախսեր, որտեղ կիրառելի է) |
| --- | --- | --- |
| 0. Ընդհանուր պայմաններ | Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն | - Տեղական շինարարական եւ բնապահպանական տեսչությունները և համայնքները տեղեկացվել են առաջիկա աշխատանքների մասին: - Հանրությանը տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ լրատվամիջոցների և/կամ հանրային տեսանելի վայրերում համապատասխան ծանուցման միջոցներով (ներառյալ շինարարության վայրը) - Ձեռք են բերվել շինարարության համար անհրաժեշտ իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները - Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ամբողջ աշխատանքը կիրականացվի անվտանգ եւ կանոնակարգված եղանակով՝ նվազեցնելով հարակից բնակիչների և միջավայրի վրա ազդեցությունները - Աշխատակիցների անհատական պաշտպանական հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավ փորձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգության ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով կոշիկներով): - Տարածքում փակցված համապատասխան ցուցանշանների միջոցով աշխատակիցները կտեղեկացվեն հիմնական կանոնների և կարգադրությունների մասին, որոնց պետք է հետևել: |
| Ա. Ընդհանուր շիրարարական պայմաններ | Օդի որակ | - Քանդման արդյունքում առաջացած թափոնները պետք է պահվեն վերահսկվող գոտում եւ ցողվեն ջրով՝ շինարարական փոշու նվազեցման նպատակով: - Պնևմատիկ փորման/պատերի քանդման ընթացքում առաջացած փոշին պետք է նվազեցվի ջրով պարբերական ողողման և/կամ տարածքում փոշեծծիչ սարքերի տեղադրման միջոցով - Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) կմաքրվեն շինարարական աղբից՝ շինարարական փոշու նվազեցման նպատակով: - Տարածքում չի թույլատրվում իրականացնել շինարարական/թափոնային նյութերի բացօթյա այրում: - Տարածքում չպետք է լինեն չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ: |
|  | Աղմուկ | - Շինարարական աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելիի սահմաններում: - Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղակայվեն բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու: |
|  | Ջրի որակ | - Տարածքում պետք է իրականացվեն էռոզիայի եւ նստվածքների վերահսկման պատշաճ միջոցառումներ, ինչպես օրինակ՝ խոտի պատնեշներ և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կկանխեն նստվածքաշերտերի արտահոսքը շինհրապարակից, որը կարող է ավելորդ աղտոտվածություն առաջացնել մոտակա գետերում ու առվակներում |
|  | Թափոնների կառավարում | - Քանդման ու շինարարական աշխատանքների արդյունքում կուտակման ենթակա բոլոր հիմնական տեսակների աղբի/թափոնների հավաքման ու հեռացման ուղիներն ու վայրերը պետք է սահմանված լինեն - Հանքային ծագման շինարարական աղբը և քանդման թափոնները պետք է տեղում առանձնացվեն ընդհանուր թափոններից, օրգանական, հեղուկ կամ քիմիական թափոններից և պահվեն համապատասխան բեռնարկղերում - Շինարարական աղբի հավաքումն ու հեռացումը կապահովվի համապատասխան լիցենզիա ունեցող աղբահանություն իրականացնող կառույցի կողմից - Աղբահանության ընթացքի վերաբերյալ գրառումները պետք է վարվեն՝ որպես այն սահմանված կարգով կազմակերպելու ու իրականացնելու ապացույց - Նպատակահարմար ու հիմնավորված լինելու պարագայում կապալառուն կարող է վերաօգտագործել կամ մշակել համապատասխան պիտանի նյութերը (բացի ասբեսթից) |
| Բ. Կեղտաջրերի մաքրման մասնավոր համակարգ | Ջրի որակ | - Շինարարական հրապարակից սանիտարական թափոնների ու կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ մոտեցումը պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից - Շինհրապարակից (կառուցում կամ վերակառուցում) սանիտարական թափոնների ու կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ մոտեցումը պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից - Մինչ ջրերի ընդունման կետը հասնելը կեղտաջրերի անհատական համակարգից եկող հոսքերը պետք է մաքրման ենթարկվեն, որպեսզի համապատասխանեն նվազագույն որակական չափանիշներին ըստ որակի ու մաքրման ազգային ուղենիշերի - Իրականացվելու է կեղտաջրերի նոր համակարգերի (առաջ/հետո) մշտադիտարկում - Շինարարական մեքենաներն ու սարքավորւմները կլվացվեն միայն հատուկ նախատեսված վայրերում, որտեղ մաքրող ջրերի հոսքը չի աղտոտի բնական ջրային ավազանները: |
| Գ. Պատմական կառույցներ | Մշակութային ժառանգություն | - Եթե կառույցը համարվում է պատմական նշանակության, մոտ է այդպիսին լինելուն կամ գտնվում է պատմական նշանակության տարածքում, տեղական իշխանությունները կծանուցվեն այդ մասին և հաստատում/թույլտվություններ ձեռք կբերվեն վերջիններից: Ամբողջ շինարարակական աշխատանքները կպլանավորվեն և կիրականացվեն համապատասխան տեղական և ազգային օրենսդրական պահանջների: - Անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան կանոնակարգ այն մասին, որ փորման կամ շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված գտածոները և արտեֆակտերը մակնշվում են և գրանցվում, կապ է հաստատվում պատասխանատու պետական մարմինների հետ, և աշխատանքները հետաձգվում կամ ձևափոխվում են այսպիսի հայտնաբերությունների պարագայում: |
| Դ. Հողի ձեռքբերում | Հողի ձեռքբերման պլան/շրջանակ | - Եթե մասնավոր հողի օտարում չի նախատեսվում, սակայն պահանջվում է, կամ եթե օրինական կամ ոչ օրինական հողօգտագործողների շրջանում չի նախատեսվում եկամտի աղբյուրների կորուստ, սակայն կարող է տեղի ունենալ, ՀԲ ներկայացուցիչ թիմի ղեկավարը պետք է անմիջապես տեղեկացվի այդ մասին: - Կիրականացվի հողի ձեռքբերման պլանի/շրջանակի մասին հաստատված փաստաթուղը (եթե ծրագրով դա պահանջվի) |
| Ե. Թունավոր նյութեր | Ասբեստի կառավարում | - Եթե աշխատանքների վայրում ասբեստ է հայտնաբերվում, այն պետք է հստակորեն մակնշվի որպես վտանգավոր նյութ: - Հնարավորության դեպքում վտանգի նվազեցման նպատակով ասբեստը պետք է պատշաճ կերպով մեկուսացվի: - Նախքան հեռացումը (եթե դա անհրաժեշտ է) ասբեստը պետք է մշակվի խոնավացնող միջոցով՝ ասբեստի փոշին նվազեցնելու համար: - Ասբեստի հետ աշխատանքն ու դրա հեռացումը պետք է իրականացվի հմուտ ու փորձառու մասնագետների կողմից: - Եթե ասբեսթային նյութերը ժամանակավորապես ենթակա են պահեստավորման, թափոնները պետք է տեղակայվեն անվտանգ փակ բեռնարկղերի մեջ ու դրանց վրա պետք է համապատասխան նշում կատարվի: - Անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն տեղանքից դրանք չարտոնված կարգով հեռացնելը թույլ չտալու համար: - Հեռացված ասբեստը չի կարող վերաօգտագործվել: |
|  | Թունավոր/վտանգավոր թափոնների կառավարում | - Տարածքում վտանգավոր և թունավոր նյութերի ժամանակավոր պահեստավորումը պետք է իրականացվի անվտանգ բեռնարկղերում մակնշված բաղադրության, հատկությունների և կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվական մանրամասներով: - Վտանգավոր նյութերի համար նախատեսված տարաները պետք է տեղակայված լինեն ջրամեկուսիչ բեռնարկղերում՝ արտահոսքի և լուծազատման բացառման նպատակով - Թափոնները պետք է տեղափոխվեն համապատասխան լիցենզիա ունեցող փոխադրողների կողմից ու հասցվեն այդ թափոնները տնօրինող լիցենզավորված կառույց - Չպետք է կիրառվեն թունավոր բաղադրիչներ կամ լուծույթներ պարունակող կամ կապարի հիմքով պատրաստված ներկեր |
| Զ. Ազդեցության ենթարկված անտառներ, ճահճային տարածքներ և/կամ պահպանվող տարածքներ | Պահպանություն | - Բնաշխարհը, ճահճային տարածքները, պահպանվող տարածքները, որոնք գտնվում են աշխատանքների վայրի անմիջական հարևանությամբ չպետք է վնասվեն ու շահագործվեն. Անձնակազմին խստիվ կարգելվի զբաղվել որսով, սնունդ հայթայթելով, ծառահատմամբ կամ այլ վնասակար գործունեությամբ - Աշխատանքների վայրի անմիջական հարևանությամբ գտնվող խոշոր ծառերի հաշվառում ու գրանցում կկատարվի, խոշոր ծառերին համապատասխան նշում կարվի, դրանք ցանկապատի մեջ կառնվեն, միջոցներ կձեռնարկվեն դրանց արմատային համակարգը չվնասելու ու ծառերը պաշտպանելու ուղղությամբ - Հարակից ճահճային տարածքներն ու գետ/գետակները պետք է պաշտպանվեն շինահրապարակի արտահոսքերից՝ էռոզիայի ու նստվածքների կանխման համապատասխան միջոցներով, որոնք ներառում, սակայն չեն սահմանափակվում խոտային և տիղմային պատնեշները - Հարակից տարածքներում որևէ տեղ հող վերցնելու համար փոսեր փորել, քարհատել կամ որպես աղբավայր օգտագործել առանց համապատասխան լիցենզիայի չի թույլատրվում, հատկապես պաշտպանվող տարածքներում |
| Է. Բժշկական թափոնների հեռացում | Բժշկական թափոնների կառավարում | - Կապալառուն ազգային կանոնակարգերի համաձայն ապահովում է, որ նոր կառուցված և/կամ վերակառուցված բուժհաստատությունները ունենան բժշկական թափոնների տնօրինման ու օգտահանման համապատասխան ենթակառուցվածքներ, որոնք ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով՝ - Առանձնացված բժշկական թափոնների տնօրինման հատուկ հարմարություններ (այդ թվում՝ սուր պարագաներ, մարդկային հյուսվածքներ կամ մարմնի հեղուկներ) մնացած թափոններից/աղբից առանձին - Բժշկական թափոնների առանձին պահեստավորման հարմարություններ - Եթե տեղում մշակման աշխատանքներ են նախատեսվում, ապա թափոնների հեռացման համապատասխան տարբերակների առկայություն ու գործարկում |
| Ը. Երթևեկության ու հետիոտների անվտանգություն | Հանրային երթևեկությանը և հետիոտնին ուղղակի կամ անուղղակի վտանգներ շինարարական աշխատանքների պատճառով | - Համաձայն ազգային կանոնակարգի, կապալառուն պետք է երաշխավորի, որ շինարարական տեղանքը պատշաճ կերպով անվտանգ է եւ երթեւկության հետ կապված շինարարարությունը կարգավորված է: Սա ներառում, բայց չի սահմանափակում հետևյալը՝ - Ցուցասյուները, զգուշացնող նշանները, ուղեփակոցները եւ ճանապարհային շրջանցումները պետք է հստակ տեսանելի լինեն եւ հասարակությանը զգուշացված լինի բոլոր պոտենցիալ վտանգների մասին: - Երթեւեկության կառավարում եւ աշխատակազմի վերապատրաստում, մասնավորապես այն տեղանքի հասանելիության եւ տեղանքին կից ծանր երթեւեկության դեպքերում: Ապահով հետիոտնային ուղեճանապարհների և անցումների ապահովում այն վայրերում, որտեղ շինարարությունը խոչընդոտում է երթեւեկությանը: - Աշխատանքային ժամերի կարգավորում տեղական երթեւեկության հոսքին համապատասխան, օրինակ խուսափել տրանսպորտային միջոցների հետ կապված հիմնական աշխատանքներից ծանրաբեռնված ժամերին կամ անասունների հոտերի տեղաշարժի ժամանակահատվածներում - Վերապատրաստված աշխատակիցների կողմից երթեւեկության ակտիվ կառավարում տեղանքում, եթե անհրաժեշտ է ապահովել հասարակության անվտանգ ու պատշաճ երթևեկությունը - Վերանորոգման ընթացքում անվտանգ ու շարունակական մուտք դեպի գրասենյակային հաստատություններ, խանութներ ու բնատեղիներ, եթե կառույցները բաց են հասարակության համար: |

- գույնով ստվերագծված հատվածը ենթակա չէ կիրառման

## ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ և ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ

Շինարարություն փուլ

| Գործունեություն | Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու) | Որտեղ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ինչպես (է պարամետրը վերահսկվելու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ով (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Շին.նյութերի մատակարարում | Շին.նյութերի գնումը լիցենզավորված մատակարարներից | Պահեստներ, օֆիսներ | Փաստաթղթերի ստուգում | Շին. ընթացքում | Ապահովել շին. տեխ. որակը; Պաշտպանել մարդու առողջությունը և շրջակա միջավայրը | ՀՏԶՀ |
| 2.Շին. նյութերի և թափոնների տեղափոխումը Սարքավորումների շարժը | Շին.միջոցների և տեխնիկայի. տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների բեռի համապատասխանություն, բեռի հավասար բաշխում, նյութերի ծածկում. Շին. տրանսպորտային միջոցների շարժումը իրականացնել նախապես սահմանված ճանապարով | Շին. նյութերի և շին. թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ | Ճանապար. տեսչութան համաձայնությունը երթուղիները տեղափոխման | Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին | Խուսափել օդի աղտոտվածությունը փոշուց Կրճատել երթևեկության խաղտումներ | ՀՏԶՀ, Համայնքապետարան |
| 3.Շինարարական թափոնների առաջացում | Առաջացած վտանգավոր թափոններ: | նշանակված աղբավայրերում. | Զննում,ժամանակին թափոնների հեռացում | Ընթացքում և աշխատանքային ժամերի | Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումը | ՀՏԶՀ, Համայնքապետարան |
| 4.Կենցաղային աղբի առաջացում | Թափոնների բեռնարկղների ապահովում, թափոնների տեղադրումը տեղում: տեղական մարմինների հետ համաձայնեցնել թափոնների կանոնավոր դուրս փոխադրումը: | Շինարարական հրապարակ | Դիտարկում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Խուսափել հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից, կենցաղային աղբից | ՀՏԶՀ, Համայնքապետարան |
| 5.Աշխատանքի անվտանգությունը | Հատուկ հագուստի և պաշտպանական միջոցների տրամադրումը: Շին.տեխնիկայի շահագործման կանոնների հետևողականությունը, օգտագործման մասնավոր անվտանգության միջոցները: | Շինարարական հրապարակ | Տեսչության գործունեությունը | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Նվազեցնել պատահարների հավանականություները | ՀՏԶՀ, Համայնքապետարան |
| 6.Վտանգավոր թափոնների վերացում | Ասբեստ պարունակող տանիքապատման թերթը նախքան ապամոնտաժումը ջրել: Վտանգավոր թափոնների ժամանակավոր պահման վայրը առանձնացնել, թափոնները պահել փակ վիճակում: Վտանգավոր թափոնները ժամանակին հեռացնել, տեղափոխել անվտանգ վայրեր, գրավոր համաձայնությամբ գյուղապետարանից: Հագնել անհատական ասբեստ պարունակող թափոններիծց պաշտպանիչ հագուստ: Թափոնների բեռնարկղեր տրամադրում տեղում: Համաձայնագիր գյուղապետարանից թափոնների հերթական դուրս փոխադրման մասին Կապալառուի կողմից աշխատողներին ապահովել համազգեստով մինչև աշխատանքների սկիզբը: Հետեւողականությունը կանոնների շահագործման է շինարարական տեխնիկայի եւ օգտագործման մասնավոր անվտանգության միջոցների | շինհրապարակի | զննումը | Ընթացքում ապամոնտաժման տանիքը տնօրինել | Պաշտպանել աշխատողների առողջությունը . Խուսափել առողջությանը սպառնացող վտանգներից | ՀՏԶՀ, Համայնքապետարան |
| 7.Հակամարտության ձեռնարկումը աշխատանքների կարգավորման համար | Դեպորկացիյա և ցանկապատում աշխատանքային վայրում Շինարարական մեքենաների և մեխանիզմների կանգառ շին.հրապարակից դուրս կայունանալ, ազատ երթեւեկության և հետիոտների խոչընդոտում շինարարական նյութերը և թափոնները աշխատանքային վայրերից դուրս | Շինարարական հրապարակ | Դիտարկում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Նվազեցնել պատահարների հավանականություները | ՀՏԶՀ, Համայնքապետարան |

Շահագործման փուլ

| Գործունեություն | Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու) | Որտեղ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ինչպես (է պարամետրը վերահսկվելու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ով (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կենցաղային աղբի և մանկապարտեզի ժամանակավոր շինարարաության ընթացքում առաջացած աղբի տեղափոխում | Մանկապարտեզում առաջացած կենցաղային թափոնների կանոնավոր հավաքում և տեղափոխում Սպանդարյան հայանքը սպասարկող աղբավայր | Մանկապարտեզի և հարակից տարածքում | Դիտազննում | Մանկապարտեզի շահագործման ամբողջ ընթացքում | Պահպանել լավ սանիտարական պայմաններ մանկապարտեզում Կանխել միջավայրի աղտոտումը | Սպանդարյանի համայնքապետարան |

## Հավելված 1. Գծապատկեր և լուսանկարներ

## Հավելված 2. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային լսումների արձանագրություն

Արձանագրություն

Հանրային քննարկում

Շիրակի մարզի Սպանդարյան համայնքում  նոր մանկապարտեզի կառուցման

բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ

Սույն թվականի օգոստոսի 16-ին Շիրակի մարզի Սպանդարյան համայքում տեղի ունեցավ շահագրգիռ կողմերի հանրային քննարկում՝ համայնքային կենտրոնի շինարարության Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՍԿՊ) նախնական տարբերակի վերաբերյալ: Սույն թվականի օգոստոսի 6-ին ՀՏԶՀ պաշտոնական կայք էջում (www.atdf.am) հրապարակվել է հանդիպման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ ներառյալ հանդիպման ամսաթիվը և ժամը: Հանդիպման մասին հայտարարությունը փակցվել է նախապես համայնքապետարանի հայտարարությունների տախտակին, ինչպես նաև համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է հեռախոսային զանգեր՝ մասնակիցների ներկայությունը ապահովելու համար:

Հանրային քննարկումը իրականացվել է ՀՏԶՀ Բնապահպանական մասնագետ Ա. Օսիպովայի կողմից:

Հանդիպման սկզբում համայնքի ղեկավար Ա.Մխիթարյանը ողջունեց ներկա գտնվողներին և ներկայացրեց քննարկման հիմնական նպատակը:

Ա. Օսիպովան ներկայացրեց ԲՍԿՊ-ն և ընդգծեց ծրագրի իրականացման հետ կապված հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Այն ներառում է օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները, և տեղափոխությունը: Ա. Օսիպովան բացատրեց, թե ինչ միջոցառումներ է ՀՏԶՀ-ն կիրառելու մեղմացնելու հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի տեղափոխումը: Նշվեց, որ ԲՍԿՊ-ն ծածկում է շինարարական աղբի և ավելորդ հողի տեղափոխության և հեռացման խնդիրը:

Քանի որ մանկապարտեզի տարածքը ցանկապատված չէ և տեղակայված է համայնքի կենտրոնում Ա. Օսիպովան խոսեց համայնքի անդամների և աշխատակիցների անվտանգության ապահովման միջոցառումների և շինարարության պատճառով համայնքային կյանքի խաթարման մասին:  Ամսական կտրվածքով իրականացվելու է տեխնիկական վերահսկողություն երաշխավորելու, որ ԲՍԿՊ-ում ներառված բոլոր բնապահպանական մեղմացուցիչ միջոցառումները կատարված են և շեղումների մասին զեկուցվել է ՀՏԶՀ-ին:

Ա.Օսիպովան խոսեց հնարավոր սոցիալական ռիսկերի և վերջիններիս բացառման կամ մեղմացման միջոցառումների մասին: Նա մատնանշեց, որ ծրագիրը չի ներառում տարաբնակեցում, քանի որ շինարարության համար առաջարկվող տարածքը հանրային սեփականություն է, բնակեցված չէ և չի օգտագործվում այն նպատակներով: Նա հակիրճ ներկայացրեց Տարաբնակեցման քաղաքականության շրջանակի հիմնական առանձնահատկությունները:

Ա.Օսիպովան նաև խոսեց հիմնական սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների մասին՝ ներառյալ կանանց, երիտասարդների և խոցելի խմբերի ներառումը օգուտների բաշխմանը: Նա ընդգծեց, որ այս խմբերը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ ներգրավված լինելու ծրագրի օգուտների մեջ:

Ա.Օսիպովան բացատրեց նաև թե ինչպես է գործում բողոքների ներկայացման մեխանիզմը ՍՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում: Համայնքային մակարդակում ընտրված բողոքների համակարգողը՝ Աստղիկ Մովսիսյանը ներկայացվեց համայնքի անդամներին: Ա.Օսիպովան բացատրեց համայնքայի  մակարդակում բողոքների համակարգողների ընտրության նպատակը և ուղղորդեց ծրագրի հետ կապված հարցերի և բողոքների առկայության դեպքում դիմել տիկին Պողոսյանին:

Ա.Օսիպովան մատնանշեց, որ համայնքի անդամները հնարավորություն կունենան ուղիղ դիմել ՀՏԶՀ այն դեպքում, երբ չեն ցանկանա իրենց բողոքը հայտնել ԾԻԿ-ին կամ համայնքային մակարդակում բողոքների համակարգողին: Ա.Օսիպովան բացատրեց բողոքների ուղարկման բոլոր տարբերակները, այդ թվում էլ հասցեն, թեժ գծի հեռախոսահամարը, փոստային հասցեն և կայքի հասցեն՝ նշելով, որ ՀՏԶՀ կոնտակտային տվյալները նշված են ժողովի մասնակիցներին բաժանված բուկլետների, ինչպես նաև հանրային տեսանելի վայրում փակցված ցուցապաստառների վրա:  Ա.Օսիպովան ներկայացրեց, որ հանրային վայրերում և շինհրապարակում տեղեկատվական  վահանակների վրա պարբերաբար կփակցվեն ծրագրի ընթացի վերաբերյալ հայտարարություններ՝ երաշխավորելու, որ համայնքի ներկայացուցիչները կարող են բարձրացնել իրենց ձայնը մտահոգություններ ունենալու դեպքում:

Կից ներկայացված է մասնակիցների ցանկը և լուսանկարները:

Մասնակիցների ցանկ

Լուսանկարներ հանրային քննարկումից

## Հավելված 3. Շինարարական թույլտվության պատճեն (կտրամադրվի)

## Հավելված 4. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն

Հավելված 5. Հողի սեփականության վկայականը/ավագանու որոշման պատճենը