ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՆԱԿՑԱՅԻՆ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկ, որը գտնվում է ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՔՆՔԾԻԳ-´ÀÐ²ÞÒ´-14/8 ծածկագրով բանակցային ընթացակարգի արդյունքում 2014 թ-ի դեկտեմբերի 1-ին կնքված պայմանագրում 2016 թ-ի նոյեմբերի 11-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ 1։  Օբյեկտի միայն ուսումնական մասնաշենքերն առաջիկայում շահագործման հանձնելը:

Փոփոխության նկարագրություն։ 	01 դեկտեմբերի 2014 թ. կնքված N  ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պետական գնման պայմանագրի՝ 08.09.2016 թ. կնքած համաձայնագրի թիվ 4-ի հավելված 1-ը /ծավալաթերթ-նախահաշիվ/ փոխարինել նոր հավելվածով 1-ով /ծավալաթերթ-նախահաշիվ/, իսկ աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը /հավելված 3/ փոխարինել նոր թիվ 2 հավելվածով:

Փոփոխության շրջանակներում նախատեսվում է ընհանուր պայմանագրի աշխատանքներից՝ հանդիսությունների դահլիճին վերաբերող մի շարք աշխատանքներ մփոխարինել ընհանուր պայմանագրի այն աշխատանքներով, որոնց կատարմամբ հնարավոր կլինի առաջիկայում շահագործման հանձնել օբյեկտի միայն ուսումնական մասնաշենքը:

Փոփոխության հիմնավորում։	01 դեկտեմբերի 2014 թ. կնքված N  ԲԸՀԱՇՁԲ-14/8 պետական գնման պայմանագրի՝ 8.4 կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Հ. Ավետիսյանին։

հեռ. 56-43-16

Էլ.փոստ` urbanpiu.gnumner3@gmail.com

Պատվիրատու՝ ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <Քաղաքաշինական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ> պետական հիմնարկ