Հավելված 11

ՀՀ ֆինանսների նախարարի  << 02 >>   օգոստոսի   2013թ.

թիվ  667-Ա հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ-ն, որը գտնվում է ք. Երևան, Հալաբյան 38/7 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՌԱԿ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/01 ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի հուլիսի 18-ին կնքված <<Տարածքի բարեկարգման, կանաչապատման և ցանկապատման շինարարական աշխատանքների գնման>> NՌԱԿ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/01 պայմանագրում 2016 թ-ի նոյեմբերի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ 1։ 	ՀՀ կառավարության 2011թ-ի 168-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 60-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալը ավելացվել է 20 տոկոսը չգերազանցող չափով՝ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից առկա տնտեսումների հաշվին։

Փոփոխության նկարագրություն։ Կնքվել է լրացուցիչ համաձայնագիր, որով ավելացում է կատարվել  NՌԱԿ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/01 պայմանագրի հավելված 1-ում/ծավալաթերթ-նախահաշվում/, 25 օրացուցային օրով երկարացվել է պայմանագրի գործողության ժամկետը, և փոփոխվել է աշխատանքների իրականացման օրացուցային գրաֆիկը/Հավելված 2/, աշխատանքի ավելացված ծավալներին համապատասխան ավելացվել է պայմանագրի գումարը, և փոփոխվել է վճարման ժամանակացույցը /Հավելված 3/:

Փոփոխության հիմնավորում։	2016թ-ի հուլիսի 18-ին կնքված  NՌԱԿ-ԲԸԱՇՁԲ-2016/01 պայմանագրի 8.4 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Աննա Հարությունյանին։

Հեռախոս` 010 29 75 36։

Էլ.փոստ` procurement@healthpiu.am

Պատվիրատու` «Ռադիոիզոտոպների արտադրության կենտրոն» ՓԲԸ: