| ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Երևանի Ս. Հովսեփյանի անվան N 115 ավագ դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության N 3 մասնաշենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանքների |  |  |  |  |
| Հ/Հ | Աշխատանքների տեսակները և անվանումը | Չ/Մ | Քանակ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Քանդման և մաքրման աշխատանքներ |  |  |
|  | 1.Տանիք |  |  |
|  | Ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում | գծ.մ | 18.00 |
|  | Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում 20մմ հաստ | 100 քառ.մ | 9.14 |
|  | Մեկ շերտ գոլորշամեկուսիչ շերտի քանդում | 100 քառ.մ | 9.14 |
|  | Ցեմենտե հարթեցնող շերտի քանդում 20մմ հաստ | 100 քառ.մ | 9.14 |
|  | Ջերմամեկուսիչ շերտի քանդում | խոր.մ | 67.0 |
|  | Ջրամեկուսիչի քանդում 2 շերտ ռուլոնային նյութից | 100 քառ.մ | 9.14 |
|  | Պաշտպանիչ շերտի քանդում ռուլոնային նյութից | 100 քառ.մ | 9.14 |
|  | Ընդամենը 1 |  |  |
|  | 2. Ծածկերի քանդում և ներքին հարդարման աշխատանքներ |  |  |
|  | Շարքից դուրս եկած ե/բ հավաքովի ծածկերի ապամոնտաժում | հատ | 2.00 |
|  | Ծածկերի տակ մետաղական հենարանների տեղադրում | տ | 0.24 |
|  | Կտուրի մտոցի դռան ապամոնտաժում | տ | 0.02 |
|  | Առաստաղի սվաղի մաքրում կարերի մաքրումով և լվացումով | քառ.մ | 109.16 |
|  | Ընդամենը 2 |  |  |
|  | 3. Այլ աշխատանքներ |  |  |
|  | էքսկավատորով շինարարական աղբի բարձում ավտոինքնաթափերի վրա | 1000 խոր.մ | 0.08 |
|  | Շին աղբի տեղափոխում 12կմ | տ | 147.0 |
|  | Աշխատանք աղբակույտի վրա | 1000 խոր.մ | 0.08 |
|  | Համաշինարարական աշխատանքներ |  |  |
|  | 4. Ծածկեր |  |  |
|  | Պատերի վրա վերտիկալ գայլիկոնում ալմաստե գայլիկոնով d-20mm b=200մմ | 100 հատ | 2.90 |
|  | Անցքերի ներարկում պոլիմեր -ցեմենտե շաղախով | խոր.մ | 0.03 |
|  | Վերնածածկի սալերի ամրացում B-25 դասի բետոնով | խոր.մ | 53.50 |
|  | BP-I դասի ամրանի արժեքը | տ | 2.38 |
|  | Ac-I դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.347 |
|  | A-500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 1.471 |
|  | Ե/բ միաձույլ կողավոր ծածկի սալերի իրականացում B-25 դասի բետոնով | խոր.մ | 1.40 |
|  | Ac-I դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.148 |
|  | A-500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.436 |
|  | Ներդիր էլեմենտների տեղադրում այդ թվում ամրակները | տ | 0.0200 |
|  | Ե/բ գոտու իրականացում B-25դասի բետոնով | խոր.մ | 6.00 |
|  | Ac-I դասի ամրանի արժեքը d-8 | տ | 0.384 |
|  | A-500c դասի ամրանի արժեքը d-16 | տ | 0.560 |
|  | Ընդամենը 4 |  |  |
|  | 5. Տանիք |  |  |
|  | Ծպեղների տեղադրում | խոր.մ | 20.23 |
|  | Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում | խոր.մ | 20.23 |
|  | Ցեմենտյա հարթեցնող շերտի իրականացում 30մմ հաստ | 100 քառ.մ | 9.14 |
|  | Գոլոշամեկուսացման իրականացում տոլով բիտումի քսուկի վրա, 1 շերտ | 100 քառ.մ | 9.14 |
|  | Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով, 30սմ հաստութ. | խոր.մ | 274.32 |
|  | Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր գործարանային ներկածածկույթով թիթեղից 0,55մմ հաստ, փայտե կավարամածի պատրաստումով | 100 քառ.մ | 10.01 |
|  | Գործարանային ներկածածկույթով 0,5մմ հաստ թիթեղից փոքր ծածկույթների իրականացում/քիվապատ,/ | 100 քառ.մ | 0.23 |
|  | Պատերի վրա ջրհորդանների պատրաստում գործարանային պայմաններում ներկված թիթեղից 0,55մմ հաստ | 100 գծ.մ | 1.44 |
|  | Ջրահեռացման խողովակների տեղադրում ցինկապատ թիթեղով ներկված D=140մմ | կ-տ | 8.00 |
|  | Կտուրի մետաղական բազրիկների տեղադրում | գծ.մ | 169.00 |
|  | Մետաղական հակահրդեհային Հ-1 և Հ-2 սանդուղքների տեղադրում | տ | 0.06 |
|  | Մետաղական սանդուղքների արժեքը | տ | 0.06 |
|  | Ձեղնահարկի պատուհանների տեղադրում | հատ | 6.00 |
|  | Մետաղական սանդուղքների տեղադրում դեպի մտոց և կտուր | տ | 0.276 |
|  | Մետաղական սանդուղքների արժեքը | տ | 0.276 |
|  | Կտուրի մտոցի մետաղական դռան տեղադրում /ջերմամեկուսացված / | տ | 0.03 |
|  | Կտուրի մտոցի մետաղական ջերմամեկուսացված դռան արժեքը | քառ.մ | 0.63 |
|  | Մետաղական աստիճանների յուղաներկում 2 անգամ | 100 քառ.մ | 1.25 |

* որևէ առևտրային նշանին, ֆիրմային անվանմանը, արտոնագրին, էսքիզին կամ մոդելին, ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին հղումներ պարունակելու դեպքում հասկանալ «կամ համարժեք» բառերը