ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ N « ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-2» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ ՀՀ մշակույթի նախարարության «Մշակութային ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկը, որը գտնվում է քաղաք Երևան, Վազգեն Սարգսյան 3,  Կառավարական 2-րդ շենք 6-րդ հարկ հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2016 թվականի մայիսի 6-ին կնքված պետության կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման պետական գնման N «ՀՀ ՄՆ ՄԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-16/29-2» ծածկագրով պայմանագրում 2016թ.-ի դեկտեմբերի 9-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ 1։ 	ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ գյուղի Բարձրաքաշի Սբ Գրիքոր վանքի (այսուհետ` Հուշարձան) կառույցների վթարված պատերի ամրակայման 2016թ. կատարվելիք աշխատանքների իրականացման ընթացքում բացահայտվել են հուշարձանում առկա մի շարք խնդիրներ, որոնց լուծման հետ կապված հեղինակային հսկողություն իրականացնող «ԴԱՆՄԵՐԻ» ՍՊԸ-ի հեղինակային հսկիչ, վերականգնման նախագծի հեղինակի կողմից` կատարված ուսումնասիրության հիման վրա կազմվել է համապատասխան մասնագիտական ակտ, որը համատեղ ուսումնասիրվել է Կապալառուի, ՀՀ մշակույթի նախարարության «Պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանման գործակալության», Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման, տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների կողմից տրվել դրական մասնագիտական եզրակացություն:

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Պայմանագրի N 1 «Ծավալաթերթ-նախահաշիվ» և N 2 «Օրացուցային գրաֆիկ» հավելվածներում Հուշարձանի մասով նախատեսված իրականացվելիք որոշ տեսակների աշխատանքների ծավալների փոփոխություն՝ պակասեցում և ավելացում, ինչպես նաև պայմանագրի գնի նվազեցում:

Փոփոխության հիմնավորում:	Հուշարձանի վերականգնման իրականացման ընթացքում բացահայտված իրական խնդիրների լուծման անհրաժեշտություն և համապատասխան մասնագիտական դրական եզրակացության առկայություն:

Փոփոխությունները համապատասխանում են պայմանագիրը կնքելու պահին գործող ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 60-րդ կետի 3)-րդ ենթակետի պահանջներին և չեն գերազանցում պայմանագրի գնի 15%-ը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Ն. Կարապետյանին։

Հեռախոս՝ 010-58-51-78, 011-58-51-78:

Էլ. փոստ՝ cultproject@mail.ru:

Պատվիրատու` ՀՀ մշակույթի նախարարություն