ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի  և  կապի  նախարարության <<Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ>> պետական  հիմնարկը, որը գտնվում է ՀՀ, ք.Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ԹՀ ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 16.04.2015թ-ին կնքված N ՏԾԻԳ-ԲԸԱՇՁԲ-2015/2ԹՀ պայմանագրում 2016թ. դեկտեմբերի 23-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառը         	       Փոփոխությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.

- ՀՀ կառավարությաՆ 22.12.2016թ N 1309-Ն որոշմամբ նվազել է  Դիլիջանի թունելի հիմնանորոգման համար ՀՀ 2016թ. պետական  բյուջեով նախատեսված ֆինանսական հատկացումները:

Փոփոխության նկարագրություն: 		- Փոփոխվել է Պայմանագրի անբաժանելի մաս հանդիսացող 2016 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների ծավալաթերթ – նախահաշիվը համաձայն թիվ 1, օրացուցային գրաֆիկը համաձայն թիվ 2 հավելվածի և վճարման ժամանակացույցը համաձայն թիվ 3 հավելվածի:

Փոփոխության հիմնավորում:	ՀՀ կառավարությաՆ 22.12.2016թ N 1309-Ն որոշում և Պայմանագրի 8.4 կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Տիգրան Ջանոյանին:

Հեռախոս՝      010 /580-523/

Էլ. փոստ՝      tjanoyan@transportpiu.am

Պատվիրատու՝ Տրանսպորտի ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ