ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` «Ս. Բյուրատի անվան հ. 125 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Պ. Սևակի 89 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԵՔ ՍԲԱՀ125ՀԴ-ՊԸԱՇՁԲ-16/01 ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2016թ-ի նոյեմբերի 22-ին կնքված պայմանագրում 2016թ-ի դեկտեմբերի 21-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ 1։ 	Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում առաջացավ նոր մտահղացում, մասնավորապես շվաքարանի առավել նպատակային և արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտություն առաջացավ ավելացնել բեմահարթակ և նստատեղեր երեխաների համար, որը բացի դասարան ծառայելուց կօգտագործվի այլ միջոցառումների բացօդյա անցկացման համար որոշեցին թողնել շվաքարանի կառուցումը կիսատ, հաշվի առնելով նաև եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանները բետոնային աշխատանքներ իրականացնելու համար (շատ ցածր ջերմաստիճանային ֆոն) և այդ գումարները ուղղել ներքին հարդարման աշխատանքներին, մասնավորապես նոր սենյակների, ընդունարանի, սանհանգույցների կառուցման և ներքին հարդարման աշխատանքների համար

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Համաձայնագիրը կցվում է։

Փոփոխության հիմնավորում։	ՀՀ կառավարության 2011թ. փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ        հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 60-րդ կետ և Պայմանագրի 8.4 կետը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Լիլիթ Գևորգյանին։

Հեռախոս՝ 010 24 55 42։

Էլ. փոստ՝ lilitg@ktak.am

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ __________________։

Պատվիրատու` «Ս. Բյուրատի անվան հ. 125 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ