ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցութային ընթացակարգի հանձնաժողովի

2017   թվականի ապրիլի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի համաձայն

Բաց մրցութային ընթացակարգի ծածկագիրը`  ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ

Պատվիրատուն` ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է  ք. Երևան, Նալբանդյան 28 հասցեում  հայտարարում է բաց մրցութային ընթացակարգ:

Բաց մրցութային ընթացակարգում հաղթող ճանաչված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել      շինարարական  աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետև` պայմանագիր):

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի բաց ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Բաց ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ, ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով, որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է, որոնք ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

Մասնակիցը պետք է ունենա պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող` մասնագիտական փորձառություն, տեխնիկական միջոցներ, ֆինանսական միջոցներ, աշխատանքային ռեսուրսներ։

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով, որի հետ կնքվում է պայմանագիր։

Սույն ընթացակարգի հրավերը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 40-րդ օրը ժամը 15:00-ն։ Ընդ որում, փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է փաստաթղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար:

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև ռուսերեն և /կամ/ անգլերեն լեզուներով։

Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում: Պատվիրատուն ապահովում  է ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի  տրամադրումն  այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումն ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Սույն հրավերով նախատեսված կարգով հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Բաց ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am կայքի) համակարգի (այսուհետ նաև` Համակարգ) միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 41-րդ օրվա ժամը 15:00-ն և դրանք պետք է կազմված լինեն հայերեն։

Սույն գնման գործընթացը իրականացվելու է էլեկտրոնային ձևով` Համակարգի միջոցով։

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` Համակարգի միջոցով,  07.06.2017թ -ին ժամը 15:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ` ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 12-րդ բաժնով սահմանված կարգով։

Մասնակիցների մասնակցության իրավունքի և որակավորման չափանիշների (ինչպես նաև այլ պահանջների մասով)` սույն ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխանությունը գնահատելու համար, մասնակիցները հայտով պետք է պատվիրատուին ներկայացնեն սույն  ընթացակարգի հրավերով նախատեսված փաստաթղթեր։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող`           Արտակ Մկրտչյանին։

Հեռախոս`  010 59 00 46

Էլ.փոստ` artak.mkrtchyan@mtcit.am

Պատվիրատու`    ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

ÎÁ открытом КОНКУРСЕ

Äàííûé òåêñò óòâåðæäåí ðåøåíèåì

оценивающей кîìèññèè открытой процедуры закупок N 2 от 27 апреля 2017ã.

è ïóáëèêóåòñÿ ñîãëàñíî 27 ñòàòüå çàêîíà ÐÀ “Î çàêóïêàõ”.

Êîä открытой процедуры  МТК-ОПРП-2017/3 с

Çàêàç÷èê–Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА, êîòîðая íàхîäèòñÿ ïî àäðåñó Г. Ереван, Налбандяна 28,  îáúÿâëÿåò открытый конкурс.

Ïîáåäèâøåìó ó÷àñòíèêó îòêðûòого конкурса â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áóäåò ïðåäëîæåíî ïîäïèñàòü êîíòðàêò ïî çàêóïêå  на выполнение строительных работ   (далее контракт).

Ñîãëàñíî ñòàòüå 6 çàêîíà ÐÀ “Î çàêóïêàõ”, çàÿâêè îòêðûòого конкурса ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü âñå ëèöà âíå çàâèñèìîñòè îò òîãî, ÿâëÿþòñÿ ëè îíè èíîñòðàííûìи ôèçè÷åñêèìи ëèöаìи, îðãàíèçàöèåé èëè ëèöîì, íå èìåþùèì ãðàæäàíñòâà имеют равные права по принятию участия в открытой процедуре.

В открытом конкурсе не могут участвовать лица, которые в судебном порядке объявились банкротом, имеют просроченные долги в по линии налоговых и обязательных социальных выплат РА, представитель исполнительного органа был осужден за преступления в экономической деятельности или государственной службы предыдущие три года ко времени заполнения заявления, кроме тех случаев, когда осуждение по закону было аннулировано или отменено, которые включены в списке лиц, не имеющие право участвовать в процессе закупок.

Участник должен иметь определенные по контракту для исполнение обязательств требуемое приглашением: совместимость профессиональной деятельности по контракту определенной деятельностью, профессиональный опыт, технические ресурсы, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы.

Победивший участник определяется из числа участников, заявки которых были оценены удовлетворительно, давая предпочтение участнику, представленному минимальную цену, с которым и заключается договор.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðèãëàøåíèÿ îòêðûòого конкурса в документальной форме íåîáхîäèìî îáðàòèòüñÿ ê çàêàç÷èêó до до 40-îãî äíÿ 15:00ч, ñ÷èòàÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ срока завершения представления заявок. Для получения ïðèãëàøåíèÿ открытой процедуры в документальной форме íåîáхîäèìî Заказчику предоставить письменное заявление. Заказчик обязуется предоставить лицу, который представил заказчику такое требование в день получения данного заявления.

Eсли базовая единица закупок превышается в пятидесятикратном размере, помимо заявок, составленных на армянском языке, можно представить заявки также на русском и/или английском языках.

Для того, чтобы получить приглашение на русском или английском языке, необходимо представить письменное заявление Клиенту. Клиент обязан предоставить приглашение на русском или английском языке в течение десяти рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае требования приглашения в электронной форме Заказчик обязуется предоставить приглашение по электронной почте в течение рабочего дня после получения соответствующего заявления.

Неполучение приглашения согласно порядку, установленному этим приглашением, не ограничивает право участника принять участие в процедуре.

Заявки îòêðûòого конкурса необходимо представить в электронной форме на вебстранице www.armeps.am до установленного срока. Данная процедура закупок осуществиться в электронной форме через www.armeps.am (в дальнейшем вебстраница). Открытие заявок состоится в порядке, установленном законом РА “Î çàêóïêàõ”, до                   41-îãî äíÿ 15:00ч, ñ÷èòàÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ. Заявки необходимо представить на армянском языке.

Данная процедура закупок будет осуществленна в электронной форме посредством вебстраницы www.armeps.am.

Открытие предложения (заявок) учасников будет осуществляться в электронной форме посредством вебстраницы www.armeps.am,  07 июня  2017г. в 15:00.

Жалобы относительно открытой процедуры предоставляются Центру Помощи Закупок ГНО по адресу г.Ереван, Комитаса 54/Б. Обжалование осуществляется порядком, установленным первой части 12-го раздела этого приглашения.

Äëÿ îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííûх äàííûх ó÷àñòíèêîâ óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíûì ïðèãëàøåíèåì óñëîâèÿì, ó÷àñòíèêè äîëæíû ïðåäñòàâèòü çàêàç÷èêó äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå êîíêóðñíûì ïðèãëàøåíèåì.

Для получения дополнительной информации относительно данного приглашения можете обратиться г-ну Артаку Мкртчяну, Тел: (+37410) 590046, эл.почта: artak.mkrtchyan@mtcit.am.

Заказчик: Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА.

ANNOUNCEMENT

On Open procedure

The text of this announcement is approved by the Decision N 2 of Evaluation Committee dated 27 April, 2017 and is being published according to Article 27 of the Law of the Republic of Armenia "On Procurements".

- The code of the open competition : MTC-OPWP-2017/3C

The Client, Ministry of Transport,Communication and Information Technologies of the Republic of Armenia, located at 28 Nalbandyan street, Yerevan, RA is announcing the open competition.

The participant declared as the winner in the open procedure according to the defined order will be suggested to sign a contract  for an  execution of a construction works (hereinafter the Conract).

According to the terms of Article 6 of the RA Law “On Procurements”, all persons or entities, irrespective of being a foreigner, a foreign entity or a stateless person, may submit bids for the open competition.

The persons who were announced bankrupt, have overdue debts of social and tax payments of RA, has been convicted of economic activity or public services previous three years by the time of filling the application, except those cases when the conviction has been defined by the law or is canceled, which are included in the procurement process without the right to participate in the list of participants.

The participant must have obligations required by the invitation of the professional activities of contract, professional experience, technical resources, financial resources, labor resources.

The successful participant is determined from the participant’s submitted responsive evaluated bids. The preference will be given to and a contract will be signed with participant who submitted financial proposal in minimal price.

To receive the invitation of this procedure it is required to apply to the Client on the 40-nd day as from the day of publication of the announcement, at 15:00. To receive an invitation in a hard copy it is necessary to send a written request to the Client. The Client is obliged to provide the hard copy.

If the procurement basic unit exceeds fifty-fold, the bids besides drowning up in Armenian should be presented also in the Russian and/or English languages.

In order to receive an invitation in Russian or English, it is required to submit a written request to the Client. The Client is obliged to provide the invitation in Russian or English within ten working days following the date of receipt of such a request.

In case of getting a request for providing the invitation electronically, the Client shall ensure provision of invitation via electronic email within the working day following the day of getting such a request.

Not getting an invitation in the order prescribed by this invitation shall not restrict the right of the participant to participate in this procedure. The bids for the open competition should be submitted electronically through www.armeps.am website on the 41-nd day as from the day of publication of the announcement, at 15:00 and should be presented in Armenian.

This given procurement procedure will be carried out electronically via www.armeps.am website.

The bid opening will be electronically via www.armeps.am website on 07 Jun, 2017 at 15:00.

The complaints regarding the open competition are presented to Procurement Assistance Centre at the following address Komitas 54/b. The appeal is conducted by the order defined by the 1st part of section 12 of the given invitation.

Participants should present to the Client all documentation required by the open procedure invitation to bid to evaluate their right to participate in bidding and compliance of qualification data of the participants with the conditions defined by the open procedure invitation to bid.

For further information regarding this announcement you can apply to Mr. Artak Mkrtchyan.

Tel: (+37410) 590046

Email: artak.mkrtchyan@mtcit.am

Client: Ministry of Transport, Communication and Information Technologies

Հաստատված է

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց ընթացակարգի հանձնաժողովի

2017թ ապրիլի 27-ի թիվ 2 որոշմամբ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կարիքների համար` Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավհոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման, Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման,   Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման, Հ-29, Սևան -Ծաղկունք – Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի  կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր- Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի  վերականգնման, Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման, Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների

ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցութային  ընթացակարգի

Հարգելի մասնակից

- նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Միաժամանակ խնդրում ենք գնման առարկան զննել վերջինիս գտնվելու վայրում, ձեռք բերել անհրաժեշտ տեղեկություններ, որոնք վերաբերում են հայտի նախապատրաստմանը և պայմանագրի կնքմանը:

- հայտերը ներբեռնելիս և ներկայացնելիս պետք է առաջնորդվել Համակարգում (www.armeps.am կայքում (կայքի վերևի ձախ անկյունում)) տեղադրված ժամացույցով,

- հայտ կազմելիս անհրաժեշտ է ուշադրությամբ ծանոթանալ www.armeps.am կայքի «Նորություններ» և «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժիններում պարբերաբար տեղադրվող և թարմացվող նյութերին,

- եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգի (www.armeps.am) կայքի «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ, վերոգրյալ մասը մանրամասն ներկայացված է www.armeps.am կայքի «Հաճախ տրվող հարցեր» բաժնում,

- էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի հետ հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս դիմել «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին (այսուհետ նաև` կենտրոն)` ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով (հեռախոս`` (0037410) 28-93-20):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կարիքների համար` Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավհոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման, Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման,   Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման, Հ-29, Սևան -Ծաղկունք – Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի  կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր- Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի  վերականգնման, Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման, Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների

ձեռքբերման նպատակով հայտարարված բաց մրցութային  ընթացակարգի

հրավերի

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման կարգը

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

6. Հայտի ապահովումը

7. Հայտերի բացումը

8. Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Պայմանագրի ապահովումը

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ՄՐՑՈՒԹԱՅԻՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը

4.	Հայտի գնային առաջարկը

5.	Հավելվածներ 1-11

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետև` Պատվիրատու)` կարիքների համար` Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման,  Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման, Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման, Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման,  Հ-29, Սևան -Ծաղկունք - Զովաբեր հաննրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման     Մ-3,Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի  վերականգնման, Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման, Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով անցկացվող բաց 	մրցութային ընթացակարգի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետև` Օրենք), ՀՀ կառավարության 10.02.2011 թ. N 168-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետև` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1370-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի Պատվիրատուի կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետև`  Մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, հաղթողին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել բոլոր անձինք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Արգելվում է միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը գնման միևնույն գործընթացին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների  և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)  գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի։

Սույն ընթացակարգի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր ստանալու համար Պատվիրատուին  ներկայացվում է գրավոր դիմում և ռուսերենով կամ անգլերենով սույն հրավերը տրամադրելու համար պահանջվող գումարի վճարված լինելը հավաստող` բանկի կողմից տրված փաստաթղթի պատճենը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավեր տրամադրելու համար գանձվող գումարի չափը չի կարող գերազանցել հրավերի թարգմանության, տպագրման և առաքման համար կատարվող ծախսերի չափը: Այս դեպքում Պատվիրատուն ապահովում է հրավերի տրամադրումն այդպիսի պահանջ ստանալու օրվան հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում: Պատվիրատուի կողմից ռուսերենով կամ անգլերենով տրամադրված հրավերն ունի նույն իրավական ուժը, ինչ որ հայերեն հրավերը: Ռուսերենով կամ անգլերենով հրավերի և հայերեն հրավերի տարբերության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի: Սույն ընթացակարգի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` artak.mkrtchyan@mtcit.am

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

### Գնման առարկա է հանդիսանում  ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կարիքների համար` Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման,  Հ17, Արմավիր-Իսահակյան-Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման, Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման, Հ-29, Սևան -Ծաղկունք - Զովաբեր հաննրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման     Մ-3,Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի  վերականգնման, Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման, Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների ձեռքբերումը, որոնք խմբավորված են 8 չափաբաժիններում.

| Չափաբաժինների համարները | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- |
| 1 | Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ |
| 2 | Վանաձոր քաղաքի Հալաբյան փողոցի կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ |
| 3 | Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ |
| 4 | Հ-29, Սևան -Ծաղկունք - Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճա-նապարհի կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ |
| 5 | Մ -3,Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքներ |
| 6 | Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի վերականգնման աշխատանքներ |
| 7 | Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ |
| 8 | Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման աշխատանքներ |

Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կմ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման,  Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման, Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման, Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման,  Հ-29, Սևան -Ծաղկունք - Զովաբեր հաննրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման     Մ-3, Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի  վերականգնման, Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման, Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև գնման առարկայի մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները.<<Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում>> լիցենզիա ըստ հետևյալ ոլորտի`

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1-8 | Տրանսպորտային |

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Մասնակիցների՝ Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված` «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին,

2) բացի հայտարարությունից, Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

2.2 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք, `

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ,

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ունեն ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի II մասի 2.2.1 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին։

2.3 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար հրավերով պահանջվող`

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ։

Ընդ որում Մասնակցի`

- <<Մասնագիտական փորձառություն>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.1), որ հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից: Նմանատիպ են համարվում հրավերով սահմանված լիցենզիայի շրջանակներում իրականացվող  աշխատանքների կատարումը (շինարարական ծրագրերի դեպքում տնտեսական գործունեության նույն խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը) ։

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որպես սույն պարբերության 1-ին ենթակետով սահմանված որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի) և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճեները, իսկ այդ պայմանագրի պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

- <<Տեխնիկական միջոցներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` տեխնիկական միջոցների առկայության մասին.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք վերջինս նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ։ Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացնում է դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները։ Տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով`

| N | Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տեխնիկական միջոցի մակնիշը, պետհամարանիշը, (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող տեխնիկական միջոցներն են.

Չափաբաժին 1-ի համար՝

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Ավտոկռունկ | ցանկացած | 1 |
| Ավտոինքնաթափ կցորդիչով | ցանկացած | 1 |
| Էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Բուլդոզեր | ցանկացած | 1 |
| Բետոնախառնիչ | ցանկացած | 1 |
| Ասֆալտ փռող մեքենա | ոչ պակաս 3մ կարգավորող լայնությամբ | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | թրթռագլդոն | 1 |
| Գլդոն 9 -12 տ | պնևմոանվավոր | 1 |

Չափաբաժին 2-ի համար՝

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Ավտոկռունկ | առնվազը 16 տն բեռնաբարձության | 1 |
| Էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Բետոնախառնիչ | ցանկացած | 1 |
| Ամբարձիչ | ցանկացած | 1 |
| Կոմպրեսատոր | ցանկացած | 1 |
| Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 3 |
| Եռակցման սարք | ցանկացած | 1 |
| Ասֆալտատեղադրիչ | ոչ պակաս 3մ կարգավորող լայնությամբ | 1 |
| Ավտոգուդրոնատոր | ցանկացած | 1 |
| Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | թրթռագլդոն | 1 |
| Գլդոն 9 -12 տ | պնևմոանվավոր |  |
| Գլդոն 12 -18 տ | հարթ թմբուկավոր | 1 |
| Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |

Չափաբաժին 3-ի համար՝

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Ամբարձիչ | ցանկացած | 1 |
| Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 5 |
| Ասֆալտատեղադրիչ | ոչ պակաս 3,5մ կարգավորող լայնությամբ, ցանկացած տիպի | 1 |
| Կոմպրեսոր շարժական | ցանկացած | 1 |
| Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Ավտոգուդրոնատոր | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | թրթռագլդոն | 2 |
| Գլդոն 9-11տ | պնևմաանվավոր | 1 |
| Գլդոն 12-18 տ | հարթ թմբուկավոր | 1 |
| Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |

Չափաբաժին 4-ի համար՝

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Ամբարձիչ | ցանկացած | 1 |
| Կոմպրեսոր շարժական | ցանկացած | 2 |
| Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 3 |
| Ասֆալտատեղադրիչ | ոչ պակաս 3մ կարգավորող լայնությամբ | 1 |
| Ավտոգուդրոնատոր | ցանկացած | 1 |
| Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | թրթռագլդոն | 1 |
| Գլդոն 9 -12 տ | պնևմոանվավոր | 1 |
| Գլդոն 12 -18 տ | հարթ թմբուկավոր | 1 |
| Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |

Չափաբաժին 5-ի համար՝

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Բուլդոզեր | ցանկացած | 1 |
| Ամբարձիչ | ցանկացած | 1 |
| Բետոնախառնիչ | ցանկացած | 1 |
| Ավտոկռունկ | ցանկացած | 1 |
| Կոմպրեսոր շարժական | ցանկացած | 1 |
| Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 3 |
| Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | թրթռագլդոն | 1 |
| Գլդոն 12 -18 տ | պնևմոանվավոր | 1 |
| Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |

Չափաբաժին 6-ի համար՝

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան | ցանկացած | առնվազը 30տ/ժ արտադրողականությամբ |
| Ավտոկռունկ | առնվազը 10 տն բեռնաբարձության | 1 |
| Էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Ամբարձիչ | ցանկացած | 1 |
| Բետոնախառնիչ | ցանկացած | 1 |
| Կոմպրեսոր շարժական | ցանկացած | 2 |
| Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 5 |
| Ավտոգուդրոնատոր | ցանկացած | 1 |
| Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | թրթռագլդոն | 1 |
| Գլդոն 9 -11 տ | պնևմոանվավոր | 1 |
| Գլդոն 12-18 տ | հարթ թմբուկավոր | 1 |
| Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |

Չափաբաժին 7-ի համար՝

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան | ցանկացած | 1 |
| Ավտոկռունկ | առնվազը 10 տն բեռնաբարձության | 1 |
| էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 2 |
| Ասֆալտատեղադրիչ | ցանկացած | 1 |
| Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Ավտոգուդրոնատոր | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | թրթռագլդոն | 1 |
| Գլդոն 9-11 տ | պնևմոանվավոր | 1 |
| Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |
| Թրթռիչ | ցանկացած | 1 |
| Կոմպրեսատոր | ցանկացած | 1 |
| Բետոնախառնիչ | ցանկացած | 1 |

Չափաբաժին 8-ի համար՝

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան | ցանկացած | առնվազը 30տ/ժ արտադրողականությամբ |
| Ավտոկռունկ | առնվազը 10 տն բեռնաբարձության | 1 |
| էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Բետոնախառնիչ | ցանկացած | 1 |
| Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 3 |
| Ասֆալտատեղադրիչ | ցանկացած | 1 |
| Կոմպրեսատոր | ցանկացած | 1 |
| Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Ավտոգուդրոնատոր | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | թրթռագլդոն | 2 |
| Գլդոն 9-11 տ | պնևմոանվավոր | 1 |
| Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |
| Թրթռիչ | ցանկացած | 1 |

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

-	<<Ֆինանսական միջոցներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցը, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4  ) այն մասին, որ հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

-	<<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> չափանիշը գնահատվում է հետևյալ կարգով`

1) Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.6) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը` որպես որակավորման չափանիշի հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները` հետևյալ ձևով՝

| Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| անունը, ազգանունը | որակավորումը | աշխատանքային փորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  | ժամանակահատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

Ընդ որում աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը ներկայացնում է առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները.

Պայմանագրի կատարման համար պահանջվող աշխատանքային ռեսուրսների նվազագույն պահանջներն են`

Չափաբաժիններ 1-ից 8-ի  համար՝

| N | Որակավորումը | Մասնագիտական փորձը |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Գործունեության ոլորտը | Կատարած աշխատանքը | Նվազագույն մասնագիտական փորձը | Քանակը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ճարտարագետ-շինարար | տրանսպորտային շինարարություն | ճանապարհների կառուցման կամ հիմնանորոգման աշխատանքներ | 3 տարի | 1 մարդ |

3) Մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն պարբերությամբ նախատեսված պահանջները։

Որակավորման չափանիշներից որևէ մեկին չբավարարելու դեպքում Մասնակցի հայտը մերժվում է։

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ   ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցն իրավունք ունի Պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ էլեկտրոնային եղանակով պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրվում է հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում և Համակարգում` հարցումը կատարած Մասնակցին պարզաբանումը տրամադրելու օրվան հաջորդող օրը, առանց նշելու հարցումը կատարած Մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է հրավերի բովանդակության շրջանակից։

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում և  Համակարգում։

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին տեղեկագրում և Համակարգում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում Մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման գործողության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում։

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով Պատվիրատուին է ներկայացնում ընթացակարգի հայտ։

Մասնակիցները կարող են ընթացակարգի հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ միաժամանակ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Ընթացակարգի հայտը սույն հրավերի հիման վրա Մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է։

Ընթացակարգի հայտերը ներկայացվում են մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Ընթացակարգի հայտերի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի II մասում` Բաց ընթացակարգի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.1.1 Մասնակիցն առաջին անգամ Համակարգ մուտք գործելիս՝ տրամադրված գաղտնաբառը պարտադիր փոխարինում են նոր գաղտնաբառով, ընդ որում, գաղտնաբառը պետք է բաղկացած լինի առնվազն 8 նիշից, այդ թվում` 8 նիշում առնվազն մեկ տառից և մեկ թվանշանից: Կենտրոնը պատասխանատվություն չի կրում համակարգում Մասնակիցների անունից չարտոնված գործողությունների (անգործության) համար:

4.1.2 Համակարգում որպես Մասնակից գրանցվելու նպատակով Մասնակիցը մուտք է գործում www.armeps.am կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված գործարքի թիվը մուտքագրում է իր էջում և կենտրոնին տրամադրում է (առձեռն կամ փոստով կամ register@armeps.am էլեկտրոնային փոստի միջոցով) հետևյալ փաստաթղթերը`

1) հայտարարություն Համակարգում գրանցվելու ցանկություն ունենալու և դրանից բխող քաղաքացիաիրավական պարտավորությունները և պատասխանատվությունն ընդունելու վերաբերյալ (Հավելված N Ա): Հայտարարության տեքստը տեղադրված է www.armeps.am կայքում, իսկ թղթային տարբերակը կենտրոնը տրամադրում է նման պահանջ ստանալու դեպքում՝ անմիջապես.

2) պետական գրանցման վկայականի՝ ներառյալ բոլոր ներդիրների պատճենները` Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ լինելու դեպքում` իր երկրի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավաբանական անձի գրանցման համապատասխան փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Գրանցման փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով.

3) անձնագրի պատճենը` Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելու դեպքում, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չհանդիսանալու դեպքում՝ անձը հավաստող փաստաթղթի պատճենը, եթե այն կազմված է անգլերենով կամ ռուսերենով: Անձը հավաստող փաստաթուղթն այլ լեզվով կազմված լինելու դեպքում ներկայացվում է նոտարական կարգով վավերացված թարգմանությունը` հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով:

4.1.3	Սույն հրավերի 4.1.2-րդ կետով սահմանված փաստաթղթերն ստալանու օրվան հաջորդող 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնը  հաստատում է Մասնակցի գրանցումը Համակարգում:

4.1.4	Համակարգում Մասնակիցներին գրանցելուց հետո Համակարգն էլեկտրոնային եղանակով յուրաքանչյուրին տեղեկացնում է իր անձը համակարգում հաստատող գործարքի թվի մասին: Գրանցված Մասնակիցները 30 օրացուցային օրվա ընթացքում պետք է մուտք գործեն Համակարգ և մուտքագրեն էլեկտրոնային ուղերձ-նամակով ստացված գործարքի թիվը, հակառակ դեպքում Համակարգում վերջիններիս գրանցումը կհամարվի անվավեր և կպահանջվի նոր գրանցում:

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել Համակարգով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում և Համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 41-րդ օրվա ժամը 15-00-ն։  Ընթացակարգի հանձնաժողովի քարտուղարն է` Արտակ Մկրտչյանը։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում Համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

ա. գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում` նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը,

բ. իր կողմից հաստատված հայտարարություններ՝ Օրենքով նախատեսված մասնակցության իրավունքի և հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին,

գ. գնային առաջարկ,

դ. հայտի ապահովում,

ե. սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ների) պատճենը:

ը. գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության կամ ենթակապալի միջոցով:

թ. համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

5. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

5.1 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

5.2 Օրենքի 28-րդ հոդվածի համաձայն` Մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

6. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

6.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով, ներկայացնում է հայտի ապահովում և որոշում է հայտի ապահովման չափը, որը չի կարող պակաս լինել հայտով առաջարկվող գնի երկու տոկոսից։

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է Մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 9 հավելվածով։

6.2 Հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է գնման գործընթացին հետագա մասնակցությունից։

6.3	Հայտի ապահովման գործողության ժամկետը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, Մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

7.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ

7.1 Հայտերի բացումը կկատարվի հրապարակման օրվանից հաշված 41-րդ օրվա  ժամը 15:00-ին  Համակարգի միջոցով։ Հայտերի բացման օրը և ժամը պետք է համընկնի դրանք ներկայացնելու վերջնաժամկետին:

Հայտերի բացման նիստում գնահատող հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման առարկայի ընդհանուր (նախահաշվային) գինը՝ մեկ թվով արտահայտված։

Գնահատող հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց Համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (Համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը ոչ ավտոմատ եղանակով տրամադրում է Մասնակիցներին:

7.1.1 Գնահատման գործընթացը կատարվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են սույն հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացված գնային առաջարկը, կամ հայտի ապահովումը:

7.1.2 Գնահատման արդյունքները վավերացվում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի կողմից, որից հետո հայտերը դասակարգվում են ըստ գնահատման արդյունքների՝ նվազագույն գնային առաջարկից մինչև առավելագույն գնային առաջարկը:

7.1.3 Գնահատող հանձնաժողովի նախագահն անմիջապես ստեղծում է գնահատման մասին արձանագրությունը՝ էքսել (MS-Excel) ֆայլով:

7.1.4 Գնահատող հանձնաժողովի անդամները հայտերի բացման օրը հաստատում կամ մերժում են գնահատող հանձնաժողովի նախագահի ստեղծած արձանագրությունը:

7.1.5 Պատվիրատուի ղեկավարը հաստատում կամ մերժում է արձանագրությունը: Մերժելու դեպքում Պատվիրատուի ղեկավարը պահանջում է հայտերի վերագնահատում, որից հետո վերջնական հաստատում է արձանագրությունը:

7.2 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով: Հայտերի բացման օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում հայտերի բացման արձանագրութան պատճենները տրամադրվում են բոլոր Մասնակիցներին:

7.2.1 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով։ Բավարար են գնահատվում հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են։

7.2.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած Մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելիս` գնային առաջարկների համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 2-րդ մասի 4.1.1 կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման։

7.2.3 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տվյալ օրվա փոխարժեքով ։

7.2.4 Հանձնաժողովի, Պատվիրատուի և Մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ`

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ Մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ Մասնակցի հայտ։ Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը և (կամ) վճարման պայմանների փոփոխությանը.

2)  Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։

7.2.5 Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր Մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները՝

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած Մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր Մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր Մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված բոլոր Մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված երկրորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր Մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս Մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ Մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած Մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե Մասնակիցների ներկայացրած գները դեռևս գերազանցում են գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը, գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած, և պայմանագիր չի կնքվում:

7.2.6 Պահանջի դեպքում Մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած Մասնակցին:

7.3 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում հայտերում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

7.4 Եթե սույն հրավերի 7.3 կետով սահմանված ժամկետում Մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում:

7.5 Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) ոչ ավտոմատ եղանակով  ծանուցում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած Մասնակցին` առաջարկելով 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացնել  որակավորման չափանիշները հիմնավորող սույն հրավերի 2-րդ մասի` հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը: Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստին` artak.mkrtchyan@mtcit.am, է ուղարկում սույն ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը:

Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթերը  չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի հայտը և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացնում հաջորդող տեղը զբաղեցրած Մասնակցին:

2) էլեկտրոնային եղանակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե հարցում է ներկայացնում առաջին և երկրորդ տեղ զբաղեցրած Մասնակիցների՝ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 2.3 կետի <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշին վերաբերող պարբերությամբ նախատեսված որակավորման պահանջի առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը, ընդ որում նշված հարցումն ուղարկվում է Ashkhen_Papoyan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով Lusine_Ghahramanyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին.

4) հայտերի բացման նիստի արձանագրությունը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում:

7.5.1  Պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրեր կնքելու միջոցով։ Գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգում հաղթող ճանաչված, սակայն պայմանագիր կնքելուց հրաժարված մասնակիցը։

7.5.2	Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի սույն կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած պարտավորության չափով սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

2)	Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն.

3)	կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները։

7.6 Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեն սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով Պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 8-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան եզրակացություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից եզրակացության չստացման դեպքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը համարվում է իրականությանը համապատասխանող: Եթե տրամադրված եզրակացության արդյունքում Մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը` Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորություններ չունենալու մասով, որակվում է իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) հայտերի գնահատման արդյունքների հրապարակման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է, և

2) այդ Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Սույն կետում նշված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից տրամադրված եզրակացությունը համարվում է հարկային գաղտնիք, բացառությամբ Մասնակցի կողմից կամ նրա համաձայնությամբ հրապարակված տեղեկությունների:

7.7 Սույն հրավերի 7.5-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված` Մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված եզրակացությունը: Սույն կետում նշված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

7.8 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա գտնվել հանձնաժողովի նիստերին։ Նրանք կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

7.9 էլեկտրոնային եղանակով ծանուցումներն իրականացվում են տեղեկությունները էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:  Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցներն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով հայտ ներկայացնելիս փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցներն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով հայտով փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված` ստորագրված և կնքված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8. ՀԱՅՏԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ,  ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Սույն հրավերի 7.7 կետով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում`

8.1.1 հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին։

8.1.2 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացրած որակավորման չափանիշները հիմնավորող՝ հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի, գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրն էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը:

8.1.3 Առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և փաստաթղթեր ներկայացնելու պահանջ է ներկայացվում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած Մասնակցին:

8.1.5 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում են սույն հրավերով նախատեսված պայմանները:

Հայտերի գնահատումը, համեմատումը և հաղթողների որոշումը իրականացվելու է ըստ առանձին չափաբաժինների։

8.2. Հայտը գնահատվում է բավարար, եթե սույն հրավերի 7.7 կետի համաձայն ներկայացված տվյալները բավարարում են հրավերով սահմանված պահանջները։ Մասնակցի որակավորումը գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն հարվերի ընթացակարգի հայտը պատրաստելու հրահանգի 3-րդ բաժնով նախատեսված պահանջները։Նման դեպքում Մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված։

8.4 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.5 Մասնակիցը, իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է ստուգել Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական  ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե Մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա`

1) տվյալ Մասնակցի հայտը մերժվում է.

2) Մասնակցի տվյալները գնման գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու գործընթաց նախաձեռնելու նպատակով ի հայտ եկած հանգամանքների մասին տեղեկությունները Պատվիրատուի կողմից ուղարկվում են Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարություն` դրանց ի հայտ գալու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.6. Սույն հրավերի 8.5 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.7. Պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրը հրավիրվում է արդյունքների ամփոփման նիստ, որի ընթացքում հայտարարվում են ընթացակարգի արդյունքները։

8.8  Ընտրված մասնակցին որոշելուց հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) ոչ ավտոմատ եղանակով համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված Մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) ընթացակարգի Մասնակիցներին համակարգի միջոցով ուղարկում է՝

ա. հայտարարություն գնահատման արդյունքների մասին՝ կցելով հայտերի գնահատման մասին արձանագրությունը.

բ. հայտարարություն՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին, որը հրապարակում է նաև gnumner.am և armeps.am կայքերում:

8.9 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և Պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում 10 օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե հայտ է ներկայացրել միայն մեկ Մասնակից, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ Մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքած պայմանագիրն առոչինչ է։

8.10 Ամփոփման նիստի վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

8.11 Եթե հանձնաժողովի անդամը և (կամ) Մասնակիցը ամփոփման նիստի վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել ամփոփման նիստի արձանագրության մեջ չներառված կարծիք (հատուկ կարծիք), ապա դա ներկայացնում է գրավոր` նիստի ընթացքում, որը կցվում է սույն մասի 8.10 կետում նշված արձանագրությանը։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` Պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Ընտրված մասնակիցը հայտարարվելուն հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում Պատվիրատուն Համակարգի միջոցով ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը և պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջը։

9.2.1 Անգործության ժամանակահատվածի ավարտից հետո գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը պայմանագիր կնքելու  վերաբերյալ առաջարկ է ներկայացնում ընտրված մասնակցին:

9.3 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծը ստանալուց հետո սույն հրավերի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամկետի ավարտից  5 օրացուցային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և սույն հրավերի 10.1 կետով նախատեսված ժամկետում Պատվիրատուին չի ներկայացնում պայմանագրի, իսկ պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում նաև կանխավճարի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը Պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է Պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում: Ընդ որում, Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

9.3.1 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ առաջարկ ստացած Մասնակիցը պարտավոր է Համակարգի միջոցով ընդունել կամ մերժել իրեն ներկայացված առաջարկը:

Հայտի ապահովումը` տուժանքը, վճարում է Մասնակիցը, եթե նա հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից։

9.4 Մինչև սույն հրավերի 9.3 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.5 Մասնակցի կողմից պայմանագիրը կնքելու վերաբերյալ առաջարկն ընդունվելուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը կնքում է պայմանագիրը, իսկ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ստեղծում ու հրապարակում է պայմանագրի կնքման մասին հայտարարություն:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում։

10.2 Պայմանագրի կատարման ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի տասը տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով (Հավելված N 10)։

10.3 Պայմանագրով Պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը նախապես Պատվիրատուին է ներկայացնում կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, երաշխիքի ձևով (օրինակելի ձևը ըստ Հավելված 11-ի), ընդ որում` պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթում որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: Կանխավճարի մարման կարգը սահմանած է պայմանագրի նախագծով։

10.4 Եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով, ապա պայմանագրի և (կամ) կանխավճարի ապահովումը վերադարձվում է այն ներկայացնողին պայմանագրի կատարման ավարտից հետո ոչ ուշ, քան հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում։

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 35-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը.

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո հինգ օրացուցային օրվա ընթացքում, Պատվիրատուն www.gnumner.am կայքում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու Պատվիրատուի, գնահատող հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.1.1 Յուրաքանչյուր անձ, ով գտնում է, որ Պատվիրատուի կամ գնահատող հանձնաժողովի գործողությունների հետևանքով խախտվել են կամ կարող են խախտվել  գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջները, իրավունք ունի ահազանգելու կենտրոնի թեժ գծին:

12.1.2 Գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման վերաբերյալ կենտրոնի թեժ գծին ահազանգ ստանալու դեպքում`

1) կենտրոնն ստացված ահազանգի վերաբերյալ կազմում է արձանագրություն, եթե առկա են հետևյալ տեղեկությունները`

ա. Պատվիրատուի անվանումը,

բ. գնման ընթացակարգի ծածկագիրը կամ առարկան,

գ. գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտման առարկան,

դ. ահազանգողի անունը (անվանումը), եթե այն հայտնի է.

2) կենտրոնի պետի հանձնարարականով կենտրոնի պաշտոնատար անձը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հեռախոսակապ է հաստատում տվյալ ընթացակարգի գնումների համակարգողի, իսկ անհնարինության դեպքում` Պատվիրատուի ղեկավարի կամ աշխատակազմի ղեկավարի հետ և վերջինիս տեղեկացնում է ստացված ահազանգի վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնում է Պատվիրատուի կողմից կենտրոնին ներկայացվելիք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: Կենտրոնն ստացված ահազանգի, ինչպես նաև ներկայացվելիք փաստաթղթերի ցանկի վերաբերյալ սույն ենթակետով նախատեսված ժամկետում ծանուցում է նաև էլեկտրոնային փոստով` Պատվիրատուի պաշտոնական էլեկտրոնային հասցեի առկայության դեպքում.

3) Պատվիրատուն մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային եղանակով սկանավորված տարբերակով կենտրոնին է տրամադրում պահանջված փաստաթղթերի պատճենները, ինչպես նաև ստացված ահազանգի վերաբերյալ Պատվիրատուի գրավոր կարծիքը.

4) եթե Պատվիրատուի կողմից ընդունվում է կատարված խախտումը և վերջինս համաձայնում անմիջապես վերացնել այն, ապա արձանագրված խախտման և դրա վերացման մասին տեղեկատվությունը մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր տրամադրում է կենտրոնին.

5) եթե Պատվիրատուն գտնում է, որ ահազանգված խախտումն առկա չէ, 
ապա`

ա. մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոն է ներկայացնում գրավոր հավաստում խախտման բացակայության մասին, ինչպես նաև` տվյալ գնման ընթացակարգին վերաբերող պահանջված  փաստաթղթերի պատճենները,

բ. պահանջվող տեղեկատվությունը և փաստաթղթերի պատճեններն ստանալուց հետո երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում կենտրոնում հրավիրվում է քննարկում, որին կարող են մասնակցել բոլոր շահագրգիռ կողմերը,

գ. հրավիրված քննարկման վերաբերյալ կազմվում է արձանագրություն,

դ. քննարկման արդյունքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների խախտում արձանագրվելու դեպքում, կենտրոնի պետի հանձնարարականով, կենտրոնը բողոքարկման գործընթաց է նախաձեռնում գնումների բողոքարկման խորհրդում,

ե. կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացվում է գրավոր` կենտրոնի պետի կողմից, որում ներառվում են Պատվիրատուի անվանումը և գտնվելու վայրը, բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան, կենտրոնի կողմից արձանագրված խախտման առարկան և պահանջը, ահազանգող անձի պահանջը (եթե նման պահանջ առկա է), բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները, այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ.

6) կենտրոնի կողմից բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքը քննվում է գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործունեության կարգով սահմանված ընթացակարգով:

12.2  Գնումների, այդ թվում բողոքարկումների հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։

12.3  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի  Օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին` դիմում ներկայացնելով` <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ին աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ, 115 սենյակ հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, Պատվիրատուի և հանձնաժողովի որոշումները։

12.4 Խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անունը (անվանումը) և հասցեն.

2) Պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը, ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է երեսուն հազար դրամ, որը պետք է փոխանցվի <<Հայէկոնոմբանկի Արաբկիրի>> մ/ճ, Հ/Հ 163058100971 <<Գնումների աջակցման կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի հաշվեհամարին: Լիազոր մարմնի և գնումների աջակցման կենտրոնի կողմից գնումների բողոքարկման խորհրդում բողոքարկման գործընթաց նախաձեռնվելու դեպքում բողոքարկման համար վճար չի կատարվում.

7) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

12.5  Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա բողոքը կարող է ներկայացվել միայն սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում։

12.6 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 48-րդ հոդվածի պահանջներին, ապա գնումների աջակցման կենտրոնը խորհրդի անունից այդ մասին տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու հնգօրյա ժամկետ։

12.7 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, Պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա գտնվելու խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։

12.7.1 Բողոքի վերաբերյալ որոշումների ընդունման գործընթացներում գնումների բողոքարկման խորհրդի նիստերին խորհրդակցական ձայնի իրավունքով կարող է մասնակցել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը:

12.8 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան քսան օրացուցային օրվա ընթացքում։ Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է։

12.9 Խորհուրդն իրավունք ունի ընդունել հետևյալ որոշումները`

1) որպես միջանկյալ ընթացակարգ` կիրառելու ժամանակավոր միջոցներ, որոնք ուղղված են ներկայացված խախտման վերացմանը կամ առնչվող շահերին հասցվելիք հետագա վնասների կանխմանը, այդ թվում` գնումների ընթացակարգը կամ Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կայացրած որևէ որոշման իրականացումը կասեցնելուն ուղղված միջոցներ.

2) դադարեցնելու գնումների ընթացակարգի ընթացքում Պատվիրատուի կամ հանձնաժողովի կայացրած առանձին որոշումներ, այդ թվում` սույն մասի 8.9 կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը.

3) չեղյալ հայտարարելու կնքված պայմանագիրը`

ա. եթե Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքել է առանց Օրենքի պահանջների համաձայն պայմանագրի մասին ծանուցում հրապարակելու,

բ. Օրենքի 9-րդ հոդվածի կամ սույն մասի 12.17 կետի պահանջները խախտելու դեպքում, եթե նման խախտումը զրկել է շահագրգիռ մասնակցին նախքան պայմանագրի կնքումն իրավական պաշտպանության միջոցների դիմելու հնարավորությունից, և եթե նման խախտումը համադրված է պետական գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության այլ պահանջների խախտման հետ, և եթե վերջին խախտումն ազդել է պայմանագիր կնքելու շահագրգիռ մասնակցի հնարավորությունների վրա.

4) եթե, սույն մասի 12.6 կետի պահանջներին հակառակ, հանձնաժողովը բոլոր համապատասխան փաստերը քննելուց հետո գտնում է, որ ընդհանուր գերակա շահերը պահանջում են ուժի մեջ թողնել պայմանագիրը, ապա կիրառում է այլընտրանքային պատժամիջոցներ`

ա. պայմանագրի կատարման սահմանափակումը` դրա կատարման ժամկետը կրճատելու միջոցով, և (կամ)

բ. Պատվիրատուի հանդեպ պայմանագրի գնի առավելագույնը 10 տոկոսի չափով տուժանքի կիրառում.

5) բոլոր այն դեպքերում, երբ սույն մասի  3-րդ ենթակետով նախատեսված չեղյալ հայտարարելու պատժամիջոցը չի կարող ունենալ հետադարձ ուժ (քանի որ անհնար է վերացնել կատարված պայմանագրային պարտավորությունները), հանձնաժողովը, ի հավելումն, կիրառում է սույն մասի  կետի 4-րդ ենթակետի <<ա>> մասով նախատեսված պատժամիջոցը.

6) հայտարարելու Պատվիրատուի գնումների ընթացակարգի օրինական կամ ապօրինի լինելու մասին` պայմանագիրը կնքելուց հետո։ Նման որոշումը հիմք է հանդիսանում դատական կարգով ներկայացվելիք վնասի փոխհատուցման հայցի համար.

7) որոշում կայացնելու Մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցության իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին։

12.10 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում Պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։

12.11 Բողոքի բանավոր քննությունը բաց է հանրության համար և բողոքը ստանալու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում այդ մասին հայտարարություն է հրապարակվում տեղեկագրում։

12.12 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 48-րդ հոդվածի համաձայն բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։

12.13 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվանից` 5 օրացուցային օրվա ընթացքում, հրապարակվում է տեղեկագրում և ուղարկվում է Պատվիրատուին, լիազորված մարմին ու բողոքարկման ընթացակարգում ներգրավված կողմերին։

12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել Պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից կատարած խախտման հետևանքով, իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։

12.15 Խորհուրդը կայացնում է բողոքը ներկայացրած անձի պահանջած ժամանակավոր միջոցը կիրառելու մասին որոշում, եթե նման միջոցը պատշաճ և անհրաժեշտ է ակնկալվող վնասը մինչև բողոքի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը կանխելու համար։

12.16 Խորհուրդը հաշվի է առնում ժամանակավոր միջոցի հնարավոր հետևանքները բոլոր այն շահերի, այդ թվում` հանրային շահի համար, որոնք կրելու են վնասներ, և կարող է կայացնել նման միջոց չկիրառելու մասին որոշում, եթե դրա բացասական հետևանքները կարող են գերազանցել օգուտը։ Ժամանակավոր միջոց չկիրառելու մասին որոշումը չի կարող ազդել նման միջոցի դիմած անձի որևէ այլ հայցի վրա։

12.17 Բողոքը ինքնաբերաբար չի կասեցնում պայմանագրի կնքման ընթացակարգը, սակայն մինչև խորհրդի կողմից սույն հրավերի 12.15-րդ կամ 12.16-րդ կետերով նախատեսված որոշման ընդունումը Պատվիրատուն իրավունք չունի պայմանագիր կնքելու։

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Բ Ա Ց   Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել Մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում Մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը (ներառվող բոլոր փաստաթղթերը, բացառությամբ սույն հրահանգի 3.2 կետում նշված դեպքերի)  պետք է կազմված լինեն հայերեն։

Գնումների բազային միավորի հիսնապատիկը գերազանցող գնումների դեպքում, (եթե նախատեսվում է  սույն հրավերով) հայտերը հայերենից բացի կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն և (կամ) ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

2.1  Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է Պատվիրատուին ներկայացնել հայտ։

Հայտը սույն հրավերով նախատեսված կարգով սույն ընթացակարգին մասնակցելու ցանկություն ունեցող անձի կողմից նախապատրաստված և Պատվիրատուին ներկայացված գնման առարկայի վերաբերյալ առաջարկն է:

Ընթացակարգին մասնակցելու համար Մասնակիցը Համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ սույն հրավերի առաջին մասի 7.9-րդ կետով սահմանված կարգով:

Մասնակիցը Հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.2 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում` (Հավելված N 1), ընդ որում պարտադիր է նշել Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

2.2.1 «Մասնակցության իրավունքը» չափանիշի` սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության  մասին հայտարարություն իր իսկ կողմից հաստատված` այն մասին, որ Մասնակիցը`

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով,

3) որի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու պահին նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) ներառված չի գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) չունի գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն։

Նշված հայտարարության առաջարկվող ձևը և դրա նկատմամբ առաջադրվող պահանջները ներկայացված են սույն հրավերի N 2 հավելվածում։

Եթե Մասնակիցը հայտով ներկայացրել է սույն հրավերի 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին գրավոր հայտարարություն, ապա տվյալ Մասնակիցն իրավունք է ստանում մասնակցելու գնման ընթացակարգին։ Բացի հայտարարությունից, 2.2.1 կետով նախատեսված պահանջների հիմնավորման նպատակով Մասնակցից, այդ թվում՝ ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր չեն կարող պահանջվել։

Եթե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապացուցվել է Մասնակցի` գնումների գործընթացում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման դրսևորման փաստը, ապա տվյալ Մասնակիցը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում։

2.2.2. հայտի ապահովում`  տուժանքի ձևով  (Հավելված N 9),

2) «Տեխնիկական չափորոշիչ».

2.2.3 Հայտարարություն` մասնագիտական փորձառության մասին

1) (Հավելված 3.1), որ  հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2) Գործարքները համարվում են համանման (նմանատիպ), եթե դրանք դասվում են սույն հրավերով նախատեսված` համանման համարվող տնտեսական գործունեության նույն խմբերում: Համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները հետևյալն են` հրավերով սահմանված լիցենզիայի շրջանակներում իրականացվող  աշխատանքների կատարումը:

Շինարարական ծրագրերի դեպքում տնտեսական գործունեության նույն խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը:

Հրավերով սահմանված՝ համանման համարվող տնտեսական գործունեության տեսակները տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանելու հնարավորության դեպքում առկա տարբերությունը մեկնաբանվում է ի օգուտ Մասնակցի:

2.2.4  Հայտարարություն (Հավելված N 3.3) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2.2.5 Հայտարարություն պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին.

1) Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող Մասնակիցը, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, իր հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.4  ) այն մասին, որ իր կողմից հայտը ներկայացվելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

Այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2) եթե Մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ Մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է հայտարարություն (Հավելված 3.5) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2.2.6  Հայտարարություն (Հավելված N 3.6) պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին, այդ դեպքում Մասնակիցը համարվում է սույն կետի պահանջին բավարարող։

2.2.7 Սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի պատճենը:

2.2.8 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

2.2.9 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցը գնման ընթացակարգին մասնակցում է համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

3) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.2.10 գնային առաջարկ, որը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում (Հավելված N 4),

3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված որակավորման չափանիշները հավաստելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած Մասնակիցը Պատվիրատուի էլեկտրոնային փոստին artak.mkrtchyan@mtcit.am է ուղարկում սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում է

ա) նախկինում` հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճեները, ընդ որում` նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից, իսկ դրա պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

բ) այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք Մասնակիցը նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ (Հավելված N 5.1)։ Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար Մասնակիցը ներկայացնում է դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները.

գ) տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար Մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին (Հավելված N 5.2)։ Նշված տեղեկանքին անհրաժեշտ է կցել հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։

3.2 Հայտում ներառվող` դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Սույն հրավերով նախատեսված` Մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

3.4 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

4.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

4.1 Առաջարկվող գինը  աշխատանքների  արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից, որի հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով Համակարգի միջոցով:

4.1.1 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Ինքնարժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե Մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա Մասնակցի կողմից սույն հրավերի առաջին մասի 7.9-րդ կետով սահմանված կարգով ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում՝

ա. Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում Մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է.

4.2 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գումարով և Համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։

Հավելված Ա

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Հավելված 1

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ  ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Դ Ի Մ ՈՒ Մ

###### Բ Ա Ց   Ը Ն Թ Ա Ց Ա Կ Ա Ր Գ Ի Ն   Մ Ա Ս Ն Ա Կ Ց Ե Լ ՈՒ

հայտնում է, որ ցանկություն   ունի  մասնակցելու

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ  ծածկագրով հայտարարված բաց մրցութային ընթացակարգի

................................... չափաբաժնին  (չափաբաժիններին), հրավերի պահանջներին

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

համապատասխան  ներկայացնում  է հայտը և համաձայն է սույն հրավերի 7.5 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումը և դրա հետ կապված` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված գործողություններն իրականացնելու համար:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ.

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

1. իր հիմնադրի կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իր հիմնադրին պատկանող բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին բացառվում է, բացառությամբ`

1) պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների,

2) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցության դեպքերի.

2. հանդիսանում է …………………. ռեզիդենտ:

Երկրի անվանումը

-ը հայտնում է, որ ունի  ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ   ծածկագրով

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հայտարարված բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերով նախատեսված լիցենզիա/ներ/ /պատճենը կցվում է <<Տեխնիկական չափորոշիչ>> բաժնում /:

-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` <<Մասնակցի հարկ վճարողի

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հաշվառման համար>>։

-ի էլեկտրոնայանին փոստի հասցեն է` <<Մասնակցի էլեկտրոնային փոստի

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հասցե>>։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                  (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 2

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ԻՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

-ն հայտնում և հավաստում է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ    ծածկագրով  բաց մրցութային ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ.

1) դատական կարգով սնանկ ճանաչված չէ,

2) չունի ժամկետանց պարտքեր Հայաստանի Հանրապետության հարկային և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների գծով ,

3) <<                                         >>-ի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված չի եղել տնտեսական գործունեության կամ պետական ծառայության դեմ ուղղված հանցագործության համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է,

4) <<                                        >>-ն   ներառված չի գնումների գործընթացին

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում,

5) բացակայում է գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն:

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.1

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Սույնով                                                                 -ն հայտնում և հավաստում է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ   ծածկագրով  բաց մրցութային ընթացակարգի հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարիների

ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրել է                                                        որի ընդհանուր

(համանման (նմանատիպ) պայմանագրի(երի) անվանումը(ները))

արժեքը  կազմել  է                         ՀՀ դրամ և  պարտավորվում է նշված ծածկագրով  բաց մրցութային ընթացակարգի  հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը :

Ընդ որում դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից, որից առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում Մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից:

________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                                                   (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.3

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ    ծածկագրով

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

բաց ընթացակարգի շրջանակներում հայտնում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներ և այդ տեխնիկական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

----------------------------------------------------------------------------ն պարտավորվում է նշված ծածկագրով բաց մրցութային

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ընթացակարգի  հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.4

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն հայտնում և հավաստում է, որ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով  բաց մրցութային ընթացակարգի հայտը ներկայացնելուն նախորդող՝

ա. երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը պակաս չէ ներկայացված գնային առաջարկից.

բ. հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցել ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը:

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.5

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով       ----------------------------------------------------------------------------ն ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ    ծածկագրով

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

բաց ընթացակարգի շրջանակներում հայտնում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ և այդ ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 3.6

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/2Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սույնով       ---------------------------------------------------------------------------------ն ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ    ծածկագրով  բաց

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

մրցութային ընթացակարգի շրջանակներում հայտարարում և հավաստում է, որ կազմակերպությունն  ունի  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսներ  և  այդ աշխատանքնային ռեսուրսներով հնարավոր է ապահովել կնքվելիք գործարքով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։

----------------------------------------------------------------------------ն պարտավորվում է նշված ծածկագրով բաց

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ընթացակարգի հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնել սույն հայտարարությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

______________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 4

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Գ Ն Ի   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով Ձեր կողմից տրամադրված ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ   ծածկագրով բաց մրցութային  ընթացակարգի հրավերը, այդ թվում` կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,

- -ն առաջարկում է   պայմանագիրը կատարել

- Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

հետևյալ գներով.

(ՀՀ դրամ)

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) | ԱԱՀ* | Առաջարկված ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N1>> |  |  |  |
| 2 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N2>> |  |  |  |
| 3 | <<Գնման առարկայի չափաբաժնի անվանում N3>> |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

*Եթե Մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

___________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 5

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Կից Ձեզ եմ ներկայացնում ___________________________-ի` ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ

Ընթացակարգի մասնակցի անվանումը (անունը)

ծածկագրով բաց մրցութային ընթացակարգին մասնակցելու հրավերով  նախատեսված` որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

### Հավելված 5.1

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ (ՍԱՐՔԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ) ՄԱՍԻՆ

| N ը/կ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման տեսակը) | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |

- ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով բաց մրցութային ընթացակարգի շրջանակներում կից ներկայացնում ենք տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ Մասնակցի սեփականությունը կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։

___________________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 5.2

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

ԿՆՔՎԵԼԻՔ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՄԱՍԻՆ

| N | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Անունը, Ազգանունը | Որակավորումը | Աշխատանքային փորձը |  | Գործատուի անվանումը |
|  |  |  | Ժամանակա-հատվածը | Գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ    ծածկագրով  բաց մրցութային ընթացակարգի շրջանակներում կից ներկայացնում ենք

(հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։)

__________________________________________ 	                _____________

Մասնակցի անվանումը (անունը) (ղեկավարի պաշտոնը, Անուն Ազգանունը)                                             (ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 6

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց մրցութային ընթացակարգի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ

ք. Երևան 		    	                                                      <<   >> <<                        >> 20   թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Գ. Գրիգորյանի, որը գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև` Պատվիրատու), մի կողմից, և <<              >> ----ն, ի դեմս Ընկերության տնօրեն ---------------ի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև` Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1	Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածով սահմանված  ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման, Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման,   Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման, Հ-29, Սևան -Ծաղկունք - Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-3, Մարգարա -Վանաձոր-Տաշիր- Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ95+150-կմ95+330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի վերականգնման, Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման, Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի  ջրահեռացման բարելավման աշխատանքները (այսուհետև` Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։

1.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին  համապատասխան։

1.3	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է`  <<աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը>>։

Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2)։

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով։

2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`

3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած Աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3	 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4	 	Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ)	Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ)	Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը` սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`

3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3	 Սույն պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել Աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 	Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները։

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`

3.3.1	Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

3.4. Կապալառուն պարտավոր է`

3.4.1	Աշխատանքների առնվազն ----- տոկոսը կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2	 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3	 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։

3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5	 Սույն պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6	Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված ---------------- օր (առնվազն 365 օրացուցային օր)։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները ներկայացված են սույն պայմանագրի N – Հավելվածում։

3.4.11  Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1	Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (Հավելված N 4) ստորագրմամբ, իսկ պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ավարտի օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (Հավելված N 4.1), ինչպես նաև էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով` կատարված Աշխատանքի մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.2	Հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

  - հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները: Ընդ որում Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում պատասխանատու ստորաբաժանման` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված` պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ բացասական եզրակացությունը և չհաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը.

  - Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.3	Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից _____օրյա ժամկետում էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պատասխանատու ստորաբաժանման` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի կողմից տրված` պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ դրական եզրակացությունը կամ Աշխատանքը չընդունելու  դեպքում` սույն պայմանագրի 4.2-րդ կետի 1-ին ենթակետում նշված փաստաթղթերը:

4.5 Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված և սույն պայմանագրի 4.4 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի մայիսի 8-ի N 626-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության             օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կարգով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից:

4.7 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -------------- (------------------)  ՀՀ դրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում`

1-ին չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (-----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n-րդ չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։

5.1.1 Պայմանագրի գնից`  ----------- (--------------------------) ՀՀ դրամը, Պատվիրատուն փոխանցում է Կապալառուի բանկային հաշվին` որպես կանխավճար։

Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով։ Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ։

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

5.3	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

5.4	Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների` սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով` վճարման  ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով` վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից։ Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան ___________20    թ. ` պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ` ժամկետից շուտ։

5.5 Սույն պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏ, որտեղ՝

ՄԳ-ն Պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի տեսակի սահմանված միավոր գինն է.

ՎԳՏ - ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների (տողերի) դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.3	Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։

6.4	Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5	Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.6	Սույն պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որը չի ծածկվում մինչև լուծումը գնման պայմանագրի կատարմամբ Պատվիրատուի ստացածով։

8.2 Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Սույն պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.4	Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է սույն պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող Աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող Աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.5 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հաշված հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ Պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.7 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև սույն պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ` Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով:

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի  կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն, «Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն, ուղարկում է Կապալառուի պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեով և միաժամանակ նույն օրը հրապարակում է www.gnumner.am հասցեով ինտերնետային կայքում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետում նշված կայքում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:

8.10 Սույն պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.11	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է ____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ <<Պատվիրատուի հասցեն>> <<Պատվիրատուի բանկը>> Հ/Հ ------------------------ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ <<Կապալառուի հասցեն>> <<Կապալառուի բանկը>> Հ/Հ ------------------------ ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |
| --- | --- |

Հավելված թիվ 1

<<           >>                                20   թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ <<Պայմանագրի ծածկագիրը>> գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ

(Ընդհանուր)

ՀՀ դրամ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավ. | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Մետաղական բազրիքների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում պահուստ 3,0կմ (12գծ.մ) | տոն | 0.2 | 36635 | 7327 |
| 2 | T1-1,0 հավաքովի մայթի բլոկների ապատեղակայում 8հատ , բարձում տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ | մ3 | 14 | 23030 | 322425 |
| 3 | Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի քանդում h=10սմ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ | մ2 | 150 | 1102 | 165358 |
| 4 | Պաշտպանիչ, ջրամեկուսիչ և հարթեցնող շերտերի քանդում, բարձում տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ h=8սմ | մ2 | 106 | 765 | 81038 |
| 5 | ПР-9 կողավոր սալերի ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ V=2,0մ3 , G=5,0տոն | հատ | 2 | 81180 | 162360 |
| 6 | L=8,86մ հավաքովի ե/բ տավրաձև դիաֆրագմաներով հեծանների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ V=3,5մ3 , G=8,75տոն | հատ | 7 | 87776 | 614431 |
| 7 | Թռիչքային կառուցվածքից դուրս ամեն կողմից 3-ական գծ.մ հողային պաստառի (IV կարգ) քանդում էքսկավատորով (0,65մ3), տեղում կուտակումով | մ3 | 95 | 693 | 65847 |
| 8 | Պարզունակների վրայի խամքարե բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 3,0կմ | մ3 | 2.0 | 31717 | 63434 |
| 9 | Գոյություն ունեցող պարզունակների մեջ d=40մմ և L=20սմ խորութւյամբ անցքերի փորում խարիսիների տեղադրման համար | տեղ | 128 | 1437 | 183959 |
| 10 | Անցքերի մեջ ցեմենտե շաղախի լցում | մ3 | 0.032 | 140906 | 4509 |
| 11 | Անցքերի մեջ խարսխաձողերի տեղադրում (51,2 գծ.մ) Ø16մմ AIII L=40սմ | կգ | 80.8 | 811 | 65496 |
| 12 | Գոյություն ունեցող պարզունակի վրա նոր պարզունակի իրականացում ե/բետոնով (h=0,38-0,5մ) B25 F200 | մ3 | 7.7 | 129251 | 995235 |
|  | Ամրան 8AI | կգ | 158.26 | 544 | 86151 |
|  | Ամրան AIII | կգ | 266 | 534 | 142055 |
|  | ցից AIII 24հատ | կգ | 39.4 | 534 | 21041 |
|  | պարույր AI 24հատ | կգ | 5.9 | 544 | 3212 |
|  | ռետինե խողովակ dներք.=24մմ L=45սմ; 24 հատ | կգ | 9.84 | 743 | 7311 |
|  | Հակասեյսմիկ հենակների արտաթողեր (шпилька) ամրան12AIII | կգ | 19.72 | 534 | 10531 |
| 13 | Հակասեյսմիկ հենակի ե/բետոն B25 F200 (ամրանների ծավալներտ տրված են պարզունակի հետ) | մ3 | 0.25 | 107112 | 26778 |
| 14 | Եռաշերտ տոլ հեծանների հենման մասում | մ2 | 8.4 | 13613 | 114347 |
| 15 | Հավաքովի ե/բ ПР-9 կողավոր սալերի տեղակայում պնևմոանվային կռունկով V=2,0մ3 , G=5,0 տոն Ներդիր էլեմենտներ երկու եզրային հեծաններում Ն. Է.-1-18 հատ | հատ | 12 | 1065687 | 12788243 |
|  | Թերթավոր պողպատ 18 հատ 150x200x10; G=2,35կգ -42,4կգ |  |  |  |  |
|  | ամրան AIII12մմ-18,22կգ |  |  |  |  |
|  | Ն. Է.-2-18հատ |  |  |  |  |
|  | Թերթավոր պողպատ 18 հատ 150x100x10; G=1,18կգ-21,2կգ |  |  |  |  |
|  | ամրան AIII12մմ-12,78կգ |  |  |  |  |
| 16 | Սալերի ցցերի մեջ անցքերի լցում B30 դասի բետոնով | մ3 | 0.09 | 167811 | 15103 |
| 17 | Երիթային կցանման իրականացում հեծանների միջև B 35 | մ3 | 3.55 | 148526 | 527267 |
|  | պարույր AI3մմ | կգ | 66.9 | 544 | 36418 |
| 18 | Թռիչքային կառուցվածքի բետոնե հավասարեցնող շերտ h=3սմ B20 | մ2 | 108 | 1934 | 208822 |
| 19 | Ջրամեկուսացում „техноэласт Б” ով h=1սմ, | մ2 | 108 | 14159 | 1529124 |
| 20 | Ցինկապատ թիթեղից ջրթափ հովար d=0,8մմ | գծ.մ | 18 | 4897 | 88154 |
| 21 | Ամրանավորված բետոնե պաշտպանիչ շերտ B25 երթևեկելի մասում h=4սմ | մ2 | 84 | 2781 | 233643 |
| 22 | Ցանց ամրանային 100x100մմ;6 AI | մ2 | 84 | 1949 | 163741 |
| 23 | Բետոնե պաշտպանիչ շերտ առանց ամրանավորման B25 մայթերի հատվածում h=4սմ | մ2 | 13.5 | 2781 | 37550 |
| 24 | Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչի տեղադրում (299x90x60սմ) B25 F200 V=0,63մ3 P =1,57 տոն (ավազացեմենտե շաղախ անվահրիչների տակ h=1սմ; 11մ2) | հատ | 6 | 294473 | 1766840 |
| 25 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 84 | 5773 | 484923 |
| 26 | Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ | մ2 | 84 | 4403 | 369840 |
| 27 | Մայթերի ավազահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 13.5 | 5297 | 71514 |
| 28 | Մետաղական բազրիքների տեղակայում թռիչքային կառուցվածքի վրա L=3,0մ սեկցիաներով 6հատ-18գծ.մ | կգ | 538.74 | 759 | 408665 |
| 29 | Հենարանների պարզունակների և հեծանների գրունտով ծածկվող մակերևույթների երկշերտ ջրամեկուսացում տաք բիտումով | մ2 | 35 | 3677 | 128705 |
| 30 | Հեծանների գոյություն ունեցող պարզունակի միաձուլված մասերի քայքայված բետոնի վերականգնում B25դասի բետոնով | մ3 | 0.1 | 142090 | 14209 |
| 31 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով թռիչքային կառուցվածքից դուրս | մ3 | 69 | 98 | 6782 |
| 32 | Ավազե հարթեցնող շերտ նույն տեղում h=10սմ | մ2 | 60 | 466 | 27948 |
| 33 | Չափազատված խիճ h=16սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ2 | մ2 | 60 | 3535 | 212101 |
| 34 | Տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոն h=6սմ | մ2 | 60 | 6992 | 419525 |
| 35 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Ա”տիպ h=4սմ | մ2 | 110 | 5773 | 635019 |
| 36 | Հավաքովի ե/բետոնե անվահրիչի անցումային բլոկի տեղադրում (150x75x50սմ) B25 F200 V=0,4մ3 P =1,07տոն (ավազացեմենտե շաղախ h=1սմ; 3,0մ2) | հատ | 4 | 186254 | 745014 |
| 37 | Անվահրիչների և անվահրիչների անցումային բլոկների ներկում | մ2 | 39 | 1091 | 42557 |
| 38 | Փոսորակի փորում ուղղորդող կողային պատերի հիմնատակում III6վ գրունտներում էքսկավատորով (0,65մ3), կուտակումով | մ3 | 170 | 503 | 85445 |
| 39 | Նույնը ձեռքով | մ3 | 16 | 3471 | 55535 |
| 40 | Ավազակոպճե շերտ կողային պատերի հիմնատակում h=20սմ | մ3 | 4.5 | 6708 | 30184 |
| 41 | Կողային ուղղորդ պատերի հիմքի միաձույլ բետոն B20 | մ3 | 27.92 | 73666 | 2056768 |
| 42 | Կողային ուղղորդ պատերի իրանի միաձույլ բետոն B20 | մ3 | 43.92 | 76541 | 3361675 |
| 43 | Կողային պատերի գրունտով ծածկվող մակերևույթի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | մ2 | 106.5 | 3677 | 391631 |
| 44 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով | մ3 | 110 | 98 | 10812 |
| 45 | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում աջից(4+5մ) | գծ.մ | 9 | 22989 | 206904 |
| 46 | Գոյություն ունեցող արգելափակոցների վերատեղադրում , ներկում ձախից (4+4մ) | գծ.մ | 8 | 5795 | 46356 |
| 47 | Մետաղական արգելափակոցների ներկում | տոն | 0.14 | 18636 | 2609 |
| 48 | էլեկտրական մալուխների ապատեղակայում, նորից տեղադրում | գծ.մ | 40 | 448 | 17915 |
| 49 | d=50մմ d=4,6մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում | գծ.մ | 40 | 1645 | 65809 |
| 50 | Կամրջի չորս անկյուններում լիցքի իրականացում ձեռքով տեղում կուտակված գրունտով, խտացումով | մ2 | 82 | 417 | 34154 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 30470349 |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  | 30470349 |

*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ

(2017 թվական)

ՀՀ դրամ

| Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավ. | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Հավաքովի ե/բ ПР-9 կողավոր սալերի արժեքը | հատ | 7 | 642571 | 4498000 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 4498000 |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  | 4498000 |

*միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման  աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավոր | Քանակ | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Հավաքովի եզրաքարերի քանդում, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 6կմ | գծ.մ | 208 | 3 391 | 705 328 |
| 2 | Մայթի ե/բ սալերի քանդում, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 6 կմ | մ3 | 19.90 | 27 255 | 542 375 |
| 3 | Բազրիքների ապատեղակայում, բարձում, տեղափոխում բազա 7կմ (170գծ.մ) | տն | 5.70 | 46 722 | 266 315 |
| 4 | I , II, III թռիչքներում մայթերի սալերի տակի հենակների քայքայված բետոնի քանդում երկու կողմից, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ | մ3 | 13.50 | 57 650 | 778 275 |
| 5 | I և III թռիչքներում մայթերի եզրային բետոնե հենակների քանդում բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ | մ3 | 10.80 | 57 650 | 622 620 |
| 6 | Թռիչքային կառուցվածքից դուրս մայթի ա/բ ծածկի քանդում h=5 սմ , բարձում ձեռքով ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 6 կմ | մ2 | 326 | 422 | 137 572 |
| 7 | Երթևեկելի մասի ա/բ ծածկի քանդում h=15սմ, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 6կմ (թռիչքային կառուցվածքի վրա) | մ3 | 147.90 | 12 341 | 1 825 234 |
| 8 | Թռիչքային կառուցվածքից դուրս IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով, h=20սմ բարձում, տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ | մ3 | 131 | 5 911 | 774 341 |
| 9 | Թռիչքային կառուցվածքից դուրս մայթերի տեղամասում IV կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով, h=10սմ բարձում, տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ | մ3 | 30 | 5 911 | 177 330 |
| 10 | Թռիչքային կառուցվածքի հարթեցնող,ջրամեկուսիչ և պաշտպանիչ շերտերի քանդում h=14սմ,բարձում ա/ի,տեղափոխում լցակույտ 6կմ | մ3 | 90.44 | 11 581 | 1 047 386 |
| 11 | Դեֆորմացիոն կարերի քանդում | գծ.մ | 67 | 13 137 | 880 179 |
| 12 | d=200մմ տրամագծով անցքերի փորում թռիչքային կառուցվածքի սալերի մեջ ջրթող խողովակների տեղադրման համար L=15 սմ խորությամբ | հատ | 18 | 1 673 | 30 114 |
| 13 | Մոտեցումներում և II թռիչքում բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով (20տեղ մոտեցումներում և 18 տեղ II թռիչքում) | մ3 | 2.30 | 52 954 | 121 794 |
| 14 | Գոյություն ունեցող ոչ պիտանի ներդիր էլեմենտների ապատեղակայում | տն | 0.208 | 75 656 | 15 736 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1. |  |  |  |  | 7 924 599 |
| 2.Վերկանգնման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազացեմենտե շաղախի տեղադրում БР-2 բլոկների տակ h=1սմ | մ3 | 0.65 | 55 357 | 35 982 |
| 2 | БР2 տիպի անվահրիչների տեղադրում | գծ.մ | 208 | 55 699 | 11 585 392 |
| 3 | БР2 տիպի անվահրիչների կարերի լրացում հիդրոտեխնիկական բետոնով B25 | մ3 | 0.71 | 106 282 | 75 460 |
| 4 | Եզրային հենակի իրականացում միաձույ ե/բետոնով մայթի տակ B 25 (II թռիչքում) | մ3 | 10.80 | 160 421 | 1 732 547 |
| 5 | Միաձույլ բետոնի B25 իրականացում մոտեցումներում և II թռիչքում(ներդիր էլեմենտները տեղադրելուց հետո) | մ3 | 2.3 | 75 688 | 174 082 |
| 6 | Մայթի հենակների քանդված մասերի վերականգնում միաձույլ բետոնով B30 (I, II և III թռիչքներում) | մ3 | 13.5 | 102 257 | 1 380 470 |
| 7 | Մայթերի եզրային հենակներում հորիզոնական անցքերի փորում d=150մմ, L=35սմ խորությամբ , մայթի տակից ջրահեռացման խողովակներ տեղադրելու համար | հատ | 72 | 5 018 | 361 296 |
| 8 | d=100 δ=5.3մմ, պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում անցքերի մեջ | գծ.մ | 39.6 | 4 271 | 169 132 |
| 9 | Տեղադրված խողովակների շուրջ ավազացեմենտե շաղախի լցում | մ3 | 0.35 | 178 446 | 62 456 |
| 10 | Նոր բազիքների տեղադրում (52սեկցիա) | տն | 4.712 | 779 617 | 3 673 633 |
| 11 | էլեկտրական մալուխների ապատեղակայում, նորից տեղադրում | գծ.մ | 255 | 455 | 116 025 |
| 12 | d=150մմ պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում | գծ.մ | 170 | 8 217 | 1 396 890 |
| 13 | Մայթի տակ ջրամեկուսացում առանց պաշտպանիչ շերտի Техноэласт Б-ով | մ2 | 236 | 7 242 | 1 709 112 |
| 14 | Մայթի տակ մալուխների պատվանդանների իրականացում միաձույլ բետոնով B25 | մ3 | 0.9 | 93 876 | 84 488 |
| 15 | Մայթի ե/բ սալերի տեղադրում AI-905կգ ; AIII-2363կգ, V=0.092մ3; P=0.23տոն | հատ | 216 | 28 184 | 6 087 744 |
| 16 | Սալերի վրա երկշերտ բիտումի քսվածք | մ2 | 257 | 3 735 | 959 895 |
| 17 | Խճային շերտի տեղադրում թռիչքային կառուցվածքից դուրս մայթերի իրականացման համար h=12սմ | մ2 | 316 | 1 445 | 456 620 |
| 18 | Հետադարձ պատերից հետո երկու կողմից մայթերի միաձույլ բետոնե եզրաշար 10x20սմ B15 (50 գծ.մ) | մ3 | 1 | 71 076 | 71 076 |
| 19 | Մայթի ավազահատիկ ա/բ իրականացում h=4սմ կամրջի վրա | մ2 | 257 | 5 505 | 1 414 785 |
| 20 | Հարթեցնող շերտի իրականացում ավազացեմենտե շաղախով մայթերի տեղամասում հ=3÷7սմ | մ2 | 187 | 2 955 | 552 585 |
| 21 | Հարթեցնող շերտի իրականացում ավազացեմենտե շաղախով երթևեկելի մասում հ=3÷15սմ |  | 666 | 5 083 | 3 385 278 |
| 22 | Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում եզրակումով երթևեկային մասում | գծ.մ | 48.8 | 107 791 | 5 260 201 |
| 23 | Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում առանց եզրակումի մայթերի տակ | գծ.մ | 18.8 | 49 804 | 936 315 |
| 24 | d=150մմ , Լ=0.8մ թուջե ջրթող խողովակների տեղադրում (18կոմպլեկտ) 1գծ.մ=24կգ Ձևավոր մասեր-549կգ | գծ.մ | 14.4 | 59 401 | 855 374 |
| 25 | Մետաղական կիսախողովակ հորիզոնական ջրահեռացման համար d=325.մմ; δ=4մմ, 1գծ.մ-19.75կգ | գծ.մ | 60 | 13 007 | 780 420 |
| 26 | Lմիջ.=1.5մ Ø12մմ AIII տրամագծով կախիչների իրականացում 48տեղ | տն | 0.04262 | 617 393 | 26 313 |
| 27 | Մայթի ավազահատիկ ա/բ թռիչքային կառուցվածքից դուրս h=3սմ | մ2 | 418 | 4 157 | 1 737 626 |
| 28 | Ջրամեկուսիչ շերտի իրականացում երթևեկելի մասում h=1սմ ամրանավորված բետոնե B25 պաշտպանիչ շերտի հետ h=4 սմ Техноэласт Б, ամրանային ցանց 100x100 մմ Ǿ 6մմ A1 | մ2 | 646 | 13 074 | 8 445 804 |
| 29 | Ներքին շերտի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h=4սմ | մ2 | 646 | 5 148 | 3 325 608 |
| 30 | Վերին շերտի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնով h=3սմ | մ2 | 646 | 3 928 | 2 537 488 |
| 31 | Թռիչքային կառուցվածքից դուրս չափազատված խիճ h=20սմ բիտումի տարածումով, 4.12տ/1000մ2 | մ2 | 655 | 3 995 | 2 616 725 |
| 32 | Ներքին շերտի իրականացում տաք, ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բետոնով h=6սմ | մ2 | 655 | 7 129 | 4 669 495 |
| 33 | Վերին շերտի իրականացում տաք, մանրահատիկ ա/բետոնով h=4 սմ | մ2 | 655 | 5 148 | 3 371 940 |
| 34 | Անվահրիչների ներկում | մ2 | 241 | 1 104 | 266 064 |
| 35 | Ամրանների ժանգի մաքրում | մ2 | 110 | 1 867 | 205 370 |

| 36 | Թռիչքային կառուցվածքի սալերի տակի բետոնե պաշտպանիչ շերտի թափված մասերի մաքրում բարձր ճնշման ավազեշիթով և տորկրետ ավազացեմենտե շաղախով հ=3սմ | մ2 | 110 | 8 087 | 889 570 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Թռիչքային կառուցվածքի տակի մակերևույթի ներկման համար լաստակի (подмости) իրականացում | մ2 | 1 400 | 715 | 1 001 000 |
| 38 | Թռիչքային կառուցվածքի տակի մակերևույթի ներկում | մ2 | 1 842 | 1 104 | 2 033 568 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 2. |  |  |  |  | 74 443 830 |
| 3. Աստիճանավանդակների վերականգնում |  |  |  |  |  |
| 1 | Աստճանավանդակների բազալտե աստիճանների քանդում(0.32x0.15x1.55), բարձում, տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ | գծ.մ | 171 | 2 485 | 424 935 |
| 2 | Հարթակների բազալտե սալիկների քանդում հ=4սմ, բարձում, տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ | մ2 | 25.5 | 8 217 | 209 534 |
| 3 | Աստիճանավանդակների կողապատերի երկկողմանի բազալտե քուրք շարվածքի իրականացում (0.32x0.15) | մ2 | 30 | 30 285 | 908 550 |
| 4 | Կողապատի միջնամասի իրականացում B20 դասի բետոնով | մ3 | 2.3 | 128 577 | 295 727 |
| 5 | Աստիճանների և հարթակների միաձույլ բետոն B20 | մ3 | 4 | 88 030 | 352 120 |
| 6 | Նոր բազալտե աստիճանների տեղադրում 15x32սմ | գծ.մ | 171 | 13 592 | 2 324 232 |
| 7 | Բազալտե ուղղաձիգ երեսապատում 4x45սմ չափի նոր սալիկներով | մ2 | 10 | 44 468 | 444 680 |
| 8 | Հարթակների բազալտե սալիկ 4x30սմ | մ2 | 25.5 | 39 281 | 1 001 666 |
| 9 | Բազալտե թասակի տեղադրում բազալտե թասակ 10x50սմ | գծ.մ | 35.5 | 25 365 | 900 458 |
| 10 | Հենարանների և պատերի թուլացած բազալտե քուրք շարվածքի վերականգնում | մ2 | 96 | 21 532 | 2 067 072 |
| 11 | Ձախ կողմի աստիճանների վերջում, ներքևի մայթի մոտ միաձույլ բետոնի քանդում հարվածահատ մուրճով, բարձում ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 6.0կմ | մ3 | 2.8 | 52 776 | 147 773 |
| 12 | Նույն տեղում կողապատերի երկկողմանի բազալտե քուրք շարվածքի իրականացում (0.32x0.15) | մ2 | 5.2 | 30 285 | 157 482 |
| 13 | Թուջե կափարիչ կամրջի տակի փողոցի երթևեկելի մասի դիտահորի վրա | հատ | 1 | 75 786 | 75 786 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 3. |  |  |  |  | 9 310 013 |
| Ընդհանուրը |  |  |  |  | 91 678 443 |
| *միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |  |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավոր | Քանակ | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.Քանդման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնե պատվածքի քանդում d=5սմ, S=968մ2 | Ù3 | 48.40 | 5636 | 272 782 |
| 2 | Խճի նախապատրաստական շերտի քանդում d=12սմ,S=968մ2 | Ù3 | 116.16 | 708 | 82 241 |
| 3 | Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ավտոինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ դեպի լցակույտ | Ù3 | 164.56 | 2629 | 432 628 |
| Ընդամենը 1. |  |  |  |  | 787 652 |
| 2. Ճանապարհային պատվածք |  |  |  |  |  |
| 1 | Փոսային նորոգում հ=3-5սմ | մ2 | 2 210 | 7 966 | 17 604 860 |
| 2 | Խճի շերտի պատրաստում h=12 սմ հաստությամբ բիտումի լցաբաշխում 4.12տ /1000մ2/ | մ2 | 968 | 3 168 | 3 066 624 |
| 3 | Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում տաք մանրահատիկ ա/բետոնով հ= 5սմ հաստությամբ | մ2 | 930 | 6 943 | 6 456 990 |
| Ընդամենը 2. |  |  |  |  | 27 128 474 |
| 3.Կողնակների իրականացում |  |  |  |  |  |
| 1 | III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինք վրա և տեղափոխում մինչև 30կմ լիցք | մ3 | 381.0 | 13 006 | 4 955 286 |
| 2 | Կողնակների հարթեցում, ջրում և խտացում | մ2 | 3 810 | 378 | 1 440 180 |
| Ընդամենը 3. |  |  |  |  | 6 395 466 |
| 4.Գծանշում |  |  |  |  |  |
| 1 | Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- /գծ1,1/ | կմ | 0.436 | 124 230 | 54 164 |
| 2 | Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- /գծ1,2,1/ | կմ | 4.151 | 124 230 | 515 679 |
| 3 | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ/գծ.1,5/ | կմ | 1.626 | 52 189 | 84 859 |
| 4 | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատվող գծով (3:1)0.1մ լայն.1.6 | կմ | 0.060 | 100 159 | 6 010 |
| 5 | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)0.1մ /գծ.1,7/ | կմ | 0.133 | 76 200 | 10 135 |
| Ընդամենը 4. |  |  |  |  | 670 846 |
| Ընդհանուրը |  |  |  |  | 34 982 438 |
| *միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |  |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-29, Սևան -Ծաղկունք – Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի  կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավոր | Քանակ | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Գոյություն ունեցող ասֆալտաբետոնե պատվածքի քանդում d=5սմ, S=372մ2 | մ3 | 18.60 | 5 636 | 104 830 |
| 2 | Խճային հիմքի քանդում d=12սմ, S=372մ2 | մ3 | 44.64 | 708 | 31 605 |
| 3 | Շին. աղբի բարձում էքսկավատորով ավտո/ ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 1կմ /դեպի լցակույտ/ | մ3 | 63.24 | 2 708 | 171 254 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1. |  |  |  |  | 307 689 |
| 2. Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 468 | 2 865 | 1 340 820 |
| 2 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 50 | 10 296 | 514 800 |
| 3 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձում ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1կմ լիցք | մ3 | 244 | 2 865 | 699 060 |
| 4 | Բնահողի լիցքի հարթեցում, ջրում և խտացում | մ3 | 244 | 661 | 161 284 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 2. |  |  |  |  | 2 715 964 |
| 3.Կողային առուներ |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակումը և տեղափոխում հեռ.բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, կուտակում | մ3 | 48 | 803 | 38 544 |
| 2 | 10e IVկ. նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա տեղափոխում հմիջ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 48 | 2 865 | 137 520 |
| 3 | Կողային առուների ամրացում հավաքովի բետոնե սալերով, (49x49x8)սմ | մ2 | 183 | 13 886 | 2 541 138 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 3. |  |  |  |  | 2 717 202 |
| 4. Ճանապարհային պատվածք |  |  |  |  |  |
| 1 | Փոսային նորոգում հ= 3-5սմ | մ2 | 17 | 7 824 | 133 008 |
| 2 | Ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ | մ3 | 55.90 | 4 786 | 267 537 |
| 3 | խճային շերտ h= 12 սմ հաստությամբ բիտումի տարածումով 4.12տ /1000մ2/ | մ2 | 445 | 3 117 | 1 387 065 |
| 4 | Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում հ=5սմ | մ2 | 790 | 6 801 | 5 372 790 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 4. |  |  |  |  | 7 160 400 |
| 5. Ուղիներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Միաշերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնե ծածկի իրականացում հ-5սմ | մ2 | 117 | 6 801 | 795 717 |
| 2 | խճային շերտ h= 12 սմ հաստությամբ բիտումի տարածումով 4.12տ /1000մ2/ | մ2 | 50 | 3 117 | 155 850 |
| 3 | Ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=20 սմ | մ3 | 0.507 | 4 786 | 2 427 |
| 4 | D=530մմ մետաղական խողովակի տեղադրում (պատ.հաստ. 7մմ ) | գծ.մ | 7.80 | 59 321 | 462 704 |
| 5 | D=530մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | մ2 | 11.55 | 1 826 | 21 090 |
| 6 | Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 0.40 | 74 056 | 29 622 |
| 7 | Մետ. խողովակի գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | մ2 | 1.50 | 1 228 | 1 842 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 5. |  |  |  |  | 1 469 252 |
| 6. Ե/բ d=1մ խողովակի հունի մաքրում |  |  |  |  |  |
| 1 | Ե/բ խողովակի հունի մաքրում բերվածքներից | մ3 | 0.50 | 3 369 | 1 685 |
| 2 | Շին.աղբի բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1կմ դեպի լցակույտ | տն | 0.90 | 2 299 | 2 069 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 6. |  |  |  |  | 3 754 |
| 7. Կողնակի իրականացում |  |  |  |  |  |
| 1 | III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք | մ3 | 49.05 | 4 219 | 206 942 |
| 2 | Կողնակների հարթեցում, ջրում և խտացում | մ2 | 414 | 378 | 156 492 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 7. |  |  |  |  | 363 434 |
| 8. Կահավորման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում | հատ | 2 | 104 750 | 209 500 |
| 2 | Երթևեկելի մասի գծանշում հոծ գծով 0.1մ լայ- /գծ1,2,1/ | կմ | 0.27 | 122 262 | 33 011 |
| 3 | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:3) 0.1մ/գծ.1,5/ | կմ | 0.143 | 51 512 | 7 366 |
| 4 | Երթևեկելի մասի գծանշում ընդհատված գծով (1:1)0.1մ /գծ.1,7/ | կմ | 0.016 | 75 095 | 1 202 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 8. |  |  |  |  | 251 079 |
| Ընդհանուրը |  |  |  |  | 14 988 774 |
| *միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |  |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-3,Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքներ

ՀՀ դրամ

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավոր | Քանակ | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակումը և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ հեռ. վրա, կուտակում | մ3 | 163 | 803 | 130 889 |
| 2 | 10e IVկ. նախապես կուտակած բնահողի բարձում էկսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 163 | 2 865 | 466 995 |
| 3 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/նքնաթափ մեքենաների վրա և բնահողի տեղափոխում հմիջ. = 1կմ հեռ.- ից լիցքի համար /պահուստից/ | մ3 | 1 000 | 2 865 | 2 865 000 |
| 4 | Բնահողի լիցքի հարթեցում, ջրում և խտացում | մ3 | 1 000 | 315 | 315 000 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1. |  |  |  |  | 3 777 884 |
| 2. Գաբիոնային շարվածք |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային շերտի իրականացում h=20սմ հաստ. | մ3 | 53.40 | 4 786 | 255 572 |
| 2 | 1 *1*0.5 մ չափսի գաբիոնի շարվածքի իրականացում | մ3 | 300 | 25 473 | 7 641 900 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 2. |  |  |  |  | 7 897 472 |
| 3.Կողնակների իրականացում |  |  |  |  |  |
| 1 | III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում մինչև 5կմ լիցք | մ3 | 57 | 4 219 | 240 483 |
| 2 | Կողնակների հարթեցում, ջրում և խտացում | մ2 | 570 | 362 | 206 340 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 3. |  |  |  |  | 446 823 |
| 4. Ջրնետ կողնակի վրա |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1 կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 2 | 10 296 | 20 592 |
| 2 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 6 | 2 865 | 17 190 |
| 3 | Խճային հիմքի իրականացում | մ3 | 4 | 18 366 | 73 464 |
| 4 | Միաձույլ բետոնե վաքերի կառուցում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 0.90 | 86 903 | 78 213 |
| 5 | B-4 -20 վաքերի տեղադրում (12 հատ) | մ3 | 0.28 | 133 928 | 37 500 |
| 6 | B-2 -20 վաքերի տեղադրում (8 հատ) | մ3 | 1.60 | 133 440 | 213 504 |
| 7 | B-5 վաքերի տեղադրում | մ3 | 1.28 | 130 370 | 166 874 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 4. |  |  |  |  | 607 336 |
| 5.Վաք շեպի վրա |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1 կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 2.50 | 10 296 | 25 740 |
| 2 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 20 | 2 865 | 57 300 |
| 3 | Խճային հիմքի պատրաստում | մ3 | 36 | 18 366 | 661 176 |
| 4 | B-6 վաքերի տեղադրում (84 հատ) | մ3 | 1.928 | 186 416 | 359 410 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 5. |  |  |  |  | 1 103 626 |
| 6. Հոսքամարիչ |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1 կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 4 | 10 296 | 41 184 |
| 2 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում հմիջ. = 1կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 3.12 | 2 865 | 8 939 |
| 3 | Խճային հիմքի պատրաստում | մ3 | 1.60 | 18 366 | 29 386 |
| 4 | B-8 վաքերի տեղադրում (64 հատ) | մ3 | 1.28 | 152 741 | 195 508 |
| 5 | B-7 վաքերի տեղադրում (4 հատ) | մ3 | 3.56 | 130 826 | 465 741 |
| 6 | B-9 վաքերի տեղադրում (12 հատ) | մ3 | 0.468 | 137 691 | 64 439 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 6. |  |  |  |  | 805 197 |
| 7. Մետաղական արգելափակոցներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | գծ.մ | 5 | 2 061 | 10 305 |
| 2 | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն) | գծ.մ | 15 | 23 158 | 347 370 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 7. |  |  |  |  | 357 675 |
| Ընդհանուրը |  |  |  |  | 14 996 013 |
| *միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |  |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 6

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի վերականգնման աշխատանքներ

| Հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափի միավոր | Քանակ | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում | գծ.մ | 200 | 1 340 | 268 000 |
| 2 | Գոյություն ունեցող մայթի ծածկի քանդում հ=15սմ /խճային հիմքով / 496մ2 | մ3 | 74.40 | 3 170 | 235 848 |
| 3 | Գոյություն ունեցող ճանապարհային ծածկի քանդում հ=25սմ /խճային հիմքով / 50մ2 | մ3 | 12.50 | 3 170 | 39 625 |
| 4 | Գոյություն ունեցող քայքայված ե/բ վաքերի /կիսախողովակ LR- 3 քանդում հանձնում սեփականատիրոջը (1գմ-0,05մ3 , 318գծ.մ) | մ3 | 15.90 | 23 440 | 372 696 |
| 5 | Շինաղբի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափ մեքենաների վրա և տեղափոխում 2կմ դեպի լցակույտ | մ3 | 111.80 | 3 580 | 400 244 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1. |  |  |  |  | 1 316 413 |
| 2. Ճանապարհային ծածկ |  |  |  |  |  |
| 1 | Փոսային նորոգում հ=3-5սմ | մ2 | 38 | 7 990 | 303 620 |
| 2 | Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բետոնով հմիջ.=3սմ | տն | 28.9896 | 60 180 | 1 744 594 |
| 3 | Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից h=5սմ | մ2 | 4112 | 6 960 | 28 619 520 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 2. |  |  |  |  | 30 667 734 |
| 3.Կողնակների իրականացում |  |  |  |  |  |
| 1 | III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքսկավատորով բարձելով ա/ինքնաթափի վրա և տեղափոխում մինչև 25կմ դեպի լիցք | մ3 | 109.44 | 11 360 | 1 243 238 |
| 2 | Կողնակների հարթեցում, ջրում և խտացում | մ3 | 109.44 | 4 490 | 491 386 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 3. |  |  |  |  | 1 734 624 |
| 4. Ուղիներ և մուտքեր |  |  |  |  |  |
| 1 | Փոսային նորոգում հ=3-5սմ | մ2 | 5 | 7 990 | 39 950 |
| 2 | Խ×ային հիմք h=12ëÙ հաստությամբ , բիտումի տարածումով 4.12տ /1000մ2 | մ2 | 211.30 | 3 170 | 669 821 |
| 3 | Միաշերտ ա/բետոնե ծածկի իրականացում մանրահատիկ տաք ասֆալտաբետոնից h=5սմ | մ2 | 500 | 6 960 | 3 480 000 |
| 4 | Ավազակոպճային շերտի իրականացում հ=10սմ | մ3 | 4.50 | 4 870 | 21 915 |
| 5 | d=325մմ մետաղական խողովակի տեղադրում | գծ.մ | 100 | 27 120 | 2 712 000 |
| 6 | Գլխամասի միաձույլ իրանի պատրաստում B-20 դասի բետոնից | մ3 | 8.80 | 124 220 | 1 093 136 |
| 7 | d=325մմ խողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | մ2 | 104.10 | 1 840 | 191 544 |
| 8 | Մետ. խողովակի գլխամասի բետոնի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | մ2 | 33 | 1 240 | 40 920 |
| Ընդամենը 4. |  |  |  |  | 8 249 286 |
| 5. Մայթերի կառուցում |  |  |  |  |  |
| 1 | Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ | գծ.մ | 200 | 15 150 | 3 030 000 |
| 2 | Մայթի խճային հիմքի իրականացում h=12սմ | մ2 | 439 | 2 050 | 899 950 |
| 3 | Մայթի ծածկի իրականացում ավազային մանրահատիկ ա/բետոնով h=3սմ | մ2 | 439 | 4 540 | 1 993 060 |
| ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 5. |  |  |  |  | 5 923 010 |
| 6. Ե/բ հավաքովի և միաձույլ բետոնե վաքեր |  |  |  |  |  |
| 1 | ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ շերտի ե/բ հավաքովի վաքերի տակ h=10ëÙ | մ3 | 20.7 | 5 950 | 123 165 |
| 2 | Ð³íաքովի »/µ í³ù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, 30x34սմ (106 հատ) | մ3 | 25.44 | 150 120 | 3 819 053 |
| 3 | Հավաքովի ե/բ վաքերի հÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ 2 ß»ñï ï³ù µÇïáõÙով | մ2 | 316.7 | 1 240 | 392 708 |
| 4 | Միաձույլ բետոնե վաքերի տակ խճայիմ ÑÇÙùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ h=10ëմ | մ3 | 25.94 | 19 200 | 498 048 |
| 5 | Միաձույլ բետոնե վաքերի իրականացում B-15 դասի բետոնից | մ3 | 47.07 | 94 760 | 4 460 353 |
| 6 | Միաձույլ բետոնե վաքերի հÇ¹ñáÙ»Ïáõë³óáõÙ 2 ß»ñï ï³ù µÇïáõÙով | մ2 | 270.36 | 1 240 | 335 246 |
| Ընդամենը 6. |  |  |  |  | 9 628 573 |
| 7. Կահավորման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Նոր նշանների տեղադրում | հատ | 22 | 96 074 | 2 113 628 |
| 2 | ºñÃ¨»Ï»ÉÇ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙ ÑáÍ ·Íáí 0.1Ù É³Û- /գծ1,1/ | կմ | 0.168 | 124 508 | 20 917 |
| 3 | ºñÃ¨»Ï»ÉÇ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙ ÑáÍ ·Íáí 0.2Ù É³Û- /գծ1,2,1/ | կմ | 1.264 | 220 960 | 279 293 |
| 4 | ºñÃ¨»Ï»ÉÇ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í ·Íáí (1:2) 0.1Ù /գծ1,2,2/ | կմ | 0.107 | 76 200 | 8 153 |
| 5 | ºñÃ¨»Ï»ÉÇ Ù³ëÇ ·Í³ÝßáõÙ ÁÝ¹Ñ³ïí³Í ·Íáí (1:3) 0.1Ù/գծ.1,5/ | կմ | 0.435 | 76 200 | 33 147 |
| 6 |  | կմ | 0.080 | 100 330 | 8 026 |
| 7 | Գծանշում 1.11լայն.0,1մ, (1:3) 0,911 մ2 | մ2 | 0.91 | 2 270 | 2 066 |
| 8 | Գծանշում 1.13 /մ 2,25մ2 | մ2 | 2.250 | 2 270 | 5 108 |
| 9 | Գծանշում 1,20- 3,8մ2 | մ2 | 3.80 | 2 270 | 8 626 |
| Ընդամենը 7. |  |  |  |  | 2 478 965 |
| Ընդհանուրը |  |  |  |  | 59 998 605 |
| *միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |  |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 7

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ

(Ընդհանուր)

ՀՀ դրամ

| N | Աշխատանքների տեսակը | Չափի միավոր | Քանակը | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միաձույլ ե/բետոնե վաք մետ. ցանցով |  |  |  |  |  |
|  | Երկարությունը | մ | 186.0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում հմիջ=30սմ 0․65մ3 շ․ տ․ էքս․ բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 1 կմ (շինաղբի տեսքով) | մ3 | 63.61 | 1435 | 91294 |
| 2 | Խրամուղու քանդում 33г-III կարգի բնահողում, 0․65մ3 շ․ տ․ էքս․ բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ | մ3 | 93.93 | 1324 | 124332 |
| 3 | Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար | մ3 | 23.81 | 500 | 11905 |
| 4 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ3 | 18.41 | 6026 | 110941 |
| 5 | Միաձույլ ե/բետոն В-20 (ջրընդունիչ) | մ3 | 79.61 | 131869 | 10498072 |
|  | ա) ամրան  14 (երկայնական) A 500 C 1գծմ 1,208 կգ ( 1116 գծմ ) բ) ամրան  14(ձևավոր) A500 C (539,4գծմ) | կգ | 2000.06 | 528 | 1056254 |
| 6 | Քսվածքային ջրամեկուսացում | մ2 | 280․86 | 1254 | 352192 |
| 7 | Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում ( 186 հատ ) | կգ | 16159.31 | 884 | 14292818 |
| 8 | Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով | մ3 | 23.81 | 2084 | 49629 |
| Ընդամենը 1 |  |  |  |  | 26587443 |
|  | Ծածկի վերականգնում |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային շերտ h=15սմ | մ2 | 55.8 | 748 | 41746 |
| 2 | Խճային հիմք h=16 սմ բիտումի տարածումով 4․12 տ/ 1000 մ2 | մ2 | 55.8 | 3768 | 210236 |
| 3 | Խոշորահատիկ ա/բ h=7սմ | մ2 | 55.8 | 8132 | 453788 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ2 | 55.8 | 6255 | 349031 |
| Ընդամենը 2 |  |  |  |  | 1054801 |
| *Ընդհանուրը |  |  |  |  | 27642244 |
|  | *միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |

Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ    Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ

(2017թ.)

ՀՀ դրամ

| N | Աշխատանքների տեսակը | Չափի միավոր | Քանակը | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Միաձույլ ե/բետոնե վաք մետ. ցանցով |  |  |  |  |  |
|  | Երկարությունը | մ | 186.0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Գոյություն ունեցող ծածկի քանդում հմիջ=30սմ 0․65մ3 շ․ տ․ էքս․ բարձում ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 1 կմ (շինաղբի տեսքով) | մ3 | 11.4498 | 1435 | 16433 |
| 2 | Խրամուղու քանդում 33г-III կարգի բնահողում, 0․65մ3 շ․ տ․ էքս․ բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ | մ3 | 16.9074 | 1324 | 22380 |
| 3 | Նույնը կողքի կուտակում հետադարձ լիցքի համար | մ3 | 4.2858 | 500 | 2143 |
| 4 | Ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ3 | 3.3138 | 6026 | 19969 |
| 5 | Միաձույլ ե/բետոն В-20 (ջրընդունիչ) | մ3 | 14.33 | 131869 | 1889653 |
|  | ա) ամրան  14 (երկայնական) A 500 C 1գծմ 1,208 կգ ( 1116 գծմ ) բ) ամրան  14(ձևավոր) A500 C (539,4գծմ) | կգ | 360.01 | 528 | 190126 |
| 6 | Քսվածքային ջրամեկուսացում | մ2 | 50.6 | 1254 | 63396 |
| 7 | Մետաղական ցանցի պատրաստում և տեղադրում ( 186 հատ ) | կգ | 2908.68 | 884 | 2572707 |
| 8 | Հետադարձ լիցք ձեռքի աշխատանքով | մ3 | 4.29 | 2084 | 8933 |
| Ընդամենը 1 |  |  |  |  | 4785746 |
|  | Ծածկի վերականգնում |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային շերտ h=15սմ | մ2 | 9.5 | 3976 | 37770.19048 |
| 2 | Խճային հիմք h=16 սմ բիտումի տարածումով 4․12 տ/ 1000 մ2 | մ2 | 9.5 | 3768 | 35792.86738 |
| 3 | Խոշորահատիկ ա/բ h=7սմ | մ2 | 9.5 | 8132 | 77257.81362 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ2 | 9.5 | 6255 | 59422.8405 |
| Ընդամենը 2 |  |  |  |  | 210244 |
| *Ընդհանուրը |  |  |  |  | 4995990 |
| *միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |  |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 8

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման աշխատանքների

ՀՀ  դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷ի միավոր | Քանակը | Միավորի գինը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | 9е VI կարգի բնահողի փխրեցում հետահար մուրճով բարձում տեղափողում լցակույտ 1.0 կմ | մ3 | 4.5 | 33801 | 152106 |
| 2 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. կողքի կուտակում կողնակների լիցքի համար | մ3 | 8.2 | 657 | 5387 |
| 3 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ | մ3 | 99.1 | 1378 | 136536 |
| 1. Ընդամենը |  |  |  |  | 294029 |
|  | II Կողային առուներ |  |  |  |  |
| 1 | 9е-VI կարգի բնահողի մշակում հետահար մուրճով բարձում տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ | մ3 | 2.3 | 33790 | 77717 |
| 2. Ընդամենը |  |  |  |  | 77717 |
|  | III Կողնակներ |  |  |  |  |
| 1 | 10e-IV կարգի բնահողի տեղափոխում ավտոգրեյդերով կողնակների լիցք 50մ (հարթում, ջրում, խտացում) | մ3 | 8.2 | 1179 | 9665 |
| 2 | Կողնակների ամրացում ավազակոպճային բնահողով 6в-III հմիջ.=5սմ (տեղափոխում 12կմ) | մ3 | 16.2 | 2839 | 45997 |
| 3. Ընդամենը |  |  |  |  | 55662 |
|  | IV Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |
| 1 | Փոսային նորոգում հիմքով խիճ բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 հմիջ=8-16սմ | մ2 | 117 | 4581 | 535972 |
| 2 | Ավազակոպճային շերտ հմիջ=10սմ | մ2 | 389.69 | 516 | 201271 |
| 3 | Խճային հիմք բիտումի տարածումով 4,12տ/1000մ2 հ=12սմ | մ2 | 317.94 | 3528 | 1121663 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ2 | 1486 | 6580 | 9778538 |
| 4. Ընդամենը |  |  |  |  | 11637444 |
|  | V Հավաքովի ե/բ վաքեր 30x34x300սմ |  |  |  |  |
| 1 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1.0 կմ | մ3 | 3.6 | 7596 | 27344 |
|  | Հավաքովի ե/բ վաքերի 30x34 սմ տեղադրում | հատ | 6 | 65928 | 395565 |
| 3 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 1.17 | 6238 | 7298 |
| 4 | Ջրամեկուսացում | մ2 | 22.68 | 1303 | 29551 |
| 5. Ընդամենը |  |  |  |  | 459758 |
|  | VI Արգելափակոցներ |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների ապամոնտաժում և նույնի տեղադրում | գծմ | 44 | 5764 | 253605 |
| 6. Ընդամենը |  |  |  |  | 253605 |
|  | VII Գծանշում |  |  |  |  |
| 1 | Գծանշման ընդհանուր մակերեսը | մ2 | 21.23 | 1167 | 24768 |
| 7. Ընդամենը |  |  |  |  | 24768 |
| 2. Գաբիոն | VIII Գաբիոն |  |  |  |  |
| 1 | 10е-IV կարգի բնահողի մշակում էքս․ 1․0 մ3 շ․ տ․ կողքի կուտակումով հետադարձ լիցքի համար( փոսորակի փորման ժամանակ ) | մ3 | 562 | 663 | 372375 |
| 2 | Նույնը ձեռքով | մ3 | 62.98 | 6089 | 383496 |
| 3 | 9е-VI կարգի բնահողի մշակում հետահար մուրճով կողքի կուտակումով (փոսորակի փորման ժամանակ ) | մ3 | 29.99 | 32090 | 962382 |
| 4 | Նախօրոք մշակած 9е-IV կարգի բնահողի բարձում էքս․ 1․0 մ3 շ․տ․ ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ․ վրա | մ3 | 29.99 | 1949 | 58436 |
| 5 | Գաբիոնային շարվածք 1 x 1 x 0.5 ( քար ) (29 գծմ) | մ3 | 341 | 31536 | 10753914 |
| 6 | Գաբիոնի և ժայռի միջև միաձույլ բետոն | մ3 | 1.2 | 75983 | 91180 |
| 7 | Ավազակոպճային փռող շերտ h=10 սմ | մ3 | 3.6 | 8212 | 29563 |
| 8 | Հետադարձ լիցք էքսկավատորով | մ3 | 369.58 | 1394 | 515272 |
| 9 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով | մ3 | 184.79 | 859 | 158825 |
| 10 | Հետադարձ լիցք ձեռքով | մ3 | 61.6 | 2084 | 128374 |
| 11 | Նախօրոք մշակած 10е-IV կարգի բնահողի բարձում էքս․ 1․0 մ3 շ․տ․ ա/ի տեղափոխում լցակույտ 1 կմ հեռ․ վրա | մ3 | 9.01 | 1199 | 10800 |
| 8. Ընդամենը |  |  |  |  | 13464617 |
| *Ընդհանուրը |  |  |  |  | 26267600 |
| *միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |  |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ <<Պատվիրատուի հասցեն>> <<Պատվիրատուի բանկը>> Հ/Հ ------------------------ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ <<Կապալառուի հասցե>> <<Կապալառուի բանկը>> Հ/Հ ------------------------ ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |
| --- | --- |

Հավելված թիվ 2

<<           >>                                20   թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ <<Պայմանագրի ծածկագիրը>> գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ

(2017թ.)

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Հավաքովի ե/բ ПР-9 կողավոր սալերի ձեռք բերում | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 01.10.2017թ. |
| ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 30.11.2017թ. |

Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ա/ճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի հետագայում կատարվելիք վերանորոգման աշխատանքներ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Շինարարական աշխատանքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 240 օրացույցային օր |
| ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո 240 օրացույցային օր |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման  աշխատանքներ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Լաբորատոր աշխատանքներ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 15.12.2017թ |
| 2 | Քանդման աշխատանքներ | 15.06.2017թ | 15.08.2017թ |
| 3 | Կամրջի վերականգման աշխատանքներ | 15.07.2017թ | 15.10.2017թ |
| 4 | Աստիճանավանդակի վերականգնման աշխատանքներ | 15.10.2017թ | 30.11.2017թ. |
| ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 30.11.2017թ. |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Լաբորատոր աշխատանքներ | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 15.12.2017թ |
| 3 | Քանդման աշխատանքներ | 15.06.2017թ | 15.09.2017թ |
| 4 | Ճանապարհային պատվածք | 01.08.2017թ | 01.11.2017թ |
| 5 | Կողնակների իրականացում | 01.09.2017թ | 01.11.2017թ |
| 6 | Գծանշում | 01.11.2017թ. | 30.11.2017թ. |
| ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  | Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո | 30.11.2017թ. |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4

Հ-29, Սևան -Ծաղկունք – Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի  կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ

No; Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ; Աշխատանքների կատարման ժամկետը. սկիզբը; ավարտը. 1; Լաբորատոր աշխատանքներ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 15.12.2017թ. 2; Քանդման աշխատանքներ; 15.06.2017թ; 15.07.2017թ. 3; Հողային աշխատանքներ; 01.07.2017թ; 01.09.2017թ. 4; Կողային առուներ; 01.09.2017թ; 01.10.2017թ. 5; Ճանապարհային պատվածք; 01.10.2017թ; 01.11.2017թ. 6; Ուղիների իրականացում; 01.10.2017թ; 01.11.2017թ. 7; Ե/բ d=1.0մ խողովակի հունի մաքրում; 01.08.2017թ; 01.09.2017թ. 8; Կողնակների իրականացում; 01.10.2017թ; 01.11.2017թ. 9; Կահավորման աշխատանքներ; 01.11.2017թ; 30.11.2017թ.. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 30.11.2017թ.. ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5 Մ-3, Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95+150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման No; Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ; Աշխատանքների կատարման ժամկետը. սկիզբը; ավարտը. 1; Լաբորատոր աշխատանքներ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 15.12.2017թ. 2; Հողային աշխատանքներ; 15.06.2017թ; 15.09.2017թ. 3; Գաբիոնային շարվածք; 15.07.2017թ; 15.10.2017թ. 4; Կողնակների իրականացում; 15.09.2017թ; 01.10.2017թ. 5; Ջրնետ կողնակի վրա; 01.10.2017թ; 01.11.2017թ. 6; Վաք շեպի վրա; 01.10.2017թ; 01.11.2017թ. 7; Հոսքամարիչ; 01.10.2017թ; 01.11.2017թ. 8; Մետաղական արգելափակոցներ; 01.11.2017; 30.11.2017թ.. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 30.11.2017թ.. ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 6 Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի վերականգնման No; Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ; Աշխատանքների կատարման ժամկետը. սկիզբը; ավարտը. 1; Լաբորատոր աշխատանքներ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 30.11.2017թ. 2; Քանդման աշխատանքներ; 20.06.2017թ; 20.08.2017թ. 3; Ե/բետոնե հավաքովի և միաձույլ վաքեր; 01.07.2017; 01.09.2017. 4; Ուղիներ և մուտքեր; 01.08.2017թ; 01.11.2017թ. 5; Ճանապարհային ծածկ; 01.09.2017թ; 01 11.2017թ. 6; Կողնակների իրականացում; 01.10.2017; 01.11.2017. 7; Մայթերի իրականացում; 01.09.2017թ; 01.11.2017թ. 8; Ճանապարհի կահավորում; 01.11.2017թ; 30.11.2017թ.. ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 30.11.2017թ.. ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 7 Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ No; Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ; Աշխատանքների կատարման ժամկետը. Սկիզբը; Ավարտը. 1; Լաբորատոր փորձարկումներ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 25.08.2017թ.. 2; Նախապատրաստական աշխատանքներ; 10.07.2017թ.; 15.07.2017թ.. 3; Հողային աշխատանքներ; 16.07.2017թ.; 03.09.2017թ.. 4; Ջրընդունիչի ե/բ վաքի կառուցում; 20.07.2017թ.; 28.08.2017թ.. 5; Ճանապարհային պատվածք; 05.09.2017թ.; 30.11.2017թ.. Ընդհանուր աշխատանքներ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 30.11.2017թ.. ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 8 Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման աշխատանքներ No; Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ; Աշխատանքների կատարման ժամկետը. Սկիզբը; Ավարտը. 1; Լաբորատոր փորձարկումներ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 05.11.2017թ.. 2; Նախապատրաստական աշխատանքներ; 10.07.2017թ.; 17.07.2017թ.. 3; Հողային աշխատանքներ; 18.07.2017թ.; 05.10.2017թ.. 4; Գաբիոնային շարվածք; 01.08.2017թ.; 25.09.2017թ.. 5; Ճանապարհային պատվածք; 06.10.2017թ.; 30.10.2017թ.. 6; Կողնակների իրականացում; 02.11.2017թ.; 10.11.2017թ.. 7; Անվտանգության էլեմենտներ; 12.11.2017թ.; 30.11.2017թ.. Ընդհանուր աշխատանքներ; Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո; 30.11.2017թ..

Հավելված թիվ 3

<<           >>               20   թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ <<Պայմանագրի ծածկագիրը>> գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ  դրամ)

| N | Գնման ենթակա աշխատանքների անվանումը | ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից, ըստ ամիսների` ընդ որում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Տարի |
| 1 | Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում կամրջի վերանորոգման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Վանաձոր քաղաքի Հալաբյան փողոցի կամուրջի վերականգնման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 21% | 21% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 71% | 71% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Հ-29, Սևան -Ծաղկունք - Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճա-նապարհի կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Մ -3,Մարգարա -Վանաձոր -Տաշիր - Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 95 + 150-կմ 95 + 330 սողանքային հատվածի վերականգնման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի վերականգնման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 7 | Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի ջրահեռացման բարելավման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8 | Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման աշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | 57% | 57% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ <<Պատվիրատուի հասցեն>> <<Պատվիրատուի բանկը>> Հ/Հ ------------------------ --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ <<Կապալառուի հասցեն>> <<Կապալառուի բանկը>> Հ/Հ ------------------------ ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |
| --- | --- |

Հավելված թիվ 4

<<           >>                                20   թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ <<Պայմանագրի ծածկագիրը>> գնման պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ ___________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ ______________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

§        ¦ §                     ¦  20    Ã.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն՝ ի դեմս    __________________________________________________________________ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս________________________________________________, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «____» «__________________» 20 թ. կազմված` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N   եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված աշխատանքները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին` կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները ՝

| N | Կատարված աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Վերոհիշյալ աշխատանքների կատարման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքն ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 4.1

<<     >> <<     >> 20  թ. կնքված

N ___________________  ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ  N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ ---------------------ի (այսուհետ` Պատվիրատու)              և

(Պատվիրատուի անունը)

-----------------------------ի (այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. ------- -ին կնքված N ------------

(Կապալառուի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. ----------- -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանումը | Քանակական ցուցանիշը (փաստացի) | Չափի միավորը |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված 7

<<---ԲԸԱՇՁԲ---/--->>  ծածկագրով

բաց ընթացակարգի հրավերի

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

.......................................................-ի կարիքների համար կազմակերպված .............................................................

պատվիրատուի անվանումը	գնման ընթացակարգի ծածկագիրը

ծածկագրով կազմակերպման գնման ընթացակարգի  գնահատող հանձնաժողովի 20..... թվականի ....................-ի N ...... որոշմամբ 1-ին և 2-րդ տեղեր են զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցները`

| N | Մասնակցի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը |

Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 48-րդ կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել եզրակացություն մասնակիցների` նույն կարգի 47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

............................... ծածկագրով գնահատող

հանձնաժողովի քարտուղար .........................					ստորագրություն .......................

........... ................ 20.....

Հավելված 8

<<---ԲԸԱՇՁԲ---/--->>  ծածկագրով

բաց ընթացակարգի հրավերի

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի

47-րդ կետի 1-ին մասով նախատեսված հարցման մասին

| Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | Պատվիրատուի անվանումը | Մասնակցի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու օրվա դրությամբ ՀՀ պետական բյուջեի նկատմամբ ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարի չափը/ՀՀ դրամ | հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ |  |  |  | հայտը ներկայացվելուն նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների և ակտիվների հաշվապահական հավեկշռային արժեքը/ՀՀ դրամ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ակտիվներ | պարտավորություն |
|  |  |  |  |  | 20..թ. | 20..թ. | 20..թ. | Ընդամենը |  |  |

Եզրակացությունը տրվել է ................................. վարչության աշխատակից ................................-ի կողմից

.................................................................					..............................................

պաշտոնյայի անունը, ազգանունը					         ստորագրություն

Հավելված 9

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց ընթացակարգի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N

(մասնակցության հայտի ապահովում)

ք. Երևան						                          <<         >> _____________ 20   թ.

<<Ընկերության անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն` <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

  - Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման, Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման,   Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման, Հ-29, Սևան -Ծաղկունք - Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-3, Մարգարա -Վանաձոր-Տաշիր- Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ95+150-կմ95+330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի վերականգնման, Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման, Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի  ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով    բաց մրցութային ընթացակարգին:

  - Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29 հոդվածի 2-րդ մաս) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Բանկի կողմից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագրի ուժի մեջ մտնելը կամ գնման ընթացակարգում հաղթող չճանաչվելը կամ գնման ընթացակարգը չկայացված հայտարարելը:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

Ընկերության անվանումը` Հասցեն` Սպասարկող բանկի անվանումը, Հ/Հ ՀՎՀՀ տնօրեն` -------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ` ----------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (մասնակցության հայտի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 2. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 4. Վճարողի բանկը` |  |
| 5. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 6. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 7. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 8. Շահառու` |  |
| 9. Շահառուի ՀՎՀՀ` |  |
| 10. Շահառուի բանկը` |  |
| 11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ |  |
| 12. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 13. Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 15.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` |  |
| 16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից`--- էջ |  |
| 19.ա. Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 19.բ. Կ.Տ. | 18.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 18.բ. Կ.Տ. |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը |
|  | վճարող | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 4. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | շահառու | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 9. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 11. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 13. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 14. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 15. | գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 16. | փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն) | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 17. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին | լրացվում է շահառուիկողմից |
| 18.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից |
| 18.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է վճարողի կողմից |
| 19.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 19.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից |
| 20.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր |  |
| 20.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | չի լրացվում |  |
| 21.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 21.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 22. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |

Հավելված 10

ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով

բաց ընթացակարգի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ N

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան					                                  	<<         >> _____________ 20   թ.

<<Ընկերության անվանումը>>, ի դեմս Ընկերության տնօրեն` <<Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները>>, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՆ

  - Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ԿՄ86+700 հատվածում  կամրջի վերանորոգման, Հ17, Արմավիր-Իսահակյան -Գյումրի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+500-կմ37+500 հատվածի անցանելիության ապահովման,   Վանաձոր   քաղաքի  Հալաբյան փողոցի  կամուրջի վերականգնման, Հ-29, Սևան -Ծաղկունք - Զովաբեր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 17 + 200 - 17 + 300 փլուզված հատվածի վերականգնման, Մ-3, Մարգարա -Վանաձոր-Տաշիր- Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ95+150-կմ95+330 սողանքային հատվածի վերականգնման, Հ-53, Մ-4 - Սեմյոնովկա - Մ–4 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի Ծովագյուղ գյուղի տարածքի վերականգնման, Հ-37 , Մ-4 - Այգեհովիտ - Վազաշեն - Պառավաքար - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի շրջանցիկ ճանապարհի սողանքային հատվածի կմ2+500 վերականգնման, Մ-5, Երևան-Արմավիր-Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Պտղունք համայնքի վարչական տարածքում 200 մ երկարությամբ Կմ 13+954 - Կմ 14+140 հատվածի  ջրահեռացման բարելավման աշխատանքների  ձեռքբերման ՏԿՆ-ԲԸԱՇՁԲ-2017/3Շ ծածկագրով   բաց մրցութային ընթացակարգին:

  - Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր)  ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և գործում է մինչև Ընկերության կողմից կնքված պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների ամբողջ ծավալով կատարումը։

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

Ընկերության անվանումը` Հասցեն` Սպասարկող բանկի անվանումը, Հ/Հ ՀՎՀՀ տնօրեն` -------------------------------- (ստորագրություն) գլխ. հաշվապահ` ----------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կատարման ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 2. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 4. Վճարողի բանկը` |  |
| 5. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 6. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 7. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 8. Շահառու` |  |
| 9. Շահառուի ՀՎՀՀ` |  |
| 10.Շահառուի բանկը` |  |
| 11.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ |  |
| 12.Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 13.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 14.Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 15.Պայմանագրի ծածկագիրը` |  |
| 16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից`--- էջ |  |
| 19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 19.բ. Կ.Տ. | 18.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 18.բ. Կ.Տ. |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը |
|  | վճարող | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության:Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 4. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | շահառու | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 9. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 11. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 13. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 14. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 15. | պայմանագրի ծածկագիրը (համարը) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 16. | փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն) | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 17. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին | լրացվում է շահառուիկողմից |
| 18.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից |
| 18.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է վճարողի կողմից |
| 19.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 19.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից |
| 20.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր |  |
| 20.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | չի լրացվում |  |
| 21.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 21.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 22. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |

Հավելված 11

<<---ԲԸԱՇՁԲ---/--->>  ծածկագրով

բաց ընթացակարգի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

| 1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ` երաշխիք) հանդիսանում է | ______________________________ (անունը, ազգանունը կամ անվանումը) |
| --- | --- |

(այսուհետ` բենեֆիցիար) և _______________________ (այսուհետ` պրինցիպալ) միջև (անունը, ազգանունը կամ անվանումը)

__________________ կնքված N ______________ պայմանագրից բխող պրինցիպալի (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (պայմանագրի համարը)

պարտավորությունների (այսուհետ` երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում։

2. Երաշխիքով ____________________________(այսուհետ` երաշխիք տվող անձ) (երաշխիք տվող բանկ, այլ վարկային հաստատություն կամ ապահովագրական կազմակերպություն)

անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի` սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ` պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել ____________ (_____________) ________________________ (այսուհետ` (գումարը՝ թվերով) (գումարը՝ տառերով) (դրամ կամ այլ արժույթ)

| երաշխիքի գումար)` պահանջն ստանալուց հետո | _____________ (_______________) (օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով) |
| --- | --- |

աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի

| ____________________________ բանկում բացված (բանկի անվանումը) | __________________________ (բանկային հաշվի համարը) |
| --- | --- |

բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով։

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է։

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում։

5. Երաշխիքը գործում է ________________ մինչև ______________ ներառյալ։

(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով։ Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________։

| 7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը | __________ (______________) (օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով) |
| --- | --- |

աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը` սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար։

8. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը` ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը։

9. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում` երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում` երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ _______ չափով։ Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով։

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո։

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին։

12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները։

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Գործադիր տնօրեն _______________________

Գլխավոր հաշվապահ _____________________

_____________________________ (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

Եթե ընթացակարգը չափաբաժիններով է, ապա առաջին քայլով պետք է Համակարգում «Հայտ» դաշտում նախապես նշել այն չափաբաժինը կամ չափաբաժինները, որոնց համար Մասնակիցը հայտ է ներկայացնում, որից հետո նոր միայն լրացնել մնացած դաշտերը, այլապես հայտի փաստաթղթերը չեն բացվի գնահատման ժամանակ:

Հայտը ներկայացնելիս առաջնորդվել www.armeps.am կայքի (կայքի վերևի ձախ անկյունում) տեղադրված ժամացույցով և ուշադրություն դարձնել www.armeps.am կայքում սահմանված` «Ժամանակի սահմանափակում հայտերի ստացման կամ մասնակցության հայտերի համար» մասով սահմանված վերջնաժամկետին:

Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից, բացառությամբ որակավորման չափանիշներին վերաբերող փաստաթղթերի, որոնք հաստատվում են կոնսորցիումի առանձին անդամների կողմից`  համաձայն կոնսորցիումի պայմանագրով տվյալ անդամի  ստանձնած պարտավորության:

Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկա  չեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում` որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: