# ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

Միկրոծրագրի վայրը                                 Գեղարքունիքի մարզ, Արծվանիստ համայնք

Միկրոծրագրի անվանումը                                Արծվանիստի խմելու ջրի արտաքին

համակարգի կառուցում

Միկրոծրագիր 			            TGQ – 11

Արդյո՞ք բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանը /ԲՍԿՊ/ մշակվել է`

Այո +      Ոչ -

Արդյո՞ք ԲՍԿՊ տրամադրել է հնարավոր ազդեցությունների ամբողջական ցուցակը և հաստատել  համապատասխան միջոցներ դրանց մեղմացման համար

Այո +      Ոչ -

Վերջնական բնապահպանական գնահատման եզրակացությունը

| Եզրակացություն |  |
| --- | --- |
| Միկրոծրագիրը մերժել | Միկրոծրագիրը հաստատված է: Բնապահպանական գնահատումն ավարտված է: |
|  | + |

# ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

| ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիր | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | TGQ-11, Արծվանիստի խմելու ջրի արտաքին համակարգի կառուցում |  |  |
| Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր | Համայնքի ջրամատակարարումը իրականացվել է երկու ջրատարներով: 1952թ. կապտաժավորնել են ՙԱլաքբալաք՚ կոչվող աղբյուրները և 9.0կմ երկարությամբ ասբեստոցեմենտե dy=150մմ խողովակներով ջուրը տրվել է գյուղի նախկին ՕԿՋ: Այս աղբյուրներում ջրի ելքերը ժամանակի ընթացքում պակասել են, ինչի պատճառով գլխամասում լեռնային գետակի հունում տեղադրվել է ջուր ընդունող մետաղյա բաք, որը միացվել է ջրատարին: Ջրատարը վթարային է և հետագա շահագործման համար ոչ պիտանի: Երկրորդ ջրատարը՝ ՙՍատանոցի ձորի՚ աղբյուրից 7.7կմ երկարությամբ dy=100մմ պողպատե խողովակներով կառուցվել է ՀՍՆՀ-ի երկրորդ ծրագրով 2004թ., բավարար վիճակում է: Գյուղի նախկին ՕԿՋ-ները գտնվում էին գերեզմանների տարածքում: 2014թ. ՀՍՆՀ-ի երրորդ ծրագրով կառուցվել է գյուղի նոր 500խմ տարողությամբ ՕԿՋ-ն սանիտարական գոտիով և վերակառուցվել է բաշխիչ ցանցը 1.6կմ երկարությամբ: Գյուղի բաշխիչ ցանցը մոտ 7.5կմ երկարությամբ է, կառուցված է dy=100մմ պողպատե և պոլիէթիլենե խողովակներից, բավարար վիճակում է: Հաշվի առնելով «Ալաքբալաքի»՚ աղբյուրներում ջրի ելքի խիստ պակասելը և դրա վերականգնելու ոչ նպատակահարմար լինելը, համայնքի ջրապահանջը բավարարելու համար առաջարկել է կապտաժավորել նոր ՕԿՋ-ից շուրջ 7.8կմ հարավ գտնվող «Զույգ աղբյուրները»: |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ) | Ծրագրի ղեկավար Երկին Մամադալիև | Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանաձե, բնապահպանական Սոֆիա Գեորգիևա, սոցիալական | Շահառու է հանդիսանում համայնքի ամբողջ բնակչությունը |
| Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ) | Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ | Տեխնիկական վերահսկիչը կընտրվի մրցույթով արտոնագրված վերահսկող ընկերությունից | Կապալառուն կընտրվի մրցույթով արտոնագրված ընկերությունից |
| ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը | Գեղարքունիքի մարզպետարանի Ջրային բաժին |  |  |
| Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը | Գեղաքունիքի մարզ, Արծվանիստ համայնք |  |  |
| Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ) | Աղբյուրների սանիտարական գոտիների համար առաջարկվող հողակտորները տեղակայված են ՕԿՋ-ից 7.8 կմ հեռավորության վրա և Արծվանիստ համայնքի սեփականությունն են հանդիսանում: Առկա է հողհատկացման փաստաթուղթը (N51, 15.12.2016), որի համաձայն իրականացվել է 4539 ք/մ հողատարածքի հատկացում խմելու ջրի արտաքին համակարգի շինարարական աշխատանքների իրականացման համար «Զույգ աղբյուրներ» (կոդ 63-72) կոչվող տարածքում: Խողովակաշարը (7.8կմ) անցնում է հանրային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքների միջով: |  |  |
| Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը | Ներկայում հողամասը չի օգտագործվում է որեւէ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի կողմից. չկան կառույցներ, մշակաբույսեր, ծառեր կամ բիզնես գործունեություն առաջարկվող տարածքում: Խողովակաշարի ուղեգիծն ամբողջությամբ անցնում է համայնքային հողամասերի միջով: Խողովակաշարերի ուղեգիծը սկսվում է բլարկների միջով, որտեղ առկա չեն հարակից գյուղատնտեսական հողեր: Մյուս մասը անցնում է համայնքային ճանապարհի երկայնքով, որը տեղակայված է գյուղատնտեսական հողերին հարակից: Մեկ հատվածում ուղեգիծը անցնում է համայնքային ճանապարհով, որը ներկայումս օգտագործվում է բնակիչների կողմից գյուղատնտեսական հողամասեր հասնելու համար: Քանի որ առկա են միջդաշտային արահետի և ճանապարհի համար այլընտրանքային արահետներ, գյուղատնտեսական հողամասեր սահմանափակ հասանելիության և տեղական երթևեկության խաթարումներ չեն ակնկալվում: Խողովակաշարի երկայնքով առկա չեն ստորգետնյա ցանցեր: Շինարարության ընթացքում ծառահատումներ չեն նախատեսվում: Շինարարության համար նախատեսվող հողակտորի վրա էնդեմիկ բույսեր և կենդանիներ չկան: Երկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարության համար: Սեյսիկ առումով տարածքը դասակարգված է 3-րդ գոտում: Սեյսմիկ կայունությունը կազմում է 9 բալ: Տարածքում առկա չեն ֆիզիկական-երկրաբանական երևույթներ: Գրունտային ջրերը գտնվում են խողովակաշարերի նախատեսվող խորությունից ներքև: Տեղանքում տեղումները առավելապես ունեն մակերեսային հոսքի տեսք և միայն ջրի մի մասն է ներթափանցում հողի մեջ: Շինարարական աշխատանքներից հետո բնական ռելիեֆը և լանդշաֆտը կվերականգնվի: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում | Խմելու ջրի ջրագծի կառուցումը ենթակա չէ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացությանը և բնապահպանական փորձագիտական եզրակացությանը: Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ - Ջրի օգտագործման թույլտվություն - Կապտաժավորման, սանիտարական գոտիների և խողովակաշարի կառուցման համար հողհատկացման թույլտվություն - Շինարարական թույլտվություն (կտրամադրվի) - Աղբի տեղափոխման թույլտվություն - Աղբյուրների քիմիական և բակտերիոլոգիական անալիզ |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Երբ / որտեղ տեղի կունանա/տեղի է ունեցել Հանրային խորհրդատվությունը | Հանրային խորհրդատվությունը իրականացվել է Արծվանաիստ գյուղում, սույն թվականի Մարտի 15-ին: |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ |  |  |  |
| Հավելված 1. Շինարարության վայրի քարտեզ և լուսանկարներ Հավելված 2. Հողահատկացման որոշման փաստաթղթի պատճեն Հավելված 3. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն Հավելված 4. Ջրօգտագործման թույլտվություն Հավելված 5. Աղբյուրների քիմիական և բակտերոլոգիական անալիզ Հավելված 6. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային քննարկման արձանագրություն Հավելված 7. Շինարարական թույլտվություն (կտրամադրվի) |  |  |  |

## ԲԱԺԻՆ Բ: ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| Բնապահպանական/սոցիալական ստուգումներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը | Գործունեություն/հիմնահարց | Կարգավիճակ | Մեղմացման միջոցառումներ |
|  | Ա. Նոր բաշխիչ ցանցի կառուցում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Բ. Նոր շինարարարություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Գ. Կեղտաջրերի հեռացման մասնավոր համակարգ | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն |
|  | Դ. Պատմական շենքեր եւ տարածքներ | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն |
|  | Ե. Հողի ձեռքբերում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն |
|  | Է. Ազդեցություն անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում | [ ] Այո [+] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Է-ն |
|  | Թ. Երթեւեկության եւ հետիոտնային անվտանգություն | [ ] Այո [+ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն |

## ԲԱԺԻՆ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

| Գործունեություն | Պարամետր | Նվազեցման միջոցառումներ (ներկայացնել ծախսեր, որտեղ կիրառելի է) |
| --- | --- | --- |
| 0. Ընդհանուր պայմաններ | Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն | - Տեղական շինարարական եւ բնապահպանական տեսչությունները և համայնքները տեղեկացվել են առաջիկա աշխատանքների մասին: - Հանրությանը տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ լրատվամիջոցների և/կամ հանրային տեսանելի վայրերում համապատասխան ծանուցման միջոցներով (ներառյալ շինարարության վայրը) - Ձեռք են բերվել շինարարության համար անհրաժեշտ իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները - Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ամբողջ աշխատանքը կիրականացվի անվտանգ եւ կանոնակարգված եղանակով՝ նվազեցնելով հարակից բնակիչների և միջավայրի վրա ազդեցությունները - Աշխատակիցների անհատական պաշտպանական հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավ փորձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգության ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով կոշիկներով): - Տարածքում փակցված համապատասխան ցուցանշանների միջոցով աշխատակիցները կտեղեկացվեն հիմնական կանոնների և կարգադրությունների մասին, որոնց պետք է հետևել: |
| Ա. Ընդհանուր շիրարարական պայմաններ | Օդի որակ | - Քանդման արդյունքում առաջացած թափոնները պետք է պահվեն վերահսկվող գոտում եւ ցողվեն ջրով՝ շինարարական փոշու նվազեցման նպատակով: - Պնևմատիկ փորման/պատերի քանդման ընթացքում առաջացած փոշին պետք է նվազեցվի ջրով պարբերական ողողման և/կամ տարածքում փոշեծծիչ սարքերի տեղադրման միջոցով - Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) կմաքրվեն շինարարական աղբից՝ շինարարական փոշու նվազեցման նպատակով: - Տարածքում չի թույլատրվում իրականացնել շինարարական/թափոնային նյութերի բացօթյա այրում: - Տարածքում չպետք է լինեն չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ: |
|  | Աղմուկ | - Շինարարական աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելիի սահմաններում: - Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղակայվեն բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու: |
|  | Ջրի որակ | - Տարածքում պետք է իրականացվեն էռոզիայի եւ նստվածքների վերահսկման պատշաճ միջոցառումներ, ինչպես օրինակ՝ խոտի պատնեշներ և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կկանխեն նստվածքաշերտերի արտահոսքը շինհրապարակից, որը կարող է ավելորդ աղտոտվածություն առաջացնել մոտակա գետերում ու առվակներում |
|  | Թափոնների կառավարում | - Քանդման ու շինարարական աշխատանքների արդյունքում կուտակման ենթակա բոլոր հիմնական տեսակների աղբի/թափոնների հավաքման ու հեռացման ուղիներն ու վայրերը պետք է սահմանված լինեն - Հանքային ծագման շինարարական աղբը և քանդման թափոնները պետք է տեղում առանձնացվեն ընդհանուր թափոններից, օրգանական, հեղուկ կամ քիմիական թափոններից և պահվեն համապատասխան բեռնարկղերում - Շինարարական աղբի հավաքումն ու հեռացումը կապահովվի համապատասխան լիցենզիա ունեցող աղբահանություն իրականացնող կառույցի կողմից - Աղբահանության ընթացքի վերաբերյալ գրառումները պետք է վարվեն՝ որպես այն սահմանված կարգով կազմակերպելու ու իրականացնելու ապացույց - Նպատակահարմար ու հիմնավորված լինելու պարագայում կապալառուն կարող է վերաօգտագործել կամ մշակել համապատասխան պիտանի նյութերը (բացի ասբեսթից) |
| Բ. Կեղտաջրերի մաքրման մասնավոր համակարգ | Ջրի որակ | - Շինարարական հրապարակից սանիտարական թափոնների ու կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ մոտեցումը պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից - Շինհրապարակից (կառուցում կամ վերակառուցում) սանիտարական թափոնների ու կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ մոտեցումը պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից - Մինչ ջրերի ընդունման կետը հասնելը կեղտաջրերի անհատական համակարգից եկող հոսքերը պետք է մաքրման ենթարկվեն, որպեսզի համապատասխանեն նվազագույն որակական չափանիշներին ըստ որակի ու մաքրման ազգային ուղենիշերի - Իրականացվելու է կեղտաջրերի նոր համակարգերի (առաջ/հետո) մշտադիտարկում - Շինարարական մեքենաներն ու սարքավորւմները կլվացվեն միայն հատուկ նախատեսված վայրերում, որտեղ մաքրող ջրերի հոսքը չի աղտոտի բնական ջրային ավազանները: |
| Գ. Պատմական կառույցներ | Մշակութային ժառանգություն | - Եթե կառույցը համարվում է պատմական նշանակության, մոտ է այդպիսին լինելուն կամ գտնվում է պատմական նշանակության տարածքում, տեղական իշխանությունները կծանուցվեն այդ մասին և հաստատում/թույլտվություններ ձեռք կբերվեն վերջիններից: Ամբողջ շինարարակական աշխատանքները կպլանավորվեն և կիրականացվեն համապատասխան տեղական և ազգային օրենսդրական պահանջների: - Անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան կանոնակարգ այն մասին, որ փորման կամ շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերված գտածոները և արտեֆակտերը մակնշվում են և գրանցվում, կապ է հաստատվում պատասխանատու պետական մարմինների հետ, և աշխատանքները հետաձգվում կամ ձևափոխվում են այսպիսի հայտնաբերությունների պարագայում: |
| Դ. Հողի ձեռքբերում | Հողի ձեռքբերման պլան/շրջանակ | - Եթե մասնավոր հողի օտարում չի նախատեսվում, սակայն պահանջվում է, կամ եթե օրինական կամ ոչ օրինական հողօգտագործողների շրջանում չի նախատեսվում եկամտի աղբյուրների կորուստ, սակայն կարող է տեղի ունենալ, ՀԲ ներկայացուցիչ թիմի ղեկավարը պետք է անմիջապես տեղեկացվի այդ մասին: - Կիրականացվի հողի ձեռքբերման պլանի/շրջանակի մասին հաստատված փաստաթուղը (եթե ծրագրով դա պահանջվի) |
| Ե. Թունավոր նյութեր | Ասբեստի կառավարում | - Եթե աշխատանքների վայրում ասբեստ է հայտնաբերվում, այն պետք է հստակորեն մակնշվի որպես վտանգավոր նյութ: - Հնարավորության դեպքում վտանգի նվազեցման նպատակով ասբեստը պետք է պատշաճ կերպով մեկուսացվի: - Նախքան հեռացումը (եթե դա անհրաժեշտ է) ասբեստը պետք է մշակվի խոնավացնող միջոցով՝ ասբեստի փոշին նվազեցնելու համար: - Ասբեստի հետ աշխատանքն ու դրա հեռացումը պետք է իրականացվի հմուտ ու փորձառու մասնագետների կողմից: - Եթե ասբեսթային նյութերը ժամանակավորապես ենթակա են պահեստավորման, թափոնները պետք է տեղակայվեն անվտանգ փակ բեռնարկղերի մեջ ու դրանց վրա պետք է համապատասխան նշում կատարվի: - Անվտանգության անհրաժեշտ միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն տեղանքից դրանք չարտոնված կարգով հեռացնելը թույլ չտալու համար: - Հեռացված ասբեստը չի կարող վերաօգտագործվել: |
|  | Թունավոր/վտանգավոր թափոնների կառավարում | - Տարածքում վտանգավոր և թունավոր նյութերի ժամանակավոր պահեստավորումը պետք է իրականացվի անվտանգ բեռնարկղերում մակնշված բաղադրության, հատկությունների և կառավարման վերաբերյալ տեղեկատվական մանրամասներով: - Վտանգավոր նյութերի համար նախատեսված տարաները պետք է տեղակայված լինեն ջրամեկուսիչ բեռնարկղերում՝ արտահոսքի և լուծազատման բացառման նպատակով - Թափոնները պետք է տեղափոխվեն համապատասխան լիցենզիա ունեցող փոխադրողների կողմից ու հասցվեն այդ թափոնները տնօրինող լիցենզավորված կառույց - Չպետք է կիրառվեն թունավոր բաղադրիչներ կամ լուծույթներ պարունակող կամ կապարի հիմքով պատրաստված ներկեր |
| Զ. Ազդեցության ենթարկված անտառներ, ճահճային տարածքներ և/կամ պահպանվող տարածքներ | Պահպանություն | - Բնաշխարհը, ճահճային տարածքները, պահպանվող տարածքները, որոնք գտնվում են աշխատանքների վայրի անմիջական հարևանությամբ չպետք է վնասվեն ու շահագործվեն. Անձնակազմին խստիվ կարգելվի զբաղվել որսով, սնունդ հայթայթելով, ծառահատմամբ կամ այլ վնասակար գործունեությամբ - Աշխատանքների վայրի անմիջական հարևանությամբ գտնվող խոշոր ծառերի հաշվառում ու գրանցում կկատարվի, խոշոր ծառերին համապատասխան նշում կարվի, դրանք ցանկապատի մեջ կառնվեն, միջոցներ կձեռնարկվեն դրանց արմատային համակարգը չվնասելու ու ծառերը պաշտպանելու ուղղությամբ - Հարակից ճահճային տարածքներն ու գետ/գետակները պետք է պաշտպանվեն շինահրապարակի արտահոսքերից՝ էռոզիայի ու նստվածքների կանխման համապատասխան միջոցներով, որոնք ներառում, սակայն չեն սահմանափակվում խոտային և տիղմային պատնեշները - Հարակից տարածքներում որևէ տեղ հող վերցնելու համար փոսեր փորել, քարհատել կամ որպես աղբավայր օգտագործել առանց համապատասխան լիցենզիայի չի թույլատրվում, հատկապես պաշտպանվող տարածքներում |
| Է. Բժշկական թափոնների հեռացում | Բժշկական թափոնների կառավարում | - Կապալառուն ազգային կանոնակարգերի համաձայն ապահովում է, որ նոր կառուցված և/կամ վերակառուցված բուժհաստատությունները ունենան բժշկական թափոնների տնօրինման ու օգտահանման համապատասխան ենթակառուցվածքներ, որոնք ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով՝ - Առանձնացված բժշկական թափոնների տնօրինման հատուկ հարմարություններ (այդ թվում՝ սուր պարագաներ, մարդկային հյուսվածքներ կամ մարմնի հեղուկներ) մնացած թափոններից/աղբից առանձին - Բժշկական թափոնների առանձին պահեստավորման հարմարություններ - Եթե տեղում մշակման աշխատանքներ են նախատեսվում, ապա թափոնների հեռացման համապատասխան տարբերակների առկայություն ու գործարկում |
| Ը. Երթևեկության ու հետիոտների անվտանգություն | Հանրային երթևեկությանը և հետիոտնին ուղղակի կամ անուղղակի վտանգներ շինարարական աշխատանքների պատճառով | - Համաձայն ազգային կանոնակարգի, կապալառուն պետք է երաշխավորի, որ շինարարական տեղանքը պատշաճ կերպով անվտանգ է եւ երթեւկության հետ կապված շինարարարությունը կարգավորված է: Սա ներառում, բայց չի սահմանափակում հետևյալը՝ - Ցուցասյուները, զգուշացնող նշանները, ուղեփակոցները եւ ճանապարհային շրջանցումները պետք է հստակ տեսանելի լինեն եւ հասարակությանը զգուշացված լինի բոլոր պոտենցիալ վտանգների մասին: - Երթեւեկության կառավարում եւ աշխատակազմի վերապատրաստում, մասնավորապես այն տեղանքի հասանելիության եւ տեղանքին կից ծանր երթեւեկության դեպքերում: Ապահով հետիոտնային ուղեճանապարհների և անցումների ապահովում այն վայրերում, որտեղ շինարարությունը խոչընդոտում է երթեւեկությանը: - Աշխատանքային ժամերի կարգավորում տեղական երթեւեկության հոսքին համապատասխան, օրինակ խուսափել տրանսպորտային միջոցների հետ կապված հիմնական աշխատանքներից ծանրաբեռնված ժամերին կամ անասունների հոտերի տեղաշարժի ժամանակահատվածներում - Վերապատրաստված աշխատակիցների կողմից երթեւեկության ակտիվ կառավարում տեղանքում, եթե անհրաժեշտ է ապահովել հասարակության անվտանգ ու պատշաճ երթևեկությունը - Վերանորոգման ընթացքում անվտանգ ու շարունակական մուտք դեպի գրասենյակային հաստատություններ, խանութներ ու բնատեղիներ, եթե կառույցները բաց են հասարակության համար: |

- գույնով ստվերագծված հատվածը ենթակա չէ կիրառման

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ

Շինարարության փուլ

| Գործունեություն | Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու) | Որտեղ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ինչպես (է պարամետրը վերահսկվելու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ով (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Շինարարկական նյութերի մատակարարում | Շինարարական նյութերի գնումը արտոնագրված մատակարարներից | Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ, փոխառության վայրեր | Փաստաթղթերի ստուգում Նյութերի որակի ստուգում | Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում | Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը | ՀՏԶՀ |
| 2.Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական սարքավորումների տեղափոխություն | Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների և բեռի համապատասխանություն, բաց մեքենաներով տեղափոխվող բեռի ծածկում Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով | Շինարարական նյութերի և շինարարական թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ | Շինարարական վայրին հարակից ճանապարհներում դիտազննում ներառյալ նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիները | Չզգուշացված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին | Խուսափել փոշուց և կոշտ թափոններից, օդի և ճանապարհների աղտոտվածությունից Նվազեցնել երթևեկության խաթարումները | ՀՏԶՀ, Արծվանիստի համայնքապետարան |
| 3.Շինարարական թափոնների կուտակում | Իներտ և թունավոր նյութերի ժամանակավոր պահեստավորում առանձին հատուկ նախատեսված վայրերում Աղբի ժամանակին տեղափոխում նախատեսված աղբավայրեր | Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է) Աղբի տեղափոխության համար նախատեսված աղբավայրեր | Ստուգաթերթեր Դիտազննում | Շինարարության ամբողջ ընթացքում | Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից | ՀՏԶՀ, Արծվանիստի համայնքապետարան |
| 4.Կենցաղային աղբի առաջացում | Աղբարկղերի ապահովում շինարարության վայրում Թափոնների կանոնավոր տեղափոխության շուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համաձայնություն | Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է) | Դիտազննում | Շինարարության ամբողջ ընթացքում | Խուսափել կենցաղային աղբի պատճառով հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից, | ՀՏԶՀ, Արծվանիստի համայնքապետարան |
| 5.Աշխատանքի անվտանգություն | Աշխատողներին հատուկ համազգեստի և պաշտպանական միջոցների տրամադրում և դրանց կիրառման պարտադրում կառուցապատողին Շինարարական սարքավորումների օգտագործման և շահագործման կանոնների անվտանգության պահպանման միջոցառումների հետևում | Շինարարական հրապարակ | Գործունեության ստուգում | Շինարարության ամբողջ ընթացքում | Նվազեցնել պատահարների հավանականությունը | ՀՏԶՀ |
| 6.Բնակավայրում աշխատանքների իրականացնում | Աշխատանքային տարածքի սահմանազատում և ցանկապատում Խրամուղիների ժամանակին ետլիցք խողովակաշարերի տեղադրումից հետո Աշխատանքային տարածքից դուրս շինարարարական մեքենաների և տեխնիկայի կայանման արգելում , ինչը կխոչընդոտի երթևեկության և հետիոտնի ազատ տեղաշարժը Շինարարական տարածքից դուրս շինարարական նյութերի և թափոնների ցրման արգելում | Շինարարական և հարակից տարածք | Դիտարկում | Շինարարության ամբողջ ընթացքում | Նվազեցնել աշխատանքային տարածքի շրջակայքում երթևեկության խոչընդոտները և նվազեցնել պատահարների հավանականությունը | ՀՏԶՀ Արծվանիստի համայնքապետարան |

Շահագործման փուլ

| Գործունեություն | Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու) | Որտեղ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ինչպես (է պարամետրը վերահսկվելու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ով (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ապահովել ջրընդունիչների, ՕԿՋ և խողովակաշարերի անխափան շահագործումը | Ջրընդունիչների, ՕԿՋ և խողովակաշարերի մշտական պահպանություն | Ջրամատակարարման համակարգ | Դիտազննում | Շահագործման ամբողջ ընթացքում | Մատակարարել բարձր որակի ծառայություններ ջրօգտագործողներին | ՀՏԶՀ, Արծվանիստի համայնքապետարան |
| 2. Ապահովել համայնքին մատակարարվող խմելու ջրի բարձր որակ | Խնելու ջրի տեղական ստանդարտներին համապատասխանություն | Ջրամատակարարման համակարգ | Դիտազննում | Շահագործման ամբողջ ընթացքում | Կանխել ջրի պատճառով հիվանդությունների առաջացումը | ՀՀ Սանիտարահամաճարակաբանական կենտրոն |

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՔԱՐՏԵԶ ԵՎ ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ

Հավելված 2. Հողահատկացման որոշման փաստաթղթի պատճեն

Հավելված 3. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն

Հավելված 5. Աղբյուրների քիմիական և բակտերոլոգիական անալիզ

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2: ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Արձանագրություն

Հանրային քննարկում

Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքում

խմելու ջրի խմելու ջրի արտաքին  համակարգի կառուցման  ծրագրի

Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ

Սույն թվականի մարտի 15-ին Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայքի համայնքապետարանի շենքում տեղի ունեցավ շահագրգիռ կողմերի հանրային քննարկում՝ խմելու ջրի արտաքին համակարգի կառուցման

ծրագրի բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի  (ԲՍԿՊ) նախնական տարբերակի վերաբերյալ:

Սույն թվականի մարտի 9-ին ՀՏԶՀ պաշտոնական կայք էջում (www.atdf.am) հրապարակվել է հանրային քննարկման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ ներառյալ հանդիպման ամսաթիվը և ժամը: Հանդիպման մասին հայտարարությունը փակցվել է նախապես համայնքապետարանի հայտարարությունների տախտակին, ինչպես նաև համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է հեռախոսային զանգեր՝ մասնակիցների ներկայությունը ապահովելու համար:

Հանրային քննարկումը իրականացվել է ՀՏԶՀ բնապահպանական մասնագետ Ասյա Օսիպովաի կողմից: Հանրային քննարկմանը ներկա էին 25 ներկայացուցիչներ:

Ա.Օսիպովան ներկայացրեց քննարկման հիմնական նպատակը, միկրոծրագրի հիմնական առանձնահատկությունները՝ ներառյալ խմելու ջրի արտաքին համակարգի կառուցման:  Ա.Օսիպովան հակիրճ ներկայացրեց ՀԲ և հայաստանյան օրենդրության պահանջները բնապահպանական և սոցիալական գնահատման իրականացման վերաբերյալ և հիմնավորեց ԲՍԿՊ մշակելու անհրաժեշտությունը ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում ներառող ծրագրերի համար ինչպիսին է Արծվանիստի միկրոծրագիրը:

Ա.Օսիպովան նկարագրեց հիմնական բնապահպանական պայմանները և ընդգծեց ծրագրի իրականացման հետ կապված հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Նա մասնավորեցրեց, որ ծրագիրը չի ներառում ծառահատում, տարածքում առկա չեն էնդեմիկ կենդանիներ և բույսեր, ինչպես նաև ստորգետնյա ցանցեր: Ֆիզիկա-երկրաբանական պայմանները նպաստավոր են շինարարության համար: Հիմնական բնապահպանական բացասական ազդեցությունները ներառում են օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները և բնական լանդշաֆտի խաթարումները: Ա.Օսիպովան պարզաբանեց հիմնական մեղմացման միջոցառումները, որոնք նպատակ ունեն նվազեցնել բացասական ազդեցությունները և ընդգծեց, որ բնական ռելիեֆը և լանդշաֆտը կվերականգնվի շինարարական աշխատանքներից հետո: Քանի որ խողովակաշարի երկայնքով առկա չեն մասնավոր հողատարածքներ կամ ճանապարհներ, շինարարական աշխատանքների պատճառով հանրային տրանսպորտի և հետիոտնային երթևեկության խաթարում չի սպասվում: Ա.Օսիպովան բացատրեց, թե ինչ միջոցառումներ են կիրառվելու ՀՏԶՀ կողմից աղբի կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար:  Նա ընդգծեց, որ համայնքի անդամների և աշխատակիցների անվտանգության բարձրացման համար կկիրառվեն անվտանգության միջոցառումներ:

Ա.Օսիպովան ընդգծեց, որ ամսական կտրվածքով իրականացվելու է տեխնիկական վերահսկողություն երաշխավորելու, որ ԲՍԿՊ-ում ներառված բոլոր բնապահպանական մեղմացուցիչ միջոցառումները կատարված են և շեղումների մասին զեկուցվել է ՀՏԶՀ-ին:

Ա.Օսիպովան խոսեց ԲՍԿՊ-ի հիմնական սոցիալական ասպեկտների մասին: Նա մատնանշեց, որ ծրագիրը չի ներառում տարաբնակեցում, քանի որ շինարարության համար առաջարկվող տարածքը հանրային սեփականություն է, բնակեցված չէ և չի օգտագործվում այլ նպատակներով և առկա է հողհատկացման փաստաթուղթ:

Ա.Օսիպովան բացատրեց նաև թե ինչպես է գործում բողոքների ներկայացման մեխանիզմը ՍՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում: Համայնքային մակարդակում ընտրված բողոքների համակարգողը՝ Հրաչ Սուքիասյանը ներկայացվեց համայնքի անդամներին: Ա.Օսիպովան բացատրեց համայնքայի  մակարդակում բողոքների համակարգողների ընտրության նպատակը և ուղղորդեց ծրագրի հետ կապված հարցերի և բողոքների առկայության դեպքում դիմել Հրաչին: Ա.Օսիպովան նաև խոսեց հիմնական սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների մասին՝ ներառյալ կանանց, երիտասարդների և խոցելի խմբերի ներառումը օգուտների բաշխմանը: Նա ընդգծեց, որ այս խմբերը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ ներգրավված լինելու ծրագրի օգուտների մեջ:

Ա.Օսիպովան Նա մատնանշեց, որ համայնքի անդամները հնարավորություն կունենան ուղիղ դիմել ՀՏԶՀ այն դեպքում, երբ չեն ցանկանա իրենց բողոքը հայտնել ԾԻԿ-ին կամ համայնքային մակարդակում բողոքների համակարգողին: Օսիպովան բացատրեց բողոքների ուղարկման բոլոր տարբերակները, այդ թվում էլ հասցեն, թեժ գծի հեռախոսահամարը, փոստային հասցեն և կայքի հասցեն՝ նշելով, որ ՀՏԶՀ կոնտակտային տվյալները նշված են ժողովի մասնակիցներին բաժանված բուկլետների, ինչպես նաև հանրային տեսանելի վայրում փակցված ցուցապաստառների վրա:  Օսիպովան ներկայացրեց, որ հանրային վայրերում և շինհրապարակում տեղեկատվական  վահանակների վրա պարբերաբար կփակցվեն ծրագրի ընթացի վերաբերյալ հայտարարություններ՝ երաշխավորելու, որ համայնքի ներկայացուցիչները կարող են բարձրացնել իրենց ձայնը մտահոգություններ ունենալու դեպքում:

Մասնակիցները խրախուսվեցին բարձրացնել քննարկված հարցերի վերաբերյալ հարցեր: Հետևյալ հարցերը բարձրացվեցին մասնակիցների կողմից:

Զոհրաբ Նավոյան: Մենք  կցանկանայինք ողջունել ծրագիրը և նշել, որ այս ծրագիրը շատ կարևոր է համայնքի համար, քանի որ այն հնարավորություն կտա տներում ունենալ շուրջօրյա և մաքուր խմելու ջուր: Բացի այդ, ես կցանկանայի նաև նշել, որ համայնքն ունի ոռոգման ջրի հիմնախնդիր, որը դժվարացնում է գյուղատնտեսական զարգացումը:

Լեվոն Սաֆարյան: Համայնքի մյուս հիմնախնդիրներն այն են, որ համայնքում չկա մանկապարտեզ և ներհամայնքային ճանապարհները վատ վիճակում են:

Համլետ Պողոսյան: Շատ դեպքերում մարդիկ չգիտեն թե ում դիմեն բողոքների առկայության դեպքում: Ես շատ ուրախ եմ լսել, որ ՀՏԶՀ-ն հոգ է տանում համայնքների մասին: Բողոքների մեխանիզմի ներդրումը շատ կարևոր է, քանի որ այն հնարավորություն կտա արագ լսելի դարձնել բնակիչների ձայնը:

Հրաչ Սուքիասյան: Ես ողջունում եմ այն գաղափարը, որ դուք խարխուսում եք համայնքի անդամների ներգրավումը աշխատանքներում: Շատ կարևոր է համայնքի բնակիչների համար ծրագրի աշխատանքներում ներգրավված լինելու հնարավորություն ունենալ, քանի որ մեր համայնքը մեծապես կախված է գյուղատնտեսական աշխատանքներից, ինչը շատ դեպքերում շահավետ չէ:

Համայնքի անդամների կողմից բարձրացվեցին նաև ծրագրի ընթացի և սկզբի վերաբերյալ հարցեր, որոնք պարզաբանվեցին մասնագետների կողմից:

Կից ներկայացված է մասնակիցների ցանկը և լուսանկարները: