Հայաստանի ՀանրապետությԱն

Աշխատանքի եվ սոցիալական հարցերի նախարարություն

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԾՐԱԳԻՐ

ՎԱՐԿ 5398-ԱՄ

ԼՈՌՈւ ՄԱՐԶԻ ՏԱՇԻՐ ՔԱՂԱՔԻ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈւԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈւՑՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝

Ա. Օսիպովա - Բնապահպանության գծով մասնագետ

Ն. Մկրտչյան – Սոցիալական երաշխիքների մասնագետ

ՀՈՒՆԻՍ 2017

ՄԱՍ Ա. ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիրը | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2 ծրագիր» Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի երեխաների զբաղվածության և համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնների վերակառուցում |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների շրջանակը | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում իրականացվելու է հետևյալ գործողությունները` ամբողջական սեյսմիկ ամրացում, հիմքերի ամրացում, պատերի քանդում և կրող պատերի վերակառուցում՝ միաժամանակ ամրացնելով մյուս պատերը, արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, տանիքի քանդում և նոր մետաղյա տանիքի կառուցում, միջհարկային ծածկերի մասնակի ամրացում կամ փոխարինում, աստիճանավանդակի քանդում և նորի կառուցում, հատակի փոխարինում նորով, դռների փոխարինում նորով, արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, ինչպես նաև ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում, ներքին ենթկառուցվածքների մոնտաժ, թեքահարթակի կառուցում և բակային տարածքի արտաքին բարեկարգում: Շենքի վերակառուցումը նախատեսվում է իրականացնել համաֆինանսավորմամբ՝ Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ: Վերակառուցվող տարածքի 1-ին հարկն ամբողջությամբ, 2-րդ հարկը մասնակի հատկացվելու է ՀՍԾՏԿ-ին, իսկ 2-րդ հարկի մնացած մասն ու 3-րդ հարկն ամբողջությամբ՝ երեխաների զբաղվածության կենտրոնին: |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ կարգավորումներ (ելակետային միջոցառումներ) (Համաշխարհային Բանկ) | Աշխատանքները կատարող թիմի ղեկավար` Իվան Դռաբեկ, Մարինա Պետրովիչ | Անվտանգության մասնագետներ՝ Դարեջան Կապանաձե, Սոֆյա Գեորգիեվա |  |
| Աշխատանքների իրականացման կարգավորումները (ՀՀ) | Իրականացնող մարմին` ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Աշխատանքները վերահսկող անձինք` Ասյա Օսիպովա, Նվարդ Մկրտչյան` խորհրդատուներ, ԱՍՀՆ | Կապալառու` |
| ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ |  |  |  |
| Հաստատության անվանումը | Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքի երեխաների զբաղվածության և համալիր սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ |  |  |
| Հաստատության հասցեն և այն տարածքը, որը պետք է վերակ-ի | ՀՀ Լոռու մարզ, ք. Տաշիր Վազգեն Սարգսյան (նախկին Լենինի) փողոց 5-րդ թաղամաս N 95 Վարչական շենք |  |  |
| Հողի սեփականատերը Հողի օգտագործողը (պաշտոնական/ոչ պաշտոնական) | Հողի սեփականատերը Տաշիր համայնքն է, անշարժ գույքի ձեռքբերման իրավունքը հաստատող փաստաթղթի անվանումը – 08.06.2010թ. N ե-159 Քաղաքապետարանի գրությամբ, 14.03.1997թ. N 51 ՀՀ Կառավարության որաշմամ հիման վրա (Հավելված 2): Կառույցը վթարային վարչական տարածք է 1988 թ.-ի երկրաշարժից ի վեր և որևէ կերպ չի շահագործվել, հետևաբար մարդկանց ֆիզիկական և տնտեսական վերաբնակեցման խնդիր չի առաջացել: |  |  |
| Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրի շրջակա առարկայական և բնական միջավայրը | Համայնքի կենտրոնը գտնվում է Տաշիրի կենտրոնական մասում, շրջակայքում կան պետական կառույցներ, եկեղեցի, քաղաքային այգի և այլ օբյեկտներ: Ճանապարհը դեպի կենտրոն ասֆալտապատ է, տարածքում շինարարությանը խոչընդոտող ծառեր և թփեր չկան: ՀՍԾՏԿ-ի արտաքին էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի, ջրի մատակարարումը և կեղտաջրերի հեռացումը կատարվում է համայնքային մակարդակում, մինչդեռ ներքին ենթակառուցվածքները լիովին փոխարինվելու են: Շինարարական աշխատանքների ընթացքը չի խանգարի հարակից բնակելի տների բնակիչների առօրյա կյանքին, ինչպես նաև շինարակական աշխատանքները չեն խոչընդոտի հանրային երթևեկին: Հողակտորը պետական սեփականություն է և չի կարող օգտագործվել մասնավոր կամ շահույթ ստանալու նպատակներով: Շինարարական աշխատանքները սկսման պահից կընթանան 280 օր: Ծրագրի բնապահպանության գծով և սոցիալական երաշխիքների մասնագետները այցելել են տարածք և իրականացրել են նախնական հետազննություն: |  |  |
| Գտնվելու վայրը և հեռավորությունը նյութերի մատակարարման` հատկապես` ագրեգատների, ջրի, քարերի մատակարարման տեսանկյունից: | Անհրաժեշտ ագրեգատները և շինարարական այլ նյութերը գնվելու են Տաշիր քաղաքում գտնվող վաճառասրահներից: Շինարարության համար անհրաժեշտ ջուրը հասանելի է շենքի ներսում, որը մատակարարվում է համայնքային ծառայության կողմից: ՀՍԾՏԿ-ին հարող տարածքում հնարավոր է կայանել շինարարական փոխադրամիջոցներ, ինչպես նաև հնարավոր է ստեղծել ժամանակավոր պահեստ` շինարարական նյութերի և շինարարական աղբի համար: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ |  |  |  |
| Ներպետական և տեղական օրենսդրություն, ինչպես նաև թույլտվություններ, որոնք առնչվում են ծրագրի գործողություններին: | Ներքոշարադրյալ ՀՀ օրենսդրությունը սահմանում է ծրագրի գործողություններին առնչվող իրավական դաշտը. - «Մթնոլորտային օդի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքը (1994) Օրենքի նպատակն է սահմանել ՀՀ հիմնական դրույթները` մթնոլորտային oդի մաքրության և որակի բարելավման ապահովումը, մթնոլորտային oդի վիճակի վրա քիմիական, ֆիզիկական, կենuաբանական և այլ վնաuակար ազդեցությունների նվազեցումը եւ կանխումը, այդ բնագավառում հաuարակական հարաբերությունների կարգավորումը: Սույն օրենքին համապատասխան՝ կապալառուն պարտավորվում է վերանորագման աշխատանքներ կատարել, ինչպես նաև իրականացնել շինարարական աղբի փոխադրումն ու ժամանակավոր պահումը` նվազեցնելով փոշու և այլ տիպի արտանետումները օդ: - «Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքը (2004) Օրենքը սահմանում է աղբի հավաքման, տեղափոխման, աղբի հեռացման, մշակման և վերամշակման, ինչպես նաև բնական հանածոների, մարդու կյանքի և առողջության վրա աղբի բացասական ներգործության կանխման իրավական և տնտեսական հիմքերը: Այն նաև սահմանում է պետական լիազոր մարմինների, ինչպես նաև աղբահանությամբ զբաղվող կազմակերպությունների դերը և պարտականությունները աղբահանման գործողություններում: Սույն օրենքի համաձայն` շենքի վերանորոգման ընթացքում առաջացած աղբը պետք է վերամշակման ենթարկվի պատշաճ կերպով կամ տեղադրվի աղբավայրում: - «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (1995) Օրենքը սահմանում է այն գործունեության տեսակները, որոնք ենթակա են շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և բնապահպանական փորձաքննության: Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության շենքի վերանորոգման աշխատանքները ենթակա չեն բնապահպանական փորձաքննության: - «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենք (1998) Օրենքը սահմանում է գործունեության այն տեսակները, որոնք ենթակա են շինարարության թույլտվության: Սույն օրենքի համաձայն` հաստատության վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար չի պահանջվում շինարարության թույլտվություն: |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ |  |  |  |
| Ե՞րբ և որտե՞ղ են անցկացվելու հանրային քննարկումները. | Սույն ԲՍԿԾ նախագիծը տեղադրվել է ԱՍՀՆ ինտերնետային կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով Համաշխարհային Բանկի հետ համաձայնեցնելուց հետո: ԲՍԿԾ նախագծի վերաբերյալ հանրային լսումները հայտարարվել և անցկացվել 2017 թ.-ի մայիսի 26-ին Հրազդան համայնքում: Բոլոր շահագրգիռ կողմերը հնարավորություն են ունեցել մասնակցելու հանդիպմանը, հարցեր տալու և լսելու իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները: |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐԸ |  |  |  |
| Հավելված 1. Շինարարական քարտեզ/լուսանկարներ Հավելված 2. Սեփականության վկայական Հավելված 3. Հանրային քննարկման արձանագրություն Հավելված 4. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն Հավելված 5. Աղբահանության համաձայնագիր |  |  |  |

ՄԱՍ Բ. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ/ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված կլինի՞ հետևյալ գործողություններից որևէ մեկը: | Գործողությունը/Խնդիրը | Կարգավիճակը | Սկսված գործողությունը |
|  | Ա. Շենքի վերանորոգում | [× ] Այո [ ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
|  | Բ. Նոր շինարարություն | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ա ներքևում |
|  | Գ. Կեղտաջրերի մաքրման առանձին համակարգ | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Բ ներքևում |
|  | Դ. Պատմական նշանակություն ունեցող շենքեր և թաղամասեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Գ ներքևում |
|  | Ե. Հողի ձեռք բերում | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Դ ներքևում |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ե ներքևում |
|  | Է. Ազդեցությունը անտառների և/կամ պահպանվող տարածքների վրա | [ ] Այո [× ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Զ ներքևում |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների օգտագործում և կառավարում | [ ] Այո [ ×] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Է ներքևում |
|  | Թ. Երթևեկության և հետիոտների անվտանգություն | [× ] Այո [ ] Ոչ | Տե՛ս Բաժին Ը ներքևում |

ՄԱՍ Գ. ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

| ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ |  | ՉԱՓԱՆԻՇԸ | ԿԻՐԱՌՎԱԾ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընդհանուր պայմանները |  | Ծանոթացումը և աշխատողների անվտանգությունը | ա. Տեղի շինարարական և բնապահպանական տեսչությունները և հանրությունը տեղեկացվել են նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների մասին: բ. Հանրությունը այդ մասին տեղեկացվել է ԶԼՄ-ների պատշաճ ծանուցման միջոցով, ինչպես նաև հանրության համար հասանելի տեղերում (ներառյալ` շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում) այդ մասին տեղադրելով համապատասխան տեղեկատվություն: գ. Շինարարական և/կամ վերանորոգման աշխատանքների համար օրենքով պահանջվող բոլոր թույլտվությունները ձեռք են բերվել: դ.Կապալառուն պարտավորվում է բոլոր աշխատանքներն իրականացնել անվտանգ և համակարգված կերպով` նվազեցնելու բացասական ներգործությունը հարևանությամբ բնակվող բնակիչների և շրջակա միջավայրի վրա: ե. Աշխատողների անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքը պետք է համապատասխանի միջազգային լավագույն փորձով հաստատված չափանիշներին (աշխատողները միշտ պետք է կրեն երկաթյա սաղավարտ, անհրաժեշտության դեպքում` դիմակներ և անվտանգության ակնոցներ, անվտանգության կախագոտիներ, ինչպես նաև պաշտպանիչ ճտքավոր կոշիկներ): զ. Համապատասխան նշումները շինարարական հրապարակների վերաբերյալ կտեղեկացնեն աշխատողներին հիմնական կանոնների և կարգավորումների մասին, որոնց նրանք պարտավոր են հետևել: |  |  |
| Ա. Ընդհանուր վերանորոգման և/կամ շինարարական աշխատանքները |  | Օդի որակը | ա. Ներքին պատերը քանդելու ընթացքում առաջին հարկից վերև պետք է օգտվել աղբատարից: բ. Պատերը քանդելուց առաջացած շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող վայրում և ջուր ցանվի վրան` նվազեցնելու շինարարական աղբից առաջացող փոշին: գ. Պատերի մեջ անցքեր անելիս/պատը քանդելիս` առաջացող փոշին պետք է վերացնել` շարունակաբար ջուր ցանելով և/կամ տեղադրելով փոշին պահող թաղանթներ: դ. Մոտակայքի շրջակա միջավայրը (մայթեր, փողոցներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից` նվազեցնելու համար փոշու կուտակումը: ե. Շինարարական հրապարակում չպետք է թույլ տալ շինարարական նյութերի կամ աղբի բացօթյա այրում: զ.Շինարարական հրապարակում շինարարական փոխադրամիջոցներից երկար ժամանակ չօգտվելը անթույլատրելի է: |  |  |
|  |  | Աղմուկը | ա. Շինարարությունից առաջացող աղմուկը սահմանափակվելու է անթույլատրելի ժամերին. տվյալ դրույթը սահմանված է շինարարության թույլտվությամբ: բ. Շինարարական աշխատանքների ընթացքում գեներատորների, օդաճնշիչների և այլ մեխանիկական սարքերի շարժիչների ծածկերը պետք է փակված լինեն, և նման սարքավորումները պետք է տեղակայվեն բնակավայրերից հնարավորին չափ հեռու: |  |  |
|  |  | Ջրի որակը | ա. Շինարարական հրապարակում պետք է ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ` հսկելու էռոզիայի և նստվածքների առաջացումը` կանխելու նստվածքների արտահոսքը շինարարական հրապարակից դուրս, որը կարող է հանգեցնել մոտակայքի ջրերում կամ գետերում ավելորդ պղտորման: |  |  |
|  |  | Թափոնների կառավարումը | ա. Թափոնների հավաքումը և հեռացումը մայթերի վրայից և շինարարական հրապարակից կիրականացվի բոլոր տեսակի թափոնների համար, որոնք առաջանում են շինությունների քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում: բ . Հանքային հիմքի վրա շինարարական և քանդման թափոնները պետք է առանձնացվեն ընդհանուր սովորական, օրգանական, լուծույթների հիմքի վրա և քիմիական թափոններից` հենց շինարարական հրապարակում և պետք է պահեստավորվեն համապատասխան տարաներում: գ. Շինարարական թափոնները կհավաքվեն և կհեռացվեն պատշաճ ձևով` նման գործունեություն իրականացնելու թույլտվություն ունեցող աղբահանների կողմից: դ. Աղբահանման վերաբերյալ նշումները կպապանվեն` որպես թափոնների պատշաճ կառավարման ապացույց: ե. Հնարավորության դեպքում կապալառուն կրկին կօգտագործի և կվերամշակի օգտագործման և վերամշակման համար հարմար և կենսունակ նյութերը (բացի ասբեստից): |  |  |
| Գործողություն | Չափանիշ |  |  | Կիրառվող նվազեցման միջոցների ցանկը |
| Ը. Հետիոտնի և երթևեկության անվտանգություն | Ուղղակի և անուղղակի վտանգ, որը կարող է հասցվել հանրային երթևեկությանը և հետիոտներին շինարարական աշխատանքների ընթացքում: |  |  | ա. Ներպետական կարգավորումների համաձայն` կապալառուն երաշխավորում է շինարարական հրապարակում կատարվող աշխատանքների անվտանգությունը և շինարարությանն առնչվող երթևեկության կանոնակարգումը: Այդ գործողությունների մեջ ներառվում են, սակայն չեն սահմանափակվում` - նախազգուշացման և այլ նշանների տեղադրումը, արգելապատնեշների տեղադրումը և երթևեկության ուղղության փոփոխումը. շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրը տեսանելի կլինի և հանրությունը կիրազեկվի իրական վտանգների մասին. - երթևեկության կարգավորման համակարգը և աշխատողների վերապատրաստումը, հատկապես` մուտքը դեպի շինարարական հրապարակ և մոտակայքում առկա ծանրաբեռնված երթևեկությունը. հետիոտների համար անվտանգ անցումների և ճանապարհահատումների կազմակերպում, այն մասում, որտեղ անցկացվում են շինարարական աշխատանքները: - Շինարարների աշխատանքային ժամերի հարմարեցումը տեղի երթևեկությանը, ինչպես օրինակ` շինարարական մեծ փոխադրամիջոցների տեղաշարժը երթևեկության լարված ժամերին կամ անասնահոտի տեղաշարժման ընթացքում. - Երթևեկության ակտիվ կարգավորում վերապատրաստված և նշմարելի անձնակզմի կողմից` հանրության համար անվտանգ և հարմարավետ ճանապարհահատում կազմակերպելու համար. - Գրասենյակային տարածքներ, խանութներ և բնակելի շենքեր ներգործելու նպատակով անվտանգ և անարգել մուտքի ապահովում հանրության համար, եթե վերոհիշյալ տարածքները բաց են լինելու հանրության դիմաց: |

ՄԱՍ Դ. ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

| Գործողությունը | Ի՞նչ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) | Ո՞րտեղ (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթակա՞ է) |  | Ի՞նչպես (Չափորոշիչը մոնիտորինգի ենթարկա՞ է) |  |  | Ե՞րբ (Որոշել հաճախականությունը/ շարունակական) լինելը ) |  | Ի՞նչու (Չափորորշիչը վերահսկվու՞մ է) |  | Ո՞վ (Պատասխանատու՞ է մոնիտորինգի համար) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի ապահովում | Վերակառուցման համար անհրաժեշտ նյութերի գնում գրանցված մատակարարներից |  | Մատակարարների գրասենյակ կամ պահեստ |  |  | Նյութերի պիտակների և/կամ փաստաթղթերի ստուգում |  | Մատակարարման պայմանագրերի կնքման ընթացքում |  | Մարդկանց առողջության համար շինարարական նյութերի անվտանգ լինելու և հուսալի լինելու մասին հավաստիացում |  | ԱՍՀՆ |
| Շինարարական թափոնների առաջացում | - Շինարարական թափոնների ժամանակավոր պահեստավորումը դրա համար հատուկ նախատեսված վայրում - Թափոնների ժամանակին հեռացումը դրա համար նախատեսված վայրում |  | Աշխատանքների իրականացման վայր |  |  | Հսկողություն |  | Պարբերաբար, շինարարական աշխատանքների ընթացքում և դրա ավարտին |  | -Տարածքի աղտոտման կանխում - Շինարարական հրապարակում շինարարական նյութերի թափթփված մասերի և քանդված պատերից առաջացած աղբի պատճառով դժբախտ պատահարների կանխում - Վերանորոգվող տարածքի էսթետիկ տեսքի պահպանում |  | ԱՍՀՆ |
| Շինարարական նյութերի և աղբի փոխադրումը | - Փոխադրամիջոցների և սարքավորումների տեխնիկական վիճակը - Բեռնատար մեքենաների բեռը ծածկել անթափանց թաղանթով - Փոխադրումների սահմանված երթուղու և ժամանակի պահպանում |  | - Շինարարական հրապարակ - Շինարարական նյութերի և թափոնների փոխադրման երթուղիներ |  |  | Շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրին հարող ճանապարհների հսկողություն երթուղու ուղղությամբ |  | Ընտրովի հսկողություն` աշխատանքային ժամերին |  | - Արտանետումներից հողի և օդի աղտոտման սահմանափակում - Տեղական համայնքներին պատճառվող անհարմարության` աղմուկի և վիբրացիայի սահմանափակում -Նվազեցնել երթևեկության խափանումը |  | Ճանապարհային ոստիկանություն |
| Աշխատողների առողջությունը և անվտանգությունը | - Շինարարների աշխատանքային հագուստով և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքով ապահովում - Շինարարական սարքավորումների գործարկման և անհատական պաշտպանիչ հանդերձանքի օգտագործման կանոններին խիստ համապատասխանում - Շինարարական հարպարակում հակահրդեհային համակարգի և բժշկական օգնության առկայություն |  | Շինարարական հրապարակ |  |  | Գոծողությունների հսկողություն |  | Աշխատանքների ողջ ժամանակահատվածը |  | Վնասվածքների և դժբախտ պատահարների հավանականության նվազեցում |  | ԱՍՀՆ |
| Երթևեկությունը և ճանապարհների անվտանգությունը | - Երթևեկությունը կանոնակարգող և նախազգուշացնող նշանների առկայություն - Շինհրապարակի գծանշում/ցանկապատում, բոլոր աշխատանքների իրականացումը ցանկապատված հատվածի ներսում, - Շինանյութերի և կուտակված աղբի բացակայություն շինհրապարակի տարածքից դուրս |  | Շինարարական հրապարակի հարակից մասում |  |  | Տեսողական զննմամբ |  | Շինարարական աշխատանքների ողջ ընթացքում |  | Որոշելու, թե արդյոք շինարարական աշխատանքերի հետևանքով չեն վնասվում ուղևորների/կամ հետիոտների շահերը |  | ԱՍՀՆ |
| Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում | Հետևյալ տեղեկատվությամբ հայտարարությունների տախտակը/վահանակը տեղադրված է շինհրապարակում՝ - Աշխատանքները իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ), աշխատանքները ֆինանսավորող ծրագրի (ՍՊՎԾ II) անվանումները, - Կոնտակտային տվյալներ/թեժ գիծ ԱՍՀՆ-ում՝ հարցերի և բողոքների դեպքում ԾԻԳ-ի հետ կապվելու համաի : |  | Կապալառուի դաշտային գրասենյակ և շինարարկան հրապարակ: Ինչպես նաև հարակից գործող հաստատությունների տեսանելի ու գլխավոր հատվածների մոտ |  |  | Այցելությունների միջոցով պարբերաբար ստուգել GRM հայտարարությոնների վահանակը |  | Շինարարական աշխատանքներից առաջ և ընթացքում |  | Շինարարկան հրապարակին կից բնակվող և աշխատող քաղաքացիների և շահագրգիռ կողմերի հետ հաղորդակցվելու, բողոքների գրանցման գործընթացի համար |  | Հանրային տեղեկատվություն և բողոքների լուծում |
| ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՓՈՒԼ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գործառնական թափոնների կառավարում | ՀՍԾՏԿ-ի գործառնությունների ընթացքում առաջացած կենցաղային աղբի համակարգված հավաքում - ՀՍԾՏԿ–ի կենցաղային աղբի հեռացման գործողությունների կարգավորում |  | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք |  | Տարածքի հսկողություն |  |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Սանիտարական անվտանգության և բարենպաստ պայմանների ապահովում ՀՍԾՏԿ-ի անձնակազմի համար |  | ՀՍԾՏԿ |
| Ներքին հաղորդակցության համակարգերի պահպանում | Էլեկտրական լարերի և խմելու ջրի/ կոյուղաջրերի խողովակների պահպանումը լավ գործառնական վիճակում |  | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք |  | Տարածքի հսկողություն |  |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Էլեկտրականությունից հասցվող ցնցումների, կարճ միացումների և խողովակների արտահոսքի վտանգի բացառում |  | ՀՍԾՏԿ |
| Բարեկարգված տարածք | Բարեկարգման կարիք ունեցող, ուղեհարթված, ամրացված, ջրահեռացված, թեքահարթակով տարածք |  | ՀՍԾՏԿ-ի տարածք |  | Տեսողական զննմամբ |  |  | Գործառնությունների ողջ ժամանակահատվածը |  | Բարեկարգված տարածքը բարենպաստ սոցիալական ազդեցություն կունենա կենտրոն այցելող շահառուների վրա |  | ՀՍԾՏԿ |

Հավելված 1. Շինարարական քարտեզը/լուսանկարները

Հավելված 2. Սեփականության  վկայականը

Հավելված 3. Շենքի տեխնիկական վիճակի և վնասվածության եզրակացություն

Հավելված 4. Հանրային քննարկման հայտարարությունը և արձանագրությունը

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՇԻՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԲԱՑ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՀՐԱՎԵՐ

2017թ. մայիսի 26-ին` ժամը 15:30-ին, ՀՀ, Լոռու մարզ,  ք. Տաշիրի քաղաքապետարանի վարչական շենքում տեղի կունենա “Տաշիրի համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական կառավարման ծրագրի”  նախագծի քննարկման հանրային բաց լսումներ:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի» համակարգման գրասենյակը (ՍՊՎԾ-2) հրավիրում է համայնքի բոլոր շահագրգիռ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց մասնակցելու սույն ծրագրի  նախագծի քննարկմանը:

Ձեր առաջարկություններն ու դիտողությունները կարող եք ուղարկել infospap@mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով կամ ներկայացնել ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N 3,  361 սենյակ, ոչ ուշ քան ս/թ մայիսի 25-ը:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ Աշխատանքի և Սոցիալական հարցերի նախարարության http://www.mlsa.am  կայքում, ինչպես նաև ք.Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն N 3,  361 սենյակ հասցեում, հեռ: 010541572:

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  «Սոցիալական պաշտպանության վարչարարության երկրորդ ծրագրի» համակարգման գրասենյակ

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԱՇԻՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՇԻՆ-ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ   ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ, ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՐԱԶԵԿՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆ

Ամսաթիվ՝ 26.05.2017 թ.

Հանրային  քննարկման  ժամանակահատվածը` 15:30 – 16:30:

Տաշիրի  համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնի (այսուհետ՝ ՀՍԾՏԿ) շին-վերանորոգման բնապահպանական և սոցիալական ծրագրի քննարկման վերաբերյալ հայերեն և անգլերեն լեզուներով հայտարարության պաշտոնական հրապարակումից հետո (http://www.mlsa.am, 15.05.2017թ.), Տաշիր քաղաքի Քաղաքապետարանի (Վազգեն Սարգսյան 94) խորհրդակցությունների դահլիճում ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Համաշխարհային բանկի համատեղ սոցիալական պաշտպանության վարչարարության 2-րդ ծրագրի (ՍՊՎԾ-2)  համակարգման գրասենյակի (ԾՀԳ) կողմից ապագա ՀՍԾՏԿ-ի կազմի մեջ մտնող սոցիալական ծառայությունների աշխատակիցներին և այդ ծառայությունների շահառուներին (այսուհետ՝ շահագրգիռ անձինք) իրազեկելու նպատակով  կազմակերպվեց  հանրային քննարկում:  Քննարկմանը ակտիվորեն մասնակցեցին 21 շահագրգիռ անձինք  (որոնց թվում՝ 19 կին), այդ թվում՝ ներկայացուցիչներ Տաշիրի համայնքապետարանից, տարածքային հասարակական կազմակերպություններից և այլն:

ՕՐԱԿԱՐԳ

- ՀՀ բնակչությանը տրամադրվող սոցիալական ծառայությունների համակարգում Համալիր սոցիալական ծառայությունների համակարգի ներդրման հետ կապված հիմնական փոփոխությունների ներկայացում:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացման մասնագետ ՝ Վարդան Գևորգյան:

- Տաշիրում ստեղծվող ՀՍԾՏԿ-ի նախագծանախահաշվային աշխատանքների և շինարարական ու տարածքային ծառայությունների ամենօրյա գործունեության միաժամանակ իրականացման հետ  կապված հնարավոր խնդիրների ներկայացում:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի ճարտարագետ-խորհրդատու՝ Արտաշես Մելիքսեթյան:

- Տաշիրում ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված հնարավոր բնապահպանական խնդիրների լուծման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների ներկայացում:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու՝ Ասյա Օսիպովա:

4. Տաշիրում ՀՍԾՏԿ-ի ստեղծման հետ կապված սոցիալական հնարավոր անբարենպաստ ազդեցությունների հաղթահարման ուղղությամբ նախատեսվող աշխատանքների ներկայացում:

Բանախոս՝ ՍՊՎԾ-2-ի մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ՝ Նվարդ Մկրտչյան:

5.  Հարց և պատասխան:

Հանրային քննարկման ժամանակ ներկայացրվեց հետևյալը.

ՍՊՎԾ-2-ի սոցիալական պաշտպանության ծրագրերի իրականացման մասնագետ  Վ. Գևորգյանը հանգամանալից ներկայացրեց Ինտեգրված սոցիալական ծառայությունների համակարգի (ԻՍԾՀ) հայեցակարգային դրույթները, նպատակները, մասնավորապես նշեով, որ այդ համակարգի ներդրման նպատակն է  ապահովել սոցիալապես խոցելի կամ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված անձանց/ընտանիքներին  միևնույն տարածքում, միասնական մեթոդաբանությամբ, նրանց իրական կարիքների հնարավորինս լիարժեք բավարարմանն ուղղված բազմաբնույթ սոցիալական ծառայությունների (ՍԾ)  տրամադրումը:

Նա ներկայացրեց ԻՍԾՀ-ի հիմնական կառուցվածքային ենթահամակարգերը՝ ներկայացնելով ՀՍԾՏԿ-ի առանձնահատուկ տեղը այդ համակարգում: Ապա  ներկայացրեց ՀՍԾՏԿ-ի կառուցվածքում ինստիտուցիոնալ նոր օղակի՝  ընդհանուր ընդունարանի գաղափարը, նպատակները, խնդիրները՝ ընդգծելով, որ այդ օղակի վրա են  դրված քաղաքացիների դիմումների միասնական ընդունման և դրանց՝ մեկ պատուհանից պատասխանելու գործառույթները:

Ներկայացվեց նաև սոցիալական աշխատողի, որպես առանձին մասնագիտության, ներդրումը ՀՀ պետական համակարգում: Սոցիալական աշխատողը ՀՍԾՏԿ-ի շրջանակում իրականացնելու է դեպքի վարում, որի միջոցով պետք է իրականացվի անապահով խավին առավել ուղղորդված, առավել ամբողջական ու արդյունավետ օժանդակության տրամադրում: Սոցիալական աշխատողը պետք է շփվի հասարակության ամենատարբեր խմբերի հետ ու առանձնացնի նրանց առջև ծառացած առողջական, կրթական, սոցիալական խնդիրները և ուղղորդի այդ խնդիրների լուծման նպատակով համապատասխանաբար առողջապահական, ուսումնական, սոցիալական պաշտպանության և ոստիկանական օղակներին:

Այնուհետև, ՍՊՎԾ-2-ի  ճարտարագետ-խորհրդատու Ա. Մելիքսեթյանը, ներկայացրեց այն հիմնական գործողությունները, որոնք իրականացվելու են շինարարական աշխատանքների անցկացման վայրում: Դրանք են՝ ամբողջական սեյսմիկ ամրացում, հիմքերի ամրացում, պատերի քանդում և կրող պատերի վերակառուցում՝ միաժամանակ ամրացնելով մյուս պատերը, արտաքին պատերի ջերմամեկուսացում, տանիքի քանդում և նոր մետաղյա տանիքի կառուցում, միջհարկային ծածկերի մասնակի ամրացում կամ փոխարինում, աստիճանավանդակի քանդում և նորի կառուցում, հատակի փոխարինում նորով, դռների  փոխարինում նորով,  արտաքին դռների և պատուհանների տեղադրում, ինչպես նաև ներքին պատերի և առաստաղների հարդարում, ներքին ենթկառուցվածքների մոնտաժ, թեքահարթակի կառուցում և բակային տարածքի  արտաքին բարեկարգում: Կառույցի առաջին հարկը ամբողջովին հարմարեցվելու է հաշմանդամների համար: Առաջին հարկում նաև նախատեսված է խորհրդակցությունների սենյակ, որտեղ հիմանականում իրականացվելու են դեպք վարողների խորհրդտավության գործընթացները:

Շենքի վերակառուցումը նախատեսվում է իրականացնել համաֆինանսավորմամբ՝ Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամի հետ համատեղ: Վերակառուցվող տարածքի 1-ին հարկն ամբողջությամբ, 2-րդ հարկը մասնակի հատկացվելու է ՀՍԾՏԿ-ին, իսկ 2-րդ հարկի մնացած մասն ու 3-րդ հարկն ամբողջությամբ՝ երեխաների զբաղվածության կենտրոնին:

ՍՊՎԾ-2-ի բնապահպանական հարցերով խորհրդատու՝ Ա. Օսիպովան, ներկայացրեց բնապահպանական կառավարման և մոնիտորինգի պլանը՝ համապատասխան մեղմացուցիչ միջոցառումներով: Վերանորոգման աշխատանքների հետ կապված շեշտադրվեց տեղական իշխանությունների կարևորությունը, ինչպես նաև նշվեց, որ նախքան  աշխատանքների  սկիզբը և վերանորոգման նախնական փուլում պետք է ապահոված լինեն անհրաժեշտ բոլոր լիցենզիաների և թույլտվությունների առկայությունը: Ա. Օսիպովան նշեց, որ վերանորոգման աշխատանքները կիրականացվեն բնակավայրում և գերբնակեցված տարածքում ու պետք է պահպանվեն բոլոր բնապահպանական նորմերը, պահպանվեն աշխատանքային ժամերը, սարքավորումներն ու մեքենաները պետք է պահվեն սարքին վիճակում, արգելվում է միացած թողնել շարժիչները, եթե աշխատանք չի կատարվում` ավելորդ աղմուկից խուսափելու համար և բնակիչների անդորրը չխաթարելու նպատակով: Բոլոր հարկերում   անվտանգության ժապավենների, նշանների և ցանկապատման կիրառումը պարտադիր է և խիստ վերահսկվելու է: Այնուամենայնիվ, տեխնիկական վերահսկողները պետք է վերահսկեն բնապահպանական բոլոր մեղմացուցիչ միջոցառումների իրականացումը ըստ ԲԿՊ-ի և խախտումների հայտնաբերման դեպքում տեղեկացնեն ՍՊՎԾ II-ի ԾՀԳ և շինարարությունն իրականացնող կազմակերպությանը: Ա. Օսիպովան ընդգծեց ծրագրի իրականացման ընթացքում հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Այն ներառում է օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները և թափոնների տեղափոխությունը: Նշվեց, որ շատ փոշի առաջացնող աշխատանքներից հետո անհրաժեշտ կլինի ջուր ցանել շինարարության տարածքում, ավելորդ շինանյութերն ու թափոնները/շինարարական աղբը պետք է դասավորված լինեն  վերանորոգման տարածքում հատուկ առանձնացված կետերում և պարբերաբար պետք է դուրս բերվեն` ավելորդ կուտակումներից խուսափելու համար: Շինանյութերն ու թափոնները/շինարարական աղբը պետք է մեքենաներով դուրս բերվեն ծածկված վիճակում (ծածկ ունեցող բեռնատարներով),  շինարարներն ու  անձնակազմը պետք է ապահովված լինեն դիմակներով, մաքուր խմելու ջրով և  զուգարանով: Ա. Օսիպովան բացատրեց, թե ինչ միջոցառումներ անհրաժեշտ կլինեն կիրառել՝  մեղմացնելու հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի տեղափոխումը: Նշվեց նաև, որ թափոնների, բեկորների տեղափոխումն ու հեռացումը կիրականացվի ըստ ԲԿՊ-ի:

Ա. Օսիպովան վերջում նշեց, որ վերանորոգման աշխատանքների ավարտից հետո, պետք է ամբողջովին մաքրվի շենքի 1.5 հարկը և շենքի շրջակայքը ցանկացած նյութերից և թափոններից` ըստ շրջակա միջավայրի պահպանման նորմերի:

ՍՊՎԾ-2-ի մոնիթորինգի, գնահատման և սոցիալական երաշխիքների ապահովման մասնագետ Ն. Մկրտչյանը ներկայացրեց շինարարության սոցիալական ազդեցությունների շրջանակը, ընդհանուր առմամբ, սոցիալական  ազդեցությանը տալով դրական գնահատական: ՀՍԾՏԿ-ն տեղակայված չէ այնպիսի շենքում, որի մի մասը կարող է զբաղեցված լինել այլ գրասենյակների կողմից, հետևաբար իրականացվելիք աշխատանքները չեն կարող առաջացնել անհարմարություններ հարևան աշխատակիցների և կազմակերպությունների համար: Նաև կառույցը վթարային վարչական տարածք է 1988 թ.-ի երկրաշարժից ի վեր և որևէ կերպ չի շահագործվել, այդ իսկ պատճառով մարդկանց ֆիզիկական և տնտեսական վերաբնակեցման խնդիր չի առաջացել: Կառուցման շիանարարական աշխատանքներն սկսելուն պես, շինարարական հրապարակի տեսանելի մասում կտեղադվրի հանրային իրազեկման վահանակ՝ աշխատանքներն իրականացնողի (կապալառու), պատվիրատուի (ԱՍՀՆ) և ԱՍՀՆ ՍՊՎԾ-2 Ծրագրի համակարգման գրասենյակի կոնտակտային տվյալներով: Ինչպես նաև բողոքների, հարցերի կամ շինարարական աշխատանքների ընթացքում պատճառած անհարմարությունների դեպքում կարող են զանգահարել ՀՀ ԱՍՀՆ <<114>> թեժ գիծ ծառայություն:

Հանրային քննարկման ընթացքում բարձրացված հիմնական հարցերի ու տրված պատասխանների հակիրճ ամփոփումը ներկայացված է ստորև:

Հարց և պատասխան

- Հարց. Ժաննա Իսրայելյան՝ §Հայկական Կարիտաս¦ ԲՀԿ §Փոքրիկ Իշխան¦ կենտրոնի համակարգող

- Տաշիրում սահմանափակ կարողություններով երեխաների համար շատ սահմանափակ ծառայություններ կան, նրանք ընդհանրապես ինետգրման խնդիր ունեն: Եվ նոր կենտրոն է ստեղծվում ու  3-րդ հարկը երեխաների համար, իսկ շենքի միայն առաջին հարկն է հարմարեցված սահմանափակ կարողություններով մարդկանց համար: Արդյո՞ք 3-րդ հարկը ինչ-որ ձևով հարմարեցվելու է հաշմանդամների համար:

Պատասխան. Ա.Մելիքսեթյան

-   Հարցադրումը տեղին էր, սակայն այդ հարցին մենք իրավասու չենք պատասխասնել, քանի որ 3-րդ հարկը պատկանում է քաղաքապետարանին, հնարավոր է, որ շինարարություն իրականացնող կազմակերպության կողմից ինչ-որ լուծում տրվի, օրինակ՝ վերելակ տեղադրվի շենքի հետևի մասում:

2. Հարց. Նաիրա Սարգսյան՝ Տաշիրի համայնքապետարանի գլխավոր մասնագետ

- ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի գործառույթները որո՞նք են լինելու: Արդյո՞ք ՀՍԾՏԿ-ում գործող բոլոր չորս տարածքային կենտրոնների տնօրենները պատասխանատու են լինելու ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողին:

Պատասխան. Վ. Գևորգյան

- ՀՍԾՏԿ-ի համակարգողի հիմնական գործառույթները կազմակերպական բնույթի են, օրինակ՝ ՀՍԾՏԿ-ի բնականոն գործունեության ապահովումը, տնտեսական հարցերի կազմակերպումը, ՀՍԾՏԿ-ում տեղակայված տարածքային կենտրոնների և այլ կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը և այլն:

Կից ներկայացվում են  մասնակիցների ցանկը և քննարկման ընթացքը  պատկերող լուսանկարներ:

Հավելված 5. Աղբահանության տեղեկանք

Հողի ձեռք բերումը ենթադրում է մարդկանց տեղահանում, ապրուստի միջոցների փոփոխություն, մասնավոր սեփականության հանդեպ ոտնձգություն: Սա վերաբերվում է այն հողին, որը գնվում կամ փոխանցվում է  և առնչվում է  այն անձանց շահերին, ովքեր բնակվում և/կամ ինքնակամ բնակություն են հաստատում կամ ձեռներեցությամբ են զբաղվում (կրպակներ) այն հողի վրա, որը ձեռք է բերվում:

Թունավոր/վտանգավոր նյութերը ներառում են, սակայն չեն սահմանափակվում` ասբեստով, թունավոր ներկերով, վնասաբեր լուծույթներով, կապար պարունակող ներկը մաքրող նյութերով և այլն: