# ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՑՈՒՑԱԿ

Միկրոծրագրի վայրը                                 Արարատի մարզ, Աբովյան գյուղ

Միկրոծրագրի անվանումը                       Աբովյան գյուղի  մանկապարտեզի կառուցում

Միկրոծրագիր 			            TAT-05

Արդյո՞ք Բնապահպանական և Սոցիալական Կառավարման Պլանը /ԲՍԿՊ/ մշակվել է`

Այո +      Ոչ -

Արդյո՞ք ԲՍԿՊ տրամադրել ` հնարավոր ազդեցությունների ամբողջական ցուցակը և հաստատել  համապատասխան միջոցներ դրանց մեղմացման համար

Այո +      Ոչ -

Վերջնական բնապահպանական գնահատման եզրակացությունը

| Եզրակացություն |  |
| --- | --- |
| Միկրոծրագիրը մերժել | Միկրոծրագիրը հաստատված է: Բնապահպանական գնահատումը ավարտված է: |
|  | + |

# ԲԱԺԻՆ Ա : ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԵՎ ՏԵՂԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

| ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Երկիր | Հայաստանի Հանրապետություն |  |  |
| Ծրագրի անվանումը | TAT -05 Աբովյանի մանկապարտեզի կառուցում |  |  |
| Ծրագրի աշխատանքների նկարագիր | Համայնքում մանկապարտեզի բացակայության և մոտակայքում խնդրի լուծման այլ տարբերակ չունենալու պատճառով առաջարկվում է կառուցել նոր, երեք խմբասենյակով /75 տեղով/ մանկապարտեզ; Նախատեսվում է կառուցել նորակառույց մանկապարտեզ: Հատկացված է նոր /2500 մ2/ հողատարածք գոյություն ունեցող դպրոցի և սպորտային դաշտի միջև : |  |  |
| Ինստիտուցիոնալ համաձայնագրեր (ՀԲ) | Ծրագրի ղեկավար Երկին Մամադալիև | Երաշխիքների մասնագետ՝ Դարեջան Կապանաձե (բնապահպանական) Սոֆիա Գեորգիևա (սոցիալական) | Շահառու է հանդիսանում համայնքի ամբողջ բնակչությունը |
| Իրականացման համաձայնագրեր (ՀՀ) | Իրականացնող կազմակերպություն՝ ՀՏԶՀ | Տեխնիկական վերահսկիչը կընտրվի մրցույթով արտոնագրված վերահսկող ընկերությունից | Կապալառուն կընտրվի մրցույթով արտոնագրված ընկերությունից |
| ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Վերականգնվող տարածքի սեփականատեր կազմակերպության անվանումը | Արարատի մարզպետարանի կրթական բաժին (մարզպետարանի գրասենյակ), Աբովյանի մանկապարտեզ, հասարակական կազմակերպություն |  |  |
| Վերանորոգվող/կառուցվող կառույցի հասցեն և գտնվելու վայրը | Հասցե: Արարատի մարզ, Աբովյան գյուղ, Թեհլիրյան փողոց 1/1: |  |  |
| Հողի սեփականատերը Ո՞վ է օգտագործում այդ հողը (ֆորմալ/ոչ ֆորմալ) | Հողը հանդիսանւոմ է Արարատի մարզի Աբովյան գյուղի համայնքային սեփականություն, որի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 0.25 հա: Համաձայն տարածքի հողհատկացման նասին որոշման (N 65, 02/18/2016.) հողը տրամադրվել է համայնքի մանկապարտեզի շինարարության իրականացման համար: |  |  |
| Տվյալ ծրագրի վայրի շրջապատող ֆիզիկական և բնական միջավայրի նկարագրությունը | Առաջարկվող հողատարածքը գտնվում է դպրոցի շենքի մոտ, գյուղի կենտրոնական մասում: Հողամասը հանդիսանում է համայնքի սեփականություն: Ընդհանուր մակերեսը 2500 ք/մ. Տարածքը ցանկապատված չէ: Մանկապարտեզի շահագործման համար բոլոր անհրաժեշտ կոմունիկացիաները գտնվում են մինչեւ 10մ հեռավորության վրա: Գյուղը գազաֆիկացված է, այնպես որ ջեռուցում հնարավոր կլինի իրականացնել գազի կենցաղային կաթսաներով: Ջրամատակարարումը իրականացվելու է գյուղի խմենու ջրի ջրագծից, համաձայն համայնքի ղեկավարի տրամադրած ջրամատարարարման տեխնիկական փասթաթղթերից: Քանի որ գյուղում գոյություն ունի կենտրոնացված կոյուղու համակարգ, մանկապարտեզի կոյուղագծերը միանալու են գյուղում գործող համակարգին: Շենքի էլեկտրաէներգիան կմատակարարվի մոտ գտնվող ենթակայանից: |  |  |
| ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Ազգային և տեղական օրենսդրություն և թույլտվություններ, որոնք պահանջվում են ծրագրում | Այս նոր մանկապարտեզի կառուցումը ենթակա չէ Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եզրակացությանը և բնապահպանական փորձագիտական եզրակացությանը՝ Համաձայն ՀՀ օրենսդրության ծրագրի իրականացման համար պահանջվում են հետևյալ թույլտվությունները՝ - Շինարարական աղբի թույլտվություն, - Սանիտարական ինսպեկցիայի թույլտվություն - Տեխնիկական պայմաններ (էլեկտրական սնուցում, գազ, ջուր,կոյուղի), - Շահագործման և պահպանման պարտավորագիր Շենքի շահագործումը պահանջում է հավելյալ թույլտվություններ, որոնք կվկայեն, որ էլեկտրականության, գազի, ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգի տեխնիկական պարամետրերը ապահովված են: |  |  |
| ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ |  |  |  |
| Երբ / որտեղ տեղի կունանա/տեղի է ունեցել Հանրային խորհրդատվությունը | Հանրային քննարկում իրականացվել է Աբովյանում 2016թ. դեկտեմբերի 01-ին: |  |  |
| ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ |  |  |  |
| Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները Հավելված 2. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային լսումների արձանագրություն Հավելված 3. Շինարարական թույլտվության պատճեն Հավելված 4. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն Հավելված 5. Հողի սեփականության վկայականը/ավագանու որոշուման պատճենը |  |  |  |

## ԲԱԺԻՆ Բ: ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

| Շրջակա միջավայրի/սոցիալական ստուգումներ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Արդյոք աշխատանքները կներառի/ կընդգրկի նշվածներից որեւէ մեկը | Գործունեություն/հիմնահարց | Կարգավիճակ | Խթանային գործողություններ |
|  | Ա. Շենքի վերականգնում | [ ] Այո [- ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Բ. Նոր շինարարարություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ա-ն |
|  | Գ. Կեղտաջրերի հեռացման առանձին համակարգ | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Բ-ն |
|  | Դ. Պատմական շենքեր եւ շրջաններ | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Գ-ն |
|  | Ե. Հողի ձեռքբերում | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Դ-ն |
|  | Զ. Վտանգավոր կամ թունավոր նյութեր | [ ] Այո [- ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ե-ն |
|  | Է. Ազդեցությունը անտառների եւ/կամ պաշտպանված տարածքների վրա | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Զ-ն |
|  | Ը. Բժշկական թափոնների կարգավորում/կառավարում | [ ] Այո [-] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Է-ն |
|  | Թ. Երթեւեկության եւ հետիոտնային անվտանգություն | [+] Այո [ ] Ոչ | Տես ստորեւ Բաժին Ը-ն |

## ԲԱԺԻՆ Գ: ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

| Գործունեություն | Պարամետր | Նվազեցման միջոցառումներ (ներկայացնել ծախսեր, ուր կիրառելի է) |
| --- | --- | --- |
| 0. Ընդհանուր պայմաններ | Ծանուցում եւ աշխատողների անվտանգություն | - Շինարարական եւ շրջակա միջավայրի տեղական տեսչություններին տեղեկացվել է առաջիկա աշխատանքների մասին: - Հանրությանը համապատասխանաբար տեղեկացվել է աշխատանքների վերաբերյալ (այդ թվում՝ տեղանքի աշխատանքների վերաբերյալ): - Ձեռք են բերվել իրավաբանական բոլոր թույլտվությունները շինարարության եւ/կամ վերականգնման համար - Կապալառուն պաշտոնապես համաձայն է, որ ողջ աշխատանքն իրականացվի ապահով եւ սահմանված կարգով, նվազեցնելով ազդեցությունները հարեւան բնակավայրերի եւ միջավայրի վրա: - Աշխատակիցները պետք է համապատասխանեն միջազգային լավ փորձին (մշտապես սաղավարտներով, անհրաժեշտ դիմակներով եւ անվտանգության ակնոցներով, ամրագոտիներով եւ ապահով երկարաճիտ կոշիկներով): - Տեղանքների համապատասխան ցուցասյուները պետք է տեղեկացնեն աշխատողներին հետեւել հիմնական կանոններին: |
| ². Ընդհանուր շիրարարական պայմաններ | Օդի որակ | - Շինարարական աղբը պետք է պահվի վերահսկվող գոտում եւ ցողվի ջրով՝ շինարարական փոշին նվազեցնելու համար: - Շրջակա միջավայրը (մայթեր, ճանապարհներ) պետք է ազատվեն շինարարական աղբից՝ փոշին նվազեցնելու համար: - Տեղանքում բաց վիճակում չպետք է այրել շինարարական թափոններ: - Տեղանքներում չպետք է լինի չափից դուրս շատ չօգտագործվող շինարարական փոխադրամիջոցներ: |
|  | Աղմուկ | - Շինարարության աղմուկը պետք է սահմանափակվի թույլատրելի սահմաններում: - Աշխատանքների ընթացքում գեներատորների շարժիչները, օդային կոմպրեսորները եւ մյուս մեխանիկական սարքավորումները պետք է փակվեն, իսկ սարքավորումը պետք է տեղադրվի բնակելի վայրերից հնարավորինս հեռու: |
|  | Ջրի որակ | - Տեղանքում պետք է իրականացվեն էռոզիայի եւ նստվածքի վերահսկման միջոցառումներ, ինչպես օրինակ՝ խոտի պատնեշներ և/կամ տիղմային ցանկապատեր, որոնք կկանխեն նստվաքների արտահոսքը շինհրապարակից, որը կարող է ավելորդ պղտորվածություն առաջացնել մոտակա գետերում ու առվակներում |
|  | Թափոնների կառավարում | - Քանդման ու շինարարական աշխատանքների արդյունքում ակնկալվող բոլոր հիմնական տեսակների աղբի/թափոնների հավաքման ու հեռացման ուղիներն ու տեղերը պետք է սահմանված լինեն - Հանքային ծագման շինարարական աղբը և քանդման թափոնները պետք է տեղում առանձնացվեն ընդհանուր թափոններից, օրգանական, հեղուկ կամ քիմիական թափոններից և պահվեն համապատասխան տարաներում - Շինարարական աղբի հավաքումն ու հեռացումը կապահովվի համապատասխան լիցենզիա ունեցող աղբահանություն իրականացնողի կողմից - Աղբահանության մասին գրառումներ պետք է վարվեն՝ որպես այն սահմանված կարգով կազմակերպելու ու իրականացնելու ապացույց - Նպատակահարմար ու հիմնավորված լինելու պարագայում կապալառուն կարող է վերաօգտագործել կամ մշակել համապատասխան պիտանի նյութերը (բացի ասբեսթից) |
| Բ. Կեղտաջրերի մաքրման անհատական համակարգ | Ջրի որակ | - Շինհրապարակից (կառուցում կամ վերակառուցում) սանիտարական թափոնների ու կեղտաջրերի հեռացման վերաբերյալ մոտեցումը պետք է հաստատվի տեղական իշխանությունների կողմից - Մինչ ջրերի ընդունման կետը հասնելը կեղտաջրերի անհատական համակարգից եկող հոսքերը պետք է մաքրման ենթարկվեն, որպեսզի համապատասխանեն նվազագույն որակական չափանիշներին ըստ որակի ու մաքրման ազգային ուղենիշների - Իրականացվելու է կեղտաջրերի նոր համակարգերի (առաջ/հետո) մոնիթորինգ - Շինարարական մեքենաներն ու սարքավորւմները կլվացվեն միայն հատուկ նախատեսված վայրերում, որտեղ այդ ջրերը չեն աղտոտի ջրային մակերևույթները |
| Գ. Երթևեկության և հետիոտնային ապահովություն | Ուղղակի կամ անուղղակի վտանգներ հասարակական երթեւեկությանը եւ հետիոտներին շինարարական աշխատանքների հետեւանքով | - Համաձայն ազգային կանոնակարգի, կապալառուն պետք է երաշխավորի, որ շինարարական տեղանքը պատշաճ կերպով անվտանգ է եւ երթեւկության հետ կապված շինարարարությունը կարգավորված է: Սա ներառում, բայց չի սահմանափակում - Ցուցասյուները, զգուշացնող նշանները, ուղեփակերը եւ ճանապարհային շրջանցումները պետք է հստակ տեսանելի լինեն եւ հասարակությանը զգուշացվի բոլոր պոտենցիալ վտանգների մասին: - Երթեւեկության կառավարում եւ աշխատակազմի վերապատրաստում, մասնավորապես տեղանքի հասանելիության եւ տեղանքին կից ծանր երթեւեկության համար: Ապահով անցումներ հետիոտների համար, ուր շինարարությունը խոչընդոտում է երթեւեկությանը: - Աշխատանքային ժամերի կարգավորում երթեւեկության տեղական կաղապարներին, օրինակª խուսափելով տրանսպորտային հիմնական աշխատանքներից լարված ժամերին կամ անասունների գլխաքանակի շարժման ընթացքում: - Երթեւեկության ակտիվ կառավարում տեղանքում վերապատրաստված աշխատակազմի կողմից, եթե անհրաժեշտ է հասարակության ապահով ու հարմար անցումների համար: - Վերանորոգման ընթացքում ապահով ու շարունակական մուտք դեպի գրասենյակային հաստատությունները, խանութները ու բնակավայրերը, եթե կառույցները բաց են հասարակության համար: |

## ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ՊԼԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐՈՒՄ

Շինարարություն փուլ

| Գործունեություն | Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու) | Որտեղ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ինչպես (է պարամետրը վերահսկվելու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ով (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Շինարարկական նյութերի մատակարարում | Շինարարական նյութերի գնումը արտոնագրված մատակարարներից | Մատակարարների գրասենյակներ և պահեստներ փոխառության վայրերի | Փաստաթղթերի ստուգում Նյութերի որակի ստուգում | Նյութերի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրերի ստորագրման ընթացքում | Ապահովել շինարարության տեխնիկական որակը Պաշտպանել մարդկանց առողջությունը և միջավայրը | ՀՏԶՀ |
| 2.Շինարարական նյութերի և թափոնների տեղափոխում Շինարարական սարքավորումների տեղաշարժ | Շինարարական տեխնիկայի և մեքենաների տեխնիկական վիճակը Բեռնատար մեքենաների և բեռի համապատասխանություն, բաց մեքենաներով տեղափոխվող բեռի ծածկում Շինարարական տրանսպորտային միջոցների և մեքենաների տեղափոխում սահմանված երթուղիներով | Շինարարական նյութերի և շինարարական թափոնների փոխադրման համար երթուղիներ | Շինարարական վայրին հարակից ճանապարհներում դիտազննում ներառյալ նախապես համաձայնեցված տեղափոխության երթուղիները | Չնախատեսված ստուգումներ աշխատանքային ժամերին | Խուսափել փոշուց և կոշտ թափոններից օդի և ճանապարհների աղտոտվածությունից Նվազեցնել ճանապարհային խոչընդոտները | ՀՏԶՀ, Աբովյանի համայնքապետարան |
| 3.Շինարարական թափոնների կուտակում | Ֆորմալ ձևավորված աղբավայրերի ժամանակին մաքրում | Շինարարության վայր և հիմք (եթե կիրառելի է) Աղբի տեղափոխության համար ձևավորված աղբավայրեր | Ստուգաթերթեր Դիտազննում | Ընթացքում և աշխատանքային ժամերի | Խուսափել շրջակա միջավայրի աղտոտումից | ՀՏԶՀ, Աբովյանի համայնքապետարան |
| 4.Կենցաղային աղբի առաջացում | Աղբարկղերի ապահովում, թափոնների տեղադրումը տեղում: Թափոնների կանոնավոր տեղափոխության շուրջ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ համաձայնություն | Շինարարական հրապարակ | Դիտազննում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Խուսափել կենցաղային աղբի պատճառով հողի եւ ջրի աղտոտվածությունից, | ՀՏԶՀ, Աբովյանի համայնքապետարան |
| 5.Աշխատանքի անվտանգություն | Աշխատողներին հատուկ համազգեստի և պաշտպանական միջոցների տրամադրումը և դրանց կիրառման պարտադրում կառուցապատողին Շինարարական սարքավորումների օգտագործման և շահագործման կանոնների անվտանգության պահպանման միջոցառումների հետևում | Շինարարական հրապարակ | Գործունեության ստուգում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Նվազեցնել պատահարների հավանականություները | ՀՏԶՀ |
| 6.Բնակավայրում աշխատանքների իրականացնում | Աշխատանքային տարածքի սահմանազատում և ցանկապատում Աշխատանքային տարածքից դուրս շինարարարական մեքենաների և տեխնիկայի կայանման արգելում , ինչը կխոչընդոտի երթևեկության և հետիոտնի ազատ տեղաշարժը Արգելում շինարարական նյութերի և թափոնների թափում կամ ցրում շինարարական տարածքից դուրս | Շինարարական հրապարակ | Դիտարկում | Շինարարության ամբողջ ժամանակահատվածում | Նվազեցնել աշխատանքային տարածքի շրջակայքում շարժման խոչընդոտները և նվազեցնել պատահարների հավանականությունը | ՀՏԶՀ |

Շահագործման փուլ

| Գործունեություն | Ինչ (պարամետր է վերահսկվելու) | Որտեղ (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ինչպես (է պարամետրը վերահսկվելու) | Երբ (սահմանել հաճախականությունը/կամ շարունակականությունը) | Ինչու (է պարամետրը վերահսկվելու) | Ով (է պատասխանատու պարամետրի վերահսկման համար) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Կենցաղային աղբի և մանկապարտեզի ժամանակավոր շինարարաության ընթացքում առաջացած աղբի տեղափոխում | Մանկապարտեզում առաջացած կենցաղային թափոնների կանոնավոր հավաքում և տեղափոխում Աբովյան գյուղը սպասարկող աղբավայր | մանկապարտեզի և հարակից տարածքում | Դիտազննում | Մանկապարտեզի շահագործման ամբողջ ընթացքում | Պահպանել լավ սանիտարական պայմաններ մանկապարտեզում Կանխել միջավայրի աղտոտումը | ՀՏԶՀ, Աբովյանի համայնքապետարան |

Հավելված 1. Քարտեզ և լուսանկարները

Հավելված 2. Բնապահպանական եւ սոցիալական հանրային լսումների արձանագրություն

Արձանագրություն

Հանրային քննարկում

Արարատի մարզի Աբովյան գնուղի մանկապարտեզի կառուցման

բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի վերաբերյալ

Սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին Արարատի մարզի Աբովյան գյուղում տեղի ունեցավ շահագրգիռ կողմերի հանրային քննարկում՝ նոր մանկապարտեզի կառուցման Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանի (ԲՍԿՊ) վերաբերյալ:

Սույն թվականի նոյեմբերի 24-ին ՀՏԶՀ պաշտոնական կայք էջում (www.atdf.am) հրապարակվել է հանդիպման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ ներառյալ հանդիպման ամսաթիվը և ժամը: Հանդիպման մասին հայտարարությունը փակցվել է նախապես համայնքապետարանի հայտարարությունների տախտակին, ինչպես նաև համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից իրականացվել է հեռախոսային զանգեր՝ մասնակիցների ներկայությունը ապահովելու համար:

Հանրային քննարկումը իրականացվել է ՀՏԶՀ Բնապահպանական մասնագետ Ա. Օսիպովայի կողմից: Հանրային քննարկմանը մասնակցել են 21 հոգի, որոնցից 7-ը՝ կանայք:

Ա. Օսիպովան ողջունեց ներկա գտնվողներին  և ներկայացրեց քննարկման հիմնական նպատակը: Ա. Օսիպովան ներկայացրեց ԲՍԿՊ-ն և ընդգծեց ծրագրի իրականացման հետ կապված հավանական բացասական բնապահպանական ազդեցությունները: Նա հիմնավորեց ԲՍԿՊ մշակելու անհրաժեշտությունը՝ նշելով, որ միկրոծրագիրը ենթադրում է նոր շենքի կառուցում: Այն ներառում է օդի աղտոտումը, շինարարական աղբի կուտակումները, աղբի տեղափոխությունը և համայնքի բնակիչների անվտանգությունը: Ա. Օսիպովան բացատրեց թե ինչ միջոցառումներ է ՀՏԶՀ-ն կիրառելու մեղմացնելու հնարավոր բացասական ազդեցությունները՝ ներառյալ շինարարական աղբի տեղափոխումը: Նշվեց, որ ԲՍԿՊ-ն ծածկում է շինարարական աղբի և ավելորդ հողի տեղափոխության և հեռացման խնդիրը:  Քանի որ դպրոցի տարածքը ցանկապատված չէ և տեղակայված է համայնքի կենտրոնում Ա. Օսիպովան խոսեց համայնքի անդամների և աշխատակիցների անվտանգության ապահովման միջոցառումների և շինարարության պատճառով համայնքային կյանքի խաթարման մասին: Ամսական կտրվածքով իրականացվելու է տեխնիկական վերահսկողություն երաշխավորելու, որ ԲՍԿՊ-ում ներառված բոլոր բնապահպանական մեղմացուցիչ միջոցառումները կատարված են և շեղումների մասին զեկուցվել է ՀՏԶՀ-ին:

Ա.Օսիպովան խոսեց ԲՍԿՊ-ի հիմնական սոցիալական ասպեկտների մասին: Նա մատնանշեց, որ ծրագիրը չի ներառում տարաբնակեցում, քանի որ շինարարության համար առաջարկվող տարածքը հանրային սեփականություն է, բնակեցված չէ և չի օգտագործվում այն նպատակներով և համայնքապետարանը ունի հողի սեփականության վկայական տրամադրված կադաստրի կողմից: Ա.Օսիպովան նաև խոսեց հիմնական սոցիալ-տնտեսական մարտահրավերների մասին՝ ներառյալ կանանց, երիտասարդների և խոցելի խմբերի ներառումը օգուտների բաշխմանը: Նա ընդգծեց, որ այս խմբերը պետք է ունենան հավասար հնարավորություններ ներգրավված լինելու ծրագրի օգուտների մեջ: Ա.Օսիպովան բացատրեց նաև թե ինչպես է գործում բողոքների ներկայացման մեխանիզմը ՍՆՏԶ ծրագրի շրջանակներում: Ա.Օսիպովան մատնանշեց, որ համայնքի անդամները հնարավորություն կունենան ուղիղ դիմել ՀՏԶՀ այն դեպքում, երբ չեն ցանկանա իրենց բողոքը հայտնել ԾԻԿ-ին կամ համայնքային մակարդակում բողոքների համակարգողին: Ա.Օսիպովան բացատրեց բողոքների ուղարկման բոլոր տարբերակները, այդ թվում էլ հասցեն, թեժ գծի հեռախոսահամարը, փոստային հասցեն և կայքի հասցեն՝ նշելով, որ ՀՏԶՀ կոնտակտային տվյալները նշված են ժողովի մասնակիցներին բաժանված բուկլետների, ինչպես նաև հանրային տեսանելի վայրում փակցված ցուցապաստառների վրա:  Ա.Օսիպովան ներկայացրեց, որ հանրային վայրերում և շինհրապարակում տեղեկատվական  վահանակների վրա պարբերաբար կփակցվեն ծրագրի ընթացի վերաբերյալ հայտարարություններ՝ երաշխավորելու, որ համայնքի ներկայացուցիչները կարող են բարձրացնել իրենց ձայնը մտահոգություններ ունենալու դեպքում:

Կից ներկայացված է մասնակիցների ցանկը և լուսանկարները:

Հավելված 3. Շինարարական թույլտվության պատճեն

Հավելված 4. Թափոնների հեռացման թույլտվության պատճեն

Հավելված 5. Հողի սեփականության վկայականը/ավագանու որոշուման պատճենը