ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է բաց մրցույթի հանձնաժողովի

2017թվականի «օգոստոսի»  «10»  1 որոշմամբ և հրապարակվում է

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի համաձայն

Բաց մրցույթի ծածկագիրը` ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, որը գտնվում է Նալբանդյան 28 հասցեում, հայտարարում է բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով:

Բաց մրցույթում ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել <<Պետության կարիքների համար  կապալային աշխատանքների կատարման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային

պահպանման  աշխատանքների>>  կատարման պայմանագիր (այսուհետ`  պայմանագիր)։

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն մրցույթին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Մրցույթին մասնակցելու իրավունք չունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող որակավորման չափանիշներն ու այդ չափանիշների գնահատման համար ներկայացվելիք փաստաթղթերը սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է հրավերի պահանջներին բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն մրցույթի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:

Մրցույթի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 40-րդ օրը ժամը 15:30-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով  հրավերի  տրամադրումն անվճար այդպիսի պահանջ ստանալուն հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Մրցույթի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 41-րդ օրվա ժամը 14:30-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա էլեկտրոնային ձևով` էլեկտրոնային գնումների Armeps համակարգի միջոցով,  սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 41-րդ օրը ժամը 14:30-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքները պետք է ներկայացնել Գնումների բողոքարկման խորհուրդ` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար ` Սամվել Թամրազյանին

Հեռախոս (+374 10) 59 00 47

Էլ. փոստ   samvel.tamrazyan@mtcit.am

Պատվիրատու ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящий текст объявления утвержден решением Комиссии открытого конкурса от "10" "08" 2017  года "1" и публикуется в соответствии со статьей 27 Закона Республики Армения "О закупках"

Код открытого конкурса ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ

Квалификационные критерии, предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в конкурсе, а также участникам, и представляемые для оценки таких критериев документы установлены приглашением на настоящую процедуру.

Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, по принципу предпочтения участника, представившего минимальное ценовое предложение.

Для получения приглашения на конкурс в документарной форме необходимо обратиться к заказчику до 15:30 часов  40 дня с даты опубликования настоящего объявления. При этом, для получения приглашения в документарной форме заказчику должно быть представлено письменное заявление. Заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в документарной форме в первый рабочий день, следующий за получением такого требования.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Неполучение приглашения не ограничивает права участника на участие в настоящей процедуре.

Заявки на конкурс необходимо подать по адресу: Г. Ереван, Налбандяна 28

в документарной форме, до 14:30 часов 41 дня с даты опубликования настоящего объявления. Заявки могут быть поданы кроме армянского также на английском или русском языке.

Вскрытие заявок будет проводиться по адресу: Г. Ереван, Налбандяна 28, в 14:30 часов, "10" "10" "2017".

Жалобы относительно настоящей процедуры должны быть поданы в Совет по обжалованию закупок по адресу: ул. Мелик-Адамяна 1, Ереван. Обжалование осуществляется в порядке, установленном приглашением на настоящий конкурс. Для подачи жалобы требуется внесение платежа в размере 30 000 (тридцать тысяч) драмов РА, который должен быть перечислен на казначейский счет № 900008000482, открытый на имя Министерства финансов Республики Армения.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии С. Тамразяну

Телефон (+374 10) 59 00 47

Электронная почта samvel.tamrazyan@mtcit.am

Заказчик      Министерства транспорта, связи и информационных технологий  РА

NOTICE

ON OPEN TENDER

This text of the notice is approved by decision of the Open Tender Commission "number of the decision" of "10" "08" of 2017 and is published pursuant to Article 27 of the Law of the Republic of Armenia "On procurement"

Code of the open tender ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ

The Client, Ministry of Transport,Communication and Information Technologies of the Republic of Armenia, located at 28 Nalbandyan street, Yerevan, RA is announcing the open competition.

The bidder selected based on the results of the open tender will be proposed, in a prescribed manner, to conclude a contract for performance of State needs for contractual work and current summer and current winter Maintenance works (hereinafter referred to as "the contract").

Pursuant to Article 7 of the Law of the Republic of Armenia "On procurement", any person, irrespective of the fact of being a foreign natural person, an organisation or a stateless person, shall have equal right to participate in this tender.

The qualification criteria for the persons ineligible to participate in the tender, as well as for bidders, and the documents to be submitted for evaluation of those criteria shall be established by the invitation for this procedure.

The selected bidder shall be determined from among the bidders having submitted bids evaluated as satisfying the requirements of the invitation, by the principle of giving preference to the bidder having submitted the lowest price proposal.

For receiving the hard copy of the invitation to tender, it is necessary to apply to the contracting authority by 15:30 o'clock of the 40 day from the date of publication of this notice. Moreover, an application in writing must be submitted to the contracting authority for receiving the hard copy of the invitation. The contracting authority shall ensure the free of charge provision of the hard copy of the invitation In case of a request to provide the invitation electronically, the contracting authority shall ensure the free of charge provision of the invitation electronically within the working day following the date of receipt of the application.

Failure to receive the invitation shall not limit the bidder's right to participate in this procedure.

The bids for the tender must be submitted to the following address: Republic of Armenia, located at 28 Nalbandyan street in hard copy, by 14:30 o'clock of the 40 day from the date of publication of this notice. The bids may, in addition to Armenian, also be submitted in English or Russian.

The bid opening will take place at the following address: Republic of Armenia, located at 28 Nalbandyan street, on "10" "10" "2017", at 14:30 o'clock.

The appeals concerning this procedure must by filed to the Procurement Appeals Board, to the following address: Melik-Adamyan St. 1., Yerevan. The appealing shall be carried out as prescribed by this invitation to tender. For filing the appeal, a fee shall be required in the amount of AMD 30 000 (thirty thousand), which must be transferred to the treasury account 900008000482 opened in the name of the Ministry of Finance of the Republic of Armenia.

For receiving additional information concerning this notice, you may apply to S. Tamrazyan, Secretary of the Evaluation Commission

Telephone (+374 10) 59 00 47

E-mail: samvel.tamrazyan@mtcit.am

Contracting authority Client: Ministry of Transport, Communication and Information Technologies

Հաստատված է

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի

2017թ. օգոստոսի  N 1 որոշմամբ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

Հ Ր Ա Վ Ե Ր

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ` «Պետության կարիքների համար  կապալային աշխատանքների կատարման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման  աշխատանքների» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ

Հարգելի մասնակից նախքան հայտ կազմելը և ներկայացնելը խնդրում ենք մանրամասնորեն ուսումնասիրել սույն հրավերը, քանի որ հրավերին չհամապատասխանող հայտերը ենթակա են մերժման:

Միաժամանակ - հայտը էլեկտրոնային գնումների Armeps (www.armeps.am) համակարգ (այսուհետ` համակարգ) մուտքագրելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում տեղադրված ձեռնարկով.

- համակարգի հետ կապված հարցեր և խնդիրներ առաջանալիս անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն (այսուհետ նաև` լիազորված մարմին)` ք. Երևան, Կոմիտասի 54/բ հասցեով (հեռախոս`(+37410) 28-93-20):

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

«Պետության կարիքների համար  կապալային աշխատանքների կատարման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման  աշխատանքների»

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնման առարկայի բնութագիրը

2. Մասնակցի մասնակցության իրավունքի պահանջները, որակավորման չափանիշները  և դրանց գնահատման կարգը

3. Հրավերի պարզաբանումը և հրավերում փոփոխություն կատարելու կարգը

4. Հայտը ներկայացնելու կարգը

5.	Հայտի գնային առաջարկը

6. Հայտի գործողության ժամկետը, հայտերում փոփոխություն կատարելու և դրանք հետ վերցնելու կարգը

7. Հայտի ապահովումը

8. Հայտերի բացումը, գնահատումը  և արդյունքների ամփոփումը

9. Պայմանագրի կնքումը

10. Պայմանագրի ապահովումը

11. Ընթացակարգը չկայացած հայտարարելը

12. Գնման գործընթացի հետ կապված գործողությունները և (կամ) ընդունված որոշումները բողոքարկելու մասնակցի իրավունքը և կարգը

ՄԱՍ  II.  ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ  ՀԱՅՏԸ  ՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ  ՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուր  դրույթներ

2.	Ընթացակարգի հայտը

3.	Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերը

4.	Հավելվածներ 1-11

Սույն հրավերը տրամադրվում է ի լրումն ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով անցկացվող բաց մրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

Սույն հրավերը կազմվել է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք), ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի (այսուհետ` Կարգ), ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան և նպատակ ունի ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետ` պատվիրատու) կողմից հայտարարված ընթացակարգին մասնակցելու մտադրություն ունեցող անձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելու ընթացակարգի պայմանների` գնման առարկայի, ընթացակարգի անցկացման, ընտրված մասնակցին որոշելու և նրա հետ պայմանագիր կնքելու մասին, ինչպես նաև օժանդակելու ընթացակարգի հայտը պատրաստելիս։

Հայտեր կարող են ներկայացնել համակարգում գրանցված բոլոր անձիք, անկախ նրանց` օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն, քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից։

Համակարգում որպես մասնակից գրանցվելու նպատակով անձը մուտք է գործում www.armeps.am հասցեով գործող ինտերնետային կայք և լրացնում համապատասխան պահանջվող տեղեկատվությունը, որից հետո գրանցումը հաստատելու նպատակով էլեկտրոնային փոստի միջոցով ստացված թվի և (կամ) տառերի կոմբինացիան մուտքագրում է համակարգ: Նշված տեղեկատվությունը ճիշտ մուտքագրելուց հետո անձը համարվում է համակարգում գրանցված մասնակից, ինչի մասին ավտոմատ եղանակով ստանում է ծանուցում: Մասնակցի գրանցումն ավտոմատ եղանակով համարվում է չեղյալ, եթե համակարգում գրանցվելու օրվանից հաշված 30 օրացուցային օրվա ընթացքում վերջինս մուտք չի գործում համակարգ կամ մուտք է գործում, սակայն համակարգ չի մուտքագրում տեղեկատվությունը: Այս պարագայում իրականացվում է գրանցման նոր գործընթաց:

Համակարգում մասնակցի գրանցման գործընթացը նկարագրված է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում տեղադրված ձեռնարկում:

Սույն ընթացակարգի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։ Սույն ընթացակարգի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` samvel.tamrazyan@mtcit.am

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնման առարկա է հանդիսանում  ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կարիքների համար` «Պետության կարիքների համար  կապալային աշխատանքների կատարման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման  աշխատանքների» ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք), որոնք խմբավորված  են 5 (հինգ) չափաբաժիներում`

| Չափաբաժինների համարները | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- |
| 1 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ202+200-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |
| 2 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |
| 3 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |
| 4 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ289+650-կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |
| 5 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

Սույն հրավերով նախատեսված աշխատանքների կատարման համար պահանջվում են հետևյալ լիցենզիանները.

ըստ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում» հետևյալ ոլորտների`

| Չափաբաժինների համարները | Պահանջվող լիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1-5 | Տրանսպորտային |

1.2 Սույն ընթացակարգի շրջանակում, ընտրված մասնակցի առաջարկության հիման վրա, կհատկացվի կանխավճար` ներքոհիշյալ չափով և ժամկետներում`

| Կանխավճարի հատկացման |  |
| --- | --- |
| առավելագույն չափը (ՀՀ դրամ) | ժամկետը (ամիսը, տարեթիվը) |

Ընդ որում կանխավճարի հատկացումը ընտրված մասնակցին կտրամադրվի սույն հրավերի 1-ին մասի 10.3 կետով սահմանված պայմաններով, իսկ կանխավճարի մարումը կիրականացվի կնքվելիք պայմանագրով սահմանված կարգով:

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

2.1 Սույն  ընթացակարգին մասնակցելու իրավունք չունեն անձինք.

1) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ դատական կարգով ճանաչվել են սնանկ.

2) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեն իրենց ներկայացրած գնային առաջարկի մինչև մեկ տոկոսը, բայց ոչ ավելի, քան հիսուն հազար Հայաստանի Հանրապետության դրամը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ.

3) որոնք կամ որոնց գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը հայտը ներկայացնելու օրվան նախորդող երեք տարիների ընթացքում դատապարտված է եղել ահաբեկչության ֆինանսավորման, երեխայի շահագործման կամ մարդկային թրաֆիքինգ ներառող հանցագործության, հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ դրան մասնակցելու, կաշառք ստանալու, կաշառք տալու կամ կաշառքի միջնորդության և օրենքով նախատեսված տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դատվածությունը օրենքով սահմանված կարգով հանված կամ մարված է.

4) որոնց վերաբերյալ հայտը ներկայացվելու օրվան նախորդող մեկ տարվա ընթացքում առկա է օրենքով սահմանված կարգով կայացված անբողոքարկելի վարչական ակտ` գնումների ոլորտում հակամրցակցային համաձայնության կամ գերիշխող դիրքի չարաշահման համար.

5) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցող երկրների գնումների մասին օրենսդրության համաձայն հրապարակված գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում.

6) որոնք հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ ներառված են գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.2 կետով նախատեսված գրավոր հայտարարություն: Բացի սույն կետով նախատեսված հայտարարությունից մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակցից, այդ թվում ընտրված մասնակցից այլ փաստաթղթեր կամ հիմնավորումներ չեն կարող պահանջվել: Մասնակցի հայտարարության իսկությունը գնահատող հանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով:

2.3 Արգելվում է սույն կետով սահմանված փոխկապակցված անձանց և (կամ) միևնույն անձի (անձանց) կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս միևնույն անձի (անձանց) պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցությունը սույն ընթացակարգին, բացառությամբ պետության կամ համայնքների կողմից հիմնադրված կազմակերպությունների և (կամ) համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) գնումների գործընթացին մասնակցության դեպքերի:

Կարգի 119-րդ կետի իմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4 Մասնակիցը պետք է ունենա կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար պահանջվող`

1) մասնագիտական փորձառություն,

2) տեխնիկական միջոցներ,

3) ֆինանսական միջոցներ,

4) աշխատանքային ռեսուրսներ։

2.5 Մասնակցին ներկայացվող`

1) <<Մասնագիտական փորձառություն>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. մասնակիցը պետք է հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում պատշաճ ձևով իրականացրած լինի նմանատիպ առնվազն մեկ պայմանագիր: Նախկինում կատարված պայմանագիրը (կամ պայմանագրերը) գնահատվում է (կամ գնահատվում են) նմանատիպ, եթե դրա (դրանց) շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)` գումարային արտահայտությամբ, պակաս չէ տվյալ սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի հիսուն տոկոսից: Ընդ որում առնվազն մեկ պայմանագրի շրջանակում կատարված աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ պետք է պակաս չլինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկի քսան տոկոսից:

Սույն ընթացակարգի իմաստով նմանատիպ են համարվում՝ քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման լիցենզիայի շրջանակներում կատարված աշխատանքները, ըստ՝ տրանսպորտային ոլորտի  Պետության կարիքների համար  կապալային աշխատանքների կատարման և Պետության կարիքների համար    ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման   աշխատանքների կատարված լինելը (շինարարական ծրագրերի դեպքում տնտեսական գործունեության նույն խմբերը սահմանվում են հաշվի առնելով քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը և ներդիրները)։

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին կներկայացնի նախկինում կատարած պայմանագրի (պայմանագրերի) և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճենները, իսկ այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) պատշաճ կատարումը գնահատելու համար` տվյալ պայմանագրի կողմերի հաստատած` պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենը կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստումը:

գ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

2) <<Տեխնիկական միջոցներ>>որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա.  կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները

Չափաբաժին 1-ից 4-ի համար

| Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը |
| --- | --- | --- |
| Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան | ցանկացած | 1 |
| Ծածկի սառը վերօգտագործման մեքենա (Ռեսայքլեռ CR) | ցանկացած | 1 |
| Ցեմենտի բաշխման մեքենա էլեկրոնային կառավարմամբ | ցանկացած | 1 |
| Բիտումային էմուլսիայի լցաբաշխման մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Ավտոկռունկ | ցանկացած | 1 |
| Էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| Բետոնախառնիչ | ցանկացած | 1 |
| Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 1 |
| Ասֆալտատեղադրիչ | ցանկացած | 1 |
| Կոմպրեսատոր | ցանկացած | 1 |
| Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| Ավտոգուդրոնատոր | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 6-8 տ | ցանկացած | 1 |
| Գլդոն 9-11տ | ցանկացած | 1 |
| Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |
| Թրթռիչ | ցանկացած | 1 |

Չափաբաժին 5-ի համար

| Հ/հ | Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տիպը | Պահանջվող քանակը /արտադրողականությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ասֆալտբետոնի արտադրության գործարան | ցանկացած | 1 |
| 2 | Ավտոկռունկ | ցանկացած | 1 |
| 3 | Էքսկավատոր | ցանկացած | 1 |
| 4 | Բետոնախառնիչ | ցանկացած | 1 |
| 5 | Ավտոինքնաթափ | ցանկացած | 1 |
| 6 | Ասֆալտատեղադրիչ | ցանկացած | 1 |
| 7 | Կոմպրեսատոր | ցանկացած | 1 |
| 8 | Ջրի մեքենա | ցանկացած | 1 |
| 9 | Ավտոգուդրոնատոր | ցանկացած | 1 |
| 10 | Գլդոն 6-8 տ | ցանկացած | 1 |
| 11 | Գլդոն 9-11տ | ցանկացած | 1 |
| 12 | Ավտոգրեյդեր | ցանկացած | 1 |
| 13 | Թրթռիչ | ցանկացած | 1 |

բ. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցների առկայության մասին.

գ. եթե մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա վերջինս սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին է ներկայացնում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ընթացքում օգտագործման ենթակա տեխնիկական միջոցների տվյալները, դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները։ Տեխնիկական միջոցների վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով`

| N | Տեխնիկական միջոցի անվանումը | Տեխնիկական միջոցի մակնիշը, պետհամարանիշը, (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | Տեխնիկական միջոցի նկատմամբ իրավունքի տեսակը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

3) <<Ֆինանսական միջոցներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի, բացառությամբ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձի, հայտը ներկայացնելուն նախորդող`

- երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը չպետք է պակաս լինի սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից.

- հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների հաշվեկշռային արժեքը չպետք է գերազանցի ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը.

բ. սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն, որի իսկությունը հանձնաժողովը գնահատում է սույն հրավերով սահմանված պայմաններով.

գ. եթե մասնակիցը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ կամ մասնակիցը անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձ է, ապա սույն ենթակետի ա) պարբերությամբ նախատեսված պայմանը չի գործում և տվյալ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է միայն հայտարարություն.

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները.

4) <<Աշխատանքային ռեսուրսներ>> որակավորման չափանիշը սահմանվում և գնահատվում է հետևյալ կարգով`

ա. պայմանագրի կատարման համար պահանջվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները

Չափաբաժին 1-ից 5-ի  համար՝

| N | Որակավորումը | Մասնագիտական փորձը |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Գործունեության ոլորտը | Կատարած աշխատանքը | Նվազագույն մասնագիտական փորձը | Քանակը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ճարտարագետ-շինարար | տրանսպորտային շինարարություն | ճանապարհների կառուցման կամ հիմնանորոգման աշխատանքներ | 3 տարի | 1 մարդ |

բ. մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ աշխատանքային ռեսուրսների առկայության մասին.

գ. եթե մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա վերջինս սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում հանձնաժողովին է ներկայացնում առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները: Առաջադրվող  աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները ներկայացվում են հետևյալ ձևով՝

| Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| անունը, ազգանունը | Որակավորումը | աշխատանքային փորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  | ժամանակահատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

դ. մասնակցի որակավորումը այս չափանիշի գծով գնահատվում է բավարար, եթե վերջինս ապահովում է սույն ենթակետով նախատեսված պայմաններն ու պահանջները:

2.6 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կարող է իրականացվել գործակալության պայմանագիր կնքելու միջոցով։ Գործակալության պայմանագրի կողմ չի կարող հանդիսանալ սույն ընթացակարգին մասնակցելու նպատակով հայտ ներկայացրած մասնակիցը:

2.7	Մասնակիցները կարող են սույն ընթացակարգին մասնակցել համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով)։ Նման դեպքում`

1)	հայտի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում, որ համատեղ գործունեության պայմանագրի յուրաքանչյուր անդամի որակավորումը պետք է համապատասխանի այդ պայմանագրով տվյալ անդամի ստանձնած` սույն հրավերով սահմանված որակավորման պահանջներին.

2) համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող նույն ընթացակարգին ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում` հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

3) Մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻ  ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸ  ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցն իրավունք ունի պատվիրատուից պահանջել հրավերի պարզաբանում։

Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ համակարգի միջոցով հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է համակարգի միջոցով` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում։

3.2 Հարցման և պարզաբանումների բովանդակության մասին հայտարարությունը պարզաբանումը տրամադրելու օրը հրապարակվում է համակարգում և www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումների հայտարարություններ» բաժնի «Հրավերների պարզաբանումների վերաբերյալ հայտարարություններ» ենթաբաբաժնում` առանց նշելու հարցումը կատարած մասնակցի տվյալները։

3.3 Պարզաբանում չի տրամադրվում, եթե հարցումը կատարվել է սույն բաժնով սահմանված ժամկետի խախտմամբ, ինչպես նաև, եթե հարցումը դուրս է սույն հրավերի բովանդակության շրջանակից։ Ընդ որում, մասնակիցը գրավոր ծանուցվում է պարզաբանում չտրամադրելու հիմքերի մասին` հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3.4 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն հինգ օրացուցային օր առաջ հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ։ Փոփոխություն կատարելու օրվան հաջորդող երեք օրացուցային օրվա ընթացքում փոփոխություն կատարելու և դրանք տրամադրելու պայմանների մասին հայտարարություն է հրապարակվում համակարգում և տեղեկագրում ։

3.5 Հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է այդ փոփոխությունների մասին համակարգում և տեղեկագրում հայտարարության հրապարակման օրվանից։ Այդ դեպքում մասնակիցները պարտավոր են երկարաձգել իրենց ներկայացրած հայտի ապահովման վավերականության ժամկետը կամ ներկայացնել հայտի նոր ապահովում։

4.  ՀԱՅՏԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։ Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցը կարող է հայտ ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի, այնպես էլ մի քանի կամ բոլոր չափաբաժինների համար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` բաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել համակարգի միջոցով ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 41 րդ օրվա ժամը 14:30-ն։  Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը չեն ընդունվում համակարգի կողմից։

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) գնման ընթացակարգին մասնակցելու գրավոր դիմում` նշելով հարկ վճարողի հաշվառման համարը և էլեկտրոնային փոստի հասցեն,

2) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն հրավերով սահմանված  մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր համապատասխանության մասին,

3) իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանության մասին, պայմանով, որ առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում որակավորումը հիմնավորող` սույն հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը.

4) իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ.

5) հայտի ապահովում: Եթե հայտի ապահովումը ներկայացվում է կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով, ապա հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող փաստաթղթի բնօրինակից կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը: Ընդ որում, եթե բանկային երաշխքի ձևով հայտի ապահովում ներկայացրած մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա վերջինս սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում է հայտով ներկայացված բանկային երաշխիքի բնօրինակը` իր կողմից հաստատված ուղեկցող գրությամբ.

6) սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը.

7) իր կողմից հաստատված հայտարարություն` սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

8) իր կողմից հաստատված հայտարարություն` սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

9) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում մեջ նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը, որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

10) գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով:

11) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

5.   ՀԱՅՏԻ   ԳՆԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվող գինը աշխատանքի արժեքից բացի ներառում է փոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլ վճարումների գծով ծախսերը և չի կարող պակաս լինել դրանց ինքնարժեքից: Առաջարկվող գնի  հաշվարկը պետք է ներկայացվի հայտով համակարգի միջոցով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապա ներկայացվող գնային առաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը: Ընդ որում.

ա. մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման,

բ. շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում մասնակիցը չի ներկայացնում իր կողմից կազմված նախահաշիվը, իսկ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում կնքվող պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳՏ=ՄԳ/ՆԳxԾԳՏxԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն ընտրված մասնակցի առաջարկած գինն է.

ՆԳ-ն շինարարական ծրագրի նախահաշվային գինն է.

ԾԳՏ-ն նախահաշվով ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների համար սահմանված միավոր գինն է.

Ծ-ն կատարողական ակտերով ներկայացված աշխատանքի ծավալն է.

ՎԳՏ - նախահաշվով սահմանված առանձին տեսակների աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎ ԴՐԱՆՔ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

6.1 Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` հայտը վավեր է մինչև Օրենքին համապատասխան պայմանագրի կնքումը, մասնակցի կողմից հայտի հետ վերցնելը, հայտի մերժումը կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելը։

6.2  Օրենքի 31-րդ հոդվածի համաձայն` մասնակիցը, մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 4.2 կետում նշված` հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը, կարող է փոփոխել կամ հետ վերցնել իր հայտը։

7. ՀԱՅՏԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

7.1 Մասնակիցը հայտով` սույն հրավերով սահմանված կարգով ներկայացնում է հայտի ապահովում, որի չափը հավասար է հայտով ներկայացվող գնի հինգ տոկոսին:

Հայտի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000466>> գանձապետական հաշվին, որը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի շրջանակում պայմանագիրը կնքվելուց կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

7.2 Գնման ընթացակարգը չափաբաժիններով կազմակերպվելու դեպքում, եթե`

ա. մասնակիցը հայտ ներկայացնում է մեկից ավել չափաբաժինների համար, ապա հայտի ապահովումը կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ հայտի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ հայտի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է ներկայացված չափաբաժինների գնային առաջարկների հանրագումարի նկատմամբ: Եթե ըստ չափաբաժինների ներկայացված գնային առաջարկների հանրագումարը գերազանցում է 70 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն ըստ առանձին չափաբաժինների ներկայացված գնային առաջարկները չեն գերազանցում այդ չափը, ապա ապահովումը կարող է ներկայացվել միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով.

բ. Մասնակիցը հրաժարվում է որևէ չափաբաժնից կամ պայմանագիր կնքելուց կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից, ապա հայտի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված ապահովման գումարի չափով:

7.3 Մասնակիցը վճարում է հայտի ապահովումը, եթե նա`

1) հայտարարվել է ընտրված մասնակից, սակայն հրաժարվում կամ զրկվում է պայմանագիր կնքելու իրավունքից.

2) խախտել է գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորություն, որը հանգեցրել է գործընթացին տվյալ Մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը.

3) հայտերի բացումից հետո հրաժարվել է սույն ընթացակարգի հետագա մասնակցությունից։

7.4	Հայտի ապահովումը պետք է վավեր լինի հայտը ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) աշխատանքային օր: Հայտի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի շրջանակում պայմանագիրը կնքվելուց կամ սույն ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուց հետո քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում, բացառությամբ սույն հրավերի 1-ին մասի 7.3 կետով նախատեսված դեպքերի:

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերի բացումը կկատարվի համակարգի միջոցով`  սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը համակարգում հրապարակվելու օրվանից հաշված 41 րդ օրվա ժամը 14:30 -ին։

Հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովի նախագահը (նիստը նախագահողը) նիստը հայտարարում է բացված և հրապարակում է գնման հայտով սահմանված` սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գինը՝ մեկ թվով արտահայտված, ինչպես նաև հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը:

Համակարգում հանձնաժողովի բացող անդամների գործառույթներն աստիճանակարգված են: Աստիճանակարգումը որոշվում է հանձնաժողովի նախագահի կողմից: Հանձնաժողովի առաջին բացող անդամն իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանն է ներկայացնում բացման ենթակա այն հայտերի ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված (պիտանի) հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատում է իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը: Հաստատումից հետո բեռնվում է հայտերի բացման մասին արձանագրությունը (համակարգում՝ հաշվետվություն), որը հայտերի բացման օրը հանձնաժողովի քարտուղարը  համակարգի միջոցով ուղարկում է մասնակիցների էլեկտրոնային փոստերին:

8.2 Հայտերը գնահատվում են սույն հրավերով սահմանված կարգով: Բավարար են գնահատվում սույն հրավերով նախատեսված պայմաններին համապատասխանող հայտերը, հակառակ դեպքում հայտերը գնահատվում են անբավարար և մերժվում են: Ընդ որում հայտերի բացման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցում բացակայում են գնային առաջարկը և/կամ հայտի ապահովումը կամ դրանք ներկայացված են հրավերի պահանջներին անհամապատասխան:

8.3 Առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների որոշման նպատակով հանձնաժողովի նախագահն ավտոմատ եղանակով ստեղծում է հայտերի գնահատման մասին արձանագրություն, որը համակարգում հաստատվում է հանձնաժողովի անդամների կողմից` համակարգում նշում կատարելու միջոցով:

8.4 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը որոշվում է` բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։ Ընդ որում, հանձնաժողովի կողմից առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելիս գնային առաջարկների գնահատումը և համեմատումն իրականացվում է առանց սույն հրավերի 1-ին մասի 5.2-րդ կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման, իսկ հայտերը գնահատելիս հիմք է ընդունում համակարգում կցված` մասնակցի կողմից հաստատված գնային առաջարկը:

8.5 Եթե հայտում անհամապատասխանություն է տեղ գտել տառերով և թվերով գրված գումարների միջև, ապա հիմք է ընդունվում տառերով գրված գումարը։ Եթե առաջարկվող գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա դրանք համեմատվում են Հայաստանի Հանրապետության դրամով ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված տվյալ օրվա փոխարժեքով։

8.6 Հանձնաժողովի, պատվիրատուի և մասնակիցների միջև բանակցություններն արգելվում են, բացառությամբ`

1) երբ ընթացակարգին մասնակցել է մեկ մասնակից, որի ներկայացրած հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին կամ հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ կամ առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում, կամ եթե ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված` սույն հրավերի 1-ին մասի 8.1 կետի 2-րդ պարբերությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցները։ Սույն կետի համաձայն վարվող բանակցությունները կարող են հանգեցնել միայն առաջարկված գնի նվազեցմանը կամ վճարման պայմանների փոփոխությանը, իսկ բանակցությունները վարվում են միաժամանակյա` բոլոր մասնակիցների հետ.

2)  Օրենքով նախատեսված այլ դեպքերի։

8.7 Հանձնաժողովը հրավերի պահանջների նկատմամբ բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցներից որոշում և հայտարարում է առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին: Առաջարկված նվազագույն գների հավասարության դեպքում կամ եթե ոչ գնային պայմաններին բավարարող գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների գնման հայտով սահմանված գինը՝

ա. առաջին և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստում առաջարկված գների նվազեցման նպատակով ոչ գնային պայմանները բավարարող գնահատված բոլոր մասնակիցների հետ վարվում են միաժամանակյա բանակցություններ, եթե նիստին ներկա են բոլոր մասնակիցները (համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները),

բ. հակառակ դեպքում հանձնաժողովի նիստը կասեցվում է, և մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում հանձնաժողովի քարտուղարը բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած բոլոր մասնակիցներին համակարգի միջոցով միաժամանակ ծանուցում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման օրվա, ժամի և վայրի մասին,

գ. բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից  երկրորդ և ոչ ուշ, քան տասներորդ աշխատանքային օրը,

դ. յուրաքանչյուր մասնակցի` տվյալ պահին ներկայացրած գնային առաջարկը հրապարակվում է մյուս մասնակիցների համար, և մինչև բանակցությունների համար նախատեսված վերջնաժամկետի ավարտը մասնակիցը կարող է վերանայել իր գնային առաջարկը,

ե. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, ըստ մասնակիցների ներկայացրած գների, որոնց գինը չի գերազանցում այդ գնումը կատարելու համար հատկացված  ֆինանսական միջոցների չափը, որոշվում և հայտարարվում են առաջին և հաջորդաբար տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները,

զ. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքների համար գնման հայտով սահմանված գինը կամ նվազագույն գները հավասար են, գնման ընթացակարգը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած:

8.8 Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտի, ներառյալ գնային առաջարկի պատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին: Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է բնօրինակ փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.9 Եթե հայտերի բացման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում մասնակցի հայտում արձանագրվում են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայտում բացակայում է գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը կամ գնային առաջարկը կամ հայտի ապահովումը ներկայացված է հրավերի պահանջներին անհամապատասխան, ապա հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, իսկ հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին էլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնում է մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունը:

8.10 Եթե սույն հրավերի 8.9-րդ կետով սահմանված ժամկետում մասնակիցը շտկում է արձանագրված անհամապատասխանությունը, ապա վերջինիս հայտը գնահատվում է բավարար: Հակառակ դեպքում հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է:

8.11 Հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը չի կարող մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, եթե հայտերի բացման նիստում պարզվում է, որ վերջիններիս կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը, կամ իրենց մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպես նաև ամուսնու ծնող, երեխա, եղբայր կամ քույր) կամ այդ անձի կողմից հիմնադրված կամ բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունը տվյալ ընթացակարգին մասնակցելու համար ներկայացրել է հայտ: Եթե առկա է սույն կետով նախատեսված պայմանը, ապա հայտերի բացման նիստից անմիջապես հետո տվյալ ընթացակարգի առնչությամբ շահերի բախում ունեցող հանձնաժողովի անդամը կամ քարտուղարը ինքնաբացարկ է հայտնում տվյալ ընթացակարգից:

8.12 Հայտերը բացվելուց հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

8.13  Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը հրապարակում է տեղեկագրում.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը.

3) էլեկտրոնային փոստի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտե (այսուհետ` կոմիտե) հարցում է ներկայացնում առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակցի՝ հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների, ինչպես նաև սույն հրավերի 1-ին մասի 2.5 կետով նախատեսված` «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար սահմանված պայմանների առկայության վերաբերյալ՝ ներկայացնելով մասնակցի անվանումը և հարկ վճարողի հաշվառման համարը: Ընդ որում սույն ենթակետում հարցումն ուղարկվում է Ashkhen_Papoyan@taxservice.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին սույն հրավերի 7-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան` էլեկտրոնային նամակի պատճենները միաժամանակ ուղարկելով Lusine_Ghahramanyan@taxservice.am և procurement@minfin.am էլեկտրոնային փոստի հասցեներին.

4) համակարգի միջոցով առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին ուղարկում է ծանուցում, առաջարկելով ծանուցումն ուղարկելու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում`

ա. ուղեկցող գրությամբ ներկայացնել բանկային երաշխիքի բնօրինակը.

բ. էլեկտրոնային փոստի միջոցով ներկայացնել որակավորման չափանիշները հիմնավորող` սույն հրավերի 2-րդ մասի 3-րդ բաժնով նախատեսված փաստաթղթերը: Սույն ենթակետով սահմանված ժամկետում փաստաթղթեր ընդհանրապես չներկայացվելու դեպքում հանձնաժողովը հայտերի գնահատման նիստում մերժում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի հայտը և նույն նիստում հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.21-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:

8.14 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը սույն հրավերի 8.13-րդ կետի 4-րդ ենթակետով պահանջվող փաստաթղթերը հիշյալ ենթակետով սահմանված ժամկետում ուղարկում է  հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին: Քարտուղարը պարտավոր է մասնակցի որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերն ստանալու օրը հաստատել դրանց ստանալու հանգամանքը՝ սույն հրավերում նշված իր էլեկտրոնային փոստից մասնակցի էլեկտրոնային փոստին հավաստում ուղարկելու միջոցով:

8.15 Կոմիտեն սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13 կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված հարցումն ստանալու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում էլեկտրոնային փոստի միջոցով պատվիրատուին տրամադրում է հարցման մասին սույն հրավերի 8-րդ հավելվածով նախատեսված ձևին համապատասխան տեղեկատվություն: Սույն կետով սահմանված ժամկետում կոմիտեից տեղեկատվության չստացման դեպքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունները համարվում են իրականությանը համապատասխանող: Եթե կոմիտեի կողմից սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված տեղեկատվությամբ արձանագրվում է, որ առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ունեցել է Օրենքով նախատեսված շեմը գերազանցող ժամկետանց պարտավորություններ կամ չի բավարարում սույն հրավերով «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի պահանջներին և պայմանագիրը կնքված չէ, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մեժվում է: Եթե սահմանված ժամկետում տրամադրված տեղեկատվության արդյունքում մասնակցի ներկայացրած հայտարարությունը որակվում է  իրականությանը չհամապատասխանող, ապա հայտերի գնահատման նիստում հանձնաժողովի որոշմամբ տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է` անկախ մասնակցի կողմից կոմիտեի տրամադրված տեղեկատվությունից տարբերվող տեղեկատվություն ներկայացվելու հանգամանքից: Սույն կետով նախատեսված որակավորման չափանիշի գնահատման ժամանակ հաշվի է առնվում սույն հրավերի 1-ին մասի 8.20 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ընթացակարգը:

8.16 Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ի հայտ գալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն տվյալ մասնակցի տվյալները` համապատասխան հիմքերով, գրավոր ուղարկում է լիազորված մարմին, որը դրանք ստանալուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում գրավոր եղանակով տրամադրում է գնումների բողոքարկման խորհրդին: Սույն հրավերի 8.15-րդ կետով սահմանված` մասնակցության իրավունք չունենալու հիմքերի առկայության դեպքում սույն կետով նախատեսված տվյալները չեն ներկայացվում  լիազորված մարմին, եթե մասնակիցը կամ կոմիտեն լրացուցիչ տեղեկատվությունը ներկայացրել է մինչև հայտերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստին հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

8.17 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13 կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված` առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացվող փաստաթղթերն ուղարկելու ժամկետի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը քարտուղարն էլեկտրոնային եղանակով հանձնաժողովի անդամներին միաժամանակ տրամադրում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի պատճենները, գնահատման թերթիկների երկուական օրինակ և կոմիտեից ստացված տեղեկատվությունը: Հայտերի  գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրվում է ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող երրորդ աշխատանքային օրը:

8.18 Մասնակիցները և նրանց ներկայացուցիչները կարող են ներկա լինել  հանձնաժողովի նիստերին։ Մասնակիցները կամ նրանց ներկայացուցիչները կարող են պահանջել հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների պատճենները, որոնք տրամադրվում են մեկ օրացուցային օրվա ընթացքում։

8.19 Հանձնաժողովի և (կամ) պատվիրատուի կողմից էլեկտրոնային ծանուցումներն ուղարկվում են համակարգի միջոցով, իսկ մասնակցի կողմից` իր հայտում նշված էլեկտրոնային փոստից սույն հրավերում նշված` հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) հաստատում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, որի արտատպումը պետք է տեսանելի լինի փաստաթղթի վրա, իսկ հավաստագիրը` զետեղված «Նույնականացման քարտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրամադրված նույնականացման քարտում, կամ տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցները հայտում ներառվող` իրենց կողմից հաստատվող  փաստաթղթերը հաստատում են էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ չհանդիսացող մասնակիցները` այդ փաստաթղթերը ներկայացնում են հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.20 Հայտերի գնահատումը և ընտրված մասնակցի որոշումն իրականացվում է ըստ առանձին չափաբաժինների։

Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.17 կետով նախատեսված որակավորման պահանջները հիմնավորող փաստաթղթերը գնահատելու նպատակով հրավիրվող նիստում`

1) հանձնաժողովը գնահատում է կոմիտեի տրամադրած տեղեկատվության, ինչպես նաև առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի (տեղեկությունների) համապատասխանությունը հրավերով սահմանված պահանջներին: Եթե առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի`  մասնակցության իրավունքը և որակավորումը գնահատվում է բավարար, ապա վերջինս հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից փաստաթղթերն ամբողջական չներկայացվելու, ինչպես նաև ներկայացված, ներառյալ կոմիտեի կողմից տրամադրված, որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ անհամապատասխանություններ արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ծանուցում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցին առաջարկելով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել անհամապատասխանությունը: Ընդ որում ծանուցմանը պարտադիր կցվում է հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը, որում պարտադիր և մանրամասն պետք է նկարագրված լինեն գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները:

8.21 Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից արձանագրված անհամապատասխանությունը սահմանված ժամկետում՝

1) շտկելու դեպքում հայտը գնահատվում է բավարար և առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը հայտարարվում է ընտրված մասնակից.

2) չշտկելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ հայտը մերժվում է և նույն նիստում հանձնաժողովը առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից է ճանաչում հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակցին` կիրառելով սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.20-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:

8.22 Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովը ընտրված մասնակցի որոշման նպատակով կիրառում է սույն հրավերի 1-ին մասի 8.13-ից 8.20-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգը:

8.23 Հայտերի գնահատման արդյունքներով կազմվում է հայտերի գնահատման նիստի արձանագրություն, որը կցվում է գնման ընթացակարգի արձանագրությանը։ Արձանագրությունն ստորագրում են հանձնաժողովի նիստին ներկա անդամները։

Հայտերի գնահատման նիստի ավարտին հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը նիստի արձանագրությունը հրապարակվում է տեղեկագրում:

8.24 Մասնակիցն իրեն ներկայացված պահանջների համապատասխանության հիմնավորման նպատակով կարող է ներկայացնել լրացուցիչ այլ փաստաթղթեր, տեղեկություններ և նյութեր։

Հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկությունը` օգտագործելով պաշտոնական աղբյուրներից ստացված տվյալներ կամ դրա մասին ստանալով իրավասու մարմինների գրավոր եզրակացությունը: Նման հարցում ուղարկվելու դեպքում համապատասխան պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինները հարցումն ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում տրամադրում են գրավոր եզրակացություն: Եթե մասնակցի ներկայացրած տվյալների իսկության ստուգման արդյունքում տվյալները որակվում են իրականությանը չհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.25 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.24 կետի կիրառման նպատակով հրավիրվում է հանձնաժողովի արտահերթ նիստ։

8.26 Ընտրված մասնակցին որոշելու նիստի ավարտին հաջորդող աշխատանքային օրը  հանձնաժողովի քարտուղարը՝

1) Համակարգում նշում է ընթացակարգի բավարար գնահատված մասնակիցներին՝ նրանց դասակարգելով ըստ գնահատման արդյունքների և գնային առաջարկների.

2) Համակարգի միջոցով ընթացակարգի մասնակիցների էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է գնահատման արդյունքների մասին հանձնաժողովի նիստի արձանագրությունը:

8.27 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը: Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.28 Անգործության ժամկետը պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության հրապարակման օրվան հաջորդող օրվա և պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրվա միջև ընկած ժամանակահատվածն է։

Անգործության ժամկետը սույն ընթացակարգի դեպքում «      » օրացուցային օր է։ Անգործության ժամկետը կիրառելի չէ, եթե միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:

Պատվիրատուն պայմանագիրը կնքում է, եթե սույն կետով նախատեսված անգործության ժամկետում որևէ մասնակից գնումների բողոքարկման խորհրդում չի բողոքարկում պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը։ Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կամ առանց պայմանագիր կնքելու մասին հայտարարության հրապարակման կնքված պայմանագիրն առ ոչինչ է։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիր կնքվում է հանձնաժողովի որոշման հիման վրա` պատվիրատուի կողմից։ Պայմանագիրը կնքվում է գրավոր` մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով։

9.2 Սույն հրավերի 1-ին մասի 8.28 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն ծանուցում է ընտրված մասնակցին` ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը: Ընդ որում, պայմանագիրը կարող է կնքվել ոչ շուտ, քան սույն հրավերի 1-ին մասի 8.28 կետով սահմանված անգործության ժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող երկրորդ աշխատանքային օրը:

9.3 Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկը և կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը հանձնաժողովի քարտուղարը տրամադրում է էլեկտրոնային եղանակով:

9.4 Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի ծանուցումն ընտրված մասնակցին ուղարկելու օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգի միջոցով ընտրված մասնակցի էլեկտրոնային փոստին ուղարկում է ծանուցում`  պայմանագիր կնքելու առաջարկը տրամադրված լինելու մասին:

9.5 Եթե ընտրված մասնակիցը պայմանագիր կնքելու մասին ծանուցումը և պայմանագրի նախագիծն ստանալուց հետո` 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում չի ստորագրում պայմանագիրը և պատվիրատուին ներկայացնում պայմանագրի ապահովումը, ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։ Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 15 աշխատանքային օր:

Ընդ որում ընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում և հաստատմանը հաջորդող աշխատանքային օրը ուղեկցող գրությամբ տրամադրվում է ընտրված մասնակցին:

9.6 Պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ պատվիրատուի առաջարկը ստացած ընտրված մասնակիցը համակարգի միջոցով ընդունում կամ մերժում է իրեն ներկայացված առաջարկը:

9.7 Մինչև սույն հրավերի 1-ին մասի 9.5 կետով նախատեսված ժամկետի ավարտը, կողմերի համաձայնությամբ, կարող են պայմանագրի նախագծում կատարվել փոփոխություններ, սակայն դրանք չեն կարող հանգեցնել գնման առարկայի բնութագրերի փոփոխմանը, ներառյալ ընտրված մասնակցի առաջարկած գնի ավելացմանը։

9.8 Պայմանագիրը կնքվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը հանձնաժողովի քարտուղարը համակարգում ավարտում է ընթացակարգը:

10. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

10.1 Պայմանագրի ապահովում ներկայացնելու պահանջի հիման վրա, այն ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ընտրված մասնակիցը պարտավոր է ներկայացնել պայմանագրի ապահովում։ Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կնքվում է, եթե վերջինս ներկայացնում է պայմանագրի ապահովում։

10.2 Պայմանագրի ապահովման չափը կազմում է պայմանագրի գնի 10 տոկոսը։ Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարման վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը ենթակա է վերադարձման այն ներկայացրած մասնակցին` սույն ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Ընդ որում.

1) եթե սույն ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը չի գերազանցում 70 մլն. ՀՀ դրամը, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է ընտրված մասնակցի կողմից միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի  կամ կանխիկ փողի ձևով:  Այն դեպքում, երբ սույն ընթացակարգի շրջանակում ընտրված մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկը գերազանցում է 70 մլն. ՀՀ դրամը, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000474» գանձապետական հաշվին: Պայմանագրի ապահովումը միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի ձևով ներկայացվելու դեպքում այն ներկայացվում է հավելված N 10-ով սահմանված ձևին համապատասխան:

2) եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպվել է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 70 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի ապահովումը` հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով` միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Սույն ենթակետի կիրառման դեպքում բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած մասնակցին վերադարձվում է հատկացված ֆինանսական միջոցների հաշվին պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարվելուն հաջորդող տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում:

10.3 Պայմանագրով պատվիրատուի կողմից կանխավճար հատկացվելու պայման նախատեսվելու դեպքում ընտրված մասնակիցը պատվիրատուին է ներկայացնում նաև կանխավճարի ապահովում` կանխավճարի չափով, բանկային երաշխիքի ձևով: Ընդ որում` պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնման գործարքների դեպքում կանխավճարի ապահովումը հիմնավորող փաստաթղթում որպես բենեֆիցիար նշվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: Կանխավճարի մարման կարգը սահմանած է պայմանագրի նախագծով։

10.4 Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում`

1) մասնակիցը ընտրված է ճանաչվում մեկից ավել չափաբաժինների մասով, ապա կարող է ներկայացնել ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում, դրա գումարը հաշվարկվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ: Եթե պայմանագրի ընդհանուր գինը գերազանցում է 70 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն ըստ առանձին չափաբաժինների գները չեն գերազանցում այդ չափը, ապա պայմանագրի ապահովումը կարող է ներկայացվել միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով.

2) կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չաբաժանի մասով լուծվում է, ապա պայմանագրի ապահովումը վճարվում է միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդ հոդվածի համաձայն` հանձնաժողովը սույն ընթացակարգը չկայացած է հայտարարում, եթե`

1) հայտերից ոչ մեկը չի համապատասխանում հրավերի պայմաններին.

2) դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը: Ընդ որում պետության կամ համայնքների կարիքների համար կազմակերպված գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել համապատասխանաբար Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ համայնքի ավագանու, այլ պատվիրատուների դեպքում` ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմնի ղեկավարի, իսկ հիմնադրամների դեպքում հոգաբարձուների խորհրդի որոշման հիման վրա:

3) ոչ մի հայտ չի ներկայացվել.

4) պայմանագիր չի կնքվում։

11.2 Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում, պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որում նշվում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու հիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու պատվիրատուի, հանձնաժողովի և գնումների բողոքարկման խորհրդի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.2  Գնումների, այդ թվում բողոքի քննման հետ կապված հարաբերությունները վարչական հարաբերություններ չեն և դրանք կարգավորվում են Հայաստանի Հանարապետության քաղաքացիաիրավական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությամբ։

12.3  Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի Օրենքի համաձայն`

1) նախքան պայմանագրի կնքումը բողոքարկելու պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները գնումների բողոքարկման խորհրդին` գրավոր դիմում ներկայացնելով` աշխատանքային օրերին և ժամերին, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող. 1 հասցեով,

2) դատական կարգով բողոքարկելու գնումների բողոքարկման խորհրդի, պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.4  Եթե բողոքը ներկայացրած անձը բողոքարկում է`

1) պայմանագիր կնքելու որոշումը, ապա գնումների բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացնում է սույն հրավերի 1-ին մասի 8.28-րդ կետով նախատեսված անգործության ժամանակահատվածում.

2) գնման առարկայի բնութագրերը կամ հրավերի պահանջները, ապա գնումների բողոքարկման խորհուրդ բողոքը ներկայացնում է մինչև հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալը:

12.5 Գնումների բողոքարկման խորհրդին բողոքը ներկայացվում է գրավոր, ստորագրված, դրանում ներառելով`

1) բողոքը ներկայացրած անձի անվանումը (անունը, ազգանունը, անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը) և հասցեն.

2) պատվիրատուի անվանումը և հասցեն.

3) բողոքարկվող գնման ընթացակարգի ծածկագիրը և առարկան.

4) վեճի առարկան և բողոքը ներկայացրած անձի պահանջը.

5) բողոքի փաստացի և իրավական հիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հիմնավորող փաստաթղթի պատճենը: Ընդ որում` բողոքարկման վճարի չափը կազմում է 30 հազար ՀՀ դրամ, որը վճարվում է ՀՀ պետական բյուջե` այդ նպատակով լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվին:

7) այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին բողոքը բավարարվելու դեպքում պետք է հետ փոխանցվի վճարը.

8) այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։

12.6 Բողոքը բավարարվելու մասին բողոքարկման խորհրդի կողմից կայացված որոշումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող աշխատանքային օրը տվյալ բողոքը քննած և որոշում կայացրած բողոքարկման խորհրդի անդամը գրավոր լիազորված մարմնին է տրամադրում բողոքարկման վճարը կատարած լինելը հավաստող փաստաթղթի պատճենը և այն բանկի անվանումը և հաշվեհամարը, որին պետք է փոխանցվի հետ վերադարձվող գումարը: Լիազորված մարմինը սույն կետում նշված փաստաթղթի պատճենը ստանալու օրվան հաջորդող հինգ աշխատանքային օրը ընթացքում բողոքարկման վճարը հետ է փոխանցում այն վճարած անձին` ներկայացված բանկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

12.7 Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա բողոքն ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում խորհուրդն այդ մասին գրավոր տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին` նրան տալով արձանագրված թերությունները վերացնելու երկու աշխատանքային օր ժամկետ։ Ընդ որում, եթե սույն հրավերի 1-ին մասի 12.4 կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ժամկետում ներկայացված բողոքը չի բավարարել Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջները, ապա սույն կետով սահմանված ժամկետում շտկված և խորհուրդ ներկայացված բողոքը համարվում է սահմանված ժամկետում ներկայացված:

12.8 Օրենքի 50-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան՝ բողոք ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում խորհուրդը դիմում է պատվիրատուին` տվյալ բողոքի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը խորհուրդ ներկայացնելու պահանջով: Սույն կետում նշված փաստաթղթերը պատվիրատուն խորհուրդ ներկայացնում է նման պահանջ ստանալու օրվանից հաշված երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում:

12.9 Բողոքի վերաբերյալ որոշումները կայացվում են այնպիսի ընթացակարգով, որի համաձայն բողոքը ներկայացրած անձը, պատվիրատուն և ներգրավված բոլոր կողմերն իրավունք ունենան ներկա լինելու  խորհրդի նիստերին և ներկայացնելու իրենց տեսակետները։

12.10 Բողոքի վերաբերյալ գրավոր որոշումը, որը ներառում է նաև որոշման հիմնավորումը, ընդունվում և հրապարակվում է բողոքը ստանալու օրվանից ոչ ուշ, քան 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ Խորհրդի պատճառաբանված որոշմամբ սույն կետով նախատեսված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ` մինչև 10 օրացուցային օրով: Խորհրդի որոշումն իրավապարտադիր է։

12.11 Խորհուրդը`

1) իրավունք ունի պատվիրատուի և հանձնաժողովի գործողությունների կամ անգործության վերաբերյալ ընդունելու հետևյալ որոշումները.

ա. արգելելու կատարել որոշակի գործողություններ և ընդունել որոշումներ,

բ. պարտավորեցնելու ընդունել համապատասխան որոշումներ, ներառյալ՝ չկայացած հայտարարելու գնման ընթացակարգը, բացառությամբ պայմանագիրը անվավեր ճանաչելու մասին որոշման,

գ.  փոփոխելու ընդունված որոշումները.

2) որոշում է կայացնում մասնակցին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ներառելու մասին.

3) հաշվառում է խորհրդի կողմից ընդունված որոշումները և դրանց կատարման նկատմամբ իրականացնում է հսկողություն:

12.12 Գնումների բողոքարկման խորհրդի կողմից բողոքը բավարարվելու դեպքում պատվիրատուն պատասխանատվություն է կրում բողոքը ներկայացրած անձին պատճառված և սահմանված կարգով հիմնավորված վնասի հատուցման համար։

12.13 Բողոքի քննությունը բաց է հանրության համար, բացառությամբ պետական գաղտնիք պարունակող գնումների: Բողոքն ստանալու օրվանից հաշված՝ մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին խորհուրդը հայտարարություն է հրապարակում տեղեկագրում:

12.14 Յուրաքանչյուր անձ, որի շահերը խախտվել են կամ կարող են խախտվել բողոքարկման հիմք ծառայած գործողությունների արդյունքում, իրավունք ունի մասնակցելու բողոքարկման ընթացակարգին` մինչև բողոքի վերաբերյալ որոշում ընդունելու ժամկետը գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացնելով համանման բողոք։ Օրենքի 50-րդ հոդվածի համաձայն` բողոքարկման ընթացակարգին չմասնակցած անձը զրկվում է գնումների բողոքարկման խորհուրդ համանման բողոք ներկայացնելու իրավունքից։

12.15 Գնումների բողոքարկման խորհրդի որոշումն այն կայացնելու օրվան հաջորդող երեք աշխատանքային  օրվա ընթացքում խորհուրդը հրապարակում է տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը։

12.16 Յուրաքանչյուր անձ, որը շահագրգռված է կոնկրետ գործարքի կնքման հարցում, և որը վնասներ է կրել պատվիրատուի, հանձնաժողովի կամ գնումների բողոքարկման խորհրդի  կատարած գործողության կամ անգործության հետևանքով , իրավունք ունի դատական կարգով պահանջելու վնասների փոխհատուցում։

12.17 Գնումների բողոքարկման խորհուրդ ներկայացված բողոքն ինքնաբերաբար կասեցնում է գնման գործընթացը` Օրենքի 50-րդ հոդվածի 9-րդ մասով և սույն հրավերի 12.13-րդ կետով նախատեսված հայտարարությունը հրապարակվելու օրվանից մինչև բողոքարկման վերաբերյալ ընդունված որոշման՝ տեղեկագրում հրապարակման օրը ներառյալ:

Խորհրդի որոշմամբ կասեցումը կարող է հանվել, եթե պատվիրատուի ներկայացրած հիմնավորումների համաձայն, հանրային կամ պաշտպանության և ազգային անվտանգության շահերից ելնելով, անհրաժեշտ է շարունակել գնման գործընթացը: Սույն կետով նախատեսված որոշումը խորհուրդը հրապարակում է տեղեկագրում` այն կայացնելու օրվանից հաշված մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

ՄԱՍ  II

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

Բ Ա Ց   Մ Ր Ց ՈՒ Յ Թ Ի   Հ Ա Յ Տ Ը   Պ Ա Տ Ր Ա Ս Տ Ե Լ ՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույն հրահանգը նպատակ ունի օժանդակել մասնակիցներին հայտը պատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարության դեպքում մասնակիցը պահանջվող տեղեկությունները կարող է ներկայացնել սույն հրահանգով առաջարկվող ձևերից տարբերվող` այլ ձևերով` պահպանելով պահանջվող վավերապայմանները։

1.3 Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը համակարգի միջոցով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը (տեղեկությունները)՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.19 կետով սահմանված կարգով:

Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված`

1) «Պիտանելիության չափորոշիչ».

2.1 ընթացակարգին մասնակցելու դիմում` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2 հայտարարություն սույն հրավերի 1-ին մասի` 2.2 կետով նախատեսված մասնակցության իրավունքի պահանջներին բավարարելու և 4.3 կետի 7-րդ և 8-րդ ենթակետերով նախատեսված պահանջների բացակայության մասին` համաձայն հավելված N 2-ի, ինչպես նաև նույն կետի 9-րդ ենթակետով նախատեսված անձանց մասին տեղեկատվություն` համաձայն հավելված N 2.1-ի.

2.3 հայտի ապահովում: Միակողմանի հաստատված հայտարարությունը` տուժանքը, ներկայացվում է հավելված N 9-ով սահմանված ձևին համապատասխան:

Հայտի ապահովումը` կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացվելու դեպքում, հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթից կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ընթեռնելի տարբերակը: Ընդ որում եթե բանկային երաշխքի ձևով հայտի ապահովում ներկայացրած մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա վերջինս սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում է հայտով ներկայացված բանկային երաշխիքի բնօրինակը` իր կողմից հաստատված ուղեկցող գրությամբ:

2) «Տեխնիկական չափորոշիչ».

2.4 հայտարարություն` սույն հրավերի 1-ին մասի 2.5-րդ կետով նախատեսված որակավորման չափանիշներին (մասնագիտական փորձառություն, պայմանագրի կատարման համար անհրաժեշտ` աշխատանքային ռեսուրսներ, տեխնիկական և ֆինանսական միջոցներ) իր համապատասխանության մասին համաձայն հավելված N 3-ի, պայմանով, որ եթե մասնակիցը ճանաչվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ապա սույն հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում հանձնաժողովին է ներկայացնում է որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող` սույն հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը.

2.5 Սույն հրավերով նախատեսված լիցենզիայի (ներդիրի) պատճենը.

2.6 գործակալության պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները, եթե պայմանագիրն իրականացվելու է գործակալության միջոցով.

2.7 համատեղ գործունեության պայմանագիրը, եթե մասնակիցները գնման ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով).

3) «Ֆինանսական չափորոշիչ».

2.8 գնային առաջարկ` համաձայն հավելված N 4-ի: Գնային առաջարկը ներկայացվում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով։ Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում:

3. ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԸ ԶԲԱՂԵՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

3.1 Սույն հրավերով նախատեսված`

1) որակավորման չափանիշներին իր համապատասխանությունը հիմնավորելու համար առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցը հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, հանձնաժողովին է ներկայացնում սույն հրավերի 5-րդ հավելվածով նախատեսված գրությունը, որին կցվում են`

ա) հայտը ներկայացնելու տարվա և դրան նախորդող երեք տարվա ընթացքում, պատշաճ ձևով իրականացրած համանման (նմանատիպ) առնվազն մեկ պայմանագրի և դրա հաշիվ ապրանքագրերի պատճենները, ինչպես նաև այդ պայմանագրի (պայմանագրերի) սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) պատճենները կամ տվյալ պայմանագրի կատարումն ընդունած կողմի գրավոր հավաստման բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը.

բ) իր կողմից հաստատված այն տեխնիկական միջոցների տվյալները, որոնք մասնակիցը նախատեսում է օգտագործել պայմանագրի կատարման ժամանակ` համաձայն հավելված N 5.1-ի։ Ընդ որում, տեխնիկական միջոցների առկայությունը հիմնավորելու համար մասնակիցը ներկայացնում է նաև դրանց տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ մասնակցի սեփականության կամ ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հաստատող փաստաթղթերի պատճենները.

դ) իր կողմից հաստատված տեղեկանք` կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար մասնակցի կողմից առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին` համաձայն հավելված N 5.2-ի։ Նշված տեղեկանքին կցվում են նաև հիմնական աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունների բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։

2) ժամկետում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցը բանկային երաշխիքի ձևով ներկայացված հայտի ապահովման բնօրինակը հանձնաժողովին ներկայացնում է իր կողմից հաստատված ուղեկցող գրությամբ:

3.2 Հայտում ներառվող` դիպլոմների պատճենները, տրանսպորտային միջոցների, տեխնիկական միջոցների, սարքերի, սարքավորումների վերաբերյալ փաստաթղթերը, որոնք տրամադրվել են խորհրդային ժամանակաշրջանում կամ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում` Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների կողմից, կարող են կազմված լինել ռուսերեն լեզվով, եթե դրանք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ուժը կորցրած չեն ճանաչվել (համարվել)։

3.3 Սույն հրավերով նախատեսված` մասնակցի կազմված փաստաթղթերը ստորագրում է դրանք ներկայացնող անձը կամ վերջինիս լիազորված անձը (այսուհետ` գործակալ)։ Եթե հայտը ներկայացնում է գործակալը, ապա հայտով ներկայացվում է վերջինիս այդ լիազորությունը վերապահված լինելու մասին փաստաթուղթ։

3.4 Հայտում ներառվող բնօրինակ փաստաթղթերի փոխարեն կարող են ներկայացվել դրանց նոտարական կարգով վավերացված օրինակները։

Հավելված  N 1

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ

###### բաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնում է, որ ցանկություն ունի մասնակցել

մասնակցի անվանումը

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կողմից ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով հայտարարված

բաց մրցույթի 	    					      չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) և հրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխան  ներկայացնում  է հայտ:

-ն հայտնում և հավաստում է, որ հանդիսանում է

մասնակցի անվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի հարկ վճարողի հաշվառման համարն է` 					:

մասնակցի անվանումը                                                                                                                 հարկի վճարողի հաշվառման համարը

-ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` 					:

մասնակցի անվանումը                                                                                                                           էլեկտրոնային փոստի հասցեն

___________________________________________________ 	                _____________				 Մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված 2

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ  ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

մասնակցության իրավունքի պահանջներին համապատասխանելու մասին

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ

մասնակցի անվանումը

բավարարում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ  ծածկագրով  բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին:

Միաժամանակ   			                   				                           -ն

մասնակցի անվանումը

1) հայտնում և հավաստում է, որ ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

ա. թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

բ.  բացակայում է մրցույթի հրավերով սահմանված` 					                   -ին

մասնակցի անվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ) 				    				                    -ի

մասնակցի անվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս 			   			                   -ին

մասնակցի անվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք,

2) կից ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նշանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին (իրական շահառուներ)**:

___________________________________________ 	                _____________

մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված 2.1

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏՎՅԱԼՆԵՐ

մասնակցի իրական շահառուների մասին

| հ/հ | Անունը Ազգանունը Հայրանունը | ՀՀ քաղաքացիների համար` նույնականացման քարտի կամ անձնագրի կամ ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը | Օտարերկրյա քաղաքացիների համար համապատասխան երկրի օրենսդրությամբ նախատեսված անձը հաստատող փաստաթղթի տեսակը և համարը |
| --- | --- | --- | --- |

-ն հավաստում է, որ իրական շահառուների մասին

մասնակցի անվանումը

ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

___________________________________________ 	                _____________

մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                            ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված 3

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

որակավորման չափանիշների պահանջներին բավարարելու մասին

Սույնով                                                                                     -ն հայտարարում և հավաստում է, որ

մասնակցի անվանումը

բավարարում է ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով  բաց մրցույթի հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին և պարտավորվում է առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից ճանաչվելու դեպքում նշված ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետներում ներկայացնել որակավորումը հիմնավորող` հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

________________________________________________ 	                _____________

մասնակցի անվանումը  (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                                        ստորագրությունը

Կ. Տ.

Հավելված 4

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը,                   				     		           -ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեքը (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ202+200-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |  |  |
| 2 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |  |  |
| 3 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |  |  |
| 4 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ289+650-կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |  |  |
| 5 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |  |  |

___________________________________________ 	                       _____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

Հավելված 5

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացման

-ն, որպես ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը

ծածկագրով բաց մրցույթի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, կից ներկայացնում է նույն հրավերով սահմանված որակավորման չափանիշների պահանջներին իր համապատասխանությունը հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը:

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  				ստորագրություն

Կ. Տ.

### Հավելված 5.1

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող տեխնիկական միջոցների (սարքերի, սարքավորումների) մասին

| հ/հ | Տեխնիկական միջոցի (սարքի, սարքավորման) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | տեսակը | մակնիշը, պետհամարանիշը (եթե առկա է) և արտադրության տարեթիվը | նկատմամբ իրավունքի տեսակը |

Կից ներկայացվում է սույն տեղեկանքում նշված տեխնիկական միջոցների տեխնիկական անձնագրերի և այդ միջոցների նկատմամբ 			      		         -ի սեփականությունը կամ

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի անվանումը

ժամանակավոր օգտագործման իրավունքը հավաստող փաստաթղթերի պատճենները։

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  				ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված 5.2

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին

ՄԱՍԻՆ

| հ/հ | Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անունը, ազգանունը | որակավորումը | աշխատանքային փորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  |  | ժամանակահատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |

Կից ներկայացվում է սույն տեղեկանքում նշված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները։

առաջին տեղը զբաղեցրած    մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)  				ստորագրություն

Կ. Տ.

Հավելված 6

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ԸՆԹԱՑԻԿ ՁՄԵՌԱՅԻՆ

ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N « 	»

ք. Երևան 		    	                                                      «    » «                        » 2017թ.

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը, ի դեմս նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Ս. Ամիրխանյանի, ով գործում է նախարարության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետև՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «կազմակերպության անվանումը», ի դեմս Ընկերության տնօրեն «անուն ազգանուն» (այսուհետև՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1	Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի N1 Հավելվածով սահմանված  ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Ա/ճ «Ճանապարհի անվանումը և հատվածը» հատվածի հիմնանորոգման/միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները (այսուհետև` Աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված Աշխատանքը և վարձատրել դրանց համար։

1.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, Աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին. Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների  համապատասխան։

1.3	Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Հավելված 1.1-ով նախատեսված 2017 թվականին իրականացվելիք Աշխատանքները սկսվում են Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 2 օր հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է` մինչև՝ «ժամկետը թվերով և տառերով» օրացուցային օրը:

1.4	Սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքները սկսվում են Հավելված 1-ով նախատեսված միջին նորոգման Աշխատանքների հանձնման-ընդունմանը հաջորդող օրվանից  հաշված 7 տարի ժամկետով: և կատարման ժամկետ է սահմանվում մինչև՝ 31.12.2025թ.-ը ներառյալ:

1.5 Սույն պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով N 1 հավելվածում նշված միջին նորոգման աշխատանքները ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1 տարին:

1.6  Սույն պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2)։

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1	Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով։

2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`

3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի կողմից կատարվող Աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի նախագծին, ինչպես պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող Աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին կամ Տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պահանջների խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3	 Չընդունել Աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, սույն պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու սույն պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4	 	Միակողմանի լուծել սույն պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա)	Կապալառուն պայմանագրով նախատեսված ժամանակետում  կամ սահմանված ժամկետում չի սկսում Աշխատանքի կատարումը կամ Աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ)	Կապալառուն խախտել է սույն պայմանագրի Հավելված 2–ով նախատեսված ժամկետները

գ)	Կապալառուի կողմից կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով պատվիրատուի կողմից սահմանած Աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

ե) կատարված Աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի N 1 հավելվածով սահմանված պահանջներին:

3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների վերացման պահանջները ներկայացվել է  երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` Աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած Աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ Աշխատանքի արդյունքը` սույն պայմանագիրն օրենքով կամ սույն պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`

3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված Աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից Աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ Աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Սույն պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, ըստ անհրաժեշտության կատարելով համապատասխան նվազեցումներ համաձայն սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N5 Հավելվածի։

3.2.4 Քննարկել և ընդունել N 6 հավելվածում նշված Տեխնիկական բնութագրին համապատասխան կատարված Աշխատանքի արդյունքը, իսկ Աշխատանքի արդյունքում թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ գրավոր հայտնել Կապալառուին։

3.2.5 Աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները, իսկ ժամկետի խախտման դեպքում` նաև սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`

3.3.1	Սույն պայմանագրի Հավելված 2–ով նախատեսված ժամկետում Աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և սույն պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

3.4. Կապալառուն պարտավոր է`

3.4.1	Աշխատանքները կատարել անձամբ, սույն պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2	 Կատարել Աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում սույն պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3	 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը։

3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է Աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5	 Սույն պայմանագրի Հավելված 2–ով նշված ժամկետը խախտելու և Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել Աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել սույն պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6	Սույն պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով սույն պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել Աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են գալիս թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9  Սույն պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

3.4.10 Սույն պայմանագրով  նախատեսված պայմաններով ապահովել Աշխատանքի կատարումը` ղեկավարվելով գործող օրենսդրությամբ։

3.4.11 Սույն պայմանագրով նախատեսված դեպքերում վճարել սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տուգանքը և տույժը։

3.4.12 Կապալառուն պարտավոր է ապահովել է Պայմանագրով նախատեսված ճանապարհահատավածի անվտանգ երթևեկությունը և անցանելիությունը:

3.4.13 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում գործակալի կամ ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

3.4.14 պայմանագրի կատարման ընթացքում գործակալի կամ ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է պատվիրատուին՝ տրամադրելով գործակալության կամ ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում.

3.4.15 համատեղ գործունեության (կոնսորցիում) դեպքում մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում կոնսորցիումի հետ պատվիրատուի կնքած պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է, և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները.

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Սույն պայմանագրի N 1 Հավելվածում նշված միջին նորոգման աշխատանքները և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանության աշխատանքները ընդունվում են առանձին:

4.1	Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունվում են Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության (այսուհետ՝ արձանագրություն) հիման վրա:

4.1.1 N 1 Հավելվածում նշված աշխատանքները ընդունվում են N4 Հավելվածով հաստատված արձանագրությամբ՝ N7.1 Հավելվածով հաստատված  պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող ակտով։

Աշխատանքի կատարման պահից 2 (երկու) աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուն Պատվիրատուին է ներկայացնում այդ աշխատանքների մասին իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության 3 (երեք) օրինակ և պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվող երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը։

4.2	Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված Աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

  - հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

  - Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.3	Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.4 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու պահից 40 (քառասուն) օրյա ժամկետում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ Աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

4.5 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

2) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև պայմանագրի կատարման արդյունքը ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի 5 տոկոսից։

4.6 Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

4.7 Պատվիրատուի կողմից աշխատանքները փուլերով ընդունելու դեպքում, եթե Պատվիրատուի կողմից հայտնաբերվում են նախկինում ընդունված աշխատանքների վերաբերյալ անհամապատասխանություններ, ապա Պատվիրատուն իրավունք ունի կատարել անհրաժեշտ փոփոխություններ նախկինում ընդունված աշխատանքները արձանագրած փաստաթղթերում (կատարողական ակտ, հանձնման-ընդունման ակտ և այլն)՝ այդ մասին տեղեկացնելով Կապալառուին:

Այն դեպքում, երբ նման փոփոխությունները հանգեցրել են նախկինում ընդունված աշխատանքների համար վճարված գումարի փոփոխության անհրաժեշտության, ապա Կապալառուի կողմից հերթական հանձման-ընդունման ակտով ներկայացված աշխատանքների համար Պատվիրատուն վճարում է՝ նվազեցնելով վճարման ենթակա գումարը անհամապատասխանության չափով:

Եթե Պատվիրատուն սույն պայմանագրի կատարման համար պայմանագրի գինը վճարել է ամբողջությամբ, ապա Կապալառուն պարտավոր է վճարել Պատվիրատուին սահմանված գումարը այդ մասին պահանջը ստանալու պահից յոթ օրվա ընթացքում:

4.8 Եթե պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի ընդունում պայմանագրի արդյունքը կամ չի մերժում, ապա այն համարվում է ընդունված, և պայմանագրով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը պատվիրատուն պայմանագրի կողմին է տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը: Ընդ որում, պայմանագրի արդյունքը պատվիրատուին հանձնելու փաստն ամրագրվում է երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը.

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է -------------- (------------------)  ՀՀ դրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում`

1-ին չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (-----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n-րդ չափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀ դրամ` որից ---------- (----------------------------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։

Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը։

5.2 Պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասը կկատարվեն դրանց համար համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո:

եթե տվյալ տարում նախատեսված չեն կամ նախատեսված են ավելի քիչ ֆինանսական միջոցներ, քան պայմանագրի գինն է, ապա հետագայում ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը կամ ծառայությունների մատուցումն իրականացվում են համաձայնագիր կնքելու միջոցով: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կնքվում է, եթե պայմանագիր կնքած անձի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված ապահովումը` նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում է բանկային երաշխիքով կամ կանխիկ փողով:

Ընդ որում, պայմանագրի կողմը համաձայնագիրը կնքում, իսկ ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու մասին ծանուցումն ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է.

5.3	Սույն պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու և (կամ) Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) և (կամ) կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

5.4	Պատվիրատուն վճարում է Աշխատանքի կամ սույն պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների` սույն պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ 2017 թվականին կատարված աշխատանքների մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա սույն պայմանագրի N 3 Հավելվածով` վճարման  ժամանակացույցով նախատեսված ամսում, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա կողմերի միջև կնքվելիք լրացուցիչ համաձայնագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված ամսում (եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո, ապա վճարումն իրականացվում է 20 բանկային օրվա ընթացքում), բայց ոչ ավելի, քան նույն հավելվածով` վճարման ժամանակացույցով տվյալ ժամանակահատվածի համար նախատեսված գումարի չափից։ Եթե ընդունված Աշխատանքի դիմաց վճարելու համար N 3 Հավելվածով տվյալ ժամանակահատվածում նախատեսված միջոցները չեն բավարարում, ապա վճարումն, սույն կետի պայմաններով, իրականացվում է այն ամսում, որում դրամական միջոցները նախատեսված են, սակայն ոչ ուշ քան 2017թ. դեկտեմբերի 25-ը` պայմանով, եթե Աշխատանքը կատարված է պատշաճ և սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետներում կամ Պատվիրատուի համաձայնությամբ` ժամկետից շուտ։

5.5 Պատվիրատուն վճարումը կատարում է մասնակիորեն, եթե չեն պահպանվել սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող N 5 հավելվածով սահմանված ցուցանիշները՝ այդ ցուցանիշներին համապատասխան հարաբերակցությամբ նվազեցնելով սույն պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված գումարը:

5.6 Պայմանագրի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների գինը գործոնային է և կարող է փոփոխվել  հետևյալ արտաքին գործոնների առկայության դեպքում ՝

1) միջին աշխատավարձի 10 և ավելի տոկոս փոփոխության

2) ինքնարժեքի տարր հանդիսացող հումքի, էներգիայի, վառելանյութի և այլ անհրաժեշտ  նյութերի գների 10 և ավելի տոկոս փոփոխության

3) Ինքնարժեքի մեջ մտնող հարկերի և ապահովագրական վճարների 10 և ավելի տոկոս փոփոխության:

5.7 Արտաքին գործոնների  փոփոխությամբ պայմանավորված Պայմանագրի գինը փոփոխվում է կողմերից մեկի առաջարկությամբ և կողմերի համաձայնությամբ՝ գների վերաբերյալ վերլուծության առկայության դեպքում:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 2-րդ  հավելվածով նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

Սույն պայմանագրի N 6 հավելվածում նշված տեխնիկական բնութագրին չհամապատասխանող Աշխատանք կատարելու յուրաքանչյուր դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։ Տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրի գնի մասի նկատմամբ, որի համար տվյալ տարվա ընթացքում կհատկացվեն ֆինանսական միջոցներ և կկնքվի համաձայնագիր:

6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.3	Սույն պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից Աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` սույն պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով։

6.4	Սույն պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5	Պատվիրատուի կողմից սույն պայմանագրի 5.4 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերրորդական) տոկոսի չափով։

6.6	Սույն պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

6.8 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Պայամանագրով նախատեսված աշխատանքների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով երրորդ անձանց պատճառված վնասների համար:

6.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը պատվիրատուն հրապարակում է տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Պայմանագիր կնքած անձը համարվում է պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից.

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով և սույն պայմանագրի հիման վրա կնքված Համաձայնագրերով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1  այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, պայմանագրի կողմը ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանիորեն լուծելու պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով պայմանագրի կողմի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.2 Սույն պայմանագիրն 2017 թվականին իրականացվելիք աշխատանքների մասով ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից, իսկ ընդհանուր աշխատանքների մնացած մասի կատարման մասով՝ ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման և պայմանագրով նախատեսված ֆիանանսական միջոցների նախատեսման պահից և գործում է մինչև կողմերի սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Սույն մասի համաձայն կնքված պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվել

Սույն պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Սույն պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Սույն պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.4	Սույն պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում և/կամ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ծավալների կամ ձեռք բերվող գնման առարկաների միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.5 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ բացառությամբ`

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով տվյալ գնումը կատարելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

Ընդ  որում, արգելվում է միևնույն բյուջետային տարվա ընթացքում նույն ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության  ձեռքբերման նպատակով նախատեսել ֆինանսական միջոցներ:

8.6	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.7 Սույն պայմանագիրը կազմված է xxxxx էջից, կնքվում է երեք օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի հավելվածները կազմված է …………. էջից, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.8 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.9 Աշխատանքի կատարման ժամկետը պայմանագրի կողմի առաջարկության առկայության դեպքում` կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով ի սկզբանե սահմանված ժամկետը լրանալը`  պայմանով, որ` Պատվիրատուի մոտ չի վերացել գնման առարկայի օգտագործման պահանջը:

8.10 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ առաջացնող գնումների դեպքում պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է այդ գործարքի` լիազորված մարմնի կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28, ՀՎՀՀ 02565518 ՀՀ 900011012136 --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
| --- | --- |
|  | ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |

Հավելված թիվ 1

«           »                                2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ « 	» գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ202+200-կմ204+400 հատվածի  միջին նորոգման աշխատանքների

(Ընդհանուր)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÙÇ³í. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |
| 1 | Ա/ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ2) | մ2 | 14520 | 5323 | 77292864 |
| 2 | Ֆրեզում hմիջ=5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում | մ2 | 264 | 1188 | 313632 |
| 3 | Փոսային նորոգում h=3-5 սմ | մ2 | 280 | 6468 | 1811040 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 15920 | 5272 | 83923872 |
| 5 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 15920 | 7280 | 115903968 |
| 1. Ընդամենը` |  |  |  |  | 279245376 |
|  | II. Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների հարթում գրեյդերով | մ2 | 8264.45 | 20 | 168595 |
| 2 | Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ | Ù2 | 8264.45 | 324 | 2677682 |
| 3 | Կողային առուների մաքրում | գծմ | 891 | 564 | 502524 |
| 2. Ընդամենը` |  |  |  |  | 3348801 |
|  | III. Իջատեղեր |  |  |  |  |
| 1 | Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով | մ2 | 786 | 20 | 16034 |
| 2 | Խիճ h=12սմ | մ2 | 65 | 1776 | 115440 |
| 3 | Խիճ hմիջ=5սմ | մ2 | 708 | 1105 | 782482 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ2 | 2737 | 6444 | 17637228 |
| 3. Ընդամենը` |  |  |  |  | 18551184 |
|  | IV Արգելափակոցներ |  |  |  |  |
| 1 | Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 32 | 4368 | 139776 |
| 2 | Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը: | գծմ | 36 | 2160 | 77760 |
| 3 | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում | հատ | 45 | 16560 | 745200 |
| 4 | Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 620 | 31200 | 19344000 |
| 4. Ընդամենը` |  |  |  |  | 20306736 |

|  | V կմ 202+985-ում ե/բ d=1.0մ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Մուտքում և ելքում հունի մաքրում - 10 eIV | մ3 |  |  | 1.17 | 8748 | 10235 |  |
| 2 | Մուտքում ջարդված գլխամասի կազմատում և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. Վրա B10 | մ3 |  |  | 0.35 | 31812 | 11134 |  |
| 3 | Նույն տեղամասում գլխամասի վերականգնում - B20 | մ3 |  |  | 0.35 | 123420 | 43197 |  |
| 4 | Ելքում գլխամասի աճեցում - B20 | մ3 |  |  | 0.4 | 76836 | 30734 |  |
| 5 | Գլխամասերի երեսային մակերևույթների սվաղ ցեմ. շաղախով, b=5սմ, M200: | մ2 |  |  | 4.17 | 3780 | 15763 |  |
| 5. Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  | 111063 |  |
|  | VI կմ 203+505-ում 6x3 մ բացվածքով ուղղանկյուն խողովակի վերանորոգում (L=27.6մ, H=7.5մ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մուտքում շուռ եկած ձախ կարգավորիչ թևի բեկորների բարձումը ա/ինքնաթափ 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա: |  | մ3/տ |  | 1.78 | 1176 | 2093 |  |
| 2 | Մուտքում թեքված աջ կարգավորիչ թևի կազմատում (կարից վերև) բարձումը ա/ինքնաթափ 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա: |  | մ3 |  | 1.78 | 29160 | 51905 |  |
| 3 | Մուտքում պահպանված թևերի վրա անցքերի գայլիկոնում, D=40, L1=0.25 մ: |  | հատ |  | 16 | 1428 | 22848 |  |
| 4 | Անցքերի մեջ ամրանային ձողերի տեղադրում - 16 A500c, L1=0.75 մ: Ցեմ. շաղախ - 0.02 մ3: |  | տ |  | 0.019 | 970104 | 18432 |  |
| 5 | Մուտքում կարգավորիչ թևերի աճեցման միաձույլ բետոն, B20: |  | մ3 |  | 2.82 | 76824 | 216644 |  |
| 6 | Մուտքում կարգավորիչ թևերի ներքևի տեղամասերի վերանորոգում ցեմ. Շաղախով, M200 b=5 սմ: |  | մ2 |  | 4.6 | 3780 | 17388 |  |
| 7 | Ելքում կարգավորիչ թևերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով գրունտի կողքի գցումով, 10 eIV: |  | մ3 |  | 0.3 | 5556 | 1667 |  |
| 8 | Ելքում կարգավորիչ թևերի ուժեղացման ամրանավորված B20 դասի բետոնի իրականացում՝ նախապես ամրանային ամրանավորումով AI 6.5 քայլը 100 մմ, P=0.0483 տ: |  | մ3 |  | 2.03 | 91128 | 184990 |  |
| 9 | Մուտքում և ելքում կիսաքանդված կորդոնների կազմատում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. Վրա, B10: |  | մ3 |  | 1.3 | 31716 | 41231 |  |
| 10 | Մուտքում և ելքում նոր կորդոնների իրականացում- B20: |  | մ3 |  | 4.39 | 76824 | 337257 |  |
| 11 | N5 բլոկների վնասված տեղամասերի վերջնակազմատում, տեղափոխումը պատգարակներով մինչև 25 մ հեռ. վրա բարձումը 0.65մ3 շ.տ. էքս. ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա: |  | մ3 |  | 0.58 | 34440 | 19975 |  |
| 12 | N5 բլոկների վնասված տեղամասերի լրալցում միաձույլ բետոնով - B20: |  | մ3 |  | 1.15 | 76824 | 88348 |  |
| 13 | Թռ. կառուցվածքի սալերի մակերևույթների բաց ամրանների ծածկում ներքևից ցեմ. շաղախով - ամբողջ մակերեսի 50%, b=3 սմ: |  | մ2 |  | 82.8 | 2856 | 236477 |  |
|  | 6.Ընդամենը` |  |  |  |  |  | 1239254 |  |
|  | Ընդհանուրը` |  |  |  |  |  | 322802414 |  |
| միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ. |  |  |  |  |  |  |  |  |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ202+200-կմ204+400 հատվածի  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | Մեկ տարվա միավորի ³ñÅ»ùÁ մեկ կմ-ի համար | Ընդհանուր արժեքը մեկ տարի սպասարկաման համար | Սպասարկման ժամանահատվածը (տարի) | Ընդհանուր արժեքը պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածի համար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԵ) | կմ | 2,2 |  |  | 1 |  |
| 2 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 2,2 |  |  | 4 |  |
| 3 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԲ) | կմ | 2,2 |  |  | 2 |  |
| 4 | Ընթացիկ ձմեռային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 2,2 |  |  | 7 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ202+200-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման և  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| ՀՀ | Աշխատանքի անվանումը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ202+200-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ |  |
| 2 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ202+200-կմ204+400 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |
|  | Ընդամենը |  |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների

(Ընդհանուր)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. |  | Ծավալ |  | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ |  | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÙÇ³í. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
|  | I Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող ճան ծածկի քանդում էքս. 1.0մ3, բարձում, տեղափոխում 7կմ լցակույտ | մ3 |  | 615.67 |  | 3000 |  | 1847010 |
| 2 | Ֆրեզում hմիջ=5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում | մ2 |  | 264 |  | 1210 |  | 319440 |
| 3 | Փոսային նորոգում h=3-5 սմ | մ2 |  | 193.07 |  | 6450 |  | 1245302 |
| 4 | Ավազակոպճային շերտ հմիջ=20սմ | մ2 |  | 1710.2 |  | 1034 |  | 1768347 |
| 5 | Խիճ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 հ=16սմ | մ2 |  | 1710.2 |  | 3680 |  | 6293536 |
| 6 | Ա/ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ2) | մ2 |  | 54990.9 |  | 5315 |  | 292276634 |
| 7 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 |  | 57666.45 |  | 5263 |  | 303498526 |
| 8 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 |  | 57666.45 |  | 7270 |  | 419235092 |
| 1.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 1026483886 |
|  | II Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների հարթում գրեյդերով |  | մ2 |  | 13889.8 |  | 20 | 277796 |
| 2 | Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ |  | մ2 |  | 13889.8 |  | 311 | 4319728 |
| 3 | Կողային առուների մաքրում |  | գծ.մ |  | 6486 |  | 560 | 3632160 |
| 2.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 8229684 |
|  | III Իջատեղեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7 կմ |  | մ3 |  | 18.55 |  | 2580 | 47859 |
| 2 | Նույնը տեղում թողնելով հետադարձ լիցքի համար |  | մ3 |  | 13 |  | 740 | 9620 |
| 3 | Նույնը ձեռքի աշխատանքով |  | մ3 |  | 2.37 |  | 5560 | 13177 |
| 4 | Հետադարձ լիցք ձեռքով բուլդուզերով |  | մ3 |  | 15.37 |  | 880 | 13526 |
| 5 | Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով |  | մ3 |  | 495.32 |  | 20 | 9906 |
| 6 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ |  | մ3 |  | 3.445 |  | 5720 | 19705 |
| 7 | Մետ d=530մմ 7մմ խողովակի տեղադրում |  | գծմ |  | 53 |  | 104270 | 5526310 |
| 8 | Խողովակի ջրամեկուսացում |  | գծմ |  | 48.8 |  | 3065 | 149572 |
| 9 | Գլխամասի միաձույլ բետոն B-20 |  | մ3 |  | 1.834 |  | 123250 | 226041 |
| 10 | Գլխամասի ջրամեկուսացում |  | մ2 |  | 14.89 |  | 1250 | 18613 |
| 11 | Բազալտե եզրաքարի ուղղում |  | գծմ |  | 10 |  | 1000 | 10000 |
| 12 | Փոսային նորոգում հիմքով -խիճ h=8-16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 |  | մ2 |  | 700 |  | 4410 | 3087000 |
| 13 | Խճային հիմք հ=12սմ |  | մ2 |  | 495.32 |  | 1774 | 878698 |
| 14 | Մանրահատիկ ա/բ հ=4սմ |  | մ2 |  | 2605.6 |  | 5210 | 13575176 |
| 3.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 23585202 |
|  | IV Բետոնե վաքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե Б-1-20 և Б-2-20 վաքերի ապամոնտաժում 0.65 մ3 էքս, բարձում, տեղափոխում 7կմ լցակույտ |  | մ3 |  | 138.7 |  | 3070 | 425809 |
| 2 | Բետոնե Б-2-20 վաքերի ապամոնտաժում տեղում թողնելով, հետագա օգտագործման համար |  | գծմ |  | 100 |  | 2020 | 202000 |
| 3 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ |  | մ3 |  | 56.1 |  | 5930 | 332673 |
| 4 | Б-2-20 վաքերի տեղադրում (որից 100 հատ հին) |  | հատ |  | 1122 |  | 13430 | 15068460 |
| 4.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 16028942 |
|  | V Ջրընդունիչներ և մետ. ցանց |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV կարգի բնահողի քանդում էքս.0,65մ3 շ.տ.բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2,0կմ |  | մ3 |  | 15.4 |  | 2570 | 39578 |
| 2 | 10eIV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար |  | մ3 |  | 3.44 |  | 5570 | 19161 |
| 3 | Միաձույլ բետոն B-20 հատակ և պատեր ամրան Ø12մմ Ac-500 -457.44 կգ ամրան Ø8մմ Ac-500 -84.92 կգ |  | մ3 |  | 4.73 |  | 193500 | 915255 |
|  | Մետաղական ցանց Անկյունակ L 70x7մմ -635.54 կգ |  | տ |  | 2.496 |  | 885890 | 2211500 |
| 4 | Անկյունակ L 63x6մմ -711.22 կգ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ամրան  25մմ Ac-500 -1149.6 կգ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ |  | մ3 |  | 3.01 |  | 5720 | 17217 |
| 6 | Ջրամեկուսացում |  | մ2 |  | 30.1 |  | 1252 | 37685 |
| 7 | Հետլիցք |  | մ3 |  | 3.44 |  | 1910 | 6570 |
| 5.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 3246967 |
|  | VI Արգելափակոցներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում |  | գծմ |  | 3276 |  | 31140 | 102014640 |
| 2 | Ե/բ ուղղորդ սյունների տեղադրում |  | հատ |  | 212 |  | 16580 | 3514960 |
| 3 | Արգելափակոցների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը |  | գծմ |  | 26 |  | 2160 | 56160 |
| 4 | Սյունների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը |  | հատ |  | 260 |  | 4370 | 1136200 |
| 6.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 106721960 |
|  | VII Հավաքովի ե/բ d=1.5մ խողովակների նորոգում (Կմ 228+536, կմ 229+509, կմ 229+699, կմ 233+724, կմ 234+497) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ (10eIV), ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ |  | մ3 |  | 15 |  | 8064 | 120960 |
| 2 | Մուտքում և ելքում (6,0x0,4x0,4մ) գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 |  | մ3 |  | 3.04 |  | 76720 | 233229 |
| 3 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ |  | մ3 |  | 0.55 |  | 5710 | 3141 |
| 4 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 |  | մ3 |  | 2.68 |  | 91950 | 246426 |
| 5 | Գլխամասի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 |  | մ3 |  | 4.5 |  | 123250 | 554625 |
| 6 | Մուտքի և ելքի գլխամասերի նորոգում( սվաղ ցեմենտաավազային շաղախով) h=5սմ հաստ. |  | մ2 |  | 9.4 |  | 3780 | 35532 |
| 7 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով |  | մ2 |  | 8.31 |  | 1250 | 10388 |
| 8 | Գոյ. ունեցող խող-կի գլխամասի քանդում հետահար մուրճով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ |  | մ3 |  | 4.5 |  | 30930 | 139185 |
| 7.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 1343485 |
|  | VIII Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (Կմ 230+437, կմ 233+032) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ, ելքում (10eIV) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ |  | մ3 |  | 9 |  | 8065 | 72585 |
| 2 | Հող. աշխ-ներ (10eIV) փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 7կմ հեռ. վրա |  | մ3 |  | 2.5 |  | 2500 | 6250 |
| 3 | Հող. աշխատանքներ (10eIV) գլխամասի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար |  |  |  | 0.5 |  | 700 | 350 |
| 4 | Քարային լիցք |  | մ3 |  | 5.02 |  | 12600 | 63252 |
| 5 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ |  | մ3 |  | 1.1 |  | 5720 | 6292 |
| 6 | Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր 6.46 մ3 - իրաններ 3.47 մ3 |  | մ3 |  | 9.925 |  | 123310 | 1223852 |
| 7 | Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 |  | մ3 |  | 0.48 |  | 76730 | 36830 |
| 8 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100 |  | մ3 |  | 1.464 |  | 91950 | 134615 |
| 9 | Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3, P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր. պարուն. Ac500=25,7 կգ/մ3, Ac500=67,71կգ/մ3 B20, F200 |  | մ3 |  | 0.35 |  | 357740 | 125209 |
| 10 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով |  | մ2 |  | 27 |  | 1250 | 33750 |
| 11 | Սոսնձային ջրամեկուսացում |  | մ2 |  | 1 |  | 6430 | 6430 |
| 12 | Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքի աշխատանքով |  | մ3 |  | 0.5 |  | 1900 | 950 |
| 8.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 1710365 |
|  | IX Հավաքովի ե/բ d=1.25մx2 խողովակների նորոգում կմ 230+865-ում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ |  | մ3 |  | 4 |  | 8060 | 32240 |
| 2 | Ելքում գլխադիրի կառուցում (3.5x0.6x0.4) միաձույլ բետոնից B20, F100 |  | մ3 |  | 0.84 |  | 76700 | 64428 |
| 9.Ընդամենը` |  |  |  |  |  |  |  | 96668 |
|  | X Հավաքովի ե/բ d=1.5մ L=24.5 խողովակի նորոգում կմ 230+937-ում |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հողային աշխատանքներ (10eIV) խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար |  | մ3 |  | 23.6 |  | 710 | 16756 |
| 2 | Վաքի խճային շերտ h=10սմ |  | մ3 |  | 1.09 |  | 5720 | 6235 |
| 3 | úÕ³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B20, F200 |  | մ3 |  | 19.86 |  | 91950 | 1826127 |
| 4 | Գլխամասերի իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200 |  | մ3 |  | 5.61 |  | 123250 | 691433 |
| 5 | Գոյություն ունեցող խողովակի օղակների ապամոնտաժում, 5 հատը տեղում պահուստավորելով հետագա օգտագործման համար, իսկ 2 վնասված օղակները վերադարձնել սեփականատիրոջը |  | հատ |  | 7 |  | 19700 | 137900 |
| 6 | Ð³í. »/µ N 16 ապամոնտաժված ûÕ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ V= 0,72Ù3, P=1,8 ï, ã³÷»ñÁ` 78x100x14ëÙ, ³Ùñ³ÝÇ å³ñáõÝ. AI=16,5Ï·/Ù3,AII= 76,7Ï·/Ù3, B20, F200 |  | մ3 |  | 3.6 |  | 41230 | 148428 |
| 7 | նոր. »/µ N 16 ûÕ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙV= 0,72Ù3, P= 1,8 ï , ã³÷»ñÁ` 178x100x14ëÙ, ³Ùñ³ÝÇ å³ñáõÝ. AI=16,5Ï·/Ù3, AII= 76,7Ï·/Ù3, B20, F200 |  | մ3 |  | 1.44 |  | 280880 | 404467 |
| 8 | øëí³Íù³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 2 ß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí |  | Ù2 |  | 46.95 |  | 1250 | 58688 |
| 9 | êáëÝÓ³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ |  | Ù2 |  | 9.96 |  | 6430 | 64043 |
| 10 | Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù (10eIV) µáõÉ¹á½»ñáí |  | Ù3 |  | 23.6 |  | 900 | 21240 |
| 11 | ¶áÛ. áõÝ»óáÕ ËáÕովաÏÇ ելքում ·ÉË³Ù³ëÇ իրանի քանդում Ñ»ï³Ñ³ñ Ùáõñ×áí , µ³ñÓáõÙ ³/Ç ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï 7ÏÙ |  | մ3 |  | 5.61 |  | 31100 | 174471 |
|  | 10. Ընդամենը՝ |  |  |  |  |  |  | 3549787 |
|  | Ընդհանուրը` |  |  |  |  |  |  | 1190996945 |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ228+000-կմ235+000 հատվածի  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | Մեկ տարվա միավորի ³ñÅ»ùÁ մեկ կմ-ի համար | Ընդհանուր արժեքը մեկ տարի սպասարկաման համար | Սպասարկման ժամանահատվածը (տարի) | Ընդհանուր արժեքը պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածի համար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԵ) | կմ | 7,0 |  |  | 1 |  |
| 2 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 7,0 |  |  | 4 |  |
| 3 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԲ) | կմ | 7,0 |  |  | 2 |  |
| 4 | Ընթացիկ ձմեռային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 7,0 |  |  | 7 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| ՀՀ | Աշխատանքի անվանումը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ |  |
| 2 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |
|  | Ընդամենը |  |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների

(Ընդհանուր)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÙÇ³í. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |
| 1 | Ա/ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ2) | մ2 | 7920 | 5310 | 42055200 |
| 2 | Ֆրեզում hմիջ=5սմ, տեղափոխում մինչև 500մ և փոսալցում | մ2 | 264 | 1200 | 316800 |
| 3 | Փոսային նորոգում h=3-5 սմ | մ2 | 41.13 | 6430 | 264466 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 8125.65 | 5253 | 42684039 |
| 5 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 8125.65 | 7260 | 58992219 |
| 1.ÀÝ¹³Ù»Ýը |  |  |  |  | 144312724 |
|  | II. Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների հարթում գրեյդերով | մ2 | 3706.9 | 20 | 74138 |
| 2 | Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ | Ù2 | 3706.9 | 400 | 1482760 |
| 3 | Կողային առուների մաքրում | գծմ | 1157 | 560 | 647920 |
| 2.ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 2204818 |
|  | III. Իջատեղեր |  |  |  |  |
| 1 | Ա/ճ քայքայված ծածկի քանդում hմիջ=12սմ էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ | մ2 | 73.3 | 350 | 25655 |
| 2 | Հողային պաստառի հարթեցում | մ2 | 90 | 20 | 1800 |
| 3 | 10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10կմ | մ3 | 4 | 2975 | 11900 |
| 4 | 10eIV բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակում | մ3 | 0.5 | 5560 | 2780 |
| 5 | d=325 մմ խողովակի տեղադրում (=5մմ) | գծմ | 17 | 43880 | 745960 |
| 6 | Միաձույլ բետոնե գլխամաս B-20 | մ3 | 0.262 | 123050 | 32239 |
| 7 | Գլխամասերի ջրամեկուսացում | մ2 | 2.14 | 1250 | 2675 |
| 8 | Մետ. 325 մմ խողովակի ջրամեկուսացում | գծմ | 17 | 1880 | 31960 |
| 9 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 0.68 | 5700 | 3876 |
| 10 | Հետադարձ լիցք | մ3 | 0.5 | 1900 | 950 |
| 11 | Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով | մ2 | 73.3 | 3170 | 232361 |
| 12 | Խիճ h=12սմ | մ2 | 90 | 1770 | 159300 |
| 13 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ2 | 460 | 6430 | 2957800 |
| 3. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 4209256 |
|  | IV Արգելափակոցներ |  |  |  |  |
| 1 | Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 32 | 4360 | 139520 |
| 2 | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում | հատ | 38 | 16560 | 629280 |
| 3 | Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 455 | 31100 | 14150500 |
| 4. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 14919300 |
|  | V Կմ 284+300-ում d=1.0մ ե/բ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախազգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Վերադարձ 50%: | հատ | 6 | 40020 | 240120 |
| 2 | Գլխամասի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ հեռ. Վրա -10e IV: | մ3 | 18.7 | 3000 | 56100 |
| 3 | Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի գցումով -10e IV: | մ3 | 2.0 | 5550 | 11100 |
| 4 | Մուտքում աջ կողմում կուտակված գրունտի կամատում 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ հեռ. Վրա - 10e IV: | մ3 | 1.9 | 2970 | 5643 |
| 5 | Մուտքում 1օղակի ապամոնտաժում ավտոամբարձիչով կողքի պահեստավորումով և հետագա մոնտաժումով: | մ3 | 0.345 | 91780 | 31664 |
| 6 | Հիմքի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ | մ3 | 0.4 | 5700 | 2280 |
| 7 | Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բետոնով B20: | Ù3 | 10.4 | 122600 | 1275040 |
| 8 | Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային երկշերտ ջրամեկուսացում: | Ù2 | 22.7 | 1260 | 28602 |
| 9 | Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով, բնահողի բարձում պահուստում 1.25 մ3 շ.տ. էքսկավատորով, և տեղափոխում ա/ինքնաթափով 11 կմ հեռավորությունից - 6bII: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով: | Ù3 | 8.34 | 3400 | 28356 |
| 10 | Փոսորակի հետլիցք ձեռքով կողքի գրունտից - 10e IV: | մ3 | 2 | 1900 | 3800 |
|  | 5. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  | 1682705 |
|  | Ընդհանուր` |  |  |  | 167328804 |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | Մեկ տարվա միավորի ³ñÅ»ùÁ մեկ կմ-ի համար | Ընդհանուր արժեքը մեկ տարի սպասարկաման համար | Սպասարկման ժամանահատվածը (տարի) | Ընդհանուր արժեքը պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածի համար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԵ) | կմ | 1,2 |  |  | 1 |  |
| 2 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 1,2 |  |  | 4 |  |
| 3 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԲ) | կմ | 1,2 |  |  | 2 |  |
| 4 | Ընթացիկ ձմեռային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 1,2 |  |  | 7 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման և  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| ՀՀ | Աշխատանքի անվանումը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ |  |
| 2 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |
|  | Ընդամենը |  |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ289+650-կմ291+450 հատվածի  միջին նորոգման աշխատանքների

(Ընդհանուր)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÙÇ³í. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |
| 1 | Ա/ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ2) | մ2 | 11880 | 5147 | 61146360 |
| 2 | Ֆրեզում hմիջ=5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում | մ2 | 264 | 1160 | 306240 |
| 3 | Փոսային նորոգում h=3-5 սմ | մ2 | 127.7 | 6380 | 814726 |
| 4 | Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 | մ2 | 600.45 | 3630 | 2179634 |
| 5 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 13119.3 | 5244 | 68797609 |
| 6 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 13119.3 | 7247 | 95075567 |
| 1. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 228320136 |
|  | II. Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների հարթում գրեյդերով | մ2 | 5793.65 | 19 | 108341 |
| 2 | Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ | Ù2 | 5793.65 | 295 | 1709127 |
| 3 | Կողային առուների մաքրում | գծմ | 1662 | 539 | 895818 |
| 2. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 2713286 |
|  | III. Իջատեղեր |  |  |  |  |
| 1 | Ա/ճ քայքայված ծածկի քանդում hմիջ=12սմ էքսկավատորով 0.65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ | մ2 | 95 | 212 | 20140 |
| 2 | Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով | մ2 | 415 | 18.7 | 7761 |
| 3 | Խողովակների փոսորակների 10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ | մ3 | 7 | 1767 | 12369 |
| 4 | 10eIV բնահողի քանդում ձեռքով, կողքի կուտակում | մ3 | 1.3 | 5560 | 7228 |
| 5 | d=325 մմ խողովակի տեղադրում (=5մմ) | գծմ | 32 | 43800 | 1401600 |
| 6 | Միաձույլ բետոնե գլխամաս B-20 | մ3 | 1.31 | 122900 | 160999 |
| 7 | Գլխամասերի ջրամեկուսացում | մ2 | 10.7 | 1250 | 13375 |
| 8 | Մետ. 325 մմ խողովակի ջրամեկուսացում | գծմ | 29 | 1870 | 54230 |
| 9 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 1.28 | 5710 | 7308.8 |
| 10 | Հետադարձ լիցք | մ3 | 1.3 | 1900 | 2470 |
| 11 | Խիճ h=12սմ | մ2 | 510 | 1744 | 889440 |
| 12 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ2 | 545 | 6420 | 3498900 |
| 3. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 6075820 |
|  | IV. Б-2-20 հավաքովի վաքեր |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ | մ3 | 40 | 1770 | 70800 |
| 2 | 10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ | մ3 | 5.37 | 7290 | 39147.3 |
| 3 | Б-2-20 հավաքովի վաքերի տեղադրում | մ3 | 34.9 | 142750 | 4981975 |
| 4 | Վաքերի ջրամեկուսացում | մ2 | 331.55 | 1250 | 414437.5 |
| 5 | Մետ. d=273/2 մմ կիսախողովակի տեղադրում | գծմ | 6 | 18175 | 109050 |
| 6 | Մետ. d=273/2 մմ կիսախողովակի հենակների բետոն B20 | մ3 | 0.16 | 63500 | 10160 |
| 7 | Հենակների որմնակապային ամրան ø14 A500C | կգ | 1.45 | 920 | 1334 |
| 8 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ (հենակ և վաք) | մ3 | 17.5 | 5710 | 99925 |
| 4. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 5726829 |
|  | V. 30x34սմ հավաքովի վաքեր |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ | մ3 | 17 | 1770 | 30090 |
| 2 | 10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ | մ3 | 2.5 | 7300 | 18250 |
| 3 | Միաձույլ բետոնե եզրաքարերի քանդում բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ | մ3 | 5.4 | 7800 | 42120 |
| 4 | 30x34սմ վաքերի տեղադրում | մ3 | 6.24 | 269080 | 1679059 |
| 5 | Վաքերի ջրամեկուսացում | մ2 | 98.28 | 1250 | 122850 |
| 6 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 3.9 | 5710 | 22269 |
| 7 | Անվտանգության նպատակով բետոնյա 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում | գծմ | 48 | 6790 | 325920 |
| 5. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 2240558 |
|  | VI Արգելափակոցներ |  |  |  |  |
| 1 | Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 15 | 4200 | 63000 |
| 2 | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում | հատ | 10 | 16350 | 163500 |
| 3 | Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 976 | 31100 | 30353600 |
| 6. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 30580100 |
|  | VII 289+834 կմ-ում d 1,0 մ ե/բ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախազգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Վերադարձ 50%: | հատ | 6 | 39880 | 239280 |
| 2 | Մուտքի գլխամասի քայքայված քարային շարվածքի կազմատում 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 2.1 | 1770 | 3717 |
| 3 | Նույնը ձեռքով: | մ3 | 0.2 | 7300 | 1460 |
| 4 | Գլխամասի և թևերի հիմքերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. Վրա - 10e IV: | մ3 | 21.4 | 1770 | 37878 |
| 5 | Նույնը կողքի կուտակումով - 10e IV: | մ3 | 16.3 | 700 | 11410 |
| 6 | Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի գցումով - 10e IV: | մ3 | 4.0 | 5550 | 22200 |
| 7 | Մուտքում 1օղակի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորումով, հետագա տեղադրումով: | մ3 | 0.345 | 88580 | 30560 |
| 8 | Գլխամասի և թևերի հիմքերի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում-h=10սմ | մ3 | 0.88 | 5700 | 5016 |
| 9 | Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 8.88 | 122910 | 1091441 |
| 10 | Թևերի հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 4.06 | 73910 | 300075 |
| 11 | Թևերի իրանների իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 7.62 | 76530 | 583159 |
| 12 | Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների երկշերտ քսվածքային ջրամեկուսացում: | Ù2 | 34.0 | 1250 | 42500 |
| 13 | Խողովակի մաքրում ձեռքով գրունտի տեղափոխումը դեպի ելք մինչև 25մ հեռավորության վրա, պատգարակով: | մ3 | 1.56 | 7790 | 12152 |
| 14 | Ելքում գլխամասի ներքևի սեկցիայի ողողված տեղամասի վերականգնում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 1.10 | 76530 | 84183 |
| 15 | Ելքում գլխամասի մնացած մակերևույթների վերանորոգում ցեմ. Շաղախով М200 h=3սմ: | Ù2 | 16.40 | 2740 | 44936 |
| 16 | Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով կողքի պահեստավորված բնահողից: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով 10e IV: | Ù3 | 19.7 | 850 | 16745 |
| 17 | Փոսորակի հետլիցք ձեռքով կողքի գրունտից, տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով 10e IV : | մ3 | 2.0 | 1900 | 3800 |
| 7. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 2530512 |
|  | VIII 290+008 կմ-ում d 1,0 մ ե/բ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախազգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Վերադարձ 50%: | հատ | 6 | 39880 | 239280 |
| 2 | Գլխամասի և կարգավորիչ թևերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա-10e IV: | մ3 | 19.78 | 1770 | 35010.6 |
| 3 | Գլխամասի և կարգավորիչ թևերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով կողքի կուտակումով-10e IV: | մ3 | 22.0 | 700 | 15400 |
| 4 | Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի գցումով-10e IV: | մ3 | 4.6 | 5550 | 25530 |
| 5 | Ելքում հունի մաքրում կենցաղային աղբից ձեռքով, աղբի բարձումը կոնքով ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 2.1 | 8370 | 17577 |
| 6 | Ելքում հունի և խողովակի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով գրունտի տեղափոխումը պատգարակով հունով ներքև մինչև 25 մ հեռ. վրա: | մ3 | 10.78 | 7800 | 84084 |
| 7 | Մուտքում 1օղակի ապամոնտաժում 5տ բ.բ. ավտոամբարձիչով կողքի պահեստավորումով և հետագա տեղադրումով: | մ3 | 0.345 | 88580 | 30560 |
| 8 | Գլխամասի և թևերի հիմքերի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում-h=10սմ | մ3 | 0.8 | 5710 | 4568 |
| 9 | Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 8.9 | 122910 | 1091441 |
| 10 | Թևերի հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 3.5 | 73910 | 258685 |
| 11 | Թևերի իրանների իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 6.6 | 76530 | 505098 |
| 12 | Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային երկշերտ ջրամեկուսացում: | Ù2 | 33.8 | 1250 | 42250 |
| 13 | Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով -10e IV: | Ù3 | 24.1 | 850 | 20485 |
| 14 | Փոսորակի հետլիցք ձեռքով կողքի գրունտից -10e IV: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով: | մ3 | 2.5 | 1900 | 4750 |
| 8. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 2374719 |
|  | IX կմ 290+216-ում 1X2,6 մ սխեմայով ե/բ կամրջի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Հենարանների վնասված տեղամասերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կողքի գցումով - 8aII, h=10սմ: | մ3 | 0.3 | 5550 | 1832 |
| 2 | Հենարաների և կարգավորիչ թևի վնասված տեղամասերի վերանորոգում միաձույլ բետոնով -B20 | Ù3 | 2.3 | 75550 | 176032 |
| 3 | Հենարաների և կարգավորիչ թևի մակերևույթների վերանորոգում ցեմ. Շաղախով М200 h=5սմ: | Ù2 | 140.3 | 3760 | 527528 |
| 4 | Կամրջատակ հունի մաքրում քարերից տեղափոխումը պատգարակով դեպի ելք մինչև 25 մ հեռ. վրա: | Ù3 | 0.7 | 7970 | 5579 |
| 9. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 710970 |
|  | X կմ 291+162-291+230-ում հենապատի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Հենապատի հիմքի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կողքի գցումով -6bII: | մ3 | 2.0 | 2130 | 4345 |
| 2 | Գոյություն ունեցող հենապատի վրա անցքերի գայլիկոնում, L1=0.25 մ, 40մմ: | հատ | 102.0 | 1400 | 142800 |
| 3 | Խարսխային ձողերի տեղադրում, 12 A500c L1=0.4 մ, n=102 հատ: Ցեմ. շաղախ - 0.02 մ3: | տ | 0.0363 | 942150 | 34200 |
| 4 | Հենապատի աճեցման և ամրացման միաձույլ ե/բ: Ամրան 6.5 АI - 0.3853 տ: | Ù3 | 44.88 | 81680 | 3665798 |
| 10. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 3847144 |
|  | XI կմ 291+283-ում 2.5X2.5մ բացվածքով ուղղանկյուն ե/բ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մոտքում քանդված ծածկի հավաքովի սալերի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռավորության վրա: Չափ. 3.6x3.5x0.35 մ: | մ3 | 8.82 | 9370 | 82643.4 |
| 2 | Քարային շարվածքով պատերի կիսափլված հատվածների կազմատում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 8.4 | 1790 | 15036 |
| 3 | Փլված պատերի քարերի բարձում հունից էքս. 0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 26.4 | 1790 | 47256 |
| 11. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 144935 |
|  | XII Պատերի նորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Հավաքովի բետոնյա բլոկների ճեղքի լրալցում բետոնով B20 (խիճ<20մմ) | Ù3 | 0.2 | 76600 | 15320 |
| 2 | Բետոնյա պատի իրանի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 | Ù3 | 0.4 | 76600 | 30640 |
| 3 | Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով 5սմ | Ù2 | 212 | 3760 | 797120 |
| 12. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  |  | 843080 |
|  | XIII Ջրընդունիչ և մետ. ցանց կմ 290+317 |  |  |  |  |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով |  | 0.9 | 5550 | 4995 |
| 2 | Փոսորակի փորում էքս.0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ | մ2 | 4.5 | 1770 | 7965 |
|  | Ջրընդունիչ վաքի ցանց ամրան  25մմ Ac-500 1գծմ-3.853կգ (ցանց) | տ | 0.8846 | 873200 | 772433 |
| 3 | Անկյունակ L 70x7մմ 1գծմ-7.392 կգ (ցանց) |  |  |  |  |
|  | Անկյունակ L 63x6մմ 1գծմ-5.717 կգ (ցանց) |  |  |  |  |
| 4 | Ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) ամրան Ø 12մմ Ac-500 -159.57 կգ ամրան Ø 8մմ Ac-500 -29.63 կգ | մ3 | 1.65 | 192900 | 318285 |
| 5 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 1.05 | 5900 | 6195 |
| 6 | Քսվածքային ջրամեկուսացում | մ2 | 10.5 | 1250 | 13125 |
| 7 | Հետլիցք ձեռքով | մ3 | 1.2 | 1900 | 2280 |
|  | 13. Ընդամենը՝ |  |  |  | 1125278 |
|  | Ընդհանուրը` |  |  |  | 287233366 |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ289+650-կմ291+450 հատվածի  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | Մեկ տարվա միավորի ³ñÅ»ùÁ մեկ կմ-ի համար | Ընդհանուր արժեքը մեկ տարի սպասարկաման համար | Սպասարկման ժամանահատվածը (տարի) | Ընդհանուր արժեքը պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածի համար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԵ) | կմ | 1,8 |  |  | 1 |  |
| 2 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 1,8 |  |  | 4 |  |
| 3 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԲ) | կմ | 1,8 |  |  | 2 |  |
| 4 | Ընթացիկ ձմեռային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 1,8 |  |  | 7 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ289+650-կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման և  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| ՀՀ | Աշխատանքի անվանումը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ289+650-կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ |  |
| 2 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ289+650-կմ291+450 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |
|  | Ընդամենը |  |

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

Ա/ճ Մ-2,   Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի

միջին նորոգման աշխատանքների

(Ընդհանուր)

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³í. | Ծավալ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I Հիմնանորոգման/միջին նորոգման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
|  | I Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 | 20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով հմիջ.=0.5մ | մ3 | 402.8 | 6120 | 2465136 |
| 2 | Նախoրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 | 805.6 | 2550 | 2054280 |
| 3 | Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | Ù3 | 2915.7 | 1720 | 5015004 |
| 4 | 10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 | 1429.38 | 1720 | 2458534 |
| 5 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, խտացում) | մ3 | 554.04 | 2340 | 1296454 |
| 6 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 | 3549 | 1800 | 6388200 |
| 7 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ միջին հեռ. հետագա օգտագործման համար | մ3 | 2414.28 | 1610 | 3886991 |
|  | 1.Ընդամենը` |  |  |  | 23564598 |
|  | II. Կողային առուներ |  |  |  |  |
| 1 | 20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով հմիջ.=0.5մ | մ3 | 53 | 10960 | 580880 |
| 2 | Նախoրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 | 106 | 2550 | 270300 |
| 3 | 10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 | 1376.2 | 1700 | 2339540 |
|  | 10e-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 | 13.9 | 7270 | 101053 |
|  | 2.Ընդամենը` |  |  |  | 3291773 |
|  | III Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային փռող շերտ h=10սմ | մ2 | 46849.36 | 516 | 24174270 |
| 2 | Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 | մ2 | 34950.36 | 3671 | 128302772 |
| 3 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 31971.4 | 7260 | 232112364 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 31971.4 | 5260 | 168169564 |
|  | 3.Ընդամենը` |  |  |  | 552758969 |
|  | IV. Կողնակներ |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների լցնում h=22սմ (նախկինում կուտակված բնահողով 1կմ-ից) | Ù2 | 10974 | 450 | 4938300 |
| 2 | Կողնակների ամրացում ավազակոպճով h=4սմ | Ù2 | 10974 | 400 | 4389600 |
|  | 4.Ընդամենը` |  |  |  | 9327900 |
|  | V. Իջատեղեր |  |  |  |  |
| 1 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 10մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 | 10.89 | 1650 | 17969 |
| 2 | Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով | մ2 | 45.67 | 20 | 913 |
| 3 | Խիճ h=12սմ | մ2 | 118.22 | 1770 | 209249 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ | մ2 | 114.62 | 6400 | 733568 |
|  | 5.Ընդամենը` |  |  |  | 961699 |
|  | VI Արգելափակոցներ |  |  |  |  |
| 1 | Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 6 | 4365 | 26190 |
| 2 | Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը: | գծմ | 4332 | 2157 | 9344124 |
| 3 | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում | հատ | 8 | 16560 | 132480 |
| 4 | Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 4392 | 31100 | 136591200 |
| 5 | Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և նորից տեղադրում | հատ | 37 | 27310 | 1010470 |
|  | 6.Ընդամենը` |  |  |  | 147104464 |
|  | VII Հենապատերի նորոգում |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV բնահողի մշակում ձեռքի աշխատանքով, կողքի նետումով | մ3 | 9.33 | 5550 | 51782 |
| 2 | Անցքերի (d=40մմ) իրականացում խարիսխների տեղադրման համար, ø12L=15սմ | հատ | 892 | 1410 | 1257720 |
| 3 | Խարիսխ 12 A 500C n=892 հատ, ցեմենտային շաղախ-0.49 մ3: | կգ | 214.08 | 1030 | 220502 |
| 4 | Իրանի խոռոչների վերականգնում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 5.96 | 76600 | 456536 |
| 5 | Մետաղական ցանցի ամրացում գոյություն ունեցող բետոնե բլոկներին 0,2x0,2մ Փ5մմ Bp 1գծմ-0,154կգ, | մ2 | 223 | 1970 | 439310 |
| 6 | Ավազակոպճային նախապատրաստվածք h=10սմ | մ3 | 1.72 | 7820 | 13450 |
| 7 | Իրան (միաձույլ բետոն) B-20 | մ3 | 33.45 | 76600 | 2562270 |
| 8 | Բետոնե թասակ (0.1x1.15) B20 | մ3 | 9.89 | 84320 | 833925 |
|  | 7.Ընդամենը` |  |  |  | 5835495 |
|  | VIII Հավաքովի ե/բ 2x2 խողովակի նորոգում (կմ 342+833) |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2 կմ միջ. հեռ. վրա | մ3 | 3 | 7270 | 21810 |
| 2 | Մուտքում ապամոնտաժել 3 բլոկ (1x1x1), նորից մոնտաժել | հատ | 3 | 40200 | 120600 |
| 3 | Ելքում ապամոնտաժել 12 բլոկ (1x1x1), նորից մոնտաժել | հատ | 12 | 40210 | 482520 |
| 4 | Մուտքում վաքի և ատամի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 2.94 | 91800 | 269892 |
|  | 8.Ընդամենը` |  |  |  | 894822 |
|  | IX Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (կմ 342+736, կմ 342+895, կմ 343+500, կմ 343+676, կմ 343+725, կմ 344+290, կմ 345+140) |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա | մ3 | 14.7 | 7280 | 107016 |
| 2 | Նույնը խողովակի մեջ | մ3 | 8.90 | 7280 | 64792 |
| 3 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ | մ3 | 1.52 | 5700 | 8664 |
| 4 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 | 10.70 | 91800 | 982260 |
| 5 | Մուտքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ) | մ2 | 14.20 | 3770 | 53534 |
| 6 | Ելքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ) | մ2 | 24.00 | 3770 | 90480 |
| 7 | Ելքում թևի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա | Ù3 | 0.30 | 29770 | 8931 |
| 8 | Օղակների մաքրում բնահողից ձեռքով, կողքի կուտակումով հետլիցքի համար | մ3 | 1.60 | 5550 | 8880 |
| 9 | Ելքում գոյություն ունեցող օղակի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ | Ù3 | 0.35 | 41860 | 14651 |
| 10 | Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35մ3, P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ, ամր. պարուն. Ac500=25.7 կգ/մ3, Ac500=67.71կգ/մ3 B20 | Ù3 | 0.35 | 357200 | 125020 |
| 11 | Քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) | մ2 | 19.2 | 1250 | 24000 |
| 12 | Սոսնձային ջրամեկուսացում | մ2 | 1 | 6420 | 6420 |
| 13 | Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 | մ3 | 8.39 | 123070 | 1032557 |
| 14 | Ելքում թևերի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 | մ3 | 1.80 | 76600 | 137880 |
| 15 | Ելքում գլխամասի իրանի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ | Ù3 | 7.82 | 29700 | 232254 |
| 16 | Քարային լիցք | մ3 | 4.00 | 12520 | 50080 |
| 17 | Գլխադիրի բարձրացում (բետոն B20) | մ3 | 0.48 | 76600 | 36768 |
| 18 | Հետլիցք ձեռքով | մ3 | 1.6 | 1900 | 3040 |
|  | 9.Ընդամենը` |  |  |  | 2987227 |
|  | X Հավաքովի ե/բ d=1.25մ խողովակների նորոգում (կմ 343+103, կմ 345+458) |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա | մ3 | 13.0 | 7270 | 94510 |
| 2 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ | մ3 | 0.62 | 5700 | 3534 |
| 3 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 | 4.0 | 91800 | 367200 |
| 4 | Մուտքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ) | մ2 | 3.0 | 3770 | 11310 |
| 5 | Ելքում քարային շարվածքով գլխամասի իրանի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա | Ù3 | 6.00 | 13540 | 81240 |
| 6 | Խողովակի օղակների վրայի հողային ծածկույթը (10eIV) ձեռքի աշխատանքով մշակել, կողքի կուտակել հետագա օգտագործման համար | մ3 | 12.6 | 5550 | 69930 |
| 7 | Ելքում գոյություն ունեցող օղակի ապամոնտաժում և կողքի կուտակում հետագա մոնտաժումով: | հատ | 4 | 52700 | 210800 |
| 8 | Օղակների հիմքի միաձույլ բետոն B20 | մ3 | 1.4 | 91800 | 128520 |
| 9 | Քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) | մ2 | 12 | 1250 | 15000 |
| 10 | Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 | մ3 | 6.0 | 123060 | 738360 |
| 11 | Սոսնձային ջրամեկուսացում | մ2 | 4.6 | 6410 | 29486 |
| 12 | Հետադարձ լիցք ձեռքով, նախօրոք կուտակված բնահողից (10eIV) | մ3 | 12.6 | 1900 | 23940 |
|  | 10.Ընդամենը` |  |  |  | 1773830 |
|  | XI Միասնականացված խողովակների նորոգում (բացվածք 3X4մ կմ 345+938-ում, բացվածք 2X3մ կմ 346+965-ում) |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում մուտքում, ելքում և խողովակի մեջ ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա | մ3 | 52.0 | 7270 | 378040 |
| 3 | Հավաքովի բլոկի ապոմոնտաժում կողքի տեղադրումով հետագա տեղադրում 1.0x1.0x1.0 | հատ | 5.0 | 40200 | 201000 |
| 4 | Հողային պաստառի (10eIV) քանդում 0.65 մ3 էքսկ. կողքի կուտակումով հետագա օկտագործման համար | մ3 | 15.0 | 730 | 10950 |
| 5 | Նույնը ձեռքի աշխատանքով | մ3 | 3.6 | 5550 | 19980 |
| 6 | Ծածկի սալի պաշպանիչ շերտի և ջրամեկուսացման կազմատում, տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ | մ3 | 0.5 | 66580 | 31958 |
| 8 | նույնը հարթեցնող շերտի | մ3 | 0.4 | 9600 | 3456 |
| 9 | Ե/բ սալի ապոմոնտաժում, կողքի տեղադրումով և հետագա մոնտաժումով 1.76 տ | հատ | 3.0 | 58500 | 175500 |
| 10 | Մուտքում մետաղական բարձիկների ( երկտավրիկ) ապոմոնտաժում , հանձնում սեփականատիրոջը | տ | 0.48 | 30960 | 14861 |
| 11 | Հենարանային բարձիկների կառուցում միաձույլ ե/բ ամրանի պարունակություն ø12 AIII 49.6/44.04 գծ.մ /կգ ø8 AI 44.04/17.4 գծ.մ /կգ | Ù3 | 0.96 | 106400 | 102144 |
| 13 | Հարթեցնող շերտ ցեմենտային շաղախով h=3սմ | մ2 | 12 | 1870 | 22440 |
| 14 | Սոսնձային ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով Պաշպանիչ շերտ միաձույլ բետոն h=4սմ ամրանավորված ցանցով Ø 4 Bр -1 (100x100 մմ ) W6 B25 - 12 մ2 | մ2 | 14.4 | 15220 | 219168 |
| 16 | Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 | մ3 | 1.92 | 76600 | 147072 |
| 17 | Մուտքում թևերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախ h=5սմ | մ2 | 12 | 3770 | 45240 |
| 19 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով տոփանումով | մ3 | 16.8 | 880 | 14784 |
| 20 | Նույնը ձեռքի աշխատանքով տոփանումով | մ3 | 1.8 | 1900 | 3420 |
| 21 | Ելքում քարային լիցք | մ3 | 16 | 12500 | 200000 |
| 22 | Ելքում վաքի և հենակային ատամի կառուցում միաձույլ բետոնից | մ3 | 1.85 | 91800 | 169830 |
|  | 11.Ընդամենը` |  |  |  | 1759843 |
|  | XII Ð³í³ùáíÇ »/µ ËáÕáí³ÏÇ d=1.0Ù կառուցում L=12.06մ (կմ 346+560-ում) |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ. ³ßË-Ý»ñ (10eIV) փոսորակների ÷áñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿ùë. 1.0Ù3 ß.ï կողքի կուտակումով հետլիցքի համար: | մ3 | 55.9 | 710 | 39689 |
| 2 | ÜáõÛÝÁ` Ó»éùÇ ³ßË³ï³Ýùáí | մ3 | 6.2 | 5550 | 34410 |
| 3 | ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ Ñ=10 ëÙ | Ù3 | 2.80 | 5700 | 15960 |
| 4 | úÕ³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B 20 | Ù3 | 6.15 | 91800 | 564570 |
| 5 | ì³ùÇ ¨ Ñ»Ý³Ï³ÛÇÝ ³ï³ÙÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B 20 | Ù3 | 1.21 | 91800 | 111078 |
| 6 | ¶ÉË³Ù³ëÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝÇó B 20 | Ù3 | 14.96 | 123070 | 1841127 |
| 7 | Ð³í³ùáíÇ »/µ N12 ûÕ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ V=0.35Ù3, P=0.9ï, ã³÷ë»ñÁ 120x100x10ëÙ, ³Ùñ³ÝÇ å³ñáõÝ. AI=25.71Ï·/Ù3 AIII=67.71Ï·/Ù3 B20 F200 | Ù3 | 4.2 | 306900 | 1288980 |
| 8 | øëí³Íù³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 2 ß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí | Ù2 | 66.05 | 1250 | 82563 |
| 10 | êáëÝÓ³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ | Ù2 | 12.44 | 6400 | 79616 |
| 11 | Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí (10eIV) | Ù3 | 17.4 | 880 | 15312 |
| 12 | Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù Ó»éùÇ ³ßË³ï³Ýùáí (10eIV) | Ù3 | 2.0 | 1900 | 3800 |
| 13 | Ավելորդ գրունտի (10eIV) բարձում ¿ùë. 1.0Ù3 ß.ï µ³ñÓáõÙ ³/Ç ¨ ï»Õ³÷áË.Éó³ÏáõÛï 2ÏÙ Ñ»é. վñ³ | Ù3 | 42.7 | 1500 | 64050 |
|  | 12.Ընդամենը` |  |  |  | 4141155 |
|  | Ընդհանուրը` |  |  |  | 754401776 |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

Ա/ճ Մ-2,   Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | Մեկ տարվա միավորի ³ñÅ»ùÁ մեկ կմ-ի համար | Ընդհանուր արժեքը մեկ տարի սպասարկաման համար | Սպասարկման ժամանահատվածը (տարի) | Ընդհանուր արժեքը պայմանագրով նախատեսված ժամանակահատվածի համար |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 1 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԵ) | կմ | 4,6 |  |  | 1 |  |
| 2 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 4,6 |  |  | 4 |  |
| 3 | Ընթացիկ ամառային պահպանություն, (ՄԲ) | կմ | 4,6 |  |  | 2 |  |
| 4 | Ընթացիկ ձմեռային պահպանություն, (ՄԼ) | կմ | 4,6 |  |  | 7 |  |
| Ընդամենը |  |  |  |  |  |  |  |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

Ա/ճ Մ-2,   Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և  ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

| ՀՀ | Աշխատանքի անվանումը | Ընդհանուր արժեքը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքներ |  |
| 2 | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ |  |
|  | Ընդամենը |  |

Հավելված թիվ 1.1

«           »                                2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ « 	» գնման պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ202+200-կմ204+400 հատվածի  միջին նորոգման աշխատանքների

(2017 թ.)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ |  | â³÷. | Ծավալ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | I Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |  |
| 1 | Ա/ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ2) |  | մ2 | 6930 | 5323 | 36889776 |
| 2 | Ֆրեզում hմիջ=5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում |  | մ2 | 132 | 1188 | 156816 |
| 3 | Փոսային նորոգում h=3-5 սմ |  | մ2 | 120 | 6468 | 776160 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ |  | մ2 | 7560 | 5272 | 39853296 |
| 5 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ |  | մ2 | 7560 | 7280 | 55039824 |
| 1.Ընդամենը` |  |  |  |  |  | 132715872 |
|  |  | II. Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  |  |
| 1 |  | Կողնակների հարթում գրեյդերով | մ2 | 4030 | 20 | 82212 |
| 2 |  | Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ | Ù2 | 4030 | 324 | 1305720 |
| 3 |  | Կողային առուների մաքրում | գծմ | 440 | 564 | 248160 |
|  |  | 2.Ընդամենը` |  |  |  | 1636092 |
|  |  | III. Արգելափակոցներ |  |  |  |  |
| 1 |  | Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 32 | 4368 | 139776 |
| 2 |  | Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը: | գծմ | 36 | 2160 | 77760 |
| 3 |  | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում | հատ | 20 | 16560 | 331200 |
| 4 |  | Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 120 | 31200 | 3744000 |
|  |  | 3.Ընդամենը` |  |  |  | 4292736 |
|  |  | IV կմ 202+985-ում ե/բ d=1.0մ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 |  | Մուտքում և ելքում հունի մաքրում - 10 eIV | մ3 | 1.17 | 8748 | 10235 |
| 2 |  | Մուտքում ջարդված գլխամասի կազմատում և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. Վրա B10 | մ3 | 0.35 | 31812 | 11134 |
| 3 |  | Նույն տեղամասում գլխամասի վերականգնում - B20 | մ3 | 0.35 | 123420 | 43197 |
| 4 |  | Ելքում գլխամասի աճեցում - B20 | մ3 | 0.4 | 76836 | 30734 |
| 5 |  | Գլխամասերի երեսային մակերևույթների սվաղ ցեմ. շաղախով, b=5սմ, M200: | մ2 | 4.17 | 3780 | 15763 |
|  |  | 4.Ընդամենը` |  |  |  | 111063 |
|  |  | V կմ 203+505-ում 6X3մ բացվածքով ուղղանկյուն խողովակի վերանորոգում (L=27.6մ, H=7.5մ) |  |  |  |  |
| 1 |  | Մուտքում շուռ եկած ձախ կարգավորիչ թևի բեկորների բարձումը ա/ինքնաթափ 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա: | մ3/տ | 1.78 | 1176 | 2093 |
| 2 |  | Մուտքում թեքված աջ կարգավորիչ թևի կազմատում (կարից վերև) բարձումը ա/ինքնաթափ 0.65մ3 շ.տ. էքս. և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 1.78 | 29160 | 51905 |
| 3 |  | Մուտքում պահպանված թևերի վրա անցքերի գայլիկոնում, D=40, L1=0.25 մ: | հատ | 16 | 1428 | 22848 |
| 4 |  | Անցքերի մեջ ամրանային ձողերի տեղադրում - 16 A500c, L1=0.75 մ: Ցեմ. շաղախ - 0.02 մ3: | տ | 0.019 | 970104 | 18432 |
| 5 |  | Մուտքում կարգավորիչ թևերի աճեցման միաձույլ բետոն, B20: | մ3 | 2.82 | 76824 | 216644 |
| 6 |  | Մուտքում կարգավորիչ թևերի ներքևի տեղամասերի վերանորոգում ցեմ. Շաղախով, M200 b=5 սմ: | մ2 | 4.6 | 3780 | 17388 |
| 7 |  | Ելքում կարգավորիչ թևերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով գրունտի կողքի գցումով, 10 eIV: | մ3 | 0.3 | 5556 | 1667 |
| 8 |  | Ելքում կարգավորիչ թևերի ուժեղացման ամրանավորված B20 դասի բետոնի իրականացում՝ նախապես ամրանային ամրանավորումով AI 6.5 քայլը 100 մմ, P=0.0483 տ: | մ3 | 2.03 | 91128 | 184990 |
| 9 |  | Մուտքում և ելքում կիսաքանդված կորդոնների կազմատում և բարձում ձեռքով ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. Վրա, B10: | մ3 | 1.3 | 31716 | 41231 |
| 10 |  | Մուտքում և ելքում նոր կորդոնների իրականացում-B20: | մ3 | 4.39 | 76824 | 337257 |
| 11 |  | N5 բլոկների վնասված տեղամասերի վերջնակազմատում, տեղափոխումը պատգարակներով մինչև 25 մ հեռ. վրա բարձումը 0.65մ3 շ.տ. էքս. ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 12 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 0.58 | 34440 | 19975 |
| 12 |  | N5 բլոկների վնասված տեղամասերի լրալցում միաձույլ բետոնով - B20: | մ3 | 1.15 | 76824 | 88348 |
| 13 |  | Թռ. կառուցվածքի սալերի մակերևույթների բաց ամրանների ծածկում ներքևից ցեմ. շաղախով - ամբողջ մակերեսի 50%, b=3 սմ: | մ2 | 82.8 | 2856 | 236477 |
|  |  | 5. Ընդամենը՝ |  |  |  | 1239264 |
|  |  | Ընդհանուրը` |  |  |  | 139995017 |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման աշխատանքների

(2017թ)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ |  | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÙÇ³í. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  | I Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող ճան ծածկի քանդում էքս. 1.0մ3, բարձում, տեղափոխում 7կմ լցակույտ | մ3 | 615.67 |  | 3000 | 1847010 |
| 2 | Ֆրեզում hմիջ=5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում | մ2 | 132 |  | 1210 | 159720 |
| 3 | Փոսային նորոգում h=3-5 սմ | մ2 | 40 |  | 6450 | 258000 |
| 4 | Ավազակոպճային շերտ հմիջ=20սմ | մ2 | 1710.2 |  | 1034 | 1768347 |
| 5 | Խիճ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 հ=16սմ | մ2 | 1710.2 |  | 3680 | 6293536 |
| 6 | Ա/ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ2) | մ2 | 13710 |  | 5315 | 72868650 |
| 7 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 15560 |  | 5263 | 81892280 |
| 8 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 15560 |  | 7270 | 113121200 |
|  | 1.Ընդամենը` |  |  |  |  | 278208743 |
|  | II Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  | 0 |  |
| 1 | Կողնակների հարթում գրեյդերով | մ2 | 3400 |  | 20 | 68000 |
| 2 | Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ | մ2 | 3400 |  | 311 | 1057400 |
| 3 | Կողային առուների մաքրում | գծ.մ | 1650 |  | 560 | 924000 |
|  | 2.Ընդամենը` |  |  |  |  | 2049400 |
|  | III Արգելափակոցներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 400 |  | 31140 | 12456000 |
| 2 | Ե/բ ուղղորդ սյունների տեղադրում | հատ | 25 |  | 16580 | 414500 |
| 3 | Արգելափակոցների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը | գծմ | 26 |  | 2160 | 56160 |
| 4 | Սյունների ապամոնտաժում հանձնում սեփականատիրոջը | հատ | 25 |  | 4370 | 109250 |
|  | 3.Ընդամենը` |  |  |  |  | 13035910 |
|  | IV Հավաքովի ե/բ d=1.5մ խողովակների նորոգում (Կմ 228+536, կմ 229+509, կմ 229+699, կմ 233+724, կմ 234+497) |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ (10eIV), ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ | մ3 | 15 |  | 8064 | 120960 |
| 2 | Մուտքում և ելքում (6,0x0,4x0,4մ) գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 | մ3 | 3.04 |  | 76720 | 233229 |
| 3 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ | մ3 | 0.55 |  | 5710 | 3141 |
| 4 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 | 2.68 |  | 91950 | 246426 |
| 5 | Գլխամասի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 | մ3 | 4.5 |  | 123250 | 554625 |
| 6 | Մուտքի և ելքի գլխամասերի նորոգում( սվաղ ցեմենտաավազային շաղախով) h=5սմ հաստ. | մ2 | 9.4 |  | 3780 | 35532 |
| 7 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | մ2 | 8.31 |  | 1250 | 10388 |
| 8 | Գոյ. ունեցող խող-կի գլխամասի քանդում հետահար մուրճով , բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 7կմ | մ3 | 4.5 |  | 30930 | 139185 |
|  | 4.Ընդամենը` |  |  |  |  | 1343485 |
|  | V Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (Կմ 230+437, կմ 233+032) |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում մուտքում և խողովակի մեջ, ելքում (10eIV) ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ | մ3 | 9 |  | 8065 | 72585 |
| 2 | Հող. աշխ-ներ (10eIV) փոսորակների փորման համար էքս. 1.0մ3 շ.տ բարձում ա/ի և տեղափոխ.լցակույտ 7կմ հեռ. վրա | մ3 | 2.5 |  | 2500 | 6250 |
| 3 | Հող. աշխատանքներ (10eIV) գլխամասի փոսորակների փորման համար էքս.1.0 մ3 կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար |  | 0.5 |  | 700 | 350 |
| 4 | Քարային լիցք | մ3 | 5.02 |  | 12600 | 63252 |
| 5 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ | մ3 | 1.1 |  | 5720 | 6292 |
| 6 | Գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 F100 - հիմքեր 6.46 մ3 - իրաններ 3.47 մ3 | մ3 | 9.925 |  | 123310 | 1223852 |
| 7 | Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F100 | մ3 | 0.48 |  | 76730 | 36830 |
| 8 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B 20,F 100 | մ3 | 1.464 |  | 91950 | 134615 |
| 9 | Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35 մ3, P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ ամր. պարուն. Ac500=25,7 կգ/մ3, Ac500=67,71կգ/մ3 B20, F200 | մ3 | 0.35 |  | 357740 | 125209 |
| 10 | Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | մ2 | 27 |  | 1250 | 33750 |
| 11 | Սոսնձային ջրամեկուսացում | մ2 | 1 |  | 6430 | 6430 |
| 12 | Հետադարձ լիցք (10eIV) ձեռքի աշխատանքով | մ3 | 0.5 |  | 1900 | 950 |
|  | 5.Ընդամենը` |  |  |  |  | 1710365 |
|  | VI Հավաքովի ե/բ d=1.25մx2 խողովակների նորոգում կմ 230+865-ում |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 7կմ | մ3 |  | 4 | 8060 | 32240 |
| 2 | Ելքում գլխադիրի կառուցում (3.5x0.6x0.4) միաձույլ բետոնից B20, F100 | մ3 |  | 0.84 | 76700 | 64428 |
|  | 6.Ընդամենը` |  |  |  |  | 96668 |
|  | VII Հավաքովի ե/բ d=1.5մ L=24.5 խողովակի նորոգում կմ 230+937-ում |  |  |  |  |  |
| 1 | Հողային աշխատանքներ (10eIV) խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 1.0 մ3 շ.տ. տեղում կուտակելով հետադարձ լիցքի համար | մ3 |  | 23.6 | 710 | 16756 |
| 2 | Վաքի խճային շերտ h=10սմ | մ3 |  | 1.09 | 5720 | 6235 |
| 3 | úÕ³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B20, F200 | մ3 |  | 19.86 | 91950 | 1826127 |
| 4 | Գլխամասերի իրանների կառուցում միաձույլ բետոնից B20, F200 | մ3 |  | 5.61 | 123250 | 691433 |
| 5 | Գոյություն ունեցող խողովակի օղակների ապամոնտաժում, 5 հատը տեղում պահուստավորելով հետագա օգտագործման համար, իսկ 2 վնասված օղակները վերադարձնել սեփականատիրոջը | հատ |  | 7 | 19700 | 137900 |
| 6 | Ð³í. »/µ N 16 ապամոնտաժված ûÕ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ V= 0,72Ù3, P=1,8 ï, ã³÷»ñÁ` 78x100x14ëÙ, ³Ùñ³ÝÇ å³ñáõÝ. AI=16,5Ï·/Ù3,AII= 76,7Ï·/Ù3, B20, F200 | մ3 |  | 3.6 | 41230 | 148428 |
| 7 | նոր. »/µ N 16 ûÕ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙV= 0,72Ù3, P= 1,8 ï , ã³÷»ñÁ` 178x100x14ëÙ, ³Ùñ³ÝÇ å³ñáõÝ. AI=16,5Ï·/Ù3, AII= 76,7Ï·/Ù3, B20, F200 | մ3 |  | 1.44 | 280880 | 404467 |
| 8 | øëí³Íù³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 2 ß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí | Ù2 |  | 46.95 | 1250 | 58688 |
| 9 | êáëÝÓ³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ | Ù2 |  | 9.96 | 6430 | 64043 |
| 10 | Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù (10eIV) µáõÉ¹á½»ñáí | Ù3 |  | 23.6 | 900 | 21240 |
| 11 | ¶áÛ. áõÝ»óáÕ ËáÕովաÏÇ ելքում ·ÉË³Ù³ëÇ իրանի քանդում Ñ»ï³Ñ³ñ Ùáõñ×áí , µ³ñÓáõÙ ³/Ç ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï 7ÏÙ | մ3 |  | 5.61 | 31100 | 174471 |
|  | 7. Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 3549787 |
|  | Ընդհանուրը` |  |  |  |  | 299994357 |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 3

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ283+200-կմ284+400 հատվածի ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

(2017թ)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÙÇ³í. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |
| 1 | Ա/ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ2) | մ2 | 4752 | 5310 | 25233120 |
| 2 | Ֆրեզում hմիջ=5սմ, տեղափոխում մինչև 500մ և փոսալցում | մ2 | 132 | 1200 | 158400 |
| 3 | Փոսային նորոգում h=3-5 սմ | մ2 | 25 | 6430 | 160750 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 4800 | 5253 | 25214400 |
| 5 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 4800 | 7260 | 34848000 |
|  | 1. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  | 85614670 |
|  | II. Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների հարթում գրեյդերով | մ2 | 2220 | 20 | 44400 |
| 2 | Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ | Ù2 | 2220 | 400 | 888000 |
| 3 | Կողային առուների մաքրում | գծմ | 850 | 560 | 476000 |
|  | 2. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  | 1408400 |
|  | III. Արգելափակոցներ |  |  |  |  |
| 1 | Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 25 | 4360 | 109000 |
| 2 | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում | հատ | 25 | 16560 | 414000 |
| 3 | Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 346 | 31100 | 10760600 |
|  | 3. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  | 11283600 |
|  | IV Կմ 284+300-ում d=1.0մ ե/բ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախազգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Վերադարձ 50%: | հատ | 6 | 40020 | 240120 |
| 2 | Գլխամասի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ հեռ. Վրա -10e IV: | մ3 | 18.7 | 3000 | 56100 |
| 3 | Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի գցումով -10e IV: | մ3 | 2.0 | 5550 | 11100 |
| 4 | Մուտքում աջ կողմում կուտակված գրունտի կամատում 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 10 կմ հեռ. Վրա - 10e IV: | մ3 | 1.9 | 2970 | 5643 |
| 5 | Մուտքում 1օղակի ապամոնտաժում ավտոամբարձիչով կողքի պահեստավորումով և հետագա մոնտաժումով: | մ3 | 0.345 | 91780 | 31664 |
| 6 | Հիմքի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10սմ | մ3 | 0.4 | 5700 | 2280 |
| 7 | Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բետոնով B20: | Ù3 | 10.4 | 122600 | 1275040 |
| 8 | Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային երկշերտ ջրամեկուսացում: | Ù2 | 22.7 | 1260 | 28602 |
| 9 | Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով, բնահողի բարձում պահուստում 1.25 մ3 շ.տ. էքսկավատորով, և տեղափոխում ա/ինքնաթափով 11 կմ հեռավորությունից - 6bII: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով: | Ù3 | 8.34 | 3400 | 28356 |
| 10 | Փոսորակի հետլիցք ձեռքով կողքի գրունտից - 10e IV: | մ3 | 2 | 1900 | 3800 |
|  | 4. ÀÝ¹³Ù»Ý` |  |  |  | 1682705 |
|  | Ընդհանուր` |  |  |  | 99989375 |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 4

Ա/ճ Մ-2,  Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման   կմ289+650-կմ291+450 հատվածի  միջին նորոգման աշխատանքների

(2017թ)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. | Ծավալ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ÙÇ³í. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |
| 1 | Ա/ճ ծածկի մշակում սառը վերօգտագործման եղանակով h=25սմ (ավելացված ցեմենտ խառնուրդի մասսայի 4% չափով, մակերևույթի վրա բիտումային էմուլսիայի տարածում 1լ/1մ2) | մ2 | 4950 | 5147 | 25477650 |
| 2 | Ֆրեզում hմիջ=5սմ, տեղափոխում 1կմ միջ. հեռ. և փոսալցում | մ2 | 132 | 1160 | 153120 |
| 3 | Փոսային նորոգում h=3-5 սմ | մ2 | 80 | 6380 | 510400 |
| 4 | Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 | մ2 | 310 | 3630 | 1125300 |
| 5 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 5400 | 5244 | 28317600 |
| 6 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 5400 | 7247 | 39133800 |
|  | 1. Ընդամենը՝ |  |  |  | 94717870 |
|  | II. Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների հարթում գրեյդերով | մ2 | 2400 | 19 | 44880 |
| 2 | Կողնակների լրացում ավազային բնահողով h=10սմ | Ù2 | 2400 | 295 | 708000 |
| 3 | Կողային առուների մաքրում | գծմ | 520 | 539 | 280280 |
|  | 2. Ընդամենը՝ |  |  |  | 1033160 |
|  | III. 30x34սմ հավաքովի վաքեր |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV բնահողի քանդում էքս. 0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ | մ3 | 17 | 1770 | 30090 |
| 2 | 10eIV բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ | մ3 | 2.5 | 7300 | 18250 |
| 3 | Միաձույլ բետոնե եզրաքարերի քանդում բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ | մ3 | 5.4 | 7800 | 42120 |
| 4 | 30x34սմ վաքերի տեղադրում | մ3 | 6.24 | 269080 | 1679059.2 |
| 5 | Վաքերի ջրամեկուսացում | մ2 | 98.28 | 1250 | 122850 |
| 6 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 3.9 | 5710 | 22269 |
| 7 | Անվտանգության նպատակով բետոնյա 15x30սմ եզրաքարերի տեղադրում | գծմ | 48 | 6790 | 325920 |
|  | 3. Ընդամենը՝ |  |  |  | 2240558 |
|  | IV Արգելափակոցներ |  |  |  |  |
| 1 | Ուղղորդ սյուների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 5 | 4200 | 21000 |
| 2 | Նոր ուղղորդ սյուների տեղադրում | հատ | 5 | 16350 | 81750 |
| 3 | Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 332 | 31100 | 10325200 |
|  | 4. Ընդամենը՝ |  |  |  | 10427950 |
|  | V 289+834 կմ-ում d 1,0 մ ե/բ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախազգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Վերադարձ 50%: | հատ | 6 | 39880 | 239280 |
| 2 | Մուտքի գլխամասի քայքայված քարային շարվածքի կազմատում 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 2.1 | 1770 | 3717 |
| 3 | Նույնը ձեռքով: | մ3 | 0.2 | 7300 | 1460 |
| 4 | Գլխամասի և թևերի հիմքերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. Վրա - 10e IV: | մ3 | 21.4 | 1770 | 37878 |
| 5 | Նույնը կողքի կուտակումով - 10e IV: | մ3 | 16.3 | 700 | 11410 |
| 6 | Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի գցումով - 10e IV: | մ3 | 4.0 | 5550 | 22200 |
| 7 | Մուտքում 1օղակի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորումով, հետագա տեղադրումով: | մ3 | 0.345 | 88580 | 30560 |
| 8 | Գլխամասի և թևերի հիմքերի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում-h=10սմ | մ3 | 0.88 | 5700 | 5016 |
| 9 | Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 8.88 | 122910 | 1091441 |
| 10 | Թևերի հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 4.06 | 73910 | 300075 |
| 11 | Թևերի իրանների իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 7.62 | 76530 | 583159 |
| 12 | Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների երկշերտ քսվածքային ջրամեկուսացում: | Ù2 | 34.0 | 1250 | 42500 |
| 13 | Խողովակի մաքրում ձեռքով գրունտի տեղափոխումը դեպի ելք մինչև 25մ հեռավորության վրա, պատգարակով: | մ3 | 1.56 | 7790 | 12152 |
| 14 | Ելքում գլխամասի ներքևի սեկցիայի ողողված տեղամասի վերականգնում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 1.10 | 76530 | 84183 |
| 15 | Ելքում գլխամասի մնացած մակերևույթների վերանորոգում ցեմ. Շաղախով М200 h=3սմ: | Ù2 | 16.40 | 2740 | 44936 |
| 16 | Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով կողքի պահեստավորված բնահողից: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով 10e IV: | Ù3 | 19.7 | 850 | 16745 |
| 17 | Փոսորակի հետլիցք ձեռքով կողքի գրունտից, տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով 10e IV : | մ3 | 2.0 | 1900 | 3800 |
|  | 5. Ընդամենը՝ |  |  |  | 2530512 |
|  | VI 290+008 կմ-ում d 1,0 մ ե/բ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում հետագա կազմատումով. Նախազգուշացնող – 1.23 և 1.30 (4 հատ): Առավելության – 2.6 և 2.7 (2 հատ): Վերադարձ 50%: | հատ | 6 | 39880 | 239280 |
| 2 | Գլխամասի և կարգավորիչ թևերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա-10e IV: | մ3 | 19.78 | 1770 | 35010.6 |
| 3 | Գլխամասի և կարգավորիչ թևերի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ 0.65 մ3 շերեփի տարողությամբ էքսկավատորով կողքի կուտակումով-10e IV: | մ3 | 22.0 | 700 | 15400 |
| 4 | Նույնը ձեռքով ձեռքով գրունտի կողքի գցումով-10e IV: | մ3 | 4.6 | 5550 | 25530 |
| 5 | Ելքում հունի մաքրում կենցաղային աղբից ձեռքով, աղբի բարձումը կոնքով ա/ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 2.1 | 8370 | 17577 |
| 6 | Ելքում հունի և խողովակի մաքրման հողային աշխատանքներ ձեռքով գրունտի տեղափոխումը պատգարակով հունով ներքև մինչև 25 մ հեռ. վրա: | մ3 | 10.78 | 7800 | 84084 |
| 7 | Մուտքում 1օղակի ապամոնտաժում 5տ բ.բ. ավտոամբարձիչով կողքի պահեստավորումով և հետագա տեղադրումով: | մ3 | 0.345 | 88580 | 30560.1 |
| 8 | Գլխամասի և թևերի հիմքերի տակ ավազակոպճային շերտի տեղադրում-h=10սմ | մ3 | 0.8 | 5710 | 4568 |
| 9 | Գլխամասի հիմքի և իրանի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 8.9 | 122910 | 1091440.8 |
| 10 | Թևերի հիմքերի իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 3.5 | 73910 | 258685 |
| 11 | Թևերի իրանների իրականացում միաձույլ բետոնով - B20: | Ù3 | 6.6 | 76530 | 505098 |
| 12 | Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային երկշերտ ջրամեկուսացում: | Ù2 | 33.8 | 1250 | 42250 |
| 13 | Փոսորակի հետլիցք բուլդոզերով: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով -10e IV: | Ù3 | 24.1 | 850 | 20485 |
| 14 | Փոսորակի հետլիցք ձեռքով կողքի գրունտից -10e IV: Տեղադրումը շերտ-շերտ ջրի լցաբաշխումով: | մ3 | 2.5 | 1900 | 4750 |
|  | 6. Ընդամենը՝ |  |  |  | 2374719 |
|  | VII կմ 290+216-ում 1X2,6մ սխեմայով ե/բ կամրջի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Հենարանների վնասված տեղամասերի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կողքի գցումով - 8aII, h=10սմ: | մ3 | 0.3 | 5550 | 1831.5 |
| 2 | Հենարաների և կարգավորիչ թևի վնասված տեղամասերի վերանորոգում միաձույլ բետոնով -B20 | Ù3 | 2.3 | 75550 | 176031.5 |
| 3 | Հենարաների և կարգավորիչ թևի մակերևույթների վերանորոգում ցեմ. Շաղախով М200 h=5սմ: | Ù2 | 140.3 | 3760 | 527528 |
| 4 | Կամրջատակ հունի մաքրում քարերից տեղափոխումը պատգարակով դեպի ելք մինչև 25 մ հեռ. վրա: | Ù3 | 0.7 | 7970 | 5579 |
|  | 7. Ընդամենը՝ |  |  |  | 710970 |
|  | VIII կմ 291+162-291+230-ում հենապատի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Հենապատի հիմքի երկայնքով խրամուղու փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով կողքի գցումով -6bII: | մ3 | 2.0 | 2130 | 4345 |
| 2 | Գոյություն ունեցող հենապատի վրա անցքերի գայլիկոնում, L1=0.25 մ, 40մմ: | հատ | 102.0 | 1400 | 142800 |
| 3 | Խարսխային ձողերի տեղադրում, 12 A500c L1=0.4 մ, n=102 հատ: Ցեմ. շաղախ - 0.02 մ3: | տ | 0.0363 | 942150 | 34200 |
| 4 | Հենապատի աճեցման և ամրացման միաձույլ ե/բ: Ամրան 6.5 АI - 0.3853 տ: | Ù3 | 44.88 | 81680 | 3665798 |
|  | 8. Ընդամենը՝ |  |  |  | 3847144 |
|  | IX կմ 291+283-ում 2.5X2.5մ բացվածքով ուղղանկյուն ե/բ խողովակի վերանորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մոտքում քանդված ծածկի հավաքովի սալերի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռավորության վրա: Չափ. 3.6x3.5x0.35 մ: | մ3 | 8.82 | 9370 | 82643 |
| 2 | Քարային շարվածքով պատերի կիսափլված հատվածների կազմատում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 8.4 | 1790 | 15036 |
| 3 | Փլված պատերի քարերի բարձում հունից էքս. 0.65 մ3 շ.տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա: | մ3 | 26.4 | 1790 | 47256 |
|  | 9. Ընդամենը՝ |  |  |  | 144935 |
|  | X Պատերի նորոգում |  |  |  |  |
| 1 | Հավաքովի բետոնյա բլոկների ճեղքի լրալցում բետոնով B20 (խիճ<20մմ) | Ù3 | 0.2 | 76600 | 15320 |
| 2 | Բետոնյա պատի իրանի նորոգում միաձույլ բետոնով B20 | Ù3 | 0.4 | 76600 | 30640 |
| 3 | Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով 5սմ | Ù2 | 212 | 3760 | 797120 |
|  | 10. Ընդամենը՝ |  |  |  | 843080 |
|  | XI Ջրընդունիչ և մետ. ցանց կմ 290+317 |  |  |  |  |
| 1 | Փոսորակի փորում ձեռքով կողքի կուտակումով |  | 0.9 | 5550 | 4995 |
| 2 | Փոսորակի փորում էքս.0,65մ3 շ.տ. բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ | մ2 | 4.5 | 1770 | 7965 |
|  | Ջրընդունիչ վաքի ցանց ամրան  25մմ Ac-500 1գծմ-3.853կգ (ցանց) |  | 0.8846 | 873200 | 772433 |
| 3 | Անկյունակ L 70x7մմ 1գծմ-7.392 կգ (ցանց) | տ |  |  |  |
|  | Անկյունակ L 63x6մմ 1գծմ-5.717 կգ (ցանց) |  |  |  |  |
| 4 | Ե/բ ջրընդունիչ վաք (բետոն B-20) ամրան Ø 12մմ Ac-500 -159.57 կգ ամրան Ø 8մմ Ac-500 -29.63 կգ | մ3 | 1.65 | 192900 | 318285 |
| 5 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 1.05 | 5900 | 6195 |
| 6 | Քսվածքային ջրամեկուսացում | մ2 | 10.5 | 1250 | 13125 |
| 7 | Հետլիցք ձեռքով | մ3 | 1.2 | 1900 | 2280 |
|  | 11. Ընդամենը՝ |  |  |  | 1125278 |
|  | Ընդհանուրը` |  |  |  | 119996175 |

միավորի արժեքը ներառում է շահույթը և Ա.Ա.Հ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 5

Ա/ճ Մ-2,   Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի

միջին նորոգման աշխատանքների

(2017 թ.)

ՀՀ դրամ

| NN | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷. ÙÇ³í. |  | Ծավալ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ | ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ»ùÁ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | 20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով հմիջ.=0.5մ | մ3 |  | 53.4 | 6120 | 326808 |
| 2 | Նախoրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 |  | 106.8 | 2550 | 272340 |
| 3 | Քայքայված ա/բ ծածկի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | Ù3 |  | 1070 | 1720 | 1840400 |
| 4 | 10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 |  | 757.5 | 1720 | 1302900 |
| 5 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լիցք 1.0կմ (հարթում, ջրում, խտացում) | մ3 |  | 136.3 | 2340 | 318942 |
| 6 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 |  | 1467.85 | 1800 | 2642130 |
| 7 | 10e-IV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 30մ կուտակումով, բարձում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում 1.0կմ միջին հեռ. հետագա օգտագործման համար | մ3 |  | 840.0 | 1610 | 1352400 |
|  | 1.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 8055920 |
|  | II. Կողային առուներ |  |  |  |  |  |
| 1 | 20aVII կարգի բնահողի փխրեցում մանր պայթանցքային լիցքերով հմիջ.=0.5մ | մ3 |  | 10.9 | 10960 | 119464 |
| 2 | Նախoրոք փխրեցված 20aVII կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 |  | 21.8 | 2550 | 55590 |
| 3 | 10e-IV կարգի բնահողի քանդում էքս. 1.0 մ3 շ. տ. բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 |  | 540.2 | 1700 | 918340 |
|  | 10e-IV կարգի բնահողի քանդում ձեռքով բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 |  | 7.4 | 7270 | 53798 |
|  | 2.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 1147192 |
|  | III. Երթևեկելի մաս |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային փռող շերտ h=10սմ | մ2 |  | 17028.62 | 516 | 8786768 |
| 2 | Խճային հիմք h=16սմ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2 | մ2 |  | 12782.12 | 3671 | 46923163 |
| 3 | Խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 |  | 11681.2 | 7260 | 84805512 |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 |  | 11681.2 | 5260 | 61443112 |
|  | 3.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 201958554 |
|  | IV. Կողնակներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների լցնում h=22սմ (նախկինում կուտակված բնահողով 1կմ-ից) | Ù2 |  | 3918 | 450 | 1763100 |
| 2 | Կողնակների ամրացում ավազակոպճով h=4սմ | Ù2 |  | 3918 | 400 | 1567200 |
|  | 4.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 3330300 |
|  | V. Արգելափակոցներ |  |  |  |  |  |
| 2 | Մետ. արգելափակոցի ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը: | գծմ |  | 1714 | 2157 | 3697098 |
| 4 | Նոր մետաղյա արգելափակոցների տեղադրում | գծմ |  | 1684 | 31100 | 52372400 |
| 5 | Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և նորից տեղադրում | հատ |  | 9 | 27310 | 245790 |
|  | 5.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 56315288 |
|  | VI. Հենապատերի նորոգում |  |  |  |  |  |
| 1 | 10eIV բնահողի մշակում ձեռքի աշխատանքով, կողքի նետումով | մ3 |  | 9.33 | 5550 | 51782 |
| 2 | Անցքերի (d=40մմ) իրականացում խարիսխների տեղադրման համար, ø12L=15սմ | հատ |  | 892 | 1410 | 1257720 |
| 3 | Խարիսխ 12 A 500C n=892 հատ, ցեմենտային շաղախ-0.49 մ3: | կգ |  | 214.08 | 1030 | 220502 |
| 4 | Իրանի խոռոչների վերականգնում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 |  | 5.96 | 76600 | 456536 |
| 5 | Մետաղական ցանցի ամրացում գոյություն ունեցող բետոնե բլոկներին 0,2x0,2մ Փ5մմ Bp 1գծմ-0,154կգ, | մ2 |  | 223 | 1970 | 439310 |
| 6 | Ավազակոպճային նախապատրաստվածք h=10սմ | մ3 |  | 1.72 | 7820 | 13450 |
| 7 | Իրան (միաձույլ բետոն) B-20 | մ3 |  | 33.45 | 76600 | 2562270 |
| 8 | Բետոնե թասակ (0.1x1.15) B20 | մ3 |  | 9.89 | 84320 | 833925 |
|  | 6.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 5835495 |
|  | VII. Հավաքովի ե/բ 2x2 խողովակի նորոգում (կմ 342+833) |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2 կմ միջ. հեռ. վրա | մ3 |  | 3 | 7270 | 21810 |
| 2 | Մուտքում ապամոնտաժել 3 բլոկ (1x1x1), նորից մոնտաժել | հատ |  | 3 | 40200 | 120600 |
| 3 | Ելքում ապամոնտաժել 12 բլոկ (1x1x1), նորից մոնտաժել | հատ |  | 12 | 40210 | 482520 |
| 4 | Մուտքում վաքի և ատամի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 |  | 2.94 | 91800 | 269892 |
|  | 7.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 894822 |
|  | VIII. Հավաքովի ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում (կմ 342+736, կմ 342+895, կմ 343+500, կմ 343+676, կմ 343+725, կմ 344+290, կմ 345+140) |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա |  | մ3 | 14.7 | 7280 | 107016 |
| 2 | Նույնը խողովակի մեջ |  | մ3 | 8.90 | 7280 | 64792 |
| 3 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ |  | մ3 | 1.52 | 5700 | 8664 |
| 4 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 |  | մ3 | 10.70 | 91800 | 982260 |
| 5 | Մուտքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ) |  | մ2 | 14.20 | 3770 | 53534 |
| 6 | Ելքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ) |  | մ2 | 24.00 | 3770 | 90480 |
| 7 | Ելքում թևի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա |  | Ù3 | 0.30 | 29770 | 8931 |
| 8 | Օղակների մաքրում բնահողից ձեռքով, կողքի կուտակումով հետլիցքի համար |  | մ3 | 1.60 | 5550 | 8880 |
| 9 | Ելքում գոյություն ունեցող օղակի ապամոնտաժում և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ |  | Ù3 | 0.35 | 41860 | 14651 |
| 10 | Հավաքովի ե/բ N12 օղակի տեղադրում V=0.35մ3, P=0.9տ չափերը 120x100x10սմ, ամր. պարուն. Ac500=25.7 կգ/մ3, Ac500=67.71կգ/մ3 B20 |  | Ù3 | 0.35 | 357200 | 125020 |
| 11 | Քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) |  | մ2 | 19.2 | 1250 | 24000 |
| 12 | Սոսնձային ջրամեկուսացում |  | մ2 | 1 | 6420 | 6420 |
| 13 | Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 |  | մ3 | 8.39 | 123070 | 1032557 |
| 14 | Ելքում թևերի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 |  | մ3 | 1.80 | 76600 | 137880 |
| 15 | Ելքում գլխամասի իրանի կազմատում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ |  | Ù3 | 7.82 | 29700 | 232254 |
| 16 | Քարային լիցք |  | մ3 | 4.00 | 12520 | 50080 |
| 17 | Գլխադիրի բարձրացում (բետոն B20) |  | մ3 | 0.48 | 76600 | 36768 |
| 18 | Հետլիցք ձեռքով |  | մ3 | 1.6 | 1900 | 3040 |
|  | 8.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 2987227 |
|  | IX. Հավաքովի ե/բ d=1.25մ խողովակների նորոգում (կմ 343+103, կմ 345+458) |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում (10eIV) մուտքում, ելքում ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա | մ3 |  | 13.0 | 7270 | 94510 |
| 2 | Ավազակոպճային նախապատրաստում հ=10 սմ | մ3 |  | 0.62 | 5700 | 3534 |
| 3 | Վաքի և հենակային ատամի միաձույլ բետոն B20 F100 | մ3 |  | 4.0 | 91800 | 367200 |
| 4 | Մուտքի գլխամասի նորոգում (սվաղ ցեմենտավազային շաղախով h=5սմ) | մ2 |  | 3.0 | 3770 | 11310 |
| 5 | Ելքում քարային շարվածքով գլխամասի իրանի քանդում հետահար մուրճով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա | Ù3 |  | 6.00 | 13540 | 81240 |
| 6 | Խողովակի օղակների վրայի հողային ծածկույթը (10eIV) ձեռքի աշխատանքով մշակել, կողքի կուտակել հետագա օգտագործման համար | մ3 |  | 12.6 | 5550 | 69930 |
| 7 | Ելքում գոյություն ունեցող օղակի ապամոնտաժում և կողքի կուտակում հետագա մոնտաժումով: | հատ |  | 4 | 52700 | 210800 |
| 8 | Օղակների հիմքի միաձույլ բետոն B20 | մ3 |  | 1.4 | 91800 | 128520 |
| 9 | Քսվածքային ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտում) | մ2 |  | 12 | 1250 | 15000 |
| 10 | Ելքում գլխամասի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 | մ3 |  | 6.0 | 123060 | 738360 |
| 11 | Սոսնձային ջրամեկուսացում | մ2 |  | 4.6 | 6410 | 29486 |
| 12 | Հետադարձ լիցք ձեռքով, նախօրոք կուտակված բնահողից (10eIV) | մ3 |  | 12.6 | 1900 | 23940 |
|  | 9.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 1773830 |
|  | X. Միասնականացված խողովակների նորոգում (բացվածք 3X4մ կմ 345+938-ում, բացվածք 2X3մ կմ 346+965-ում) |  |  |  |  |  |
| 1 | Հունի մաքրում մուտքում, ելքում և խողովակի մեջ ձեռքի աշխատանքով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ միջ. հեռ. վրա | մ3 |  | 52.0 | 7270 | 378040 |
| 3 | Հավաքովի բլոկի ապոմոնտաժում կողքի տեղադրումով հետագա տեղադրում 1.0x1.0x1.0 | հատ |  | 5.0 | 40200 | 201000 |
| 4 | Հողային պաստառի (10eIV) քանդում 0.65 մ3 էքսկ. կողքի կուտակումով հետագա օկտագործման համար | մ3 |  | 15.0 | 730 | 10950 |
| 5 | Նույնը ձեռքի աշխատանքով | մ3 |  | 3.6 | 5550 | 19980 |
| 6 | Ծածկի սալի պաշպանիչ շերտի և ջրամեկուսացման կազմատում, տեղափոխում լցակույտ 2.0 կմ | մ3 |  | 0.5 | 66580 | 31958 |
| 8 | նույնը հարթեցնող շերտի | մ3 |  | 0.4 | 9600 | 3456 |
| 9 | Ե/բ սալի ապոմոնտաժում, կողքի տեղադրումով և հետագա մոնտաժումով 1.76 տ | հատ |  | 3.0 | 58500 | 175500 |
| 10 | Մուտքում մետաղական բարձիկների ( երկտավրիկ) ապոմոնտաժում , հանձնում սեփականատիրոջը | տ |  | 0.48 | 30960 | 14861 |
| 11 | Հենարանային բարձիկների կառուցում միաձույլ ե/բ ամրանի պարունակություն ø12 AIII 49.6/44.04 գծ.մ /կգ ø8 AI 44.04/17.4 գծ.մ /կգ | Ù3 |  | 0.96 | 106400 | 102144 |
| 13 | Հարթեցնող շերտ ցեմենտային շաղախով h=3սմ | մ2 |  | 12 | 1870 | 22440 |
| 14 | Սոսնձային ջրամեկուսացում 2 շերտ իզոգամով Պաշպանիչ շերտ միաձույլ բետոն h=4սմ ամրանավորված ցանցով Ø 4 Bр -1 (100X100 մմ ) W6 B25 - 12 մ2 | մ2 |  | 14.4 | 15220 | 219168 |
| 16 | Ելքում գլխադիրի կառուցում միաձույլ բետոնից B20 | մ3 |  | 1.92 | 76600 | 147072 |
| 17 | Մուտքում թևերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախ h=5սմ | մ2 |  | 12 | 3770 | 45240 |
| 19 | Հետադարձ լիցք բուլդոզերով տոփանումով | մ3 |  | 16.8 | 880 | 14784 |
| 20 | Նույնը ձեռքի աշխատանքով տոփանումով | մ3 |  | 1.8 | 1900 | 3420 |
| 21 | Ելքում քարային լիցք | մ3 |  | 16 | 12500 | 200000 |
| 22 | Ելքում վաքի և հենակային ատամի կառուցում միաձույլ բետոնից | մ3 |  | 1.85 | 91800 | 169830 |
|  | 10.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 1759843 |
|  | XI. Ð³í³ùáíÇ »/µ ËáÕáí³ÏÇ d=1.0Ù կառուցում L=12.06մ (կմ 346+560-ում) |  |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ. ³ßË-Ý»ñ (10eIV) փոսորակների ÷áñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿ùë. 1.0Ù3 ß.ï կողքի կուտակումով հետլիցքի համար: | մ3 |  | 55.9 | 710 | 39689 |
| 2 | ÜáõÛÝÁ` Ó»éùÇ ³ßË³ï³Ýùáí | մ3 |  | 6.2 | 5550 | 34410 |
| 3 | ²í³½³Ïáå×³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÙ Ñ=10 ëÙ | Ù3 |  | 2.80 | 5700 | 15960 |
| 4 | úÕ³ÏÝ»ñÇ ÑÇÙù»ñÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B 20 | Ù3 |  | 6.15 | 91800 | 564570 |
| 5 | ì³ùÇ ¨ Ñ»Ý³Ï³ÛÇÝ ³ï³ÙÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝ B 20 | Ù3 |  | 1.21 | 91800 | 111078 |
| 6 | ¶ÉË³Ù³ëÇ ÙÇ³ÓáõÛÉ µ»ïáÝÇó B 20 | Ù3 |  | 14.96 | 123070 | 1841127 |
| 7 | Ð³í³ùáíÇ »/µ N12 ûÕ³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ V=0.35Ù3, P=0.9ï, ã³÷ë»ñÁ 120X100X10ëÙ, ³Ùñ³ÝÇ å³ñáõÝ. AI=25.71Ï·/Ù3 AIII=67.71Ï·/Ù3 B20 F200 | Ù3 |  | 4.2 | 306900 | 1288980 |
| 8 | øëí³Íù³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ 2 ß»ñï ï³ù µÇïáõÙáí | Ù2 |  | 66.05 | 1250 | 82563 |
| 10 | êáëÝÓ³ÛÇÝ çñ³Ù»Ïáõë³óáõÙ | Ù2 |  | 12.44 | 6400 | 79616 |
| 11 | Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù µáõÉ¹á½»ñáí (10eIV) | Ù3 |  | 17.4 | 880 | 15312 |
| 12 | Ð»ï³¹³ñÓ ÉÇóù Ó»éùÇ ³ßË³ï³Ýùáí (10eIV) | Ù3 |  | 2.0 | 1900 | 3800 |
| 13 | Ավելորդ գրունտի (10eIV) բարձում ¿ùë. 1.0Ù3 ß.ï µ³ñÓáõÙ ³/Ç ¨ ï»Õ³÷áË.Éó³ÏáõÛï 2ÏÙ Ñ»é. վñ³ | Ù3 |  | 42.7 | 1500 | 64050 |
|  | 10.Ընդամենը՝ |  |  |  |  | 4141155 |
|  | Ընդհանուր` |  |  |  |  | 288199627 |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28, ՀՎՀՀ 02565518 ՀՀ 900011012136 --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
| --- | --- |
|  | ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |

Հավելված թիվ 2

«           »                                201 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ « » գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

«ճանապարհի անվանումը և հատվածը» հիմնանորոգման/միջին նորոգման աշխատանքների

ընդհանուր աշխատանքների և աշխատանքների առանձին տեսակների իրականացման

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆՆԵՐ 1-5

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Միջին նորոգման աշխատանքներ | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու հաջորդող օրը | 2018թ. |
| 2 | Ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ | 2019թ. | 2025թ. |
| ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  | 2017թ. | 2025թ. |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28, ՀՎՀՀ 02565518 ՀՀ 900011012136 --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
| --- | --- |
|  | ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |

Հավելված

թիվ 2.1

«           »                                201 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ « » գնման պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1-5

| միջին նորոգման աշխատանքներ (2017թ.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
|  |  | սկիզբը | ավարտը |
| 1 | Լաբորատոր փորձարկումներ | Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու հաջորդող օրը | 15.12.2017 |
| 2 | Ճանապարհային պատվածք | - | 15.12.2017 |
| 3 | Ջրահեռացում | - | 15.12.2017 |
| 4 | Արհեստական կառուցվածքներ | - | 15.12.2017 |
| 5 | Կողնակների ամրացում | - | 15.12.2017 |
| 6 | Անվտանգության էլեմենտներ | - | 15.12.2017 |
| ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ |  | - | 15.12.2017 |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28, ՀՎՀՀ 02565518 ՀՀ 900011012136 --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
| --- | --- |
|  | ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |

Հավելված թիվ 3

«           »                                201 թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ «		» գնման պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

(ՀՀ դրամ)

| հ/հ | Աշխատանքների անվանումը | Նախատեսվում է ֆինանսավորել ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության 2017թ. պետական բյուջեի հաշվին նախատեսված միջոցներից ըստ ամիսների` ընդ որում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը Տարի |
| 1. | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ202+200-կմ204+400 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ228+000-կմ235+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ283+200-կմ284+400 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ289+650-կմ291+450 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5. | Ա/ճ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ342+400-կմ347+000 հատվածի միջին նորոգման և ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքներ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 100% | 100% | 100% | 100% |

*Վճարման ենթակա գումարները ներկայացված են աճողական կարգով

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28, ՀՎՀՀ 02565518 ՀՀ 900011012136 --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
| --- | --- |
|  | ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |

Հավելված թիվ 4

«           »                                2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ «		» գնման պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ _______________________________ _______________________________ գտնվելու վայրը __________________ հհ ____________________________ _______________________________ հվհհ __________________________ | Պատվիրատու _________________________________ _________________________________ գտնվելու վայրը _____________________ հհ ______________________________ _________________________________ հվհհ _____________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«     »  «              »   20   թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը`

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20   թ.

Պայմանագրի համարը` __________

Պատվիրատուն՝ ի դեմս _____________________________________________ և

Պայմանագրի կողմը՝ ի դեմս________________________________________, հիմք ընդունելով Պայմանագրի կատարման վերաբերյալ «___» «_____________» 20  թ. կազմված` գնման հայտը նախագծած ներկայացուցչի N եզրակացությունն այն մասին, որ Պայմանագրով նախատեսված` ստորև նշված մատակարարումները, աշխատանքները կամ ծառայությունները համապատասխանում են Պայմանագրով ամրագրված տեխնիկական բնութագրերին և գնման ժամանակացույցին` կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները, կամ մատուցել է հետևյալ ծառայությունները, կամ մատակարարել է հետևյալ ապրանքները՝

| N | Մատակարարված ապրանքների, կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանա-կացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանա-կացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանա-կացույցի | փաստացի |  |  |

Վերոհիշյալ մատակարարումների, աշխատանքների կամ ծառայությունների կատարման կամ մատուցման վերաբերյալ բոլոր հաշիվ-ապրանքագրերը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |

Հավելված թիվ 5

«           »                                2017թ.

կնքված աշխատանքների կատարման

թիվ « 	» գնման պայմանագրի

ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ/ՄԻՋԻՆ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱՐԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի ընդունման և ապահովման արժեքների տոկոսային հարաբերակցության ցուցանիշներն են՝

Ընդունում

Ավարտված ասֆալտաբետոնի շերտից ընտրված նմուշների հաստության և խտացման ստուգման նպատակով կիրառվում է հետևյալ ընթացակարգը.

Ասֆալտաբետոնե վերին շերտի տեղադրման աշխատանքների յուրաքանչյուր 7000 մ2 փռելուց հետո երթևեկելի գոտուց վերցվում է 3 տեղից կեռնային նմուշներից բաղկացած մի լրակազմ: Կեռնային փորձանմուշները պետք է ընտրվեն պատահականորեն և պետք է որոշվեն հաստությունն ու խտացումը: Անհրաժեշտության դեպքում կարող են վերցվել կեռների լրացուցիչ լրակազմեր:

(ա) Խտացում (ծակոտկենություն). Ճանապարհային պատվածքի ասֆալտաբետոնե վերին շերտի ընդունման համար ծածկի՝ սահմանված նորմերին խտացման համապատասխանությունը ստուգելու նպատակով վերցվում ու փորձարկվում են կեռնային նմուշներ: Եթե խտացման պահանջը բավարարված չէ, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է այն հատվածի մակերեսի նկատմամբ, որի համար կատարվել է տվյալ փորձարկումը` հետևյալ կերպ.

Տաք խիտ ասֆալտաբետոն, Ա և Բ տիպերի համար՝

Լրիվ վճարման համար կեռնային նմուշների միջին խտացման ընդունման հայտանիշը 0.99 (99 %) է: Յուրաքանչյուր 0.001 մասի (0,1 %) համար, որով կեռնային նմուշների միջին խտացումը պահանջված արժեքից փոքր է, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է 1%-ով: Առավելագույն իջեցումը 5 % է: Եթե միջին խտացումը 0.985-ից ցածր է, համապատասխան արտադրանքը մերժվում է:

Վ, Գ, Դ տիպերի տաք խիտ ասֆալտաբետոն և  ծակոտկեն ասֆալտաբետոնի համար՝

Լրիվ վճարման համար կեռնային նմուշների միջին խտացման ընդունման հայտանիշը 0.98 (98 %) է: Յուրաքանչյուր 0.001 մասի (0,1 %) համար, որով կեռնային նմուշների միջին խտացումը պահանջված արժեքից փոքր է, ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գինը իջեցվում է 1%-ով: Առավելագույն իջեցումը 5% է: Եթե միջին խտացումը 0.975-ից ցածր է, համապատասխան արտադրանքը մերժվում է:

Փորձանմուշների լրացուցիչ լրակազմ կարող է վերցվել, եթե այդպիսի ցուցում տա Պատվիրատուն:

(բ) Պատվածքի ողորկություն (հարթություն).

Վերջնական գլդոնումից հետո չափվում է ավարտված մակերևույթային շերտի ողորկությունը: Ողորկության չափման համար լայնական և կենտրոնագծին զուգահեռ ուղղություններով պետք է օգտագործվի 3 մ երկարությամբ մետաղական քանոն: Տարածքը համարվում է խոտանված, եթե մակերևույթային շեղումները քանոնի և մակերևույթի միջև գերազանցում են 7 մմ-ը: Խոտանված տարածքը շտկելուց հետո՝ ընդունման համար պետք է կրկին չափել: Նոր պատվածքը պետք է համասեռ լինի՝ առանց շերտատման, ճաքերի, կապակցանյութի արտահոսման և այլն:

Ի լրումն վերը նշվածին պատվածքի վերին շերտի չափումը և ընդունումը պետք է իրականացվի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 29-ի նիստի N 38 արձանագրային որոշմամբ հաստատված ընդհանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների վերանորոգված հատվածների ծածկի որակի գնահատման ընթացքում անհարթության միջազգային ցուցիչի (ամց) չափանիշի կիրառման մեթոդաբանության:

(գ) Հաստություն. Ճանապարհային պատվածքի ասֆալտաբետոնե վերին շերտի հաստության պահանջվող մեծությունը նշված է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում: Թույլատրելի շեղումը +/- 10% է: Մեծությունը հաշվում է ըստ կեռնային նմուշների (նույն փորձանմուշների լրակազմը, ինչ որ խտացման համար):

Լրիվ վճարման համար անհրաժեշտ է, որ միջին հաստությունը պակաս չլինի պահանջվող մեծությունից  և որևէ կեռնի հաստությունը պակաս չլինի պահանջվող մեծությունից ավելի քան 10%: Եթե փռված և խտացված պատվածքի միջին հաստությունը պակաս է պահանջվող մեծությունից ոչ ավել քան 10%-ով, ապա ասֆալտապատման աշխատանքների վճարման արժեքը որոշվում է հետևյալ կարգով՝ պահանջվող մեծությունից պակաս հաստությամբ կեռնային նմուշի հաստությունը  բաժանվում է պահանջվող մեծության վրա, բազմապատկվում է ասֆալտապատման աշխատանքների վերին շերտի համար կապալառուի կողմից առաջարկված միավոր գնով և բազմապատկվում է այն հատվածի մակերեսի չափով, որի համար կատարվել է տվյալ փորձարկումը:

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28, ՀՎՀՀ 02565518 ՀՀ 900011012136 --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
| --- | --- |
|  | ------------------------------- (ստորագրություն) - Կ.Տ |

Հավելված 6

«____»  ____________  2017թ. կնքված

N

ծածկագրով գնման պայմանագրի

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

Հայաստանի Հանրապետության միջպետական  և հանրապետական նշանակության ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների

I. Տեխնիկական պահանջներ

1.	Ապահովել միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների և արհեստական կառույցների պահպանվածությունը այնպիսի վիճակում, որը համապատասխանում է տարվա ցանկացած ժամանակ անվտանգ երթևեկության ապահովման պահանջներին:

2.	Ապահովել սպասարկվող ճանապարհահատվածներին տրանսպորտի շուրջօրյա և  անվտանգ երթևեկությունը համաձայն ճանապարհների պահպանման կանոնների:

3.	Ընթացիկ ձմեռային (ձմեռվա ժամանակահատված) պահպանման պահանջներն են՝

•	Ճանապարհների կոնստրուկտիվ տարրերի և  երթևեկամասերում   թույլ չտալ  աղբի, ձյան և սառույցի  առկայություն

•	Ձյան առատ տեղումների ընթացքում թույլ չտալ 5 սմ-ից ավել շերտի գոյացում: Ուժեղ ձնաբքերի դադարելուց անմիջապես հետո սկսել և ոչ ավելի քան 4 ժամվա ընթացքում ավարտել ճանապարհների մաքրումը

•	Մերկասառույցի դեմ պայքարի համար ժամանակին կիրառել աղի և ավազի ցանումը

•	Աշխատանքների կատարման ընթացքում ապահովել երթևեկության անվտանգությունը

•	Առատ ձյան տեղումների և ուժեղ ձնաբքերի ժամանակ, ճանապարհների մաքրման տեխնիկապես անհնարինության կամ աննպատակահարմարության դեպքում, ճանապարհների փակումն ու բացումը կատարել Պատվիրատուի և ավտոտեսչության տեղական մարմինների համաձայնությամբ

•	Ստեղծել շուրջօրյա հերթապահություն, վարել տվյալների գրանցման մատյան և ամեն օր, ժամը 6-8-ը, 12-14-ը և 18-20-ը Պատվիրատուին տվյալներ հայտնել, տեղում եղանակի ու ճանապարհների վիճակի մասին:

•	Սպասարկվող ավտոճանապարհների տարածքում ունենալ առնվազն մեկ ստացիոնար հենակետ՝ ապահոված հոսանքով, կապի միջոցներով բանվորների և մեխանիզատորների համար ջեռուցվող հանգստյան սենյակով:

•	Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների ընդունման կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ձմեռային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:

4.	Ընթացիկ ամառային («ԳԱՐՈՒՆ-ԱՄԱՌ-ԱՇՈՒՆ» ժամանակահատված) պահպանման և շահագործման պահանջներն են՝

•	Ճանապարհների շահագործման և  պահպանման կանոնների համաձայն ապահովել սպասարկվող ավտոճանապարհների հետևյալ կոնստրուկտիվ տարրերի պահպանվածությունը՝

-	Հողային պաստառ և օտարման շերտ

-	Երթևեկելի մաս

• Ապահովել պահպանման մակարդակի բնորոշ ցուցանիշները ՀՀ կառավարության 04.11.2010թ.-ի թիվ 1419-Ն որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ընդանուր օգտագործման ավտոմոբիլային ճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ, ձմեռային պահպանման մակարդակների գնահատման ու կատարված աշխատանքների կարգի» մեթոդական ցուցումների 3-րդ աղյուսակի «Ճանապարհների ընթացիկ ամառային պահպանման ցուցանիշների առաջադրվող պահանջների» համաձայն:

5. Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների վիճակը և սպասարկման մակարդակները 2017թ. համար՝ համաձայն N 1.1 հավելվածի և N 1.2 հավելվածի:

II. Ձեռքբերման պայմաններ

- Հայաստանի Հանրապետության միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ընթացիկ ամառային և ընթացիկ ձմեռային պահպանման աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանվում է 7 տարի` xx.xx.2017թ.-xx.xx.2025թ.:

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության ք.Երևան, Նալբանդյան28, ՀՎՀՀ 02565518 ՀՀ 900011012136 --------------------------------- (ստորագրություն) Կ.Տ | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ |
| --- | --- |

Հավելված 7

«____»  ____________  2017թ. կնքված

N

ծածկագրով գնման պայմանագրի

ԱԿՏ  N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ --------------------------ի (այսուհետ` Պատվիրատու)              և

(Պատվիրատուի անունը)

--------------------------------ի (այսուհետ` Կատարող) միջև 20     թ. ------- -ին կնքված N ----------------

(Կատարողի անունը)

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կատարողը  20  թ. ----------- -- -ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| Անվանումը | Քանակական ցուցանիշը (փաստացի) | Չափի միավորը |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

Հավելված 7

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՀԱՐՑՈՒՄ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների ճշտման մասին

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կարիքների համար կազմակերպված ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ

ծածկագրով գնման ընթացակարգի  գնահատող հանձնաժողովի 2017 թվականի                 -ի N           որոշմամբ 1-ին  տեղ է զբաղեցրել ներքոհիշյալ մասնակիցը (մասնակիցները)`

| N | Մասնակցի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացվելու ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը |

Խնդրում ենք ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման" կարգի 44-րդ կետով սահմանված ժամկետում տրամադրել տեղեկատվություն 1-ին տեղը զբաղեցրած մասնակցի` նույն կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված տվյալների վերաբերյալ:

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար   Ս. Թամրազյան

ստորագրություն

20   թ.

Հավելված 8

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված "Գնումների գործընթացի կազմակերպման"

կարգի 43-րդ կետի 3-րդ մասով նախատեսված հարցման մասին

| Ընթացակարգի ծածկագիրը | Պատվիրատուի անվանումը | Մասնակցի |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | անվանումը | հարկ վճարողի հաշվառման համարը | հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց հարկային պարտավորությունների գումարի չափը/ՀՀ դրամ | հայտը ներկայացվելուն նախորդող երեք հաշվետու տարիների համախառն եկամտի հանրագումարը/ՀՀ դրամ |  |  |  | հայտը ներկայացվելուն նախորդող հաշվետու տարվա ընթացքում պարտավորությունների և ակտիվների հաշվապահական հավեկշռային արժեքը/ՀՀ դրամ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ակտիվներ | պարտավորություն |
|  |  |  |  |  | 20..թ. | 20..թ. | 20..թ. | Ընդամենը |  |  |

Տեղեկատվությունը տրվել է 					 վարչության աշխատակից 				-ի կողմից

վարչության անվանումը						     անունը, ազգանունը					ստորագրություն

Հավելված 9

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(հայտի ապահովում)

ք. Երևան						                    «         » 			 20   թ.**

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

1. Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ  ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

Որպես մասնակցության հայտի ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնությունը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մաս) չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիր) ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգին մասնակցելուց բխող պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Բանկի կողմից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից մասնակցության հայտի ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

2. Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է գնման ընթացակարգին մասնակցելու հայտը Ընկերության կողմից ներկայացվելու օրվանից հաշված 90 (իննսուն) աշխատանքային օր:

2.2 Սույն համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

** լրացվում է մասնակցի կողմից

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (մասնակցության հայտի ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 2. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 4. Վճարողի բանկը` |  |
| 5. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 6. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 7. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 8. Շահառու` ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |
| 9. Շահառուի ՀՎՀՀ` 02565518 |  |
| 10. Շահառուի բանկը` Կենտրոնական գանձապետարան |  |
| 11. Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 900005000741 |  |
| 12. Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 13. Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 14. Գործարքի /վճարման/ նպատակը` հայտի ապահովում |  |
| 15.Գնման ընթացակարգի ծածկագիրը` ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ |  |
| 16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից`--- էջ |  |
| 19.ա. Շահառուի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 19.բ. Կ.Տ. | 18.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 18.բ. Կ.Տ. |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը |
|  | վճարող | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 4. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | շահառու | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 9. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 11. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 13. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 14. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 15. | գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 16. | փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն) | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 17. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին | լրացվում է շահառուիկողմից |
| 18.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից |
| 18.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում: Ոչ պարտադիր էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվելու դեպքում | կնքվում է վճարողի կողմից |
| 19.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 19.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից |
| 20.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր |  |
| 20.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | չի լրացվում |  |
| 21.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 21.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 22. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |

Հավելված 10

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ՏՈւԺԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

(պայմանագրի կատարման ապահովում)

ք. Երևան						                    «         » 			 20   թ.**

, ի դեմս Ընկերության տնօրեն

Ընկերության անվանումը					    Ընկերության տնօրենի անուն ազգանունը, անձնագրային տվյալները

որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա` (այսուհետև` Ընկերություն), սույնով միակողմանի սահմանում է հետևյալ տուժանքի վճարման համաձայնությունը.

- Համաձայնության առարկան

  - Ընկերությունը մասնակցում է ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության  (այսուհետ` Պատվիրատու) կողմից կազմակերպված` ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով գնման ընթացակարգին:

  - Որպես գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքվելիք պայմանագրի կատարման ապահովում, Ընկերությունը Պատվիրատուին է ներկայացնում սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը` լրացված և հաստատված Ընկերության կողմից` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի հաստատած` <<Վճարահաշվարկային գործառնությունների կատարման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերի նվազագույն վավերապայմանների և դրանց լրացման կանոնների>>:

  - Ընկերության կողմից գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու դեպքում Պատվիրատուն սույն տուժանքի համաձայնագիրը և կից վճարման պահանջագիրը (այսուհետ` պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիր)  ներկայացնում է Ընկերությանը սպասարկող բանկին (այսուհետ` Բանկ)` այդ մասին գրավոր տեղեկացնելով Ընկերությանը:

  - Բանկը պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը ընդունում է կատարման` Պատվիրատուի կողմից սույն տուժանքի համաձայնագրի և գնման ընթացակարգի արդյունքում կնքված պայմանագրի չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման փաստը հաստատող փաստաթղթի բնօրինակները, որոնք նշվում են պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում, Բանկին տրամադրվելու դեպքում:

  - Պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագրում նշված գումարի վճարման հետևանքով առաջացած ռիսկերի (Ընկերության կրած վնասների) համար Բանկը պատասխանատվություն չի կրում:

  - Սույն համաձայնագիրը և կից պայմանագրի կատարման ապահովման վճարման պահանջագիրը Բանկ ներկայացնելուց հետո, Բանկից անկախ պատճառներով, տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին գումարը չվճարվելու դեպքում, Պատվիրատուն չվճարման հետ կապված Ընկերության մասին տեղեկությունները փոխանցում է <<ԱՔՌԱ Քրեդիթ Ռեփորթինգ>> ՓԲԸ (Վարկային բյուրո):

- Այլ պայմաններ

2.1 Սույն համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտնում Ընկերության կողմից վավերացման պահից և վավեր է Ընկերության կողմից կնքվելիք պայմանագրով ստանձնվող պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու վերջին օրվան հաջորդող 10-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ։

2.2 Սույն Համաձայնագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

3. Ընկերության հասցեն, բանկային վավերապայմանները`

ընկերության անվանումը

ընկերության հասցեն

ընկերությանը սպասարկող բանկի անվանումը

ընկերության բանկային հաշվեհամարը

ընկերության հարկ վճարողի հաշվառման համարը

ընկերության տնօրենի անունը, ազգանունը և ստորագրությունը

Կ.Տ

** լրացվում է մասնակցի կողմից

| 1. ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱԳԻՐ N (պայմանագրի կատարման ապահովում) |  |
| --- | --- |
| 2. Ներկայացման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |  |
| 3. Ընկերություն (այսուհետ` վճարող)` |  |
| 4. Վճարողի բանկը` |  |
| 5. Վճարողի հաշվի համարը` |  |
| 6. Վճարողի ՀՎՀՀ` |  |
| 7. Վճարողի ՀԾՀ` |  |
| 8. Շահառու` ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն |  |
| 9. Շահառուի ՀՎՀՀ` 02565518 |  |
| 10.Շահառուի բանկը` Կենտրոնական գանձապերարան |  |
| 11.Շահառուի հաշվի համարը /հշ.N/ 900005000758 |  |
| 12.Գումարը թվերով և բառերով` |  |
| 13.Արժույթը (բառերով և կոդով)` |  |
| 14.Գործարքի /վճարման/ նպատակը` |  |
| 15.Պայմանագրի ծածկագիրը` |  |
| 16.Փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանը 17. կից`--- էջ |  |
| 19.ա. Շահառուի ստորագրությունները /____________________/ /____________________/ 19.բ. Կ.Տ. | 18.ա. Վճարողի ստորագրությունները` /____________________/ /____________________/ 18.բ. Կ.Տ. |
| Կատարված է շահառուի բանկի կողմից 20.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 20.բ. Կ.Տ. "___" ___ 20___ թ. | Կատարված է վճարողի բանկի կողմից 21.ա. /____________________/ /ստորագրություն/ 21.բ. Կ.Տ. 22.Կատարման ամսաթիվը` "___" ___ 20___թ. |

Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանները և լրացման կարգը

| Հ/Հ | <<Վճարման պահանջագիր>> փաստաթղթի վավերապայմանները | Նշված դաշտի/ վավերապայմանի առկայությունը փաստաթղթում | Վավերապայմանի լրացման պահանջը | Վավերապայմանը լրացնող կողմը` շահառուն կամ վճարողը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | վճարման պահանջագրի համարը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագիրը ներկայացնելիս |
|  | ներկայացման ամսաթիվը | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է շահառուի կողմից` վճարողի բանկին վճարման պահանջագրի ներկայացման օրը |
|  | վճարող | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է այն անձի (վճարողի) անունը, որի հաշվից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը: Լրացվում է վճարողի անունը, ազգանունը, եթե այն ֆիզիկական անձ է կամ անվանումը, եթե այն իրավաբանական անձ է: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության:Լրացվում է վճարողի կողմից | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 4. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (վճարողի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 5. | վճարողի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է վճարողի բանկային հաշվի համարը իրեն սպասարկող ֆինանսական կազմակերպությունում (մասնաճյուղի), որից պետք է գանձվի պահանջագրով նշված գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 6. | վճարողի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 7. | վճարողի ՀԾՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ վճարողը հանդիսանում է ֆիզիկական անձ | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 8. | շահառու | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառու հանդիսացող անձի (վճարումը ստացողի) անվանումը: Նշվում են նաև այլ տվյալներ` ըստ անհրաժեշտության | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 9. | շահառուի ՀՎՀՀ | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվ իրավական ակտերով սահմաված դեպքերում, երբ շահառուն հանդիսանում է հաշվառված հարկատու | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 10. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) անվանումը (շահառուի բանկը) | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 11. | շահառուի հաշվի համարը | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուի այն բանկային հաշվի համարը, որի վրա պետք է փոխանցվեն վճարողից գանձված միջոցները | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 12. | գումարը (թվերով և բառերով) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է շահառուին վճարման ենթակա գումարը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 13. | արժույթը (բառերով և կոդով) | պարտադիր | պարտադիր | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 14. | գործարքի նպատակը | պարտադիր | պարտադիր | նախապես լրացվում է շահառուի կողմից` հրավերով |
| 15. | պայմանագրի ծածկագիրը (համարը) | պարտադիր | պարտադիր լրացվում է պահանջագրի ներկայացման համար հիմք հանդիսացող պայմանագրի համարը կամ գնման ընթացակարգի ծածկագիրը | լրացվում է վճարողի կողմից |
| 16. | փաստաթղթերի անվանումը, դրանց համարները, տրամադրման պայմանները | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրով նշված գումարի գանձման և շահառուին վճարման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթի տվյալները, որոնց հիման վրա շահառուն վճարման պահանջագիր է ներկայացնում վճարողին սպասարկող բանկին, ինչպես նաև նշվում են վճարողին փաստաթղթերի տրամադրման պայմանները (տրամադրում` վճարի դիմաց, տրամադրում` ակցեպտի դիմաց, տրամադրում` երաշխիքի դիմաց և այլն) | լրացվում է շահառուի կողմից |
| 17. | առդիր էջերի քանակը | պարտադիր | ոչ պարտադիր լրացվում է պահանջագրին կից ներկայացված փաստաթղթերի էջերի քանակը, որոնք պետք է տրամադրվեն վճարողին | լրացվում է շահառուիկողմից |
| 18.ա. | վճարողի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր այս դաշտը չի լրացվում, եթե վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված պայմանագրով սահմանվել են այն դեպքերը, երբ վճարողը նախապես տալիս է իր համաձայնությունը/լիազորում է ֆինանսական կազմակերպությանը (մասնաճյուղին) կատարել վճարումներ` գանձելով այդ գումարը հաշվից: Ընդ որում վճարողի կողմից չստորագրվելու դեպքում կից ներկայացվում է նաև վճարողի և վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) միջև կնքված համապատասխան պայմանագրի պատճենը: | ստորագրվում է վճարողի կողմից |
| 18.բ. | վճարողի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է վճարողի կողմից |
| 19.ա. | շահառուի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր, լրացվում է բանկ ներկայացնելիս | ստորագրվում է շահառուի կողմից |
| 19.բ. | շահառուի կնիքը | պարտադիր | պարտադիր` կնիքի առկայության դեպքում | կնքվում է շահառուի կողմից |
| 20.ա. | շահառուին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | ոչ պարտադիր |  |
| 20.բ. | շահառռւին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | չի լրացվում |  |
| 21.ա. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) աշխատակցի ստորագրությունը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 21.բ. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կնիքը | պարտադիր | պարտադիր վճարման պահանջագիրը թղթային եղանակով ներկայացնելու դեպքում |  |
| 22. | վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն | պարտադիր | պարտադիր վճարողին սպասարկող ֆինանսական կազմակերպության (մասնաճյուղի) կողմից պարտադիր նշվում է պահանջագրի կատարման ամսաթիվը, ժամը, րոպեն |  |

Հավելված 11

ՏԿՆ-ԲՄԱՇՁԲ-8/2017-ԸՆ ծածկագրով

բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

| 1. Սույն երաշխիքը (այսուհետ` երաշխիք) հանդիսանում է | ______________________________ (անունը, ազգանունը կամ անվանումը) |
| --- | --- |

(այսուհետ` բենեֆիցիար) և _______________________ (այսուհետ` պրինցիպալ) միջև (անունը, ազգանունը կամ անվանումը)

__________________ կնքված N ______________ պայմանագրից բխող պրինցիպալի (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (պայմանագրի համարը)

պարտավորությունների (այսուհետ` երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում։

2. Երաշխիքով ____________________________(այսուհետ` երաշխիք տվող անձ) (երաշխիք տվող բանկ, այլ վարկային հաստատություն կամ ապահովագրական կազմակերպություն)

անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի` սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ` պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել ____________ (_____________) ________________________ (այսուհետ` (գումարը՝ թվերով) (գումարը՝ տառերով) (դրամ կամ այլ արժույթ)

| երաշխիքի գումար)` պահանջն ստանալուց հետո | _____________ (_______________) (օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով) |
| --- | --- |

աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Վճարումը կատարվում է բենեֆիցիարի

| ____________________________ բանկում բացված (բանկի անվանումը) | __________________________ (բանկային հաշվի համարը) |
| --- | --- |

բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով։

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է։

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում։

5. Երաշխիքը գործում է ________________ մինչև ______________ ներառյալ։

(ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը) (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով։ Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) _____________________________________________________________

2) _____________________________________________________________

3) _____________________________________________________________։

| 7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերն ստանալուց հետո առավելագույնը | __________ (______________) (օրերը` թվերով) (օրերը` տառերով) |
| --- | --- |

աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը` սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար։

8. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, ապա բենեֆիցիարն իրավունք ունի երաշխիք տվող անձի բանկից պահանջելու երաշխիք տվող անձի հաշվից իրեն վճարել երաշխիքի գումարը` ներկայացնելով սույն երաշխիքի իր օրինակը։

9. Այն դեպքում, երբ բենեֆիցիարը ներկայացրել է սույն երաշխիքի պայմաններին համապատասխանող պահանջ և կից փաստաթղթեր, իսկ երաշխիք տվող անձը երաշխիքով սահմանված ժամկետում չի վճարում երաշխիքի գումարն ամբողջությամբ, այդ թվում` երբ բենեֆիցիարի կողմից սույն երաշխիքի 8-րդ կետում ամրագրված իր իրավունքից օգտվելու դեպքում` երաշխիք տվող անձի բանկային հաշվում առկա չեն բավարար միջոցներ, ապա երաշխիք տվող անձը, իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար բենեֆիցիարին վճարում է տուժանք՝ յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար՝ _______ չափով։ Ընդ որում, երաշխիքի գումարի վճարման իր պարտավորությունը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար երաշխիք տվող անձի պատասխանատվությունը չի սահմանափակվում երաշխիքի գումարով։

10. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո։

11. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին։

12. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները։

13. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Գործադիր տնօրեն _______________________

_____________________________ (ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը)

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

*լրացվում է հանձնաժողովի քարտուղարի կողմից` մինչև հրավերը տեղեկագրում հրապարակելը:

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցի գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները:

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

Սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

**եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա տվյալ պայմանագրի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարը նշվում է 4-րդ սյունակում։

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

սույն հավելվածը չի կնքվում, եթե այն հաստատվում է էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -------- (----------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն» բառերը:

Ոչ պարտադիր էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատվելու դեպքում

Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Վճարման պահանջագիրը լրացվում է համաձայն սույն հրավերով սահմանված «Վճարման պահանջագրի պարտադիր վավերապայմանների և լրացման կարգի»:

Պետության համար պարտավորություններ առաջացնող գնումների գործարքների դեպքում` որպես բենեֆիցիար պետք է նշվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը: