ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԵ  ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ  ԿՆՔՎԱԾ  ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ ոստիկանությունը, որը գտնվում է ք . Երևան Նալբանդյան 130 հասցեում, ստոր– ներկայացնում է ՀՀ ԿԱ Ո-ՄԵԱՊՁԲ-ՇԻՆ/2016/Գ/ՃՈ ծածկագրով 2016թ-ի հուլիսի 27-ին կնքված պայմանագրում 2017թ-ի դեկտեմբերի 27-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։  ՀՀ կառավարության 21.12.2017թ. թիվ 1652-Ա որոշմամբ նախատեսվել է շինարարական աշխատանքների կատարման նոր վերջնաժամկետ:

Փոփոխության նկարագրություն։ Կնքվել է համաձայնագիր` շինարարական աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ը սահմանելու վերաբերյալ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Արմինե Նազարյանին։

Հեռախոս՝ 010-59-61-52։

Էլ. փոստ՝ police_gnumner@mail.ru:

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝ չկան։

Պատվիրատու` ՀՀ ԿԱ Ոստիկանություն