ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԸ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ N ԿՄԶՀ-ՊԸԱՇՁԲ-13/2

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն՝ Զորավանի գյուղապետարանը, որը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, գյուղ Զորավան 1-ին փող.,  շենք 19 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԿՄԶՀ-ՊԸԱՇՁԲ-13/2  ծածկագրով պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2013թ-ի դեկտեմբերի 5-ին կնքված պայմանագրում 2014թ-ի մարտիի 28-ին  կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը:

Փոփոխության պատճառ	Դեռևս ընթացքի մեջ են աշխատանքները, առկա է Կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն ու պատասխանատու ստորաբաժանման գրավոր եզրակացությունը::

Փոփոխության նկարագրություն 	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի երկարաձգում:

Մասնավորապես`                                      Մինչև 2014թ. ապրիլի 30

Փոփոխության հիմնավորում:		գլխավոր հատակագծի կազմման աշխատանքների  սահմանված ժամկետը չի բավարարում, քանի որ  բնապահպանական և քաղաքաշինական փորձաքննության ընթացքում ի հայտ են եկել դիտողություններ, որոնց շտկման համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ ժամանակ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Անուշ Մնացականյանին:

Հեռախոս՝098 994 694:

Էլ. փոստ՝ zoravan@mail.ru

Պատվիրատու` Զորավանի գյուղապետարան