Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ԲԸԱՇՁԲ-10/14» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում  2013թ. օգոստոսի 28-ին կնքված № ԲԸԱՇՁԲ–10/14-1 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2014թ. հունիսի 27-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Պատվիրատուի մոտ առաջացել է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների տեխնիկական բնութագրի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը,  հիմք ընդունելով շինարարության նախագծային աշխատանքներն իրականացրած «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՍՊԸ-ի կողմից տրված նախահաշվի փոփոխության մասնագիտական եզրակացությունը այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը, որոշեցին փոփոխել Պայմանագիրը, մասնավորապես` Վանաձորում բնակելի շենքի վերանորոգման (48 բնակարան) աշխատանքների 2014թ. II եռամսյակում կատարման ենթակա ծավալներից 43.724.860 դրամի աշխատանքները փոխարինել 43.460.100 դրամի աշխատանքներով: Արդյունքում Պայմանագրի  ընդհանուր գումարը կազմում է 341.314.283,6 դրամ:

Փոփոխության հիմնավորում։	 Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 կետը: Առկա է մասնագիտական եզրակացություն այն մասին, որ փոխարինումը հանգեցնում է Պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը, բացի այդ, սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ հաստստված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բաժնի պետ             Գ. Թովմասյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-44-99։

Էլ. փոստ՝ g.tovmasyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: