ՏԵՆԴԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑԻ  ՀՐԱՀԱՆԳ           2014-2016թթ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԲԸ ԼԱՅՆԱՇԵՐՏ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ (ԼՇՀ) ՑԱՆՑՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ և ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՆԴԵՐ ARM-T 021/14

Երևան, 2014

## Տենդերի առարկան

«ԱրմենՏել» ՓԲԸ (այսուհետ՝ Պատվիրատու) հրավիրում է Ձեր Ընկերությանը (այսուհետ՝ Մասնակից) մասնակցելու 2014-2016թթ. ընթացքում Պատվիրատուի  լայնաշերտ հասանելիության ցանցում նախագծահետազոտական և շինմոնտաժային աշխատանքների կատարման համար կապառալու կազմակերպությունների ընտրության ARM-T 021/14 տենդերին  (այսուհետ՝ Տենդեր):

Տենդերի շրջանակներում ուսումնասիրվող՝ Պատվիրատուի լայնաշերտ հասանելիության ցանցի զարգացման աշխատանքների ենթադրվող ծալավը ներկայացված է Աղյուսակ 1.1-ում:

Աղյուսակ 1.1 Տենդերի շրջանակներում ուսումնասիրվող աշխատանքների ենթադրվող ծավալը

| Շինարարության տեսակը | Փուլ 1.1 Մինչև 31.12.14 |  | Փուլ 1.2 01.01.15-30.06.15 |  | Փուլ 2 01.07.15-31.12.15 |  | Փուլ 3 01.01.16-30.06.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Երևան | Տարածքներ | Երևան | Տարածքներ | Երևան | Տարածքներ | Երևան | Տարածքներ |
| 5 հարկանի շենք | 0 | 0 | 0 | 100 | 687 | 150 | 1303 | 306 |
| 9 հարկանի շենք | 240 | 0 | 1131 | 0 | 449 | 0 | 56 | 0 |
| 13 հարկանի շենք | 60 | 0 | 271 | 152 | 124 | 347 | 14 | 32 |

Գնման կանխատեսվող գումարը կազմում է 16,6 մլն ԱՄՆ դոլար:

Նախագծահետազոտական (այսուհետ՝ ՆՀԱ) և շինմոնտաժային (այսուհետ՝ ՇՄԱ) աշխատանքները պետք է իրականացվեն Ընդհանուր Տեխնիկական պահանջներին (այսուհետ՝ ԸՏՊ Հավելված 1), և Տեխնիկական առաջադրանքին (այսուհետ՝ ՏԱ, Հավելված 2) խիստ համապատասխան:

Կապալառու կազմակերպության կողմից իրականացվող աշխատանքների կազմում ընդգրկված են՝

- Շահագրգռված կողմերի հետ շինարարության համաձայնեցում:

- Պատվիրատուի անունից բալանսի տնօրինողի հետ Պատվիրատուի սարքավորումների տեղադրման վերաբերյալ պայմանագրի կնքում:

- Նախագծային փաստաթղթերի պատրաստում,

- 24 մանրաթելային օպտիկական մալուխի անցկացում կոյուղով կամ օդային անցումով:

- Սարքավորումների տեղադրման համար հակավանդալային արկղերի մատակարարում և տեղադրում:

- Ուղղահայաց սյուների շինարարություն, մոնտաժային պահարանների տեղադրում:

- Տեղադրվող սարքավորումների էլեկտրասնուցման գծերի անցկացում

- Ակտիվ ցանցային սարքավորումների մոնտաժ:

Աշխատանքների ծավալը և նյութերի բաղադրությունը որոնք տրամադրում է  Կապալառու կազմակերպությունը Աղյուսակ 1.1 թվարկված  շինարարության ամեն տեսակի համար, բերված են Կոմերցիոն առաջարկի ձևանմուշի մեջ (Հավելված 4):

Ակտիվ ցանցային սարքավորումը թույլվության և ագրեգացիայի մակարդակով տրամադրում է Պատվիրատուն:

Տենդերի անցկացման արդյունքում Պատվիրատուն՝

- Ընտրում է  3 հաղթողի և 2 պահուստային մատակարարի:

- Բոլոր հաղթողների համար ձևավորում է միասնական սակագնային ցուցանիշներ (այսուհետ՝ ՄՍՑ):

Հաղթողների հետ կարող են կնքվել շրջանակային պայմանագրեր մինչև 2016թ. դեկտեմբերի 31-ը ժամկետով (Հավելված 3-ձևանմուշ):

## 2. Տենդերի անցկացման կարգը

Տենդերն ամցկացվում է 4 փուլով:

Տենդերի անցկացման հետ կապված բոլոր հարցերով Պատվիրատուի կոնտակտային անձ՝

- Անուն, ազգանուն՝  ԿիրիլԿուպրյաշով

- Պաշտոն՝ Գործառնությունների աջակցման տնօրեն

- Հասցե՝  ք. Երևան, Ահարոնյան 2, 212 սենյակ

- Էլեկտրոնային հասցե՝ kkupryashov@beeline.am

2.1. Փուլ 1՝ Մասնակիցներից առաջարկների հավաքագրում

- Պատվիրատուն հրապարակում է  Տենդերի մասնակցի հրահանգը (այսուհետ՝ ՏՄՀ) www.beeline.am և www.gnumner.am ինտերնետային կայքերում:

- Մասնակիցը ծանոթանում է ՏՄՀ հետ, որից հետո պատրաստում է առաջարկ և ուղարկում այն Պատվիրատուին:

2.1.1 Մասնակցի առաջարկի կազմին ներկայացվող պահանջները

Առաջարկը պետք է ներառի՝

- Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիր (ձևը բերված է Հավելված 5-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Որակավորման պահանջներին Մասնակցի առաջարկի համապատասխանության հայտարարագիր (ձևը ներկայացված է Հավելված 6-ում և փոփոխման ենթակա չէ)

- Կոմերցիոն առաջարկ (ձևը ներկայացված է Հավելված 3-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Շահագրգռվածության բացակայության մասին նամակ (ձևը բերված է  Հավելված 7-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Տենդերի մասնակցության երաշխիք (ձևը ներկայացված է  Հավելված 8-ում և փոփոխման ենթակա չէ),

- Տեղեկանք այն մասին, որ Տենդերի Մասնակիցը չի գտնվում անվճարունակության, սնանկացման կամ լուծարման գործընթացներում՝ տրված Դատական դեպարտամենտի կողմից:

- Էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանցման ակտ (ձևը բերված է  Հավելված 9-ում և փոփոխման ենթակա չէ):

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել Մասնակցի առաջարկը, եթե ներկայացված փաստաթղթերի կազմը կամ դրանց ձևաչափը չի համապատասխանում ՏՄՀ 2.1.1 բաժնի պահանջներին:

2.1.2 Առաջարկի կազմի մեջ մտնող փաստաթղթերի բովանդակությանը ներկայացվող պահանջներ

- Մասնակիցները ներկայացնում են կոմերցիոն առաջարկը արտահայտված հայկական դրամով (AMD): Բոլոր գումարները նշվում են առանց ԱԱՀ:

- Մասնակցի հաղթանակի դեպքում կոմերցիոն առաջարկում Մասնակցի կողմից ներկայացված գները կարող են ամրագրվել Մրցույթի անցկացման արդյունքների հիման վրա կնքված պայմանագրում և չեն կարող վերանայվել դրանք բարձրացնելու նմատակով պայմանագրի գործողության ընթացքում (մինչև 31.12.2016), եթե կողմերը չկնքեն դրանց փոփոխման վերաբերյալ համաձայնագիր:

- Պատվիրատուն Մասնակցին առաջարկում է վճարման հետևյալ պայմանները.  աշխատանքների ընդունման ակտի ստորագրման պահից 10 օրացուցային օր անց հետվճար

- Կոմերցիոն առաջարկի ընդհանուր արժեքը չի կարող գերազանցել 6 995 466 912 AMD.

- Կոմերցիոն առաջարկը պետք է ներառի Հավելված 4-ում նախատեսված աշխատանքների և նյութերի ողջ ցանկը:

- Կոմերցիոն առաջարկի գործողության ժամկետը պետք է կազմի Մասնակիցներից առաջարկների հավաքագրման ավարտման պահից 60 օրացուցային օրից ոչ պակաս:

- Մասնակցի կողմից տրամադրված Տենդերի մասնակցության երաշխիքի գումարը պետք է կազմի առնվազն 4 200 000 AMD:

- Տենդերին մասնակցության երաշխիքի գործողության ժամկետը պետք է կազմի Մասնակիցներից առաջարկների հավաքագրման ավարտի պահից 70 օրացուցային օրից ոչ պակաս:

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել Մասնակցի առաջարկը, եթե այն չի համապատասխանում ՏՄՀ 2.1.2 բաժնում թվարկված պահանջներից գոնե մեկին:

2.1.3. Առաջարկների ներկայացման ձևին ներկայացվող պահանջներ

- Մասնակիցը ներկայացնում է առաջարկն էլեկտրոնային տեսքով:

- Առաջարկը պետք է ներառի հետևյալ ֆայլերը.

- Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիր՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով (ֆայլի անունը NDA.pdf),

- Որակավորման պահանջներին մասնակցի առաջարկի համապատասխանության մասին հայտարարագիր՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով (ֆայլի անունը Համապատասխանության մասին հայտարարագիր.pdf):

- Կոմերցիոն առաջարկ՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով, ինչպես նաև EXCEL ձևաչափով (ֆայլերի անունները ԿԱ.pdf և ԿԱ.xlsx),

- Շահագրգռվածության բացակայության մասին նամակ՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով (ֆայլի անունը Անշահագրգռվածություն.pdf),

- Տենդերի մասնակցության երաշխիք՝ փաստաթղթի սկան արված պատճեն PDF ֆորմատով (ֆայլի անվանումը  Երաշխիք.pdf),

- Տեղեկանք այն մասին, որ Մասնակիցը չի գտնվում անվճարունակության, սնանկության կամ լուծարման գործընթացներում՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով (ֆայլի անունը Տեղեկանք.pdf),

- Էլեկտրոնային փաստաթղթերի հանձնման ակտ՝ փաստաթղթի սկան արված պատճենը PDF ձևաչափով (ֆայլի անունը Ակտ 021_14.pdf):

- Փաստաթղթերի սկան արված պատճեններին ներկայացվող պահանջներ՝

  - փաստաթղթի բոլոր էջերը գտնվում են PDF ձևաչափի մեկ ֆայլում

  - Մասնակիցը ներկայացնում է սկան արված պատճենը գունավոր ձևաչափով

  - սկան արված պատճենի հստակությունը պետք է ապահովի փաստաթղթի ընթերցանելիությունը,

  - սկան արված պատճենի հստակությունը պետք է ապահովի փաստաթղթի ընթերցանելիությունը,

  - փաստաթղթի յուրաքանչյուր էջ (բացառությամբ Մրցույթի մասնակցության երաշխիքի և Տեղեկանքի այն մասին, որ Մասնակիցը չի գտնվում անվճարունակության, սնանկության կամ լուծարման գործընթացներում) պետք է ստորագրված լինի Մասնակցի ղեկավարի կամ առաջարկը ներկայացնելու համար լիազորված ներկայացուցչի կողմից և վավերացված լինի Մասնակցի կնիքով (Մասնակցի մոտ կնիքի առկայության դեպքում):

- Մասնակիցը միախմբում է հետևյալ ֆայլերը՝

- NDA.pdf

- Համապատասխանության մասին հայտարարագիր. pdf;

- Կոմերցիոն առաջարկ. pdf;

- Կոմերցիան առաջարկ.xls;

- Անշահագրգռվածություն.pdf,

- Երաշխիք.pdf;

- Տեղեկանք.pdf;

RAR ձևաչափ մեկ արխիվում (ֆայլի անունը «Մասնակցի անունը 021_14») և պաշտպանում է գաղտնաբառով: Եթե արխիվի չափը գերազանցում է 10MB, Մասնակիցը ստեղծում է բազմահատոր արխիվ 10MB պակաս հատորի չափով:

- ՉԻ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎՈՒՄ ԳԱՂՏՆԱԲԱՌՈՎ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ ԱՐԽԻՎԻ ԿԱԶՄԻ ՄԵՋ ՄՏՆՈՂ  ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՖԱՅԼ:

ԳԱՂՏՆԱԲԱՌՈՎ ՊԵՏՔ Է ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԼԻՆԻ ՄԻԱՅՆ ԱՐԽԻՎԸ:

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել Մասնակցի առաջարկը, եթե այն չի համապատասխանում ՏՄՀ 2.1.3 բաժնում թվարկված պահանջներից գոնե մեկին:

2.1.4. Առաջարկներների տրամադրման կարգը

- Մասնակիցն ուղարկում է ՏՄՀ 2.1.3 բաժնի պահանջներին համապատասխան պատրաստված արխիվն էլեկտրոնային փոստի  Tender_armentel_MM@beeline.am հասցեին ոչ ուշ քան  11.08.2014թ. 12:00 (տեղական ժամանակով): Նամակի թեման համապատասխանում է հետևյալ ֆորմատին՝ «Մասնակցի անվանումը՝ Տենդեր 021_14 ԼՇՀ ՆՀԱ և ՇՄԱ»: Թույլատրվում է ուղարկել բազմահատոր արխիվի հատորներն առանձին նամակներով:

- ՏՄՀ թիվ 9 Հավելվածի պահանջներին համապատասխան պատրաստված  Էլեկտրոնային տեղեկատվության հանձնման ակտը (Ակտ 021_14  pdf) Մասնակիցն ուղարկում է Պատվիրատուի Անվտանգության ծառայություն էլեկտրոնային փոստի Tigs@beeline.am հասցեին (առանց պատճեններն այլ փոստարկղերին ուղարկելու) 11.08.2014թ. 12:00 (տեղական ժամանակով)  ոչ ուշ ժամկետում: Նամակի թեման համապատասխանում է հետևյալ ձևաչափին՝ «Մասնակցի անվանումը՝  Տենդեր « 021_14 ԼՇՀ ՆՀԱ և ՇՄԱ».

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում չդիտարկել Մասնակցի առաջարկը, եթե այն ուղարկվել է ՏՄՀ 2.1.4 բաժնում սահմանված ժամկետից ժամկետից ուշ:

2.1.5. Հարցեր, հստակեցումներ, առաջարկների հետ կանչում և փոփոխում

- Մասնակիցների և Պատվիրատուի միջև ողջ հաղորդակցությունն իրականացվում է ՏՄՀ 2 բաժնում նշված կոնտակտային անձի հետ էլեկտրոնային նամակագրության միջոցով:

- ՏՄՀ տեքստի հետ կապված հարցերը, եթե այդպիսիք առաջանան առաջարկի պատրաստման ընթացքում, ընդունվում են Մասնակիցներից մինչև 07.08.2014թ. 18:00 (տեղական ժամանակով):

- Ստացված հարցերի պատասխանները և հստակեցումները կտրվեն Պատվիրատուի կողմից ոչ ուշ, քան 08.08.2014թ. 15:00 (տեղական ժամանակով):

- 11.08.2014թ. ժամը  12:00 հետո (տեղական ժամանակով) Մասնակցի առաջարկում ցանկացած փոփոխություն, լրացում կամ հստակեցում հնարավոր է Պատվիրատուի հարցումների հիման վրա:

- Մասնակցի կողմից ՏՄՀ որևէ բաժինների կամ մասերի միջև տարընթերցումների հայտնաբերման դեպքում Մասնակիցը պարտավոր է անհապաղ  ՏՄՀ 2 բաժնում նշված կոնտակտային անձից պարզաբանում խնդրել:

- Մինչև տենդերային առաջարկների ներկայացման ժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է հետ կանչել իր առաջարկը՝ ուղարկելով էլեկտրոնային փոստի  Tender_armentel_MM@beeline.am հասցեին պաշտոնական նամակի սկան արված տարբերակը Մասնակցի ձևաթղթի վրա՝ ստորագրված Մասնակցի ղեկավարի կամ Մասնակցի՝ առաջարկը ներկայացնելու համար լիազորված աշխատակցի կողմից, ավելի վաղ ներկայացված առաջարկն անվավեր ճանաչելու խնդրանքով: Առաջարկի հետ կանչման մասին նամակի թեման պետք է համապատասխանի հետևյալ ձևաչափին՝ «Մասնակցի անվանումը՝   Առաջարկի հետ կանչում՝  Տենդեր 021_14 ԼՇՀ ՆՀԱ և ՇՄԱ»

- Մինչև տենդերի առաջարկների ներկայացման ժամկետի ավարտը Մասնակիցը կարող է փոխարինել իր առաջարկը մեկ այլ առաջարկով՝ Պատվիրատուին ուղարկելով նոր առաջարկը ՏՄՀ 2.1.4 բաժնում նկարագրված կարգով: Նոր առաջարկի ուղարկումը Պատվիրատուի կողմից կմեկնաբանվի որպես Մասնակցի ավելի վաղ ներկայացված բոլոր առաջարկների հետ կանչում: Պատվիրատուն կդիտարկի Մասնակցի ստացված առաջարկներից վերջինը:

2.2. Փուլ 2: Մասնակիցների որակավորումը և կարճ ցուցակի ձևավորումը

- Երկրորդ փուլում ստացված առաջարկները կգնահատվեն ըստ հետևյալ որակավորման պահանջներին համապատասխանության՝

- Առաջարկը համապատասխանում է ՏՄՀ 2.1.1-2.1.4 բաժինների պահանջներին:

- Մասնակիցը համաձայն է պայմանագիր կնքել  թիվ 3 Հավելվածի ձևով առանց որևէ փոփոխության:

- Մասնակիցն ունի կապի օբյեկտների նախագծման և կառուցման արտոնագիր, ինչպես նաև էլեկտրոմոնտաժային աշխատանքների կատարման արտոնագրեր:

- Մասնակիցն ունի 2012-2014թթ. ընթացքում բնակելի շենքերում կապի գծերի շինարարության փորձ առնվազն 10 շենք ծավալով:

- Մասնակիցն ունի առնվազն 1 եռակցման սարք  օպտիկական մանրաթելերի եռակցման համար:

- Մասնակիցն ունի առնվազն մեկ աշխատակից, որն ունի օպտիկական մանրաթելերի եռակցման համար որակավորում:

- Մասնակիցն ունի առնվազն մեկ աշխատակից, որն ունի օպտիկամանրաթելային կապի գծերի օպտիկական պարամետրերի չափումների անցկացման համար որակավորում:

- Մասնակիցն ունի առնվազն մեկ աշխատակից, որն ունի համակցման սարքավորումների մոնտաժման և կարգաբերման որակավորում:

- Մասնակիցն ունի առնվազն 2 աշխատակից, որոնք իրավունք ունեն կատարել բարձրաբերձ աշխատանք:

- Մասնակիցը չունի պետական բյուջեի և/կամ այլ պատվիրատուների առջև ժամկետանց պարտք, որը գերազանցում է ակտիվների 50%-ը, նրա նկատմամբ չեն տարվում դատավարություններ՝ կապված նրա անվճարունակության և սնանկության հետ:

- Մասնակիցը չունի ժամկետանց պարտքեր երրորդ անձանց առջև:

- Չկան Մասնակցի ղեկավար աշխատակիցների կողմից տնտեսական հանցագործությունների կատարման համար չմարված դատվածության փաստեր:

- Չկան Մասնակցի և Պատվիրատուի միջև գնման գործընթացին նախորդող երեք տարվա ընթացքում ապրանքների/ծառայությունների մատակարարման պայմանագրերից բխող վեճերի վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած այնպիսի դատական կամ արբիտրաժային որոշումներ կամ վճիռներ, որոնք վկայում են Մասնակցի կողմից օրենքի, պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների և գործարար շրջանառության սովորույթների կոպիտ խախտման մասին:

- Մասնակիցն արտացոլում է իր առաջարկի համապատասխանության աստիճանը  Որակավորման պահանջների համապատասխանության մասին հայտարարագրի որակավորման պահանջներին (Հավելված 6- ձևանմուշ):

- Մասնակիցն իրեն իրավունք է վերապահում անցկացնել Մասնակցի նյութատեխնիկական բազայի աուդիտ որակավորման պահանջներին դրանց համապատասխանության որոշման համար:

Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում թույլ չտալ մասնակցել Տենդերի հաջորդ փուլերին այն Մասնակցին, որի առաջարկը չի համապատասխանում  ՏՄՀ 2.2 բաժնում թվարկված որակավորման պահանջներից գոնե մեկին:

- Մասնակիցների առաջարկների՝ որակավորման պահանջներին համապատասխանության վերլուծության արդյունքներով Պատվիրատուն ձևավորում է այն Մասնակիցների կարճ ցուցակը, որոնք կհրավիրվեն մասնակցել Տենդերի հաջորդ փուլերին:

- Պատվիրատուն կտեղեկացնի կարճ ցուցակում չընդգրկված մասնակիցներին այն պատճառների մասին, որոնք թույլ չտվեցին Մասնակցին շարունակել իր մասնակցությունը Տենդերին:

2.3  Փուլ 3:  Առաջարկների բարելավում

- Տվյալ փուլ կհասնեն այն Մասնակիցները, որոնք հաստատել են իրենց առաջարկների համապատասխանությունը ՏՄՀ 2.2 բաժնում թվարկված որակավորման պահանջներին:

- Փուլը կանցկացվի էլեկտրոնային աճուրդի ձևաչափով:

- Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում սահմանել կոմերցիոն առաջարկի շեմային արժեքը (շեմային դրույքաչափը) էլեկտրոնային աճուրդ մուտք գործելու համար:

- Էլեկտրոնային աճուրդի մասնակցի հրահանգը կուղարկվի կարճ ցուցակում ընդգրկված Մասնակիցներին:

- Այն դեպքում, եթե էլեկտրոնային աճուրդը չկայանա (Մասնակիցներից ոչ մեկը մուտք չգործի աճուրդ կամ Մասնակիցներից ոչ մեկն աճուրդին դրույքաչափեր չկատարի), Պատվիրատուն կարող է անցկացնել կրկնակի էլեկտրոնային աճուրդ այլ չափանիշներով կամ օգտագործել բարելավված առաջարկների հարցման այլ ձևաչափ:

2.4.   Փուլ 4: Հաղթողի ընտրությունը և հայտարարումը

- Պատվիրատուն վերլուծում է անցկացման 3 փուլերի արդյունքում ստացված բարելավված կոմերցիոն առաջարկները և ձևավորում է ՄՍՑ, որոնք առաջարկվեն Էլեկտրոնային աճուրդում մասնակցած բոլոր Մասնակիցներին:

- Պատվիրատուն ընտրում է Տենդերի  3 (երեք) հաղթողների և   Մասնակիցներից  2 (երկու) պահուստային մատակարարների, որոնք հաստատել են իրենց համաձայնությունը պայմանագիր կնքել Հավելված 4-ում ներկայացված ձևով և ՄՍՑ պայմանների համաձայն համապատասխան վերջնական կոմերցիոն առաջարկի տրամադրման միջոցով ըստ «էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքում ամենաբարձր դաս» չափանիշի:

- Տենդերի մասնակիցների հետ կկնքվեն Հավելված 3-ում առաջադրված ձևով շրջանակային պայմանագրեր:

- Աշխատանքների ծավալը հավասարապես կբաշխվի հաղթողների միջև (կլաստերների հավասար քանակը): Շենքերի ամենաբարձր քանակով կլաստերները կստանա էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքում ամենաբարձր դաս ստացած հաղթողը:

- Պահուստային մատակարարը Հաղթողի որակազրկման դեպքում կարող է ներգրավվել Տենդերի առարկայի հետ կապված աշխատանքների կատարման մեջ: Առաջինը կներգրավվի էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքներով ավելի բարձր դաս ունեցող պահուստային մատակարարը:

- Տենդերի հաղթողների մասին տեղեկատվությունը կհրապարակվի www.beeline.am և www.gnumner.am կայքերում:

- Կարճ ցուցակում ընդգրկված, բայց Տենդերի հաղթողների ցուցակում չընդգրկված մասնակիցները կտեղեկացվեն այդ որոշման պատճառների մասին էլեկտրոնային փոստի միջոցով տենդերի այդ փուլի ավարտից հետո:

3. Պատվիրատուի իրավունքները

- Պատվիրատուն պարտավոր չէ որոշում կայացնել ամենացածր գներով առաջարկի օգտին:

- Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում ընդունել Մասնակցի առաջարկն ամբողջության կամ դրա որևէ մասը:

- Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում մեկնաբանել Մասնակցի առաջարկը՝ ելնելով սեփական շահերի լավագույնս պահպանման տեսանկյունից:

- Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում մերժել Մասնակցի առաջարկը, եթե այն չի ներկայացվել ժամանակին և/կամ եթե չեն պահպանվել սույն տենդերի այլ ձևական պահանջները.

- Պատվիրատուն կարող է տենդերը ճանաչել չկայացած, եթե.

- Չի ստացվել ոչ մի առաջարկ:

- Ներկայացված առաջարկներից ոչ մեկը չի համապատասխանում որակավորման պահանջներին:

- Այլևս չկա տվյալ գնման անհրաժեշտություն:

- Ծագել են անհաղթահարելի ուժի հանգամանքներ, որոնք անհնար են դարձնում գնման հետագա իրականացումը:

- Տեղի է ունեցել շուկայի էական փոփոխություն:

- Բոլոր ներկայացված կոմերցիոն առաջարկները գերազանցում են գործող շուկայական գները:

- Անհնար է գնումն իրականացնել համապատասխան դրամական միջոցների բացակայության պատճառով:

4. Մասնակցի որակազրկումը

- Որակազրկում է կոչվում Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ Մատակարարի հետ գնումների, մատակարարումների ոլորտում ցանկացած փոխհարաբերությունից հրաժարումը` անցկացվող Մատակարարի ընտրության միջոցառումների շրջանակներում (Մատակարարի հեռացումը Ընկերության պոտենցիալ պայմանադիր կողմերի ցուցակից) կամ կնքվելիք/կնքված պայմանագրի շրջանակներում (պայմանագիր չկնքելը/լուծելը):

- Մասնակցի որակազրկումը կրում է միակողմանի բնույթ:

- Մասնակիցը կարող են որակազրկվել հետևյալ չափանիշներից ելնելով.

- Մասնակցի կողմից աղավաղված, միտումնավոր կեղծ, ոչ ճշգրիտ կամ ոչ ամբողջական տեղեկատվության տրամադրումը՝ Մատակարարի  կողմից   մատակարարի  ընտրության  ընթացքում (կամ  պայմանագրի  շրջանակներում մատակարարի  հետ  հետագա  աշխատանքի ընթացքում) աղավաղված  տեղեկատվության տրամադրում, որն  ազդել է  Մատակարարի  առաջարկի  կամ  պայմանագրի  պայմանների տեխնիկական և/ կամ  կոմերցիոն  գնահատականի  վրա:

- Մատակարարի  ընտրության  արդյունքում  ծագած պարտավորությունների  կատարումից հրաժարումը`

- Անցկացված էլեկտրոնային աճուրդի կամ առաջարկների հարցման արդյունքում  հաղթած  Մատակարարը  նշված ժամկետում չի  հաստատում  ավելի  վաղ  արված  առաջարկները, կամ  հրաժարվում է  դրանցից:

- Բանակցությունների կամ առաջարկների հարցման արդյունքում  հաղթած  Մատակարարը չի  հաստատում  ավելի  վաղ  արված  առաջարկները համաձայն հարցման փաստաթղթերի պայմանների, կամ  հրաժարվում է  դրանցից,

- Հաղթած  Մատակարարը  հրաժարվում է  պայմանագիր  կնքելուց,  կամ  գնացուցակը համաձայնեցնելուց:

- Պայմանագրի  պայմանների կամ ձեռքբերման պատվերի  չկատարելը`

Մատակարարը   չի  կատարում  պայմանագրի կամ ձեռքբերման պատվերի պայմանները՝  ժամկետների,  ծավալների  կամ պայմանագրի  այլ  էական  պայմանների  մասով   (մատակարարման  ժամկետների  խախտում,  թերի  մատակարարում  և   այլն):

- Խարդախություն/  կաշառելու   փորձը՝

Մատակարարը  փորձել է կաշառել կամ այլ կերպ  շահագրգռել Պատվիրատուի ցանկացած  աշխատակցի,  որն  անմիջականորեն  ազդում է  մատակարարի  ընտրության  վրա (Մրցութային կոմիտեի, Փորձագիտական խմբի անդամի և ցանկացած այլ աշխատակցի)՝ մատակարարի ընտրության անցկացվող միջոցառումների շրջանակներում այլ մասնակիցների առջև  առավելությունների ստացման համար:

5. Էական տեղեկատվության հրապարակում (NDA պայմանների խախտում:)

5. Այլ

- Մասնակիցները պետք է ներկայացնեն առաջարկը  (բոլոր փաստաթղթերը) հայերեն և ռուսերեն լեզուներով:

- Տենդերի հետ կապված բոլոր հարցերը կարգավորվում են ՀՀ օրենսդրությամբ:

- Առաջարկի ներկայացման փաստը համաձայնություն է այն պայմանի  հետ, որ բոլոր առաջարկները և Պատվիրատուի կողմից  ներկայացված ուղեկցող նյութերը չեն վերադարձվում: Պատվիրատուն չի փոխհատուցում առաջարկի պատրաստման, շնորհանդեսի, բանակցությունների անցկացման, թեստավորման և այլն հետ կապված Մասնակցի ծախսերը:

6. Հավելվածներ՝

- Հավելված 1՝ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ

- Հավելված 2՝ Տեխնիկական առաջադրանք

- Հավելված 3՝ Կապալի պայմանագիր (ձևանմուշ): Սարքավորումների տեղադրման պայմանագիր (ձևանմուշ):

- Հավելված 4՝ Կոմերցիոն առաջարկ (ձևանմուշ)

- Հավելված 5՝ Գաղտնի տեղեկատվության չհրապարակման մասին համաձայնագիր (ձևանմուշ)

- Հավելված 6՝ Որակավորման պահանջներին համապատասխանության մասին հայտարարագիր (ձևանմուշ)

- Հավելված 7՝ Շահագրգռվածության բացակայության մասին նամակ (ձևանմուշ):

- Հավելված 8՝ Տենդերի մասնակցության երաշխիք (ձևանմուշ)

- Հավելված  9՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանցման ակտ (ձևանմուշ)