Инструкция  участнику Тендера

по выбору подрядных организаций  для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на сети широкополосного доступа (ШПД) ЗАО «АрменТел» в 2014-2016 годах

г.Ереван, 2014

## 1. Предмет тендера

ЗАО «АрменТел» (далее – Заказчик) приглашает Вашу компанию (далее - Участник) принять участие в тендере ARM-T 021/14 на выбор подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ на сети ШПД ЗАО Заказчика в 2014-2016 годах (далее - Тендер).

Предполагаемый объем работ по развитию сети ШПД Заказчика, рассматриваемый в рамках Тендера, представлен в Таблице 1.1.

Таблица 1.1 Предполагаемый объем работ, рассматриваемый в рамках Тендера

| Тип строительства | Этап 1.1 до 31.12.14 |  | Этап 1.2 01.01.15-30.06.15 |  | Этап 2 01.07.15-31.12.15 |  | Этап 3 01.01.16-30.06.15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ереван | Регионы | Ереван | Регионы | Ереван | Регионы | Ереван | Регионы |
| 5-этажный дом | 0 | 0 | 0 | 100 | 687 | 150 | 1303 | 306 |
| 9-этажный дом | 240 | 0 | 1131 | 0 | 449 | 0 | 56 | 0 |
| 13-этажный дом | 60 | 0 | 271 | 152 | 124 | 347 | 14 | 32 |

Прогнозная сумма закупки составляет 16,6 млн. USD.

Проектно-изыскательские (далее - ПИР) и строительно-монтажные работы (далее - СМР) должны быть выполнены в строгом соответствии с Общими техническими требованиями (далее – ОТТ; Приложение 1) и Техническим заданием (далее - ТЗ, Приложение 2).

В состав работ, выполняемых подрядной организацией входит:

- согласование строительства с заинтересованными сторонами;

- заключение от имени Заказчика договора с балансодержателем на размещение оборудования Заказчика;

- изготовление проектной документации;

- прокладка 24-волоконного оптического кабеля в канализации или воздушным переходом;

- поставка и установка антивандальных ящиков для размещения оборудования;

- строительство вертикальных стояков, поставка и установка монтажных шкафов;

- прокладка линий электропитания устанавливаемого оборудования;

- монтаж активного сетевого оборудования.

Объем работ и состав материалов, которые предоставляет подрядная организация, для каждого типа строительства, перечисленного в Таблице 1.1, приведены в шаблоне Коммерческого предложения (Приложение 4).

Активное сетевое оборудование уровней доступа и агрегации предоставляет Заказчик.

В результате проведения Тендера Заказчик

- выберет 3 победителей и 2 резервных поставщиков;

- сформирует единые для всех победителей тарифно-ценовые показатели (далее – ЕТЦП).

С победителями Тендера могут быть заключены рамочные договоры сроком до 31 декабря 2016 года (Приложение 3 – шаблон).

## 2. Порядок проведения тендера

Тендер проводится в 4 этапа.

Контактное лицо Заказчика по вопросам, связанным с проведением Тендера:

- Фамилия Имя: Купряшов Кирилл

- Должность: Директор по поддержке операций

- Адрес: г. Ереван, ул. Агароняна, д.2, офис 212

- Электронная почта: kkupryashov@beeline.am

2.1. Этап 1: Сбор предложений от Участников

- Заказчик публикует Инструкцию участнику тендера (далее – ИУТ) на веб-сайтах www.beeline.am и www.gnumner.am.

- Участник знакомится с ИУТ, после чего подготавливает предложение и направляет его Заказчику.

2.1.1 Требования к составу предложения Участника

Предложение должно включать:

- Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (форма приведена в Приложении 5 и не подлежит изменению);

- Заявление о соответствии предложения Участника квалификационным требованиям (форма приведена в Приложении 6 и не подлежит изменению);

- Коммерческое предложение (форма приведена в Приложении 3 и не подлежит изменению);

- Письмо о незаинтересованности (форма приведена в Приложении 7 и не подлежит изменению)

- Гарантию на участие в Тендере (форма приведена в Приложении 8 и не подлежит изменению);

- Справку, подтверждающую, что Участник Тендера не находится в процедурах неплатежеспособности, банкротства или ликвидации, выданную Судебным департаментом.

- Акт передачи электронных документов (форма приведена в Приложении 9 и не подлежит изменению).

Заказчик оставляет за собой право не рассматривать предложение Участника, если состав представленных документов или их формат не соответствует требованиям раздела 2.1.1 ИУТ.

2.1.2 Требования к содержанию документов, входящих состав предложения

- Участники предоставляют коммерческое предложение, номинированное в армянских драмах (AMD). Все суммы указываются без учета НДС.

- Цены, представляемые Участником в коммерческом предложении, в случае победы Участника могут быть зафиксированы в рамочном договоре, заключенном по результатам проведения Тендера, и не могут пересматриваться в сторону повышения в течение срока действия договора (до 31.12.2016), если стороны не заключат соглашения об их изменении.

- Заказчик предлагает Участнику следующие условия оплаты: пост-оплата через 10 календарных дней с момента подписания акта приемки работ.

- Общая стоимость коммерческого предложения не может превышать 6 995 466 912 AMD.

- Коммерческое предложение должно покрывать весь перечень работ и материалов, предусмотренных Приложением 4.

- Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 60 календарных дней с момента завершения сбора предложений Участников.

- Сумма Гарантии на участие в Тендере, предоставленной Участником, должна составлять не менее 4 200 000 AMD.

- Срок действия Гарантии на участие в Тендере должен составлять не менее 70 календарных дней с момента завершения сбора предложений Участников.

Заказчик оставляет за собой право не рассматривать предложение Участника, если оно не соответствует хотя бы одному из требований, перечисленных в разделе 2.1.2 ИУТ.

2.1.3. Требования к форме предоставления предложений

- Участник предоставляет предложение в электронном виде.

- Предложение должно содержать следующие файлы:

- Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации – скан-копия документа в формате PDF (имя файла NDA.pdf)

- Заявление о соответствии предложения участника квалификационным требованиям – скан-копия документа в формате PDF, (имя файла Заявление о соответствии.pdf);

- Коммерческое предложение – скан-копия документа в формате PDF, а также файл в формате EXCEL (имена файлов КП.pdf и КП.xlsx);

- Письмо о незаинтересованности – скан-копия документа в формате PDF (имя файла Незаинтересованность.pdf);

- Гарантия на участие в Тендере – скан-копия документа в формате PDF (имя файла Гарантия.pdf);

- Справка о том, что Участник не находится в процедурах неплатежеспособности, банкротства или ликвидации – скан-копия документа в формате PDF (имя файла Справка.pdf);

- Акт передачи электронных документов – скан-копия документа в формате PDF (имя файла Акт 021_14.pdf).

- Требования к скан-копиям документов:

  - все страницы документа содержатся в одном файле формата PDF;

  - Участник предоставляет скан-копию в цветном формате;

  - разрешение скан-копии должно обеспечивать читаемость документа;

  - Каждая страница документа (за исключением Гарантии на участие в Тендере и Справки о том, что Участник не находится в процедурах неплатежеспособности, банкротства или ликвидации) должна быть подписана руководителем Участника или представителем, уполномоченным подавать предложения, и заверена печатью Участника (при наличии печати у Участника).

- Участник объединяет следующие файлы:

- NDA.pdf

- Заявление о соответствии.pdf;

- Коммерческое предложение.pdf;

- Коммерческое предложение.xls;

- Незаинтересованность.pdf;

- Гарантия.pdf;

- Справка.pdf;

в один архив формата RAR (имя файла «Название Участника 021_14») и защищает его паролем. Если размер архива превышает 10MB, Участник создает многотомный архив с размером тома менее 10MB.

- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАЩИЩАТЬ ПАРОЛЕМ КАЖДЫЙ ФАЙЛ, ВХОДЯЩИЙ В АРХИВ. ПАРОЛЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЩИЩЕН ТОЛЬКО АРХИВ.

Заказчик оставляет за собой право не рассматривать предложение Участника, если оно не соответствует хотя бы одному из требований, перечисленных в разделе 2.1.3 ИУТ.

2.1.4. Порядок предоставления предложения

- Участник направляет архив, подготовленный в соответствии с требованиями раздела 2.1.3 ИУТ, на адрес электронной почты Tender_armentel_MM@beeline.am в срок не позднее 12:00 (время местное) 11.08.2014. Тема письма соответствует следующему формату: «Наименование Участника – Тендер 021_14 ПИР и СМР ШПД». Допускается отправка томов многотомного архива отдельными письмами.

- Акт передачи электронной информации (Акт 021_14.pdf), подготовленный в соответствии с требованиями Приложения 9, Участник направляет в Службу безопасности Заказчика на адрес электронной почты Tigs@beeline.am (без копий на другие почтовые ящики) в срок не позднее 12:00 (время местное) 11.08.2014. Тема письма соответствует следующему формату: «Наименование Участника – Тендер 021_14 ПИР и СМР ШПД».

Заказчик оставляет за собой право не рассматривать предложение Участника, если оно было отправлено позже срока, установленного в разделе 2.1.4 ИУТ.

2.1.5. Вопросы, уточнения, отзыв и изменение предложений

- Все коммуникации между Участниками и Заказчиком осуществляются путем электронной переписки с контактным лицом, указанным в разделе 2 ИУТ.

- Вопросы по тексту ИУТ, если таковые возникнут в ходе подготовки предложения,  принимаются от Участников в срок до 18:00 (время местное) 07.08.2014.

- Ответы и уточнения на поступившие вопросы будут даны Заказчиком не позднее 15:00 (время местное) 08.08.2014.

- После 12:00 (время местное) 11.08.2014 любые изменения, дополнения или уточнения в предложении Участника возможны только по запросам Заказчика.

- В случае обнаружения Участником разночтений между какими-либо разделами или частями ИУТ, Участник обязан незамедлительно запросить разъяснения у контактного лица, указанного в разделе 2 ИУТ.

- До окончания срока подачи тендерных предложений Участник может отозвать свое предложение, направив на адрес электронной почты Tender_armentel_MM@beeline.am скан-копию официального письма на бланке Участника, подписанного руководителем Участника или сотрудником Участника, уполномоченным подавать предложения, с просьбой считать ранее поданное предложение недействительным. Тема письма об отзыве предложения должна соответствовать формату: «Наименование Участника – Отзыв предложения - Тендер 021_14 ПИР и СМР ШПД»

- До окончания срока подачи тендерных предложений Участник может заменить свое предложение другим предложением, направив Заказчику новое предложение в порядке, описанном в разделе 2.1.4 ИУТ. Направление нового предложения будет трактоваться Заказчиком как отзыв всех ранее поданных предложений Участника. Заказчик будет рассматривать последнее из полученных предложений Участника.

2.2. Этап 2: Квалификация участников и формирование короткого списка

- На втором этапе полученные предложения, будут оценены на соответствие следующим квалификационным требованиям:

- Предложение должно соответствовать всем требованиям разделов 2.1.1-2.1.4 ИУТ

- Участник согласен заключить договор по форме Приложения 3 без каких-либо изменений.

- Участник имеет лицензии на проектирование и строительство объектов связи, а также лицензию на электромонтажные работы.

- Участник имеет опыт строительства линий связи в жилых домах в 2012-2014 годах в объеме не менее 10 домов.

- Участник располагает как минимум одним сварочным аппаратом для сварки оптических волокон.

- Участник располагает как минимум одним сотрудником, имеющим квалификацию для сварки оптических волокон.

- Участник располагает как минимум одним сотрудником, имеющим квалификацию для проведения измерений оптических параметров волоконно-оптических линий связи.

- Участник располагает как минимум одним сотрудником, имеющим квалификацию для монтажа и настройки коммутационного оборудования.

- Участник располагает как минимум 2 сотрудниками, имеющими допуск к высотным работам.

- Участник не имеет просроченной задолженности перед государственным бюджетом и/или другими заказчиками, превышающей 50% от активов,  в отношении него не ведутся судопроизводства, связанные с его неплатежеспособностью и банкротством.

- Участник не имеет просроченных задолженностей  перед третьими лицами.

- Отсутствуют факты непогашенной судимости руководящих сотрудников Участника за совершение экономических преступлений.

- Отсутствуют вступившие в законную силу такие судебные или арбитражные решения или постановления относительно споров, возникших из договоров поставки товаров/услуг в течение трех лет, предшествующих процессу закупки между Участником и Заказчиком, которые свидетельствуют о грубом нарушении Участником закона, принятых на себя по договору обязательств и традиций делового оборота.

- Участник отражает степень соответствия своего предложения квалификационным требованиям в Заявлении о соответствии квалификационным требованиям (Приложение 6 – шаблон).

- Заказчик оставляет за собой право проведения технического аудита материально-технической базы Участника с целью определения его соответствия квалификационным требованиям.

Заказчик оставляет за собой право не допускать до участия в дальнейших этапах Тендера Участника, предложение которого не соответствует хотя бы одному из квалификационных требований, перечисленных в разделе 2.2 ИУТ.

- По результатам анализа предложений Участников на предмет соответствия квалификационным требованиям Заказчик сформирует короткий список Участников, которые будут приглашены к участию в дальнейших этапах Тендера.

- Заказчик проинформирует Участников, не вошедших в короткий список, о причинах, не позволивших Участнику продолжить участие в Тендере.

2.3  Этап 3:  Улучшение предложений

- К данному этапу будут допущены Участники, подтвердившие соответствие своих предложений квалификационным требованиям, перечисленным в разделе 2.2 ИУТ.

- Этап будет проведен в формате электронных торгов.

- Заказчик оставляет за собой право установить пороговую стоимость коммерческого предложения (пороговую ставку) для входа в электронные торги.

- Инструкция участнику электронных торгов будет направлена Участникам, вошедшим в короткий список.

- В случае, если электронные торги не состоятся (ни один из Участников не войдет в торги или ни один из Участников не сделает ставки в торгах), Заказчик может провести повторные электронные торги с другими параметрами или использовать иной формат запроса улучшенных предложений.

2.4.   Этап 4: Выбор и объявление победителя

- Заказчик проанализирует улучшенные коммерческие предложения, полученные в результате проведения этапа 3, и сформирует ЕТЦП, которые будут предложены всем Участникам, принявшим участие в электронных торгах.

- Заказчик отбирает 3 (трех) победителей Тендера и 2 (двух) резервных поставщиков среди Участников, подтвердивших согласие заключить контракт по форме Приложения 4 на условиях ЕТЦП путем предоставления соответствующего финального коммерческого предложения, по критерию «наивысший ранг по результатам электронных торгов».

- С победителями Тендера могут быть подписаны рамочные договоры по форме, предложенной в Приложении 3.

- Объем работ будет распределен между победителями равномерно (равное количество кластеров). Кластеры с наибольшим количеством домов получит победитель с наивысшим рангом по результатам электронных торгов.

- Резервный поставщик может быть привлечен к выполнению работ, относящихся к предмету Тендера, в случае дисквалификации победителя. Первым будет привлечен резервный поставщик с более высоким рангом по итогам электронных торгов.

- Информация о победителях Тендера будет опубликована на веб-сайтах www.beeline.am и www.gnumner.am.

- Все Участники, вошедшие в короткий список, но не включенные в список победителей Тендера, будут уведомлены о причинах такого решения посредством электронной почты по завершении этого этапа Тендера.

3. Права Заказчика

- Заказчик не обязан принимать решение в пользу предложения с самими низкими ценами.

- Заказчик сохраняет за собой право на принятие всего предложения Участника или какой-либо его части.

- Заказчик сохраняет за собой право трактовать предложение Участника с позиции наилучшего соблюдения собственных интересов.

- Заказчик сохраняет за собой право отклонить предложение Участника в случае его несвоевременного предоставления и/или при несоблюдении иных формальных требований настоящего тендера.

- Заказчик может признать тендер несостоявшимся если:

- Не получено ни одного предложения.

- Ни одно из предоставленных предложений не соответствует квалификационным требованиям.

- Отпала необходимость данной закупки.

- Возникли обстоятельства непреодолимой силы, делающие дальнейшее осуществление закупки невозможным.

- Произошло значительное изменение рынка.

- Все предоставленные коммерческие предложения превышают действующие рыночные цены

- Невозможно осуществить закупку из-за отсутствия соответствующих денежных средств.

4. Дисквалификация Участника

- Дисквалификацией называется отказ по инициативе Заказчика от любых взаимоотношений в области закупок, поставок с Участником в рамках проводимых мероприятий по выбору поставщика (исключение Участника из числа потенциальных контрагентов для Компании) или заключаемого/заключенного договора (не заключение /расторжение договора).

- Дисквалификация в отношении Участника носит односторонний характер.

- Участник может быть дисквалифицирован в соответствии со следующими критериями:

- Представление Участником искаженной, заведомо ложной,  неточной или неполной информации: предоставление поставщиком в ходе процедур выбора поставщика (или последующей работы с поставщиком в рамках договора) искаженной информации, повлиявшей на техническую  и/или коммерческую оценку предложений поставщика или условий договора.

- Отказ от исполнения обязательств, возникших по результатам  выбора поставщика:

- Выигравший по итогам проведенного электронного аукциона  либо запроса предложений поставщик не подтверждает ранее сделанных ставок в указанный срок, либо отказывается от них;

- Выигравший по итогам переговоров либо запроса предложений поставщик не подтверждает ранее сделанных предложений согласно условиям документации по запросу либо отказывается от них;

- Выигравший поставщик отказывается от заключения договора или согласования прайс-листа.

- Невыполнение условий договора или заказа на приобретение: поставщик не выполняет условия договора или заказа на приобретение по срокам, объемам поставки и иным существенным условиям договора (срыв сроков поставки, недопоставка и т.д.).

- Мошенничество/попытка подкупа: поставщик предпринял попытку подкупа или иного стимулирования любого сотрудника Заказчика, непосредственно влияющего на выбор поставщика (члена Тендерного комитета, Экспертной группы и любого другого сотрудника) для получения преференций перед другими участниками в рамках проводимых мероприятий по выбору поставщика.

- Разглашение существенной информации (нарушение условий NDA).

5. Прочее

- Участники должны представить предложение (все документы) на армянском и русском языках.

- Все вопросы, связанные с Тендером, регулируются законодательством Республики Армения.

- Факт подачи предложения является согласием с условием, что все предложения и сопутствующие материалы, представленные Заказчиком, не возвращаются. Заказчик не возмещает затраты Участника на подготовку предложения, проведение презентаций, переговоров, тестирование и т.д.

6. Приложения

- Приложение 1. Общие технические требования

- Приложение 2. Техническое задание

- Приложение 3. Договор подряда (шаблон). Договор на размещение оборудования (шаблон)

- Приложение 4. Коммерческое предложение (шаблон)

- Приложение 5. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (шаблон)

- Приложение 6. Заявление о соответствии квалификационным требованиям (шаблон)

- Приложение 7. Письмо о Незаинтересованности (шаблон)

- Приложение 8. Гарантия на участие в тендере (шаблон)

- Приложение 9. Акт передачи электронных документов (шаблон)