ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

<<ՀԱՆ-ՊԸԱՇՁԲ 20/14>> ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀՐԱՎԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2014  թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 1 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի համաձայն

### ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ <<ՀԱՆ-ՊԸԱՇՁԲ 20/14>>

Պատվիրատուն` <<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ, որը գտնվում է Երևան 0042 <<Զվարթնոց>> օ/կ, Ի. Գասպարյան 33 հասցեում, ստորև ներկայացնում է  <<ՀԱՆ-ՇՀԱՊՁԲ-20/14>> ծածկագրով հայտարարված պարզեցված ընթացակարգի հրավերի փոփոխության պատճառը և փոփոխության համառոտ նկարագրությունը։

1.Փոփոխության պատճառ`	 վրիպակ

1.Փոփոխության նկարագրություն` 	պայմանագրին կից հավելված 1-ով ներկայացված գնման առարկայի  տեխնիկական բնութագրում ծավալների փոփոխություն` ներքոհիշյալ խմբագրությամբ.

| Ձեռքբերվող Աշխատանքի նկարագիր |  |
| --- | --- |
| 1.Բարձր լարման մալուխ 6 կվ, АПВП 3 x 95 մմ (կամ համարժեք)` 150 մետր: Մալուխի տեղադրում և մոնտաժում Զվարթնոց օդանավակայանի վարչական տարածքում գտնվող գործող ՏԵ 22 ենթակայանից մինչև ՏԵ 2 ենթակայան, որն իր մեջ ներառում է 125 մետր երկարությամբ և 50 սմ լայնությամբ ասֆալտի քանդում, 45 խորանարդ մետր հողային աշխատանքներ ձեռքով, մալուխի վերջնային կցորդիչների տեղադրում, մալուխի անցկացում պլաստմասե 4 դույմ տրամաչափի խողովակի միջով՝ 150 մետր, 3.5 խորանարդ մետր բազալտե խիճի ծածկույթ և 63 քառ. մետր ասֆալտապատում՝ 5 սմ հաստությամբ: 2. Պարտադիր պայման է հանդիսանում բարձր լարման մալուխի չօգտագործված լինելը: 3. Երաշխիքային ժամկետ սահմանել պատվիրատուի կողմից բարձր լարման մալուխի տեղադրման և մոնտաժման աշխատանքն ընդունելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր: |  |
| Աշխատանքի կատարման ժամկետը |  |
| սկիզբը | ավարտը |
| Պայմանագրի ստորագրման օր | Պայմանագրի ստորագրման օրվանից սկսած մինչև 60 օրացուցային օրը |

Փոփոխության հիմնավորում`	      վրիպակ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գայանե Սարգսյանին։

Հեռախոս՝ 59.32.17։

Էլ. փոստ՝gayane.sargsyan@armats.am։

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ՝

Պատվիրատու` <<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ