Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀ ՊՆ ՆՏԱԴ-ԲԸԱՊՁԲ-7/6» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի սեպտեմբերի 11-ին կնքված NԲԸԱՊՁԲ-7/6-1 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2014թ-ի սեպտեմբերի 30-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Պայմանագրի կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են պայմանագրում նախատեսել կանխավճար և երկարացնել ապրանքների մատակարարման ժամկետները մինչև 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.14թ.:

Փոփոխության նկարագրություն։

Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին.

1. Պայմանագրում կատարել փոփոխություն և նախատեսել 200 000 000 (երկու հարյուր միլիոն) ՀՀ դրամի չափով կանխավճար, ընդ որում, Գնորդն սույն փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո 15 բանկային օրվա ընթացքում նշված գումարը փոխանցում է Վաճառողի բանկային հաշվին։ Կանխավճարի մարումն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հիման վրա կատարվող վճարումներից նվազեցումներ (պահումներ) կատարելու ձևով։ Յուրաքանչյուր դեպքում նվազեցվող (կանխավճարի մարվող) գումարի չափը որոշվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ վճարվող գումարի համամասնությամբ:

2. «Հատուկ հեղուկների, քսուքների և յուղերի»  մատակարարումը (14 անվանում) 2014թ-ի 3-րդ եռամսյակից տեղափոխել 4-րդ եռամսյակ, բայց ոչ ուշ, քան 20.12.14թ.:

3. Մատակարարված Ապրանքների դիմաց վճարումը կատարել 4-րդ եռամսյակում, բայց ոչ ուշ, քան 25.12.14թ.:

Փոփոխության հիմնավորում։	 Սույն փոփոխություն կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի            9.2 կետը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշման  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության գլխավոր մասնագետ                                  Վ. Եզեկյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-44-18։

Էլ. փոստ՝ v.ezekyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: