Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն
ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ 

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՊՆՆՏԱԴ-ՍԸԱՇՁԲ-10/97» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում  22.10.2013թ. կնքված № ԲԸԱՇՁԲ-10/14-1 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2013թ. դեկտեմբերի 12-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Պատվիրատուի մոտ առաջացել է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների գնման ժամանակացույցի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը, հիմք ընդունելով ֆինանսական միջոցների կրճատման փաստը, որոշեցին Համաձայնագրում կատարել փոփոխություն և 2014թ. III եռամսյակում կատարման ենթական աշխատանքների մի մասի, և IV եռամսյակում կատարման ենթական աշխատանքների կատարումը տեղափոխել հաջորդող տարիներին անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` սահմանելով Աշխատանքների կատարման  և վճարման նոր ժամանակացույց: Արդյունքում Համաձայնագրի գինը կազմում է 291,314.283.6 (երկու հարյուր իննսունմեկ միլիոն երեք հարյուր տասնչորս հազար երկու հարյուր ութսունվեց ամբողջ վեց տասնորդական) դրամ։ 149.735.240 ՀՀ դրամի աշխատանքները կկատարվեն 2014թ,, իսկ 141.579.043.6 ՀՀ դրամի աշխատանքները` անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, որի վերաբերյալ կողմերի միջև կկնքվի Համաձայնագիր:
Փոփոխության հիմնավորում։
 

Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 կետը, իսկ սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ հաստստված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին: 

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բաժնի պետ,             Գ. Թովմասյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-44-99։
Էլ. փոստ՝ g.tovmasyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն:
