ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Արարատի մարզպետարանը, որը գտնվում է քաղաք Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-14/07-6-20-2 ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի 04.08-ին կնքված պայմանագրում 2014թ-ի 01.09-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ 1։ 		Աբովյան 1 նրբանցքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել և փորձաքննության են տրվել 11.07.2014 թվականին, որից հետո վերոնշյալ փողոցների բնակիչների կողմից անց են կացվել նոր ջրագծեր և կոյուղագծեր, որի հետևանքով ասֆալտբետոնյա ծածկույթի զգալի մասը շարքից դուրս է եկել։

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Նախատեսված փոսային նորոգումներ կատարելու փոխարեն, կատարել ճանապարհային ծածկույթի քանդում, խճային հիմքի իրականացում և ասֆալտապատում ։

Փոփոխության հիմնավորում։		Փոփոխությունը կատարվել է պայմանագրի ընդամենը գնի 15 տոկոսի սահմաններում, որը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ. Եղիազարյանին։

Հեռախոս՝ 093-199-579։

Պատվիրատու` Արարատի մարզպետարան