ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԸԱՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` Արարատի մարզպետարանը, որը գտնվում է քաղաք Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60 հասցեում, ստորև ներկայացնում է ԱՄ-ԲԸԱՀ-ԱՇՁԲ-14/07-6-20-2 ծածկագրով ԲԸԱՀ ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի 04.08-ին կնքված պայմանագրում 2014թ-ի 22.10-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ 1։ 		Արարատ քաղաքի Աբովյան 1 նրբանցքի ասֆալտապատման աշխատանքների կատարման ժամանակ պարզվել է, որ մի շարք կոմունիկացիաներ  /ոռոգման ջրագծեր, հոսանքի մալուխներ/ տեղադրված են փոքր խորության վրա և խանգարում են աշխատանքների կատարմանը, որի պատճառով կատարվել են հետևյալ փոփոխությունները։

Փոփոխության նկարագրություն։ 	Հողային հանույթը h=20սմ-ի փոխարեն իրականացնել h=16սմ հաստությամբ, երթևեկելի մասի խճային հիմք h= 15սմ-ի փոխարեն իրականացնել h=12սմ խճային հիմք բիտումի տարածումով, նախագծով նախատեսված 12 հատ դիտահորերի փոխարեն նորոգել 11 հատ դիտահոր։

Փոփոխության հիմնավորում։		Փոփոխությունը կատարվել է պայմանագրի ընդամենը գնի 15 տոկոսի սահմաններում, որը հանգեցնում է պայմանագրի արդյունավետ իրականացմանը ։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Գ. Եղիազարյանին։

Հեռախոս՝ 093-199-579։

Պատվիրատու` Արարատի մարզպետարան