Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՊՆՆՏԱԴ- ԲԸԱՇՁԲ-10/6» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում  18.07.2013թ. կնքված № ԲԸԱՇՁԲ-10/6-1 ծածկագրով  պայմանագրում (այսուհետև` Պայմանագիր) 2014թ. նոյեմբերի 14-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Պատվիրատուի մոտ առաջացել է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների գնման ժամանակացույցի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը, հիմք ընդունելով ֆինանսական միջոցների կրճատման փաստը, որոշեցին Համաձայնագրում կատարել փոփոխություն և 2014թ. III եռամսյակում կատարման ենթական աշխատանքների մի մասի կատարումը տեղափոխել հաջորդող տարիներին անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` սահմանելով Աշխատանքների կատարման  և վճարման նոր ժամանակացույց: Արդյունքում Համաձայնագրի գինը կազմում է 2.107.628  (երկու միլիոն մեկ հարյուր յոթ հազար վեց հարյուր քսանութ) դրամ։ 1.641.215 ՀՀ դրամի աշխատանքները կկատարվեն 2014թ,, իսկ 466.413 ՀՀ դրամի աշխատանքները` անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, որի վերաբերյալ կողմերի միջև կկնքվի Համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում։

Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 կետը, իսկ սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ հաստստված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ՏՎ և ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բաժնի պետ,             Գ. Թովմասյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-44-99։

Էլ. փոստ՝ g.tovmasyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: