ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ ՏԿՆ միգրացիոն պետական ծառայությունը, որը գտնվում է Երևան քաղաքի Հր. Քոչարի 4 հասցեում, ստորև ներկայացնում է պարզեցված ընթացակարգի արդյունքում 2014թ-ի  հունիսի 23-ին N ՀՀ ՏԿՆ ՄՊԾ-ՊԸԾՁԲ-10.09.01.04/02 ծածկագրով կնքված պայմանագրում 2014-թ-ի  նոյեմբերի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Առաջացել է  պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ձեռքբերման ժամկետի երկարացման և պայմանագրի գումարի ավելացման, որը չի գերազանցում Պայմանագրի ընդհանուր գնի 20 տոկոսը, անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն։ Պայմանագրով նախատեսված ծառայության մատուցման ժամկետը երկարացվել է մինչև հիմնանորոգման աշխատանքների ավարտը: Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշել են  ավելացնել Պայմանագրի ընդհանուր գինը 22 220դրամով, արդյունքում Պայմանագրի ընդհանուր գումարը կազմեց 257 220դրամ: Կողմերը որոշել են  սահմանել ծառայության մատուցումը տեխնիկական բնութագիր-գնման-ժամանակացույցին /հավելվածով N1/ և վճարման ժամանակացույցին /հավելվածով N2/ համապատասխան:

Փոփոխության հիմնավորում։ 	Փոփխությունը կատարվում է հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.3 կետը և  չի հակասում ՀՀ կառավարության <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին>>  որոշման  71-րդ կետին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ Վ. Սաֆարյան։

Հեռախոս՝ 22 56 20։

Էլ. փոստ՝ gnumner.sms@mta.gov.am

Պատվիրատու` ՀՀ ՏԿՆ միգրացիոն պետական ծառայություն