Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԲԱՑ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն` ՀՀ պաշտպանության նախարարությունը, որը գտնվում է ք. Երևան, Բագրևանդի 5 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՀՀՊՆՆՏԱԴ- ԲԸԾՁԲ-10/8» ծածկագրով բաց ընթացակարգի արդյունքում  01.07.2013թ. կնքված № ԲԸԾՁԲ-10/8-1  ծածկագրով  գնման Պայմանագրին (այսուհետև` Պայմանագիր) կից 06.03.2014թ կնքված № 2 Համաձայնագրում 2014թ. դեկտեմբերի 10-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։ Պատվիրատուի մոտ առաջացել է Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների գնման և վճարման ժամանակացույցերի փոփոխության անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն։  Կողմերը, հիմք ընդունելով ֆինանսական միջոցների կրճատման փաստը, որոշեցին Համաձայնագրով նախատեսված «Վանաձորում բնակելի շենքի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն» ծառայությունների գնման և վճարման ժամանակացույցերում կատարել փոփոխություն  և 2014թ շինարարական աշխատանքներին համամասնորեն մատուցվելիք ծառայություններից 573.512 դրամի ծառայությունը տեղափոխել հաջորդող տարիներին` համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում` ըստ սույն փոփոխությանը կից Հավելված № 1-ի: Արդյունքում` Համաձայնագրի  գինը կազմում է 3.150.000 (երեք միլիոն մեկ հարյուր հիսուն հազար) դրամ, որից 1.710.000 դրամի Ծառայությունը կմատուցվի 2014թ., իսկ մնացած 1.440.000 դրամի Ծառայությունը՝ հաջորդող տարիներին անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում, որի վերաբերյալ կողմերի միջև կկնքվի համաձայնագիր:

Փոփոխության հիմնավորում։

Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք ընդունելով Պայմանագրի 7.2 և № 2 Համաձայնագրի 3.3 կետերը, իսկ սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ. № 168-Ն որոշմամբ հաստստված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի  71-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող՝ ՀՀ ՊՆ ՆՏԱ դեպարտամենտի ԳՓՁ վարչության ԱԾԳՓՁ բաժնի պետ,                      Գ. Թովմասյանին։

Հեռախոս՝ 010-29-44-99։

Էլ. փոստ՝ g.tovmasyan@mil.am։

Պատվիրատու` ՀՀ պաշտպանության նախարարություն: